АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2015 № 137

г. Верхняя Пышма

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2014 № 1630-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году», в целях обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Верхняя Пышма в 2014 году, администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Верхняя Пышма (прилагается).

- Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2015 году (прилагается).

- Межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Верхняя Пышма:

- в срок до 02.02.2015 представить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2015 году в Главное управление МЧС России по Свердловской области;

- в срок до 03.04.2015 организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (дамб и водохранилищ) и в срок до 14.04.2015 направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главное управление МЧС России по Свердловской области акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений;

- в срок до 03.04.2015 проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Верхняя Пышма;

- взять под контроль пропуск весеннего половодья и дождевых паводков через гидротехнические сооружения, не допуская превышения уровня воды в водохранилищах выше нормального подпорного уровня;

- в срок до 01.08.2015 представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области данные о средствах, израсходованных на противопаводковые мероприятия, и об ущербе, нанесенным весенним половодьем и дождевыми паводками 2015 года.

- Главному специалисту по развитию потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг администрации городского округа Верхняя Пышма Плесовских Н.В. в срок до 03.04.2015 создать необходимый запас продовольственных и промышленных товаров первой необходимости на случай подтопления сельских и поселковых населенных пунктов.

- Начальнику комитета по охране окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма Исаевой Н.В. принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов.

- Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» Иванову И.В. в срок до 03.04.2015 провести мероприятия по подготовке сотрудников и технических средств для проведения работ по спасению людей на водных объектах.

- Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» Иванову И.В., главам поселковых и сельских администраций:

1) организовать оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения;

2) обеспечить выполнение мероприятий по сохранности гидротехнических и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

- Председателю муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» Кашапову М. Р., главам поселковых и сельских администраций:

- обеспечить выполнение плана мероприятий по организации пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2015 году на подведомственных территориях;

- проводить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора;

- выполнять санитарную очистку и уборку подтопляемых территорий.

- Главам поселковых и сельских администраций при необходимости провести на местах перепись населения, проживающего в зонах возможного подтопления, на случай возможной эвакуации, определить места временного размещения эвакуируемого населения, порядок питания и снабжения товарами первой необходимости.

- Генеральному директору муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Барменкову С.А. в срок до 03.04.2015 обеспечить месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды.

- Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина» Алещенковой Н.Н. в срок до 03.04.2015:

- подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим от последствий весеннего половодья и дождевых паводков;

- разработать комплекс мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению населения в зонах возможного подтопления, провести расчеты на создание временных медицинских пунктов в местах временного проживания населения при отселении из зон подтопления.

- Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районам города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Лушеву В.Б. усилить контроль над качеством воды в источниках питьевого водоснабжения.

- Рекомендовать начальнику Верхнепышминского цеха комплексного технического обслуживания Екатеринбургского РУС ОАО «Ростелеком» Шайбекову P.P. и генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком» Ланских В.С. обеспечить устойчивую связь со всеми населенными пунктами в период пропуска весеннего половодья и дождевых паводков.

- Рекомендовать генеральному директору открытого акционерного общества «Автотранспорт» Хафизову Ф.М. по заявкам председателя противопаводковой комиссии обеспечить необходимые объемы перевозок строительных материалов, техники и людей для борьбы с весенним половодьем.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	В.С.Чирков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 10.02.2015 № 137

СОСТАВ

межведомственной противопаводковой комиссии

городского округа Верхняя Пышма

| Чирков В.С. | - | глава администрации городского округа Верхняя Пышма, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Дурягин И.В. | - | первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по инвестиционной политике и развитию территории, заместитель председателя комиссии; |
| Невструев Н.В. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, заместитель председателя комиссии; |
| Ряжкина М.С. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике; |
| Сурнина В.В. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по социальным вопросам; |
| Кропачев Н.М. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по общим вопросам; |
| Мосунова О.В. | - | начальник Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Исаева Н.В. | - | председатель комитета по охране окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Плесовских Н.В. | - | главный специалист по развитию потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Иванов И.В. | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (по согласованию); |
| Колчин С.В. | - | начальник ФГКУ «72 ОФПС по Свердловской области» (по согласованию»; |
| Коростелев М.В. | - | начальник ОНД и ПР по ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск» (по согласованию»; |
| Новиков А.А. | - | начальник межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» (по согласованию); |
| Алещенкова Н.Н. | - | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина» (по согласованию); |
| Барменков С.А. | - | генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию); |
| Хафизов Ф.М. | - | генеральный директор открытого акционерного общества «Автотранспорт» (по согласованию); |
| Ермилова О.Е. | - | глава Исетской поселковой администрации; |
| Судьин В.Н. | - | глава Кедровской поселковой администрации; |
| Яковлева А.В. | - | глава Мостовской сельской администрации; |
| Рознатовский К.В. | - | глава Балтымской сельской администрации; |
| Субботин Ю.Г. |  | глава Красненской поселковой администрации. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 10.02.2015 № 137

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья и дождевых паводков в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование гидротехнических сооружений: Нагорного водохранилища, Мостовского водохранилища, Каменно-Ключевского водохранилища, Балтымского водохранилища, Крутихинского водохранилища | до 03.04.2015 | Иванов И.В., Исаева Н.В. Яковлева А.В., Рознатовский К.В. |
| 2. | Проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Верхняя Пышма | до 03.04.2015 | Мосунова О.В., Иванов И.В. |
| 3. | Организовать выполнение мероприятий по сохранности гидротехнических сооружений | постоянно | Иванов И.В., Яковлева А.В., Рознатовский К.В. |
| 4. | Организовать оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | по мере необходимости | Иванов И.В., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е. |
| 5. | Организовать очистку дамб и водопропускных труб гидротехнических сооружений от снега, наледи и мусора | до 03.04.2015 | Иванов И.В., Яковлева А.В., Рознатовский К.В. |
| 6. | Произвести обследование кровель зданий и жилых домов, при необходимости очистить от снега | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд |
| 7. | Произвести очистку от снега отмостки вокруг зданий и жилых домов по всему периметру | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд |
| 8. | Произвести очистку от снега и льда дождеприемников на кровлях зданий и жилых домов, на дорогах и внутриквартальных проездах | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд |
| 9. | Исключить спуск и попадание паводковых вод в хозфекальные канализационные колодцы | постоянно | Барменков А.С., Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд |
| 10. | Провести проверку и необходимый ремонт люков колодцев канализационных коллекторов хозфекальной и очистку ливнеприемников ливневой канализаций | до 03.04.2015 | Барменков С.А, Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд |
| 11. | Производить регулярное обследование и сбивание сосулек, ледяных и снежных наростов с крыш зданий и жилых домов | по мере необходимости | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд |
| 12. | Изготовить и установить деревянные трапы в местах скопления воды у подъездов домов и на переходных тротуарах дворовых территорий | изготовить до 03.04.2015, установить по необходимости | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд |
| 13. | Очистить от уплотненного снега до асфальта внутриквартальные, внутридворовые проезды, тротуары и пешеходные дорожки | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд |
| 14. | Очистить от уплотненного снега до асфальта общегородские тротуары, исключить места значительного скопления талых вод | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р., руководители организаций, обслуживающие улично-дорожную сеть |
| 15. | Произвести вывоз снега с внутридворовых территорий, обочин дорог, перекрестков, остановочных комплексов, прилегающих к зданиям территорий | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности |
| 16. | Проверить и выполнить герметизацию вводов инженерных сетей в жилые дома и здания | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности |
| 17. | Подготовить необходимое количество материалов (песка, щебня, лесоматериалов, топлива, инструментов и проч.) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности |
| 18. | Передавать информацию о состоянии дел на объектах оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» по телефонам: 48-101, 5-75-65 | ежедневно с момента начала паводка | Кашапов М.Р., Яковлева А.В., Рознатовский К.В; Субботин Ю.Г.; Судьин В.Н.; Ермилова О.Е., Лобырина Т.В., Кудреватых Л.А., Алещенкова Н.Н. |