

ЗАДАНИЕ

на подготовку внесения изменений в проект межевания территории «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма Свердловской области»
(наименование элемента планировочной структуры, территориальной
или функциональной зоны, в отношении которого планируется
подготовка документации по планировке территории и объектов капитального строительства, планируемых к размещению)

	№ 

п/п
	Перечень и наименование основных позиций
	Содержание основных позиций

	1
	2
	3

	I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.
	Основание для разработки документации
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от __.__.____ № ____ О подготовке внесения изменений в проект межевания территории «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма Свердловской области»

	2.
	Инициатор подготовки документации по планировке территории 
	Администрации городского округа Верхняя Пышма 

	3.
	Исполнитель работ
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма»

	4.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	Муниципальное задание

	5.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории 
	Внесение изменений в проект межевания

	6.
	Сроки разработки документации по планировке территории
	01.11.2021 

	7.
	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики 
	Формирование земельного участка под улицей Зеленая (автомобильная дорога)

	8.
	Цель подготовки документации
	Внесение изменений в проект межевания территории в части включения земельного участка лесного фонда с кадастровым номером 66:36:0000000:21353, и иных участков государственного лесного фонда, расположенных на территории участка проектирования под размещение линейного объекта – ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма

	9.
	Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные документами территориального планирования и правовыми актами
	Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции) (далее - Кодекс).

- Земельный кодекс Российской Федерации 

(в действующей редакции).

- Действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

При разработке проекта межевания учесть:

- Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.06.2018 № 75/3;

- Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 24.09.2020 № 25/6.

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.02.2016 № 40/5.

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации», в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

- СП 51.13330.2016 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги».

	II. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

	10.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Не требуется



	11.
	Состав исходных данных для разработки документации по планировке территории
	Проект межевания территории выполнить в системе координат МСК-66 с использованием:

1) Материалов инженерных изысканий, выполненных в составе работ по проектированию проектной документации объекта;

2) Материалы документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма.

	12.
	Требования к

выполнению проекта межевания территории
	Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Кодексом.

4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Кодексом для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 ст. 43 Кодекса;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

	III.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

	13.
	Этапы разработки документации по планировке территории
	Документацию разработать в I этап:

Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории, в том числе комплексные инженерные изыскания: инженерно-геодезические, изыскания для разработки проекта межевания территории.

Разработка внесения изменений в проект межевания территории.

Передача документации на согласование. Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций в максимально короткие сроки для последующего согласования.

	14.
	Согласование документации по планировке территории
	Проект внесения изменений в проект межевания территории согласовывается с Управлением архитектуры и градостроительства администрацией городского округа Верхняя Пышма.

	15.
	Основные требования к содержанию, количеству и форме предоставляемых материалов по этапам разработки документации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работ
	Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителе.

Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.

На бумажном носителе материалы предоставляются в количестве 2 экз.:

- графические цветные схемы в масштабах согласно техническим требованиям;

- текстовые на листах формата A4, в том числе пояснительная записка по структуре и составу данных, содержащихся в электронной версии графических материалов.

Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), или магнитный носитель, или USB Flash память) - 2 экз.

Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка - в программном продукте Microsof Office (*doc), Adobe Reader (*pdf).

Графические данные – в формате DWG и XML-документов.     

Материалы проекта межевания территории должны быть представлены в соответствии с требованиями ФБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.07.2018 № 2.14-11589-ВС/18 в формате  mid/mif.

Подготовленные файлы mid/mif должны содержать информацию о границах проекта (дате принятия решения, номере его утверждения и наименовании органа, принявшего такое решение), а также описание земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденными проектами межевания территорий, в формате mid/mif.

Для описания земельных участков должна быть предоставлена информация в виде учетного номера земельного участка, ранее присвоенного учетного номера (при наличии),  площади образуемого и изменяемого земельных участков и их частей, а также площади образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

	16.
	Публичные слушания или общественные обсуждения
	  В соответствии с действующим законодательством


	17.
	Особые условия
	Отсутствуют

	IV. СХЕМА ГРАНИЦ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (границ проектирования)

	18.
	[image: image1.jpg]Koy procrpppyenoiy,Serean 11917921
Crema pacnonoxenus 3nemenna i

DB 18 FA K STOUEAIO dosre
nnanupoBossoi cmpykmyph M £10 000 Tloghes 1 Septinn s (omoe rampsrowe) o s Er400

8TOROPOH ExalepAHOYP  Hiuet Ta - Copos na K 6+27 1 (cnpa

Uy Bopuensiunmcran

yn. OcTpoacxkoro
Y. MaskOBEKOrO
yn. Kpyncxoit

)
2
3
]
.
H
g
H
yn. Caepanosa






	
	


УТВЕРЖДЕНО


постановлением администрации


городского округа Верхняя Пышма


от�
10.08.2021� DOCPROPERTY  Рег.дата  \* MERGEFORMAT � ��
№�
� DOCPROPERTY  Рег.№  \* MERGEFORMAT � �681�
�















