Сводный отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 1 полугодие 2021 года

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утверждённым постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 1 полугодие 2021 года подготовлен на основании полугодовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма ответственными исполнителями муниципальных программ.

В городском округе Верхняя Пышма реализуется 8 муниципальных программ с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ запланированный в 2021 году за счет всех источников – 6 миллиардов 470 миллионов 680 тысяч рублей, при этом средства местного бюджета составляют 3 миллиарда 876 миллионов 338 тысяч рублей, или 
60 процентов от общих расходов.

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальных программ

городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| Муниципальные программы, в том числе |  | всего, из них: | 6 470 680,0 | 2 800 500,2 | 43,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 135 031,5 | 78 360,4 | 58,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 459 310,4 | 1 199 534,8 | 48,8 |
|  |  | местный бюджет | 3 876 338,1 | 1 522 605,0 | 39,3 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 275 048,9 | 111 378,6 | 36,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 790,4 | 662,5 | 83,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 369,9 | 871,3 | 36,8 |
|  |  | местный бюджет | 271 888,6 | 109 844,8 | 40,4 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 74 915,1 | 15 436,4 | 20,6 |
|  |  | местный бюджет | 74 915,1 | 15 436,4 | 20,6 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 22 068,1 | 8 895,2 | 40,3 |
|  |  | местный бюджет | 22 068,1 | 8 895,2 | 40,3 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 341 629,5 | 123 760,9 | 36,2 |
|  |  | областной бюджет | 2 005,7 | 268,0 | 13,4 |
|  |  | местный бюджет | 339 623,8 | 123 492,9 | 36,4 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 919 358,2 | 1 450 986,4 | 49,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 106 352,0 | 57 956,0 | 54,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 215 874,5 | 610 439,9 | 50,2 |
|  |  | местный бюджет | 1 597 131,7 | 782 590,5 | 49,0 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 538 000,6 | 938 548,8 | 37,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 016 310,6 | 485 592,7 | 47,8 |
|  |  | местный бюджет | 1 521 690,0 | 452 956,1 | 29,8 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 184 069,6 | 126 813,8 | 68,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 27 889,1 | 19 741,9 | 70,8 |
|  |  | областной бюджет | 133 502,7 | 91 035,8 | 68,2 |
|  |  | местный бюджет | 22 677,8 | 16 036,1 | 70,7 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | всего, из них: | 115 590,1 | 24 680,1 | 21,4 |
|  |  | областной бюджет | 89 247,0 | 11 327,1 | 12,7 |
|  |  | местный бюджет | 26 343,1 | 13 353,0 | 50,7 |

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ по итогам 1 полугодия 2021 года составили 2 миллиарда 800 миллионов 500 тысяч рублей, или 42,8 процента к запланированным расходам.

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 275 миллионов 48 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 790 тысяч рублей, областного бюджета – 2 миллиона 369 тысяч рублей, местного бюджета – 271 миллион 888 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоены средства в размере 111 миллионов 378 тысяч рублей, или 36,8 процента от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 662 тысячи рублей или 83 процента от плана, областного бюджета – 871 тысяча рублей, или 36,8 процента от плана, местного бюджета – 109 миллионов 844 тысячи рублей, или 40,4 процента от плана.

Программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 2

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 12 800,2 | 5 135,1 | 40,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 142,9 | 36,3 | 25,4 |
|  |  | местный бюджет | 12 579,3 | 5 098,8 | 39,9 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 9 649,8 | 4 271,7 | 44,3 |
|  |  | местный бюджет | 9 649,8 | 4 271,7 | 44,3 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 000,0 | 2 775,0 | 69,4 |
|  |  | местный бюджет | 4 000,0 | 2 775,0 | 69,4 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 272,0 | 136,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 272,0 | 136,0 | 50,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 20 312,0 | 7 835,1 | 38,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 305,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 19 007,0 | 7 835,1 | 41,2 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 годы» | всего, из них: | 3 912,4 | 1 562,4 | 48,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 712,4 | 662,5 | 93,0 |
|  |  | областной бюджет | 650, | 699,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 550,0 | 200,9 | 3,9 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 758,1 | 1 878,8 | 24,2 |
|  |  | местный бюджет | 7 758,1 | 1 878,8 | 24,2 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 414,5 | 1 301,3 | 24,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 414,5 | 1 301,3 | 24,0 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 49 458,5 | 23 319,2 | 47,1 |
|  |  | местный бюджет | 49 458,5 | 23 319,2 | 47,1 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 152 380,6 | 60 668,1 | 39,8 |
|  |  | местный бюджет | 152 380,6 | 60 668,1 | 39,8 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 6 220,6 | 1 650,0 | 26,5 |
|  |  | местный бюджет | 6 220,6 | 1 650,0 | 26,5 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 496,0 | 70,0 | 14,1 |
|  |  | местный бюджет | 496,0 | 70,0 | 14,1 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года» | всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 374,2 | 775,9 | 32,7 |
|  |  | местный бюджет | 2 374,2 | 775,9 | 32,7 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- 25 муниципальных служащих повысили квалификацию: 13 – на курсах повышения квалификации, 3 – на информационно-практических семинарах и 9 – по программам противодействия коррупции;

- 79 сотрудников администрации прошли диспансеризацию;

- выплачено пенсионное обеспечение 44 муниципальным служащим;

- учтено 539 захоронений в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа;

- осуществлена уборка территорий кладбищ городского округа общей площадью 
494 500 квадратных метров.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота «Docsvision» для 100 пользователей, 50 основных пользователей;

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя», а также 25 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 561,9 мегабайтов.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- проведено 6 обучающих семинаров для 85 человек;

- проведено 2 мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: музыкальный фестиваль «Зримая песня» (участие приняло 13 СМСП) и «Контрольная закупка» (7 СМСП);

- оказано 181 консультационная услуга субъектам малого и среднего предпринимательства и 58 услуг физическим лицам.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечено хранение 25 512 документов муниципального архивного фонда;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении, в том числе документы по истории Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов;

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- подготовлено 163 пакета документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости: 17 межевых планов, 65 актов обследования зданий и сооружений, 79 схем границ расположения земельных участков, 2 технических плана в отношении линейных сооружений;

- разработаны 12 пакетов документов территориального планирования: 2 проекта межевания территорий городского округа, 8 проектов планировки и 2 документа по внесению изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма;

- проведено 156 инженерно-геодезических изыскания: 151 топографическая съемка земельных участков, 4 выноса границ проектируемых участков, 1 геодезическая разбивка участка.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлена социальная выплата одной семье на сумму 1 миллион 562 тысячи 400 рублей на приобретение жилья в сельской местности площадью 152,1 квадратных метров.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- заключены обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27.07.10 №225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовское гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также договор на техническое обслуживание вновь обустраиваемых источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма – п. Крутой, п. Вашты, п. Ольховка;

- проведен профилактический осмотр с проверкой работоспособности оборудования на 32 источниках нецентрализованного водоснабжения (скважинах): 9 в п. Исеть, 6 в п. Кедровое, 3 в п. Мостовское, 3 в п. Сагра, 2 в п. Первомайский, 1 в п. Крутой, 1 в п. Красный Адуй, 1 в п. Ольховка, 1 в п. Нагорный, 1 в д. Мостовка и 1 в д. Верхотурка;

- заключен договор на выполнение работ по подготовке гидрогеологических заключений вновь обустраиваемых источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма – п. Крутой, п. Вашты, п. Ольховка;

- передано на утилизацию 990 килограммов отработанных химических источников тока (батареек);

- собрано и передано на демеркуризацию 7 850 штук ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 47 штук термометров ртутных;

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма размещено 11 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- напечатано и распространено 2 000 листовок по эвакуации населения ГО Верхняя Пышма в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»;

- предоставлена субсидия добровольной пожарной дружине в размере 514,0 тысяч рублей;

- выделена субсидия на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- частично выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 26 933 километров, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- оказаны услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения ЧС;

- оказаны услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- приобретено снаряжение и пожарно-техническое вооружение для вновь принятых членов добровольной пожарной дружины;

- приобретено пожарно-техническое оборудование (ранцевые огнетушители, мотопомпы) для резервного фонда МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма».

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлена субсидия общественной организации «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма», которая содействует охране общественного порядка и осуществляет патрулирование, дежурства, обходы проблемных территорий, выявляет случаи нелегальной продажи спиртных напитков, выявляет нарушителей правил парковки, а также поверяет соблюдение масочного режима;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 46 муниципальных общеобразовательных учреждений (13 школ, 31 детского сада, 2 учреждений дополнительного образования);

- произведен монтаж и пусконаладочные работы распашных ворот МАДОУ «Детский сад №36», МАОУ «СОШ №7»;

- установлено ограждение по периметру МАДОУ «Детский сад №26»;

- произведена замена калитки, модернизация домофонной сети МАДОУ «Детский сад №41, 42, 7»;

- произведена замена устройства охранной сигнализации, работающее по двум каналам альтернативной связи Internet и GSM (ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области) МАДОУ «Детский сад №1, 2, 3, 4, 5, 6 (43), 7, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 47, 48», МАОУ «СОШ №1, 2, 3, 4, 9, 22, 33»;

- приобретен и установлен телевизор LED TCLLED40D2910 (для системы видеонаблюдения) МАОУ «СОШ №7»;

- создана система видеонаблюдения в здании по периметру МАОУ «СОШ №3»;

- проведен ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД) МАОУ «СОШ №7»;

- обеспечена круглосуточная физическая охрана МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха»;

- произведен монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения и монтаж охранной сигнализации в библиотеке «Центр национальных литератур»;

- установлена система наружного видеонаблюдения по периметру МБУК «Вехнепышминский исторический музей»;

- установлено 8 видеокамер (наружное и внутреннее видеонаблюдение), два видеодомофона на входных группах в МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»;

- обследовано 42 объекта перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности.

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года“»

- в отчетном периоде вознаграждение получили 11 старост: п. Крутой, п. Красный Адуй, п. Санаторный, п. Нагорный, с. Мостовское, д. Верхотурка, п. Первомайский, п. Соколовка, п. Ольховка, п. Сагра, п. Гать;

- приобретены архивные короба для организации хранения архивных фондов в соответствии с требованиями нормативов хранения;

- подготовлено 168 архивных справок, необходимых для назначения пенсий и выплаты пособий, связанных с социальной защитой граждан;

- исполнено 128 запросов на выдачу копий архивных документов, подтверждающих право граждан на владение землей, изготовлено 4 055 листов копий;

- предоставлено 67 архивных копий по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, прокуратуры;

- подготовлены 2 статьи, освещающих историю города на основе архивных документов;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- приобретено радиоэлектронное оборудование – коммутаторы, 4 штуки.

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведена материально-денежная оценка 8 лесных участков для вырубки леса общей площадью 1,29 гектара;

- осуществлено патрулирование 1 162,0 гектара городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 74 миллиона 915 тысяч рублей, в том числе средства местного бюджета – 74 миллиона 915 тысяч рублей.

В 1 полугодии 2021 года освоены средства в размере 15 миллионов 436 тысяч рублей или 20,6 процента от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 15 миллионов 436 тысяч рублей или 20,6 процента от плана.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 3

Сведения о финансировании муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» | всего, из них: | 55 483,2 | 7 119,5 | 12,8 |
|  |  | местный бюджет | 55 483,2 | 7 119,5 | 12,8 |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 19 431,9 | 8 316,9 | 42,8 |
|  |  | местный бюджет | 19 431,9 | 8 316,9 | 42,8 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы с получением технических паспортов в отношении 13 объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- обследовано техническое состояние 3 объектов недвижимого имущества:

- котельной Исетско-Аятского предприятия в п. Кедровое (ул. 40 лет Победы, д.4);

- ангара в п. Кедровое (ул. Школьников, д. 10);

- здание в п. Ольховка (ул. Горького-Торфяников);

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды и права заключения договора 431 объекта муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено 4 объекта;

- для проведения торгов по передаче прав аренды и собственности – 25 объектов;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 402 объекта;

- демонтирована 81 несанкционированная рекламная конструкция;

- отправлено 510 писем, бандеролей, посылок и телеграмм, в том числе и по претензионной деятельности;

- приобретено 15 объектов недвижимости в муниципальную собственность, в том числе:

- для муниципальных нужд выкуплены 14 земельных участков и объектов недвижимости в ГСК 113;

- для муниципальных нужд изъят земельный участок (автодорога к СНТ «Звездочка»);

- установлена система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а;

- обновлен перечень муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, количество объектов в перечне на 01 июля 2021 года составило 74 объекта.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма в 1 полугодии 2021 года составило 97,5 процента;

- отремонтированы 2 квартиры, находящеся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма.

Запланированные показатели и полное освоение выделенного на 2021 год финансирования мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1711, будут достигнуты в 4 квартале 2021 года.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 22 миллионов 68 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоены средства местного бюджета в размере 8 миллионов 895 тысяч рублей, или 40,3 процента от запланированных средств.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 4

Сведения о финансировании муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 22 068,1 | 8 895,2 | 40,3 |
|  |  | местный бюджет | 22 068,1 | 8 895,2 | 40,3 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Приобретены лицензии: справочная система «Консультант Плюс» с доступом 50 человек; «Бюджет – Смарт» - 44 клиентских лицензии; «Свод – Смарт» - 60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия; система «Контур Экстерн» - 1 лицензия; «1С: Бухгалтерия» - 1 лицензия;

- проведено 4 плановых проверки в финансово-бюджетной сфере и 3 плановых проверки соблюдения законодательства в контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма;

- приобретены периодические печатные издания: газеты – 24 комплекта, журналы – 4 вида, 24 комплекта.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 341 миллион 629 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 миллиона 5 тысяч рублей, местного бюджета – 339 миллионов 623 тысячи рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоены средства в размере 123 миллионов 760 тысяч рублей, или 36,2 процента от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 123 миллиона 492 тысячи рублей, или 36,2 процента от плана.

Программа включает в себя 6 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 5

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 35 920,1 | 2 504,9 | 7,0 |
|  |  | местный бюджет | 35 952,1 | 2 504,9 | 7,0 |
| 2 | ПП «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 51 062,8 | 6 078,4 | 11,9 |
|  |  | местный бюджет | 51 062,8 | 6 078,4 | 11,9 |
| 3 | ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 828,6 | 179,7 | 21,7 |
|  |  | местный бюджет | 828,6 | 179,7 | 21,7 |
| 4 | ПП «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 116 171,7 | 55 985,0 | 48,2 |
|  |  | областной бюджет | 2 005,7 | 268,0 | 13,4 |
|  |  | местный бюджет | 114 166,0 | 55 717,0 | 48,8 |
| 5 | ПП «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 107 506,1 | 46 132,6 | 42,9 |
|  |  | местный бюджет | 107 506,1 | 46 132,6 | 42,9 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 30 140,2 | 12 880,3 | 42,7 |
|  |  | местный бюджет | 30 140,2 | 12 880,3 | 42,7 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за первое полугодие 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по строительству сети уличного освещения г. Верхняя Пышма, 
мкр. Молебка 1;

- Выполнены работы по сбросу ливневой воды из ливневого коллектора по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма;

- Осуществлены кадастровые работ и инвентарно-технические работы по объектам водоснабжения и водоотведения;

- Проведена государственная экспертиза распределительных газовых сети п. Ромашка;

- Техническое обслуживание АО ГРС (Садовый-Лого парк) до п. Залесье, квартал «Дачный» до котельной Гранит п. Исеть, п. Половинный, п. Красный ул. Мира.

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по сносу аварийного ветхого жилья п. Исеть ул. Станционная 13;

- Проведена строительно-техническая экспертиза жилых домов по следующим адресам: п. Кедровое ул. 40 лет Октября, ул. Красноармейская 20, ул. Орджоникидзе 6, 12, ул. Кривоусова 16,14;

- Выплачены субсидии на выполнение работ по установке откидного пандуса по ул. Успенский 58 в г. Верхняя Пышма на основании Распоряжения от 01.04.2021 №236 по предоставлению субсидии юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Проведены работы по актуализации схемы теплоснабжения.

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по устройству контейнерной площадки на 3 евро контейнера с отсеком в с. Балтым;

- Выполнены работы по содержанию полигона в п. Красный;

- Выполнены работы по сбору, транспортированию, обработке для целей последующей утилизации отходов IV класса;

- Выполнены мероприятия по содержанию кладбищ в г. Верхняя Пышма: спил аварийных деревьев, содержание и экспертиза мест погребения;

- Выполнены работы по озеленению (оформление цветников в количестве 1 281,522 квадратных метров);

- Организованы мероприятия по обращению с животными без владельцев (количество отловленных животных - 56, количество стерилизованных - 9, количество промаркированных и вакцинированных животных, а также животным, которым потребовалось лечение - 31).

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по оперативно-техническому обслуживанию светофорных объектов и дорожной инфраструктуры (модернизация светофорного объекта по ул. Петрова - Победы, а также обслуживание светофорных объектов в количестве 54 штук);

- Выполнены работы по ямочному ремонту дорог в г. Верхняя Пышма;

- Модернизирован светофорный объект с установкой дополнительной стойки светофора на перекрестке улица Петрова - переулок Победы г. Верхняя Пышма;

- Проведен ремонт асфальтового покрытия УДС (ул. Кривоусова, Юбилейная, Уральских Рабочих, Машиностроителей) улично-дорожной сети в г. Верхняя Пышма;

- Проведены работы по устройству тротуара по ул. Юбилейная вдоль МАДОУ детский сад № 3 в г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 миллиардов 919 миллионов 358 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 106 миллионов 352 тысячи рублей, областного бюджета – 1 миллиард 215 миллионов 874 тысяч рублей, местного бюджета – 1 миллиард 597 миллионов 131 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоены средства в размере 1 миллиарда 450 миллионов 986 тысяч рублей или 49,7 процента от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 57 миллионов 956 тысяч рублей или 54,5 процента от плана, областного бюджета – 610 миллионов 439 тысяч рублей или 50,2 процента от плана, местного бюджета – 782 миллионов 590 тысяч рублей или 49 процентов от плана.

Программа включает в себя 8 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 6

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 079 328,1 | 1 070 408,7 | 51,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 41 684,8 | 27 549,5 | 66,1 |
|  |  | областной бюджет | 1 128 196,1 | 570 894,2 | 50,6 |
|  |  | местный бюджет | 909 447,2 | 471 965,0 | 51,9 |
| 2 | ПП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 122 833,3 | 53 358,9 | 43,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 64 667,2 | 30 406,5 | 47,0 |
|  |  | областной бюджет | 43 167,0 | 19 523,3 | 45,2 |
|  |  | местный бюджет | 14 999,1 | 3 429,1 | 22,9 |
| 3 | ПП «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 108,3 | 1 412,3 | 27,6 |
|  |  | областной бюджет | 824,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 283,8 | 1 412,3 | 33,0 |
| 4 | ПП «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 129 164,3 | 70 601,3 | 54,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 129 164,3 | 70 601,3 | 54,7 |
| 5 | ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 94 403,5 | 42 600,4 | 45,1 |
|  |  | областной бюджет | 42 240,5 | 19 257,2 | 45,6 |
|  |  | местный бюджет | 52 163,0 | 23 343,2 | 44,8 |
| 6 | ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 348 688,4 | 158 251,4 | 45,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 568,4 | 330,4 | 58,1 |
|  |  | местный бюджет | 348 120,0 | 157 921,0 | 45,4 |
| 7 | ПП «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 39 648,7 | 18 385,2 | 46,4 |
|  |  | областной бюджет | 878,0 | 434,8 | 49,5 |
|  |  | местный бюджет | 38 770,7 | 17 950,4 | 46,3 |
| 8 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 100 183,6 | 35 968,2 | 35,9 |
|  |  | местный бюджет | 100 183,6 | 35 968,2 | 35,9 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- по образовательной программе «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда руководителей и специалистов организаций» обучены 67 человек, по программе «Оказание первой помощи» - 23 человека, «Применение дистанционных технологий в ДОУ: особенности работы с детьми дошкольного возраста», «Организация воспитательной, учебно–исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», «Рабочая программа воспитания: от разработки до реализации» -112 человек; «Повышение квалификации для поваров ДОУ» - 93 человека, «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений» - 342 человека, «Пожарно – технический минимум» - 35 человек;

- проведены мероприятия для дошкольников и школьников:

- конкурс патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество!» в рамках муниципального фестиваля самодеятельного творчества детей «Мы зажигаем звёзды!»;

- фестиваль по ЛЕГО–конструированию;

- конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория»;

- конкурс детских театров «Золотая маска»;

- конкурс юных чтецов;

- мероприятия, посвященные 76-летию Победы, Дню защиты детей;

- муниципальные олимпиады по 21 предмету в рамках Всероссийской олимпиады школьников;

- форум -конкурс «Уральский характер» (конкурс «Юные знатоки Урала» для 1-6 классов; «Природа Урала»; «Каменный пояс»; «Я - гражданин»; конкурс активистов школьных музеев);

- фестиваль - конкурс детского самодеятельного творчества «Мы зажигаем звёзды»;

- школьные соревнования «Лыжня России-2021»;

- месячник «За здоровый образ жизни»;

- онлайн проект по общей физической подготовке «Самый сильный школьник города Верхняя Пышма» среди обучающихся 3-9 классов;

- спартакиада городских оздоровительных лагерей, летний фестиваль ГТО;

- инженерно-техническая олимпиада;

- выплачены стипендии Главы городского округа выпускникам – медалистам и отличникам учёбы, победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;

- приобретено оборудование для кабинета «Светофор» в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова», в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3», в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29»;

- улучшена материально – техническая база 18 дошкольных образовательных учреждений, 4 общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования;

- 11 дошкольных образовательных учреждений (№ 1, 4, 6/43, 11,17, 19, 22,24, 28, 45, 69) завершили ремонтные работы;

- в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования ремонтные работы проводятся частично в связи с проведением летней оздоровительной кампанией;

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» (ремонт потолка в музее, ремонт потолка в столовой, ремонт лестничной клетки, установка противопожарных дверей и доводчиков).

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- бесплатным горячим питанием обеспечено:

- 5 685 учащихся 1-4 классов,

- 1 281 обучающихся 5-11 классов льготных категорий: 81 ребёнок, оставшийся без попечения родителей, 96 детей-инвалидов, 235 детей из малообеспеченных семей, 690 дети из многодетных семей, 79 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 43 обучающимся на дому, 11 учащихся из коррекционных классов;

- 4 845 обучающихся 5-9 классов;

- 619 учащихся 10-11 классов.

- для обеспечения качественным питанием школьников приобретено оборудование для школьных пищеблоков:

1) СОШ № 1: кухонный инвентарь;

2) СОШ № 2: приобретение кухонного инвентаря; приобретение плиты бескомфорочной ЭП-6, шкафа для хлеба, слайсера, машины посудомоечной МПК-1400;

2) СОШ № 3: установка розетки 380В на пищеблоке, приобретение подставки под универсальную кухонную машину;

3) СОШ № 4: водонагреватели (2 штуки); электрокипятильник(1 штука); стол подъемный (1 штука); кухонный инвентарь в количестве 55 единиц;

4) СОШ № 7: кухонный инвентарь в количестве 30 единиц;

5) СОШ № 9: кухонный инвентарь в количестве 53 единиц;

6) СОШ № 16: кухонный инвентарь в количестве 34 единиц;

7) СОШ № 25: посуда для столовой;

8) ООШ № 29: столовая посуда, столовые приборы, кухонный инвентарь, технологическое оборудование - приобретение блендера погружного; обеденная мебель в школьных столовых;

9) СОШ № 33: мармит для вторых блюд «Аста».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- реализованы мероприятия по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в режиме online;

- Флэш-моб «Присоединение Крыма к России», 120 человек;

- акция «Ветеран живет рядом» 32 участника (823 просмотра);

- акция «Патриоты России» (610 просмотров);

- акция «Свеча памяти» (1 265 просмотров);

- флэш-моб «Голубь мира» (413 просмотров);

- флэш-моб «Флаг России» 20 участников (20 флагов развешено на балконах);

- конкурс плакатов «Мы за мир, мы против терроризма», 122 человека.

- приобретены 42 подарочных сертификата:

- 3 сертификата для мероприятия «Мы за мир, мы против терроризма»;

- 15 сертификатов для конкурса ко Дню города «Верность, терпение, уважение, борщ!»;

- 12 сертификатов для конкурса фото ко Дню города;

- 12 сертификатов для конкурса видеороликов «Пусть дружат на планете водители и дети» совместно с ГИБДД.

- приобретена атрибутика для награждения участников (фигуры из акрилового стекла 20 штук, фигура пластиковая 50 штук);

- приобретена сувенирная продукция для проведения мероприятий: подарочные сертификаты на бытовую технику по 500 рублей – 84 штуки, носки с надписью - 90 штук, тарелки фрисби с логотипом и надписью - 90 штук, головоломку с нанесением - 90 штук, печатная продукция для награждения сертификата участника – 200 штук, продукты питания для проведения мероприятий (поставка шоколадных батончиков, чая черного пакетированного, чая зеленого пакетированного, кофе черного, сахара-рафинада, печенья песочного, воды питьевой, слойки с повидлом, пирожков с картошкой, грибами).

Проведенные мероприятия 2021 года проходили как онлайн, так и оффлайн:

Проведено оффлайн:

- конкурс плакатов «Мы выступаем за мир!», в котором приняли участие 22 человека.

- за 2 квартал 2021 года реализованы мероприятия по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики физической культуры и спорта, проведены патриотические игры «Патриоты Урала», «Зарница», «Орлёнок» для 14-15 и 16-17 лет, «Заря», фестиваль «Казачья удаль»;

- городские комбинированные соревнования «Снайпер», 260 участников;

- «Диалоги с героями» в МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства»;

- Акция «Ветеран живет рядом»;

- Турнир по волейболу среди молодежных команд микрорайонов ГО, посвященный Дню России;

- Фестиваль национальных видов спорта;

- VII традиционный слет «День туриста»;

- «Спасти мир заботой» - организация и проведение экологических рейдов и троп, субботников;

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 75 участников (п. Исеть);

- арт-проект «Рио-Рита-радость Победы» в м-н Восточный;

- Фестиваль культур народов России «Венок дружбы» в МБУК «Верхнепышминский парк»;

- Городской День призывника в Военном комиссариате;

- Праздник «Город металлургов» в м-н Восточный.

Проведено онлайн:

- городской конкурс «Я гражданин России», в котором приняли участие 7 команд, 604 просмотра;

- Дни единых действий (1094 просмотров);

- Городской фестиваль «Победа» в МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса».

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- произведен показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, организовано и проведено 529 культурно-массовых мероприятий, из них:

- в Объединении сельских клубов «Луч» 267 мероприятий с количеством участников 11 701 человек;

- в Верхнепышминском парке 110 мероприятий с количеством участников 42 354 человека;

- в МАУ «Дворец культуры «Металлург» - 152 мероприятия с количеством участников 84 317 человек.

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций «Верхнепышминского исторического музея» в стационарных условиях: 33 мероприятия, число посетителей 11 291 человек, вне стационара -2 мероприятия, число посетителей 1 125 человек, («онлайн» - 1 412 человек).

- для МБУК «Верхнепышминского исторического музея» приобретены сенсорный киоск в экспозицию "1917, Гражданский раскол», экспозиционное оборудование для хранения экспонатов (бронированный короб, 2 штуки), компьютерное оборудование (моноблок, ноутбук, источник бесперебойного питания, многофункциональное устройство А4); - проведена гидропромывка, проверка гигрометров, замеры сопротивления;

- для Объединения сельских клубов «Луч» приобретены основные средства: подавитель обратной связи, процессор звукоэффектов, многофункциональное устройство; проведена гидропромывка, поверка приборов учета подающих сетей, замеры сопротивления электропроводки, светильники светодиодные 16 штук п. Исеть;

- для МБУК «Верхнепышминской централизованной библиотечной системы» приобретена система электронной книговыдачи для модернизации библиотеки и сервисы информационно-технического сопровождения, модельная библиотека для детей и молодежи;

- для МАУ «Дворца культуры «Металлург» приобретены 2 магнитолы (колонки портативные), один внешний жесткий диск для работы коллективов;

- для МБУК «Верхнепышминского парка культуры и отдыха» приобретена программа энергосбережения, осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств (увеличения мощности) при реконструкции парка;

- для осуществления нестационарного обслуживания населения отдаленных территорий городского округа Верхняя Пышма (перевозка мобильной сцены - прицепа) приобретен автомобиль - грузопассажирская газель Ford Transit L4H3 460Е.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретены путевки в санатории «Дюжонок» (150 штук), «Нижние Серги» (51 штука), «Самоцветы» (65 штук);

- приобретены путевки в оздоровительный лагерь «Жемчужина» - Анапа (30 штук);

- приобретены 18 сенсорных диспенсеров для мыла-пены, 43 светильника сво, проведены работы по замене люминесцентных ламп, 12 автоматических душей в корпуса;

- приобретены 12 ноутбуков в класс;

- проведен ремонт фасада корпуса № 2 муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка».

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа по автомотоспорту» реализованы спортивные мероприятия, с общим количеством участников 673 человек;

- муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа имени Александра Козицына» реализованы спортивные мероприятия, с общим количеством участников 1 960 человек;

- муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Лидер» реализованы спортивные мероприятия, с общим количеством участников 1 736 человек; также в рамках выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) МАУ «СШ «Лидер» проведены мероприятия по выполнению нормативов среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей ГО Верхняя Пышма, посвященных 90-летию созданию Всесоюзного комплекса ГТО с общим количеством 210 человек.

МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» приобретена:

- Наградная атрибутика и сувенирная продукция для награждения (поощрения) за участие в спортивных мероприятиях: статуэтка 20 штук, медаль наградная 600 комплектов, подарочные сертификаты на бытовую технику по 500 руб. 168 штук, продукты питания для проведения мероприятий, печатная продукция - дипломы 2 000 штук.

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- муниципальным автономным учреждением «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» организовано 10 мероприятий муниципального уровня досуга детей, подростков и молодежи;

- муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса» организовано 11 культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятия муниципального уровня для досуга детей, подростков и молодежи.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность муниципальных казенных учреждений «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма».

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» и соисполнители.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 миллиарда 538 миллионов рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 миллиарда 16 миллионов 310 тысяч рублей и местного бюджета 1 миллиард 521 миллион 690 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоены средства в размере 938 миллионов 548 тысяч рублей, или 37 процентов от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 485 миллионов 592 тысячи рублей, или 47,8 процента от плана, местного бюджета – 452 миллиона 956 тысяч рублей, или 29,8 процента от плана.

Программа включает в себя 3 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 7

Сведения о финансировании муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 445 981,8 | 938 548,8 | 36,9 |
|  |  | областной бюджет | 976 195,6 | 496 811,8 | 50,8 |
|  |  | местный бюджет | 1 469 786,2 | 441 737,0 | 30,0 |
| 2 | ПП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 63 333,6 | 24 910,0 | 39,3 |
|  |  | областной бюджет | 40 115,0 | 23 851,7 | 59,5 |
|  |  | местный бюджет | 23 218,6 | 1 058,3 | 4,6 |
| 3 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 28 685,2 | 10 160,8 | 35,4 |
|  |  | местный бюджет | 28 685,2 | 10 160,8 | 35,4 |

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии в 2021 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- заключен договор технологического присоединения 1499-16-03-Д от 12 января 2017 года на здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» и строительство пристроя по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6;

- продолжена реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6, выполнены следующие работы:

- подготовка площадки, разработка котлована, устройство фундаментов, устройство стен ниже отметки 0.000, устройство гидроизоляция стен ниже отметки 0.000, устройство утепления стен ниже отметки 0.000, устройство монолитного каркаса выше отметки 0.000, кладка наружных стен, кладка внутренних перегородок, устройство витража, утепление фасада, устройство кровли, устройство оконных конструкций – 100 процентов;

- устройство полов – 75 процентов;

- внутренняя отделка – 70 процентов;

- устройство инженерных коммуникаций – 78 процентов.

- продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53: производится подготовка территории, монтаж кровли, вынос сети теплоснабжения, монтаж системы вентиляции, канализации, отделочные работы, монтаж лифта, наружное освещение;

- разрабатывается проектно-сметная документация на строительство ФОК п. Красный и ФОК п. Исеть;

- проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области» - изменение целевых показателей в 2021 году на 3,4 км, проведение гос. историко-культ. экспертизы земельного участка, выполнение кадастровых работ по лыжероллерной трассе;

- Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма:

- 1 участок: автодорога Екатеринбург – Невьянск (от ЕКАД до ул. Петрова), частично выполнено переустройство водопропускных труб, частично произведено устройство дорожной одежды. Завершены работы по переустройству бытовой канализации под ЕКАДом;

- 2 участок: трамвайная линия по пр. Успенский (от ул. Петрова до путепровода), ведутся работы по сборке верхнего строения трамвайного пути;

- 3 участок: трамвайная линия (от путепровода до разворотного кольца), выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации. Ведутся подготовительные работы по устройству основания под трамвайный путь;

- 4 участок: разворотное кольцо. Демонтированы гаражные боксы. Выполнены работы по переустройству электрических сетей (частично), сетей водоснабжения и канализации. Выполнены работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации к диспетчерскому пункту. Проведена работа по сносу объектов недвижимости, попадающих в зону строительства, переустройство кабельной линии, монтаж опор освещения. Ведутся работы по укладке рельсо - шпальной решетки.

- Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма - здание администрации сдано, ведется приобретение оборудования для фасада (монитор), приобретение оборудование на усиление сигнала оператора связи, настройка конференцсвязи;

- реконструкция автодороги по ул. Феофанова. Переустройство сетей газораспределения. Выполнено 100 % НВК и ДК. Переустройство сетей электроснабжения. Устройство защитных футляров сетей электроснабжения. Устройство сетей электроосвещения). Переустроены сети газораспределения, электрогазоснабжения. Уложено дорожное полотно отрезков ПК 12- ПК 15;

- автодорога проспект Успенский от ул.Петрова до путепровода - ведутся работы по устройству дорожного покрытия, тротуарных и велосипедных дорожек. Переустройство сетей газораспределения. Выполнено 100 % НВК и ДК. Переустройство сетей электроснабжения. Устройство защитных футляров сетей электроснабжения. Устройство сетей электроосвещения. Переустроены сети газораспределения, электрогазоснабжения. Уложено дорожное полотно отрезков ПК 12- ПК 15;

- запланированы средства для проведения гос. экспертизы по реконструкции здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д.9;

- реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области». Объект введен в эксплуатацию. Предполагается оплата по техприсоединению;

- реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: «Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48 -документация не прошла гос. экспертизу;

- выполнена разработка проектно-сметной документации на строительство моста через р. Черная в п. Сагра;

- Строительство спортивного центра «Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма». Производится вертикальная планировка и благоустройство территории:

- конструкции металлические, огнезащита, лестницы, трибуны, стремянки, козырьки, фундамент под подъемник, фахверк под навесной фасад;

- огнезащита КМ трибун, пандусы главного входа; крыльцо главного входа, архитектурно-строительные работы, наружные стены, внутренние стены, кровля, окна, двери, витражи, полы, замена бетона М200 на М150;

- внутренние отделочные работы, наружные отделочные работы, внутренний водопровод, внутренняя канализация, отопление, теплоснабжение приточных установок, вентиляция, кондиционирование;

- противодымная вентиляция, внутреннее силовое электрооборудование, внутреннее электроосвещение, заземление и молниезащита, автоматика теплового пункта, монтаж систем связи;

- монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, наружные сети электроснабжения, благоустройство территории в границах участка;

- озеленение территории в границах участка, наружное освещение, вертикальная планировка в границе участка.

- ведутся инженерно-геологические работы на территории в районе п. Исеть, п. Красный Адуй;

- реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский д.111Б, литер А для МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском»: планируется сдача в 3 квартале 2021 г.;

- осуществляется поставка оборудования и мебели в СОШ №33, по ул. Чистова, д.4;

- обследуется техническое состояние, разработка проектно-сметной документации и строительство напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки до п. Санаторный: проект в работе, внесены изменения в ГПЗУ;

- продолжается строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма: производится компенсация убытков по выносу газа, разработка оси трассы, подготовительные работы переустройства сетей бытовой канализации.

- выполняется комплекс работ по ограждению кладбищ городского округа Верхняя Пышма: составление сметной документации;

- заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных образовательных учреждений (Микрорайон Северный и Центр-Юг), срок окончания работ по экспертизе - сентябрь 2021 года;

- продолжается реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО "УЗХР" до промплощадки АО "Уралэлектромедь" в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова), производится устройство дорожной одежды авто, устройство ливневой канализации;

- проведена реконструкция здания магазина под физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.40 лет Октября, д.73: НВК-10%, ВК-40%, конструкция здания 100%, отделка 100%, благоустройство 100%, инженерные системы 100%;

- ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Октябрьская;

- готовится проектно-сметная документация на строительство въездного знака в город Верхняя Пышма;

- проведена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, ремонт объектов недвижимого имущества: ул. Калинина 68 в г. Верхняя Пышма;

- готовится проектно-сметная документация на благоустройство территории в районе проспекта Успенский –ул. Октябрьская- ул. Козицына в г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда:

- п. Кедровое ул. Пушкина, д.5 - 3 квартиры;

- п. Кедровое. Ул. Класона, д.4 - 10 квартир (1 квартира готовится на переселение);

- п. Кедровое ул. Школьников, д.5 (переселение 3-4 квартал 2021 года);

- г. Верхняя Пышма: ул. Победы, д.14 (переселение 3-4 квартал 2021 года).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма»

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 184 миллиона 69 тысяч рублей, в том числе средств федерального бюджета – 27 миллион 889 тысяч рублей, областного бюджета – 133 миллиона 502 тысячи рублей, местного бюджета – 22 миллионов 667 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2021 года в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 126 миллионов 813 тысяч рублей или 68,9 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19 миллионов 741 тысяча рублей или 71,0 процента от плана, областного бюджета – 91 миллион 35 тысяч рублей или 68,2 процента от плана, местного бюджета – 16 миллионов 36 тысяч рублей или 70,7 процента от плана.

Программа включает в себя 7 подпрограмм.

Таблица 8

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 150 569,1 | 103 343,0 | 68,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 27 256,7 | 19 212,5 | 70,5 |
|  |  | областной бюджет | 118 394,8 | 82 582,8 | 69,8 |
|  |  | местный бюджет | 4 917,6 | 1 547,7 | 31,5 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 327,4 | 3 035,9 | 57,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 327,4 | 3 035,9 | 57,0 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 168,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 168,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 037,6 | 698,5 | 67,3 |
|  |  | местный бюджет | 1 037,6 | 698,5 | 67,3 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 15 736,6 | 14 844,3 | 94,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 529,4 | 529,4 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 980,8 | 3 561,0 | 89,5 |
|  |  | местный бюджет | 11 226,4 | 10 754,0 | 95,8 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |
|  |  | областной бюджет | 10 272,5 | 4 167,4 | 40,6 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- 74 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 2 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему инвалиду III группы; 53 лицам, имеющим иждивенцев; 2 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 13 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 3 лицам, пострадавшим от пожаров;

- 23 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачено денежное вознаграждение;

- 2 лица награждены знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма», единоразово выплачено денежное вознаграждение;

- 7561 гражданин получил компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 770 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3451 гражданин, получивший оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретено 2 060 доз против клещевого энцефалита;

- приобретено 840 доз против гепатита А;

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 5 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 7 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещевленность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

-обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведено 17 заседаний психолого-медико-педагогической комиссии;

в МБУК «Верхнепышминский исторический музей» приобретено:

- кнопка вызова;

- звуковой информатор с кнопкой активации;

- маркеровочная лента;

- извещатель;

- тактильная пиктограмма;

- таблички;

- изготовлен паспорт доступности МБУК «Верхнепышминский исторический музей».

- в МАУ «Спортивная школа «Лидер» приобретены 2 знака (стоянка для инвалидов, указатель) и 2 тактильных таблички;

- в МАУ ДО «Алые паруса» приобретены 3 тактильные таблички.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность отдела субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 115 миллионов 590 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 89 миллионов 247 тысяч рублей, местного бюджета – 26 миллионов 343 тысячи рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоены средства в размере 24 миллиона 680 тысяч рублей или 21,4 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 11 миллионов 327 тысяч рублей или 12,7 процента от плана, местного бюджета – 13 миллионов 353 тысячи рублей или 50,7 процента от плана.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодие 2021 проведены следующие мероприятия:

- содержание МАФ на сумму 1 миллион 163 тысячи 200 рублей.

- на 109 детских площадках городского округа проводятся работы на ежемесячной основе по:

- замене сетки ограждения спортивных площадок;

- ремонт качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);

- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонт плиточного покрытия площадок;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;

- наполнение песком песочниц;

- заключен контракт «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК" (2 этап) 1 Пусковой комплекс» и «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК" (2 этап) 2 Пусковой комплекс»:

- установка МАФ;

- устройство покрытий дороги и детских площадок;

- установке опор наружного освещения;

- установка ограждений;

- заключен контракт «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК» (1 этап) 2 Пусковой комплекс»:

- установка МАФ;

- озеленению газонов и цветников;

- устройство покрытий площадки.