ОТЧЕТ

о ходе выполнения мероприятий, результатах и оценке эффективности реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП, по итогам 2021 года

На основании проведенной оценки эффективность реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» 
на 2017–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП (далее – комплексная программа), за 2021 год оценивается как удовлетворительная.

Эффективность реализации комплексной программы рассчитана исходя 
из степени:

1) достижения запланированных значений целевых показателей реализации комплексной программы, которая составила 87,5% и оценивается как удовлетворительная. Комплексной программой на 2021 год утверждены 24 целевых показателя, значения 21 из которых достигнуты согласно плану или превышают его. Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы за 2021 год представлен в таблице 1;

2) исполнения плана мероприятий по реализации комплексной программы, которая составила 72,3% и оценивается как удовлетворительная. Планом мероприятий на 2021 год предусмотрена реализация 57 мероприятий, в полном объеме исполнено 41 мероприятие. Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 2021 год представлен в таблице 2.

Фактический объем финансирования мероприятий комплексной программы 
по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 4 963 231,7 тыс. рублей, или 68,6% от плана, в том числе:

федеральный бюджет – 46 382,9 тыс. рублей, или 112,8% от плана;

областной бюджет – 1 356 529,4 тыс. рублей, или 127,5% от плана;

местный бюджет – 946 068,5 тыс. рублей, или 62,5% от плана;

внебюджетные источники – 2 614 250,8 тыс. рублей, или 56,7% от плана.

В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям.

Направление 1 «Развитие строительного комплекса»

Введены в эксплуатацию жилые дома в ЖК «Петровский» и «Рифей», районе «Балтым-парк», многоквартирные жилые дома по ул. Октябрьская, д. 5, ул. Александра Козицына, д. 7 и д. 15 общей площадью 50,391 тыс. кв. метров.

Переселены граждане из 8 аварийных жилых помещений общей площадью 1415,2 кв. метров в поселках Кедровое и Ольховка.

Завершено строительство и введено в эксплуатацию здание администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115.

Направление 2 «Развитие образования»

Завершена реконструкция здания школы № 3 по ул. Машиностроителей, д. 6, школы № 1 с углубленным изучением предметов имени Б.С. Суворова 
по ул. Красноармейская, д. 6. Осуществлена покупка мебели и оборудования для школы № 25 по ул. Петрова д. 43а и начальной школы по ул. Чистова, д. 4 
в г. Верхняя Пышма.

Завершено строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма, объект введен в эксплуатацию.

Разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада на 270 мест в микрорайонах Северный и Центр-Юг в г. Верхняя Пышма и реконструкцию здания школы № 7 в пос. Исеть и школы № 16 в пос. Красном.

Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»

Завершено строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Верхняя Пышма и реконструкция административного здания 
МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», объекты введены в эксплуатацию.

Завершается строительство Дворца самбо в г. Верхняя Пышма, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Приобретены и установлены спортивные тренажеры для занятий уличной гимнастикой по ул. 2-я Пролетарская, д. 1 в г. Верхняя Пышма.

Разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть, проводится государственная экспертиза.

Осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Кривоусова, д.53 в г. Верхняя Пышма.

Направление 4 «Развитие здравоохранения»

Осуществляется капитальный ремонт здания центральной городской больницы, срок окончания работ – 01.09.2022, закуплен и установлен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Половинном.

Направление 5 «Развитие культуры»

Проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство клуба в с. Мостовское.

Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках проектирования и реконструкции водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки выполнены работы по реконструкции первой ветки водовода от ВК2 до ВК3 и проектированию первой ветки водовода ВК3 до ВК4 по направлению к г. Верхняя Пышма.

Выполнен 2 этап благоустройства общественной территории «Верхнепышминский парк культуры и отдыха, «Мамин парк».

Осуществлено строительство магистральных наружных сетей водоотведения по улицам Яблоневая и Садовая в с. Балтым, 40 лет Октября и Охотников 
в г. Верхняя Пышма.

Разработана проектно-сметная документация на строительство распределительных газовых сетей в пос. Ромашка.

Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Завершено строительство трамвайной линии на территории городского округа Верхняя Пышма, автомобильной дороги по ул. Машиностроителей в микрорайоне Северный, реконструкция автомобильной дороги по проспекту Успенский и ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма.

Осуществляется строительство автомобильной дороги от промышленной площадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» и по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма, ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»

Введено в эксплуатацию 92 объекта потребительского рынка, в том числе 
52 предприятия торговли, 27 предприятий бытового обслуживания, 13 предприятий общественного питания.

Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»

Завершена реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь», объект введен в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию отделения безосновного производства, смонтировано 548 тонн металлоконструкций.

В рамках реконструкции лигатурного производства АО «Уралредмет» выполнены проектно-изыскательские работы, разработан проект, определяющий нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу.

В рамках технического перевооружения плавильного передела, 
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» введена в режим промышленной эксплуатации электронно-лучевая установка.

Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Проведена пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (изготовлены каталоги товаропроизводителей и самозанятых), 3 бизнес-разбора, 5 мастермайндов, 5 тренингов, 1 круглый стол, 2 мастер-класса, 3 семинара, 1 вебинар, оказана консультационная поддержка.

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей комплексной программы за 2021 год

Таблица 1

| Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1 «Развитие строительного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 118,7 | 173,5 | 146,2 |  |
| 3. | Целевой показатель 2. Ввод в эксплуатацию административных зданий | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 4. | Направление 2 «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| 5. | Целевой показатель 4. Ввод мест в общеобразовательных организациях | мест | 1200 | 1200 | 100,0 |  |
| 6. | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 7. | Целевой показатель 6. Количество объектов физической культуры и спорта, вводимых в эксплуатацию | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 8. | Целевой показатель 7. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 9. | Целевой показатель 8. Количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 10. | Направление 4 «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| 11. | Целевой показатель 10. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 12. | Целевой показатель 11. Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов | не менее 82 | 100 | 122,0 |  |
| 13. | Направление 5 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 14. | Целевой показатель 13. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | единиц | 255 | 266 | 104,3 |  |
| 15. | Целевой показатель 14. Увеличение числа посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года) | раз | 1,0 | 1,15 | 115,0 |  |
| 16. | Целевой показатель 15. Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 1820 | 2080 | 114,3 |  |
| 17. | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 18. | Целевой показатель 21. Ввод в эксплуатацию линейных сооружений газоснабжения | км | 1,5 | 0 | 0 | сроки строительства распределительных газопроводов в с. Мостовское перенесены на 2022 год |
| 19. | Целевой показатель 22. Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | 17,4 | 17,4 | 100,0 |  |
| 20. | Целевой показатель 23. Количество перерывов в подаче воды (аварийность системы) | единиц/км | 0,71 | 0,27 | 263,0 |  |
| 21. | Целевой показатель 24. Увеличение объема резервуаров для хранения воды | куб. метров | 16 800 | 19 200 | 114,3 |  |
| 22. | Целевой показатель 26. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 23. | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 24. | Целевой показатель 28. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 10,5 | 4,397 | 41,8 | осуществляется строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова и от промышленной площадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь», срок ввода объектов в эксплуатацию запланирован в 2022 году |
| 25. | Целевой показатель 29. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 1,4 | 0 | 0 | ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» утвержден новый проект планировки автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – пос. Садовый, срок проведения реконструкции перенесен на 2022 год |
| 26. | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» |  |  |  |  |  |
| 27. | Целевой показатель 30. Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на 1000 жителей | 565 | 641 | 113,4 |  |
| 28. | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 29. | Целевой показатель 31. Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) | тыс. рублей | 770 512 | 1 211 908,93 | 157,3 |  |
| 30. | Целевой показатель 32. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 470 | 566 | 120,4 |  |
| 31. | Целевой показатель 33. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 31 | 33 | 106,4 |  |
| 32. | Целевой показатель 34. Создание новых рабочих мест | мест | 70 | 236 | 337,1 |  |
| 33. | Целевой показатель 35. Модернизированные рабочие места | мест | 93 | 93 | 100,0 |  |

ОТЧЕТ

о выполнение мероприятий комплексной программы за 2021 год

Таблица 2

| Номер строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент исполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по комплексной программе в том числе: | 7 230 976,0 | 4 963 231,7 | 68,6 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 41 125,0 | 46 382,9 | 112,8 |  |
| 3. | областной бюджет | 1 063 582,3 | 1 356 529,4 | 127,5 |  |
| 4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 670 355,4 | 783 818,2 | 116,9 |  |
| 5. | местный бюджет | 1 514 601,0 | 946 068,5 | 62,5 |  |
| 6. | внебюджетные источники | 4 611 667,8 | 2 614 250,8 | 56,7 |  |
| 7. | Направление 1 «Развитие строительного комплекса» |  |  |  |  |
| 8. | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 3 240 041,2 | 1 382 531,1 | 42,7 |  |
| 9. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | областной бюджет | 64 772,1 | 57 832,0 | 89,3 |  |
| 11. | в том числе субсидии местным бюджетам | 64 772,1 | 57 832,0 | 89,3 |  |
| 12. | местный бюджет | 16 647,5 | 67 518,6 | 405,6 |  |
| 13. | внебюджетные источники | 3 158 621,6 | 1 257 180,5 | 39,8 |  |
| 14. | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3 158 621,6 | 1 257 180,5 | 39,8 | Мероприятие исполнено. Введены в эксплуатацию жилые дома в ЖК «Петровский» и «Рифей», районе «Балтым-парк», многоквартирные жилые дома по ул. Октябрьская, д. 5, ул. Александра Козицына, д. 7 и д. 15 общей площадью 50,391 тыс. кв. метров |
| 15. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19. | внебюджетные источники | 3 158 621,6 | 1 257 180,5 | 39,8 |  |
| 20. | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 67 213,7 | 80 826,3 | 120,3 | Мероприятие исполнено. Переселены граждане из 8 аварийных жилых помещений общей площадью 1415,2 кв. метров в поселках Кедровое и Ольховка |
| 21. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22. | областной бюджет | 64 772,1 | 57 832,0 | 89,3 |  |
| 23. | в том числе субсидии местным бюджетам | 64 772,1 | 57 832,0 | 89,3 |  |
| 24. | местный бюджет | 2441,6 | 22 994,3 | 941,8 |  |
| 25. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26. | Мероприятие 6. «Проектирование и строительство здания администрации по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115», всего из них: | 14 205,9 | 44 524,3 | 313,4 | Мероприятие исполнено. Завершено строительство и введено в эксплуатацию здание администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115 |
| 27. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30. | местный бюджет | 14 205,9 | 44 524,3 | 313,4 |  |
| 31. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32. | Направление 2 «Развитие образования» |  |  |  |  |
| 33. | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 212 206,3 | 173 087,6 | 81,6 |  |
| 34. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35. | областной бюджет | 140 500,9 | 148 486,3 | 105,7 |  |
| 36. | в том числе субсидии местным бюджетам | 124 063,2 | 132 048,6 | 106,4 |  |
| 37. | местный бюджет | 51 155,4 | 24 601,3 | 48,1 |  |
| 38. | внебюджетные источники | 20 550,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39. | Мероприятие 9. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» и строительство пристроя по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6», всего из них: | 1984,2 | 1823,7 | 91,9 | Мероприятие исполнено. Реконструкция школы завершена, объект введен в эксплуатацию |
| 40. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43. | местный бюджет | 1984,2 | 1823,7 | 91,9 |  |
| 44. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45. | Мероприятие 10. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6», всего из них: | 133 333,5 | 124 248,5 | 93,2 | Мероприятие исполнено. Реконструкция школы завершена, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств |
| 46. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47. | областной бюджет | 119 901,1 | 109 532,3 | 91,4 |  |
| 48. | в том числе субсидии местным бюджетам | 119 901,1 | 109 532,3 | 91,4 |  |
| 49. | местный бюджет | 13 432,4 | 14 716,2 | 109,6 |  |
| 50. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51. | Мероприятие 17. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И. Талыкова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48», всего из них: | 580,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено. Осуществляется корректировка проектно-сметной документации |
| 52. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55. | местный бюджет | 580,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57. | Мероприятие 20. «Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 1500 мест в квартале улиц Юбилейная – Сварщиков – проспект Успенский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы |
| 58. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62. | внебюджетные источники | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63. | Мероприятие 23. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 1118 мест в микрорайоне Центральный г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3550,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы |
| 64. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68. | внебюджетные источники | 3550,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69. | Мероприятие 24. «Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 16 437,7 | 16 437,7 | 100,0 | Мероприятие исполнено. Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию. Произведена оплата работ, выполненных в 2020 году |
| 70. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71. | областной бюджет | 16 437,7 | 16 437,7 | 100,0 |  |
| 72. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75. | Мероприятие 27. «Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 9113,4 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 76. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 77. | областной бюджет | 4162,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78. | в том числе субсидии местным бюджетам | 4162,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 79. | местный бюджет | 4951,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81. | Мероприятие 28. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а», всего из них: | 309,2 | 7324,8 | 100,0 | Мероприятие исполнено. Осуществлена покупка мебели и оборудования |
| 82. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85. | местный бюджет | 309,2 | 7324,8 | 100,0 |  |
| 86. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87. | Мероприятие 29. «Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4», всего из них: | 8,3 | 23 252,9 | 280 155,4 | Мероприятие исполнено. Осуществлена покупка мебели и оборудования. Освоен остаток средств областного бюджета за 2021 год в размере 22 516,3 тыс. рублей |
| 88. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 89. | областной бюджет | 0,0 | 22 516,3 | 0,0 |  |
| 90. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 22 516,3 | 0,0 |  |
| 91. | местный бюджет | 8,3 | 736,6 | 8 874,7 |  |
| 92. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 93. | Мероприятие 31. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7450,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы |
| 94. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 95. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 96. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 97. | местный бюджет | 7450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 98. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99. | Мероприятие 33. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Центр-Юг г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7450,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы |
| 100. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102. | в том числе субсидия местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103. | местный бюджет | 7450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105. | Мероприятие 35. «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: пос. Исеть, ул. Мира, д. 18», всего из них: | 7495,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы |
| 106. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 107. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 109. | местный бюджет | 7495,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 110. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 111. | Мероприятие 37. «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по адресу: пос. Красный, ул. Жданова, д. 23», всего из них: | 7495,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы |
| 112. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 113. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 115. | местный бюджет | 7495,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 116. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 117. | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 118. | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 504 383,5 | 625 931,9 | 124,1 |  |
| 119. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 120. | областной бюджет | 321 720,1 | 452 643,0 | 140,7 |  |
| 121. | в том числе субсидии местным бюджетам | 321 720,1 | 452 643,0 | 140,7 |  |
| 122. | местный бюджет | 182 663,4 | 173 288,9 | 94,9 |  |
| 123. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 124. | Мероприятие 39. «Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Красный», всего из них: | 4374,2 | 929,2 | 21,2 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, возмещены расходы по проведению государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной документации |
| 125. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 126. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 127. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 128. | местный бюджет | 4374,2 | 929,2 | 21,2 |  |
| 129. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 130. | Мероприятие 42. «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 53», всего из них: | 70 903,4 | 65 622,7 | 92,6 | Мероприятие исполнено. Осуществляется строительство объекта. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств |
| 131. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 132. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 133. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 134. | местный бюджет | 70 903,4 | 65 622,7 | 92,6 |  |
| 135. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 136. | Мероприятие 43. «Проектирование спортивного комплекса с лыжероллерной трассой, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 100,0 | 339,5 | 339,5 | Мероприятие исполнено. Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию. Освоен остаток средств областного бюджета за 2020 год в размере 143,5 тыс. рублей |
| 137. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 138. | областной бюджет | 0,0 | 143,5 | 100,0 |  |
| 139. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 143,5 | 100,0 |  |
| 140. | местный бюджет | 100,0 | 196,0 | 196,0 |  |
| 141. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 142. | Мероприятие 45. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть», всего из них: | 4334,4 | 1071,8 | 24,7 | Мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация, проводится государственная экспертиза. Сложилась экономия средств |
| 143. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 144. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 145. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 146. | местный бюджет | 4334,4 | 1071,8 | 24,7 |  |
| 147. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 148. | Мероприятие 48. «Строительство Дворца самбо в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 371 927,9 | 506 973,2 | 136,3 | Мероприятие исполнено. Строительная готовность объекта – 98%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. Освоен остаток средств областного бюджета за 2020 год в размере 166 341,9 тыс. рублей |
| 149. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 150. | областной бюджет | 321 520,1 | 452 299,5 | 140,7 |  |
| 151. | в том числе субсидии местным бюджетам | 321 520,1 | 452 299,5 | 140,7 |  |
| 152. | местный бюджет | 50 407,8 | 54 673,7 | 108,5 |  |
| 153. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 154. | Мероприятие 52. «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), всего из них: | 52 343,6 | 50 595,5 | 96,7 | Мероприятие исполнено. Реконструкция завершена, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств |
| 155. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 157. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 158. | местный бюджет | 52 343,6 | 50 595,5 | 96,7 |  |
| 159. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 160. | Мероприятие 53. «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 400,0 | 400,0 | 100,0 | Мероприятие исполнено. Приобретены и установлены спортивные тренажеры для занятий уличной гимнастикой по ул. 2-я Пролетарская, д. 1 в г. Верхняя Пышма |
| 161. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 162. | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 163. | в том числе субсидии местным бюджетам | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 164. | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 165. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 166. | Направление 4 «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |
| 167. | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 44 788,7 | 50 651,0 | 113,1 |  |
| 168. | федеральный бюджет | 41 125,0 | 46 382,9 | 112,8 |  |
| 169. | областной бюджет | 3663,7 | 4268,1 | 116,5 |  |
| 170. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 171. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 172. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 173. | Мероприятие 59. «Капитальный ремонт здания государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина», всего из них: | 37 588,7 | 43 451,0 | 115,6 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется капитальный ремонт здания, срок окончания работ – 01.09.2022 |
| 174. | федеральный бюджет | 34 513,9 | 39 789,6 | 115,3 |  |
| 175. | областной бюджет | 3074,8 | 3661,4 | 119,1 |  |
| 176. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 177. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 178. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 179. | Мероприятие 60. «Установка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселках Половинный и Сагра городского округа Верхняя Пышма» всего из них: | 7200,0 | 7200,0 | 100,0 | Мероприятие исполнено. Закуплен и установлен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Половинном |
| 180. | федеральный бюджет | 6611,0 | 6593,3 | 99,7 |  |
| 181. | областной бюджет | 589,0 | 606,7 | 103,0 |  |
| 182. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 183. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 184. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 185. | Направление 5 «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| 186. | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 7560,0 | 746,0 | 9,9 |  |
| 187. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 188. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 189. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 190. | местный бюджет | 7560,0 | 746,0 | 9,9 |  |
| 191. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 192. | Мероприятие 62. «Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское», всего из них: | 3296,0 | 746,0 | 22,6 | Мероприятие исполнено. Проведена государственная экспертиза проектной документации. Сложилась экономия средств |
| 193. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 194. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 195. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 196. | местный бюджет | 3296,0 | 746,0 | 22,6 |  |
| 197. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 198. | Мероприятие 63. «Строительство клуба в пос. Сагра», всего из них: | 4264,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 199. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 200. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 201. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 202. | местный бюджет | 4264,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 203. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 204. | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 205. | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 222 280,1 | 157 941,9 | 71,1 |  |
| 206. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 207. | областной бюджет | 113 747,0 | 113 747,0 | 100,0 |  |
| 208. | в том числе субсидии местным бюджетам | 33 747,0 | 33 747,0 | 100,0 |  |
| 209. | местный бюджет | 75 812,9 | 36 596,1 | 48,3 |  |
| 210. | внебюджетные источники | 32 720,2 | 7598,8 | 23,2 |  |
| 211. | Мероприятие 124. «Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское», всего из них: | 4930,7 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 212. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 213. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 214. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 215. | местный бюджет | 4930,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 216. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 217. | Мероприятие 130. «Расширение канализационных очистных сооружений городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сутки (первая и вторая очереди)», всего из них: | 24 557,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 218. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 219. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 220. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 221. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 222. | внебюджетные источники | 24 557,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 223. | Мероприятие 132. «Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 500,0 | 277,1 | 55,4 | Мероприятие исполнено. Выполнены работы по проектированию первой ветки водовода ВК3 до ВК4 по направлению к г. Верхняя Пышма. Сложилась экономия средств |
| 224. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 225. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 226. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 227. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 228. | внебюджетные источники | 500,0 | 277,1 | 55,4 |  |
| 229. | Мероприятие 133. «Реконструкция водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 7663,2 | 7321,7 | 95,5 | Мероприятие исполнено. Выполнены работы по реконструкции первой ветки водовода от ВК2 до ВК3 по направлению к г. Верхняя Пышма. Сложилась экономия средств |
| 230. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 231. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 232. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 233. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 234. | внебюджетные источники | 7663,2 | 7321,7 | 95,5 |  |
| 235. | Мероприятие 134. «Проектирование реконструкции насосной станции IV подъем по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35», всего из них: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 236. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 237. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 238. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 239. | местный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 240. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 241. | Мероприятие 137. «Поставка и монтаж комплекта оборудования для автоматизации повысительной насосной станции, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская», всего из них: | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 242. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 243. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 244. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 245. | местный бюджет | 4700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 246. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 247. | Мероприятие 140. «Реконструкция напорных коллекторов в сельской местности городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 248. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 249. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 250. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 251. | местный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 252. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 253. | Мероприятие 141. «Строительство канализационного коллектора. Электроснабжение главных канализационных насосных станции № 1 и 2 в пос. Санаторный», всего из них: | 16 001,7 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 254. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 255. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 256. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 257. | местный бюджет | 16 001,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 258. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 259. | Мероприятие 144. «Проектирование реконструкции и модернизации станции водоподготовки, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2а», всего из них: | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 260. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 261. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 262. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 263. | местный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 264. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 265. | Мероприятие 150. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 133 048,0 | 132 115,4 | 99,3 | Мероприятие исполнено. Выполнено благоустройство общественной территории «Верхнепышминский парк культуры и отдыха, «Мамин парк» (2 этап, 2 пусковой комплекс) |
| 266. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 267. | областной бюджет | 113 747,0 | 113 747,0 | 100,0 |  |
| 268. | в том числе субсидии местным бюджетам | 33 747,0 | 33 747,0 | 100,0 |  |
| 269. | местный бюджет | 19 301,0 | 18 368,4 | 95,2 |  |
| 270. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 271. | Мероприятие 151. «Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 20 981,5 | 15 329,8 | 73,1 | Мероприятие исполнено. Осуществлено строительство магистральных наружных сетей водоотведения по улицам Яблоневая и Садовая в с. Балтым, 40 лет Октября и Охотников в г. Верхняя Пышма |
| 272. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 273. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 274. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 275. | местный бюджет | 20 981,5 | 15 329,8 | 73,1 |  |
| 276. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 277. | Мероприятие 152. «Разработка проектной документации на строительство объекта «Распределительные газовые сети в пос. Ромашка», всего из них: | 2898,0 | 2897,9 | 100,0 | Мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза |
| 278. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 279. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 280. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 281. | местный бюджет | 2898,0 | 2897,9 | 100,0 |  |
| 282. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 283. | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 284. | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 1 600 440,3 | 1 218 870,6 | 76,2 |  |
| 285. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 286. | областной бюджет | 419 178,5 | 579 553,0 | 138,3 |  |
| 287. | в том числе субсидии местным бюджетам | 126 053,0 | 107 547,6 | 85,3 |  |
| 288. | местный бюджет | 1 176 761,8 | 639 317,6 | 54,3 |  |
| 289. | внебюджетные источники | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 290. | Мероприятие 158. «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», всего из них: | 713235,2 | 600 618,1 | 84,2 | Мероприятие исполнено. Строительно-монтажные работы на территории городского округа Верхняя Пышма завершены. Сложилась экономия средств |
| 291. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 292. | областной бюджет | 0,0 | 222 996,7 | 0,0 |  |
| 293. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 294. | местный бюджет | 713 235,2 | 377 621,4 | 52,9 |  |
| 295. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 296. | Мероприятие 159. «Реконструкция автомобильной дороги проспекта Успенского от ул. Петрова до путепровода, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 212 830,2 | 205 962,3 | 96,8 | Мероприятие исполнено. Реконструкция автомобильной дороги завершена, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств |
| 297. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 298. | областной бюджет | 0,0 | 40 883,2 | 0,0 |  |
| 299. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 300. | местный бюджет | 212 830,2 | 165 079,1 | 77,6 |  |
| 301. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 302. | Мероприятие 164. «Проектирование «улица Шамаева», с. Балтым от северной границы земельного участка до развязки автодороги «Обход г. Верхняя Пышма с автодорогой в пос. Залесье», ООО специализированный застройщик «ЮИТ Рифей»», всего из них: | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 303. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 304. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 305. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 306. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 307. | внебюджетные источники | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 308. | Мероприятие 165. «Строительство линейного объекта «участки: ул. Машиностроителей, Гороховая, Зеленая (проектная) в границах района Северный г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 91 621,1 | 91 621,2 | 100,0 | Мероприятие исполнено. Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма завершено, объект введен в эксплуатацию |
| 309. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 310. | областной бюджет | 87 040,1 | 87 040,1 | 100,0 |  |
| 311. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 312. | местный бюджет | 4581,0 | 4581,1 | 100,0 |  |
| 313. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 314. | Мероприятие 167. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленой в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 13 372,9 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 315. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 316. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 317. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 318. | местный бюджет | 13 372,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 319. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 320. | Мероприятие 170. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 30 784,1 | 9982,1 | 32,4 | Мероприятие исполнено. Проведена реконструкция автомобильной дороги. Сложилась экономия средств |
| 321. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 322. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 323. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 324. | местный бюджет | 30 784,1 | 9982,1 | 32,4 |  |
| 325. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 326. | Мероприятие 173. «Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 917,4 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 327. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 328. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 329. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 330. | местный бюджет | 917,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 331. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 332. | Мероприятие 174. «Строительство автомобильной дороги от промышленной площадки АО «Уральский завод химических реактивов» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 282 172,4 | 176 477,8 | 62,5 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Объект строительства является переходящим, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году |
| 333. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 334. | областной бюджет | 126 053,0 | 107 547,6 | 85,3 |  |
| 335. | в том числе субсидии местным бюджетам | 126 053,0 | 107 547,6 | 85,3 |  |
| 336. | местный бюджет | 156 119,4 | 68 930,2 | 44,2 |  |
| 337. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 338. | Мероприятие 180. «Строительство продолжения ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 339. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 340. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 341. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 342. | местный бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 343. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 344. | Мероприятие 185. «Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 152 683,1 | 128 764,2 | 84,3 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Объект строительства является переходящим, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году |
| 345. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 346. | областной бюджет | 121 085,4 | 121 085,4 | 100,0 |  |
| 347. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 348. | местный бюджет | 31 597,7 | 7678,8 | 24,3 |  |
| 349. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 350. | Мероприятие 187. «Проектирование моста через реку Черная, пос. Сагра» всего из них: | 5445,0 | 5445,0 | 100,0 | Мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация |
| 351. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 352. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 353. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 354. | местный бюджет | 5445,0 | 5445,0 | 100,0 |  |
| 355. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 356. | Мероприятие 190. «Реконструкция автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – пос. Садовый со строительством обхода пос. Садовый на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и городского округа Верхняя Пышма («ЛогоПарк»)», всего из них: | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено. ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» утвержден новый проект планировки автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – пос. Садовый, срок проведения реконструкции перенесен на 2022 год |
| 357. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 358. | областной бюджет | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 359. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 360. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 361. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 362. | Мероприятие 192. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3878,9 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования |
| 363. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 364. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 365. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 366. | местный бюджет | 3878,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 367. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 368. | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» |  |  |  |  |
| 369. | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 30 000,0 | 159 620,0 | 532,1 |  |
| 370. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 371. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 372. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 373. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 374. | внебюджетные источники | 30 000,0 | 159 620,0 | 532,1 |  |
| 375. | Мероприятие 194. «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30 000,0 | 159 620,0 | 532,1 | Мероприятие исполнено. Введено в эксплуатацию 92 объекта потребительского рынка, в том числе 52 предприятия торговли, 27 предприятий бытового обслуживания, 13 предприятий общественного питания |
| 376. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 377. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 378. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 379. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 380. | внебюджетные источники | 30 000,0 | 159 620,0 | 532,1 |  |
| 381. | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства» |  |  |  |  |
| 382. | Всего по направлению 9 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 1 369 276,0 | 1 193 851,5 | 87,2 |  |
| 383. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 384. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 385. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 386. | местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 |  |
| 387. | внебюджетные источники | 1 365 276,0 | 1 189 851,5 | 87,2 |  |
| 388. | Мероприятие 195. «Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства», всего из них: | 1 325 776,0 | 1 179 169,0 | 88,9 | Мероприятие исполнено. Завершена реконструкция цеха , объект введен в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию отделения безосновного производства, смонтировано 548 тонн металлоконструкций |
| 389. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 390. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 391. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 392. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 393. | внебюджетные источники | 1 325 776,0 | 1 179 169,0 | 88,9 |  |
| 394. | Мероприятие 196. «Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего из них: | 26 000,0 | 3440,0 | 13,2 | Мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Выполнены проектно-изыскательские работы, разработан проект, определяющий нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу |
| 395. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 396. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 397. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 398. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 399. | внебюджетные источники | 26 000,0 | 3440,0 | 13,2 |  |
| 400. | Мероприятие 200. «Техническое перевооружение плавильного передела, АО «ЕЗ ОЦМ», всего из них: | 13 500,0 | 7242,5 | 53,6 | Мероприятие исполнено. Введена в режим промышленной эксплуатации электронно-лучевая установка |
| 401. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 402. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 403. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 404. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 405. | внебюджетные источники | 13 500,0 | 7242,5 | 53,6 |  |
| 406. | Мероприятие 203. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 4000,00 | 4000,00 | 100,0 | Мероприятие исполнено. Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Проведена пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (изготовлены каталоги товаропроизводителей и самозанятых), 3 бизнес-разбора, 5 мастермайндов, 5 тренингов, 1 круглый стол, 2 мастер-класса, 3 семинара, 1 вебинар, оказана консультационная поддержка |
| 407. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 408. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 409. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 410. | местный бюджет | 4000,00 | 4000,00 | 100,0 |  |
| 411. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |