8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 115 миллионов 590 тысячи 200 рублей, в том числе средства областного бюджета – 89 миллионов 247 тысяч рублей, местного бюджета – 26 миллионов 343 тысяч 200 рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоены средства в размере 24 миллиона 680 тысяч 100 рублей, в том числе средства областного бюджета – 11 миллионов 327 тысяч 100 рублей, местного бюджета – 13 миллионов 353 тысяч рублей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодие 2021 проведены следующие мероприятия:

- Содержание МАФ на сумму 1 миллион 163 тысячи 200 рублей.

- на 109 детских площадках городского округа проводятся работы на ежемесячной основе по:

- замене сетки ограждения спортивных площадок;

- ремонт качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);

- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонт плиточного покрытия площадок;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;

- наполнение песком песочниц;

- заключен контракт  «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК"  (2 этап) 1 Пусковой комплекс» и «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК"  (2 этап) 2 Пусковой комплекс»:

- установка МАФ;

- устройство покрытий дороги и детских площадок;

- установке опор наружного освещения;

- установка ограждений;

- заключен контракт «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК» (1 этап) 2 Пусковой комплекс»

- установка МАФ;

- озеленению газонов и цветников;

- устройство покрытий площадки.

| ФОРМА 1 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 1 полугодие 2021 Г. (отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя <*> |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1. Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 1308 | 654 | 654 | 50 | 100 | Обслуживание 109 дворовых территорий в месяц. Выполнение на 1 полугодие 2021 г. |
| 4 | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на территории городского округа | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 3 Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 | 100 | Муниципальный контракт до 15.10.2021 года |
| 7 | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на территории городского округа | процентов | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 7 | Целевой показатель 3 Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 7 | Задача 3 Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 1 Доля проектов благоустройства , реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества благоустроенных территорий в рамках муниципальной программы | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Целевой показатель 2 Доля проектов благоустройства , реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества благоустроенных территорий в рамках муниципальной программы | процентов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

| ФОРМА 2 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 1 полугодие 2021 года (отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии (процентов) | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 2 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"», в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по МП | 115 590,20 | 24 680,10 | 21,35 |  |  |  |
| 4 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | 89 247,0 | 11 327,1 | 12,7 |  |  |  |
| 6 | местный бюджет | 26 343,2 | 13 353,0 | 50,7 |  |  |  |
| 7 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8 | Прочие нужды | 115 590,2 | 24 680,1 | 21,4 |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет | 89 247,0 | 11 327,1 | 12,7 |  |  |  |
| 11 | местный бюджет | 26 343,2 | 13 353,0 | 50,7 |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13 | В том числе на реализацию регионального проекта : | 107 919,1 | 21 279,2 | 19,7 |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет | 89 247,0 | 11 327,1 | 12,7 |  |  |  |
| 16 | местный бюджет | 18 672,1 | 9 952,1 | 53,3 |  |  |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий | 4 362,0 | 1 163,2 | 26,7 |  |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 20 | местный бюджет | 4 362,0 | 1 163,2 |  |  |  |  |
| 21 | Подмероприятие 1.1. ул. Юбилейная д 3 , 5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 22 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 23 | Подмероприятие 1.2. пр. Успенский д. 58 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 25 | Подмероприятие 1.3. ул. М. Сибиряка 7, Кривоусова 49, 51 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 26 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 27 | Подмероприятие 1.4. ул. Машиностроителей 2, 2А, 4-1, 4-2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 28 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 29 | Подмероприятие 1.5. ул. Мичурина 8, 8 А, 8 Б 8 В | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 30 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 31 | Подмероприятие 1.6. ул. Уральских рабочих 41 А | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 32 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 33 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 34 | Подмероприятие 1.7. ул. Кривоусова 36 Б | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 35 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 36 | Подмероприятие 1.8. ул. Победы 9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 37 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 38 | Подмероприятие 1.9. Кривоусова ул. 36 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 39 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 40 | Подмероприятие 1.10. ул. Уральских рабочих 44 43, 43 А, 45 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 41 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 42 | Подмероприятие 1.11. Чистова ул.3 , Петрова ул., 57/А , победы ул. 24 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 43 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 44 | Подмероприятие 1.12. Чистова ул. 3 , пр. Успенский 125 Г | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 45 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 46 | Подмероприятие 1.13. Юбилейная ул. 24 - Машиностроителей 2 А; 4/2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 47 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 48 | Подмероприятие 1.14. Красноармейская ул. 7,9 ; Мичурина 8/В, 8/А | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 50 | Подмероприятие 1.15. Юбилейная ул. 3 ; Орджоникидзе 22 д. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 51 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 52 | Подмероприятие 1.16. Юбилейная ул. 22 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 53 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 54 | Подмероприятие 1.17. Уральских рабочих ул. 45; Юбилейная ул. 5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 55 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 56 | Подмероприятие 1.18. Степана Разина ул. - Шейкмана ул. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 57 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 58 | Подмероприятие 1.19. Содержание игрового оборудования (МАФ) и дворовых территорий многоквартирных домов ГО ВП | 4 362,0 | 1 163,2 | 26,7 |  |  | Мун. контракт до декабря 2021 г. |
| 59 | местный бюджет | 4 362,0 | 1 163,2 | 26,7 |  |  |  |
| 60 | Подмероприятие 1.20. Благоустройство внутридомовых территорий | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 61 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 62 | Подмероприятие 1.21. Благоустройство детских площадок | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 63 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 64 | Подмероприятие 1.22. Устройство детских игровых площадок Нагорный п. ул. Клубная 9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 65 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 66 | Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий | 1 858,1 | 1 063,6 |  |  |  |  |
| 67 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 68 | местный бюджет | 1 858,1 | 1 063,6 |  |  |  |  |
| 69 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 70 | Подмероприятие 2.1. Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 71 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 72 | Подмероприятие 2.2. Благоустройство бульвара по проспекту Успенскому от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма (1 этап) ( с учетом доработанного проекта) | 729,4 | 729,1 | 100,0 |  |  | Завезен плодородный грунт для устройства газонов |
| 73 | местный бюджет | 729,4 | 729,4 | 100,0 |  |  |  |
| 74 | Подмероприятие 2.3. Бульвар по проспекту Успенский от улицы Калинина до улицы Машиностроителей в городе Верхняя Пышма (Рабочее название проекта «Организация общественной зоны и благоустройство территории бульвара по пр. Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма. 2 этап – сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта). | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 75 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 76 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 77 | Подмероприятие 2.4. Благоустройство бульвара по пр. Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. В.Пышма (3 этап) | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 78 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 79 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 80 | Подмероприятие 2.5. Благоустройство бульвара по пр. Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. В.Пышма (4 этап) | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 81 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 82 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 83 | Подмероприятие 2.6. Благоустройство бульвара по пр. Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. В.Пышма (5 этап) | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 84 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 85 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 86 | Подмероприятие 2.7. Парк культуры и отдыха в п. Красный | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 87 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 88 | Подмероприятие 2.8. Сквер в п. Исеть в районе ул. Дружбы- ул. Мира | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 89 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 91 | Подмероприятие 2.9. Разработка эскизного проекта и составление сметной документации по благоустройству дворовой территории | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 92 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 93 | Подмероприятие 2.10. Проведение конкурса на лучший эскизный проект по благоустройству общественных территорий | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 94 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 95 | Подмероприятие 2.11. Разработка эскизного проекта и составление сметной документации по благоустройству дворовой территории | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 96 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 97 | Подмероприятие 2.12. Изготовление эскизных проектов благоустройства дворовых территорий ул. Феофанова, ул. Мичурина, ул. Калнина , пр. Успеский | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 98 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 99 | Подмероприятие 2.13. Подготовка документов для участия в конкурсе | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 100 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 101 | Подмероприятие 2.14. Фотосъемка территории парка г. Верхняя Пышма | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 102 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 103 | Подмероприятие 2.15. «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» (2 этап) разработка проектно сметной документации | 205,6 | 205,6 | 100,0 | 0,00 | 100,00 | Возврат денежных средств в МинЖКХ за недостижение целевых показателей по индекс качеству |
| 104 | местный бюджет | 205,6 | 205,6 | 100,0 | 0,00 | 100,00 |  |
| 105 | Подмероприятие 2.16. Пуско-наладочные работы видеонаблюдения «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК» (2 этап) 1 Пусковой комплекс» | 923,1 | 128,6 | 13,9 |  |  | Мун. контракт до декабря 2021 г. |
| 106 | местный бюджет | 923,1 | 128,6 | 13,9 |  |  |  |
| 107 | Мероприятие 3. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству дворовых территорий | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 108 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 109 | Мероприятие 4. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий | 843,6 | 843,6 |  |  |  |  |
| 110 | местный бюджет | 843,6 | 843,6 |  |  |  |  |
| 111 | Подмероприятие 4.1. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма "Манин парк" (1 этап) | 843,6 | 843,6 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | Экспертиза благоустройства «Манин Парк» 2 этап, 1 и 2 пусковой |
| 112 | местный бюджет | 843,6 | 843,6 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Подмероприятие 4.2. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий благоустройство бульвара по пр. Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма (1 этап) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 114 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 115 | Мероприятие 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2024 годы» | 607,4 | 330,5 | 54,4 |  |  | ЗП и налоги ведущего специалиста по комфортной среде |
| 116 | местный бюджет | 607,4 | 330,5 | 54,4 |  |  |  |
| 117 | Мероприятие 6. Реализация проектов инициативного бюджетирования на благоустройство территорий органов территориального общественного самоуправления | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 118 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 119 | Мероприятие 7. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 107 919,1 | 21 279,2 | 19,7 |  |  |  |
| 120 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 121 | областной бюджет | 89 247,0 | 11 327,1 | 12,7 |  |  |  |
| 122 | местный бюджет | 18 672,1 | 9 952,1 | 53,3 |  |  |  |
| 123 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 124 | Подмероприятие 7.1. «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» (1 этап) 2 Пусковой комплекс» | 9 436,1 | 1 354,2 | 14,4 |  |  | Мун. контракт до 03.12.2021 г. |
| 125 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 126 | областной бюджет | 9 247,0 | 1 327,1 | 14,4 |  |  |  |
| 127 | местный бюджет | 189,1 | 27,1 | 14,3 |  |  |  |
| 128 | Подмероприятие 7.2. «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК" (2 этап) 1 Пусковой комплекс» | 98 483,0 | 19 925,0 | 20,2 |  |  | Мун. контракт до 30.11.2021 г. |
| 129 | областной бюджет | 80 000,0 | 10 000,0 | 12,5 |  |  |  |
| 130 | местный бюджет | 18 483,0 | 9 925,0 | 53,7 |  |  |  |
| 131 | Подмероприятие 7.3. «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» "Верхнепышминский городской парк "МАНИН ПАРК" (2 этап) 2 Пусковой комплекс» | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 132 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 133 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

|  | Председатель МКУ "ЖКХ" |  |  | Трофимов И.С. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель Елкина Е.С.