Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 341 миллион 629 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 миллиона 5 тысяч рублей, местного бюджета – 339 миллионов 623 тысячи рублей.

За I полугодие 2021 года освоены средства в размере 123 миллионов 760 тысяч рублей (36,23 % от запланированных средств), в том числе местного бюджета – 123 миллиона 760 тысяч рублей (36,23 % от плана).

Программа включает в себя 6 подпрограмм (далее – ПП).

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за первое полугодие 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по строительству сети уличного освещения г. Верхняя Пышма Молебка 1;

- Выполнение работ по сбросу ливневой воды из ливневого коллектора ул. Феофанова;

- Осуществление кадастровых работ и инвентарно-технических по объектам водоснабжения и водоотведения;

- Проведение государственной экспертизы распределительных газовых сети п. Ромашка;

- ТО и АО от ГРС (Садовый-Лого парк) до п. Залесье, квартал "Дачный" до котельной Гранит п. Исеть, п. Половинный, п. Красный ул. Мира;

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по сносу аварийного ветхого жилья п. Исеть ул. Станционная 13;

- Проведена строительно-техническая экспертиза жилых домов по следующим адресам: п. Кедровое ул. 40 лет Октября, ул. Красноармейская 20, ул. Орджоникидзе 6, 12, ул. Кривоусова 16,14;

- Выплата субсидий на выполнение работ по установке откидного пандуса по ул. Успенский 58;

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения;

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнение работ по устройству контейнерной площадки на 3 евро контейнера с отсеком в п. Балтым;

- Выполнение работ по содержанию полигона в п. Красный;

- Работы по сбору, транспортированию, обработке для целей последующей утилизации отходов IV класса;

- Выполнение мероприятий по содержанию кладбищ в г. Верхняя Пышма: спил аварийных деревьев, содержание и экспертиза мест погребения;

- Работы по озеленению (оформление цветников);

- Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев;

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнение работ по оперативно-техническому обслуживанию светофорных объектов и дорожной инфраструктуры;

- Выполнение работ по ямочному ремонту дорог в г. Верхняя Пышма;

- Модернизация светофорного объекта с установкой дополнительной стойки светофора на перекрестке улица Петрова - переулок Победы г. Верхняя Пышма;

- Ремонт асфальтового покрытия УДС (ул. Кривоусова, Юбилейная, Уральских Рабочих, Машиностроителей)

- Работы по устройству тротуара по ул. Юбилейная вдоль МАДОУ детский сад № 3 в г. Верхняя Пышма

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

| ФОРМА 2 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 1 полугодие 2021 года (отчетный период) |  |  |  |  |  |
| тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс.рублей) |  |  |  |
|  |  | План | Факт | Выполнение (процентов) | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», в том числе: |  |  |  |  |
| 3 | Всего по МП | 341 629,50 | 123 760,90 | 36,23 |  |
| 4 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | областной бюджет | 2 005,70 | 268,00 | 13,36 |  |
| 6 | местный бюджет | 339 623,80 | 123 492,90 | 36,36 |  |
| 7 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Капитальные вложения | 33 280,3 | 774,10 | 2,33 |  |
| 9 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | местный бюджет | 33 280,30 | 774,10 | 2,33 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Прочие нужды | 308 349,20 | 122 986,80 | 39,89 |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | областной бюджет | 2 005,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | местный бюджет | 306 343,50 | 122 986,80 | 40,15 |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА |  |  |  |  |
| 19 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА | 35 920,1 | 2 504,9 | 6,97 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 22 | местный бюджет | 35 920,1 | 2 504,9 | 6,97 |  |
| 23 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 24 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 639,8 | 1 730,8 | 65,57 |  |
| 25 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 27 | местный бюджет | 2 639,8 | 1 730,8 | 65,57 |  |
| 28 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 29 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 33 280,3 | 774,10 | 2,33 |  |
| 30 | Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа | 16 919,9 | 489,7 | 2,89 |  |
| 31 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | местный бюджет | 16 919,9 | 489,7 | 2,89 |  |
| 34 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 35 | Подмероприятие 1.1.1. Строительство резервуаров МУП "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма в количестве 3-х штук | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 36 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 37 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 38 | Подмероприятие 1.1.2. Организация строительства подземных сетей водоснабжения , водоотведения г. Верхняя Пышма | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 39 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 40 | Подмероприятие 1.1.3. Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения в ГО Верхняя Пышма (ул. Красноармейская, ул. 40 лет Октября) | 3 040,8 | 0,0 | 0,00 |  |
| 41 | местный бюджет | 3 040,8 | 0,0 | 0,00 |  |
| 42 | Подмероприятие 1.1.4. Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения в ГО Верхняя Пышма (ул. Цветочная - ул. Маяковского в г. Верхняя Пышма) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 43 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 44 | Подмероприятие 1.1.5. Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения в ГО Верхняя Пышма (ул. Загородная в г. Верхняя Пышма) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 45 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 46 | Подмероприятие 1.1.6. Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения в ГО Верхняя Пышма (ул. Охотников в г. Верхняя Пышма) | 2 549,8 | 0,0 | 0,00 |  |
| 47 | местный бюджет | 2 549,8 | 0,0 | 0,00 |  |
| 48 | Подмероприятие 1.1.7. Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения в ГО Верхняя Пышма (ул. Талыкова -ул. Кубышева) | 1 117,6 | 0,0 | 0,00 |  |
| 49 | местный бюджет | 1 117,6 | 0,0 | 0,00 |  |
| 50 | Подмероприятие 1.1.8. Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения (ГО Верхняя Пышма, с. Балтым ул. Яблоневая, ) | 9 551,9 | 0,0 | 0,00 |  |
| 51 | местный бюджет | 9 551,9 | 0,0 | 0,00 |  |
| 52 | Подмероприятие 1.1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод объектов водоснабжения и водоотведения | 659,8 | 489,7 | 74,22 | СОГУП "Областной Центр недвижимости" дог54/070253749от03.06.21кадастровые работы; дог53/071553748от03.06.21инвентар.технич.работы ;дог4/070252890от13.01.21кадастровые работы; дог3/071552889от13.01.21кадастровые работы; |
| 53 | местный бюджет | 659,8 | 489,7 | 74,22 |  |
| 54 | Подмероприятие 1.1.10. Перенос системы охранного видео наблюдения из зоны строительства резервуаров МУП "Водоканал" | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 55 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 56 | Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма | 3 240,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 57 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | местный бюджет | 3 240,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 60 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 61 | Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа, всего , из них: | 2 124,5 | 284,3 | 13,38 |  |
| 62 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | местный бюджет | 2 124,5 | 284,3 | 13,38 |  |
| 65 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 66 | Подмероприятие 1.3.1. Проектирование и реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС насосной 2-го подъема яч. № 3 фид. 1 до РУ насосной 1-го подъема Яч. № 7 г . Верхняя Пышма | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 67 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 68 | Подмероприятие 1.3.2. Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (ТП-7) в г. Верхняя Пышма , ул.Калинина-Куйбышева | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 69 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 70 | Подмероприятие 1.3.3. Реконструкция ТП 6/0,4 кВ (ТП-17) в г. Верхняя Пышма ул. Феофанова | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 71 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 72 | Подмероприятие 1.3.4. Строительство уличного освещения в г. Верхняя Пышма, микрорайон "Военный городок", ул. Петрова 35 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 73 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 74 | Подмероприятие 1.3.5. Ремонт ВЛ 6-кВ с. Мостовское на ТП-6093 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 75 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 76 | Подмероприятие 1.3.6. Установка опор освещения по ул. Ясная в п. Залесье | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 77 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 78 | Подмероприятие 1.3.7. Строительство воздушной линии электроснабжения Храма, в честь иконы Божьей Матери Федоровской и наружного электроосвещения территории в урочище Ганина Яма | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 79 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 80 | Подмероприятие 1.3.8. Проектирование, реконструкция и строительстов КТПН-250, ВЛ 0,4 кВ по ул. Октябрьская , Советская, декабристов в г. Верхняя Пышма, с. Балтым, п. Исеть п. Гать | 1 199,1 | 0,0 | 0,00 |  |
| 81 | местный бюджет | 1 199,1 | 0,0 | 0,00 |  |
| 82 | Подмероприятие 1.3.9. Строительство уличного освещения п. Кедровое , ул. Строителей г. Верхняя Пышма | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 83 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 84 | Подмероприятие 1.3.10. Благоустройство территории после выполнения работ по реконструкции ВЛ-6 Кв. с. Балтым, ул. Набережная | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 85 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 86 | Подмероприятие 1.3.11. Выполнение проектной документации на уличное освещение в п. Ромашка | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 87 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 88 | Подмероприятие 1.3.12. Выполнение проектной документации на реконструкцию уличного освещения ул. Петрова в г. Верхняя Пышма | 369,7 | 0,0 | 0,00 |  |
| 89 | местный бюджет | 369,7 | 0,0 | 0,00 |  |
| 90 | Подмероприятие 1.3.13. Строительство уличного освещения г. Верхняя Пышма , Молебка | 300,0 | 284,3 | 94,77 | Индивидуальный предприниматель Паклин Вадим Анатольевич строит.сети уличного освещ.Молебка 1 |
| 91 | местный бюджет | 300,0 | 284,3 | 94,77 |  |
| 92 | Подмероприятие 1.3.14. Мероприяти по техприсоединению к ТП | 255,7 | 0,0 | 0,00 |  |
| 93 | местный бюджет | 255,7 | 0,0 | 0,00 |  |
| 94 | Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа, всего , из них: | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 95 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 98 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 99 | Подмероприятие 1.4.1. Реконструкция газовой котельной в п. Исеть, ул. Заводская, 1 ГО Верхняя Пышма Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 100 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 101 | Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа, всего, из них | 10 995,9 | 0,0 | 0,00 |  |
| 102 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | местный бюджет | 10 995,9 | 0,0 | 0,00 |  |
| 105 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 106 | Подмероприятие 1.5.1 Проектирование и строительство объекта "Распределительные газовые сети в п. Ромашка ГО Верхняя Пышма" | 2 400,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 107 | местный бюджет | 2 400,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 108 | Подмероприятие 1.5.2 Строительство объекта "Сеть газораспределения для присоединения объектов пос. Ромашка, б/о Ключи Урала, б/о Дружба, б/о Звезда на восточном побережье оз. Балтым ГО Верхняя Пышма | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 109 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 110 | Подмероприятие 1.5.3 Строительство распределительных газовых сетей в с. Мостовское (1,2,4,6,9,10 этапы) | 7 035,9 | 0,0 | 0,00 |  |
| 111 | местный бюджет | 7 035,9 | 0,0 | 0,00 |  |
| 112 | Подмероприятие 1.5.4 Проект по газификации п. Исеть ул. Ленина г. Верхняя Пышма | 1 560,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 113 | местный бюджет | 1 560,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 114 | Подмероприятие 1.5.5 Ремонтно-строительные мероприятия по ремонту участка газопровода "п. Соколовка-п. Кедровое" | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 115 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 116 | Подмероприятие 1.5.7 Ремонтно-строительные работы по выносу газопровода по объекту "Реконструкция системы газоснабжения на углу улиц Козицына-Октябрьская, по Фрунзе" | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 117 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 118 | 1. «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 119 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 639,8 | 1 730,8 | 65,57 |  |
| 120 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 122 | местный бюджет | 2 639,8 | 1 730,8 | 65,57 |  |
| 123 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 124 | Мероприятие 1.6. Прочие мероприятия по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газификации городского округа Верхняя Пышма. | 2 639,8 | 1730,80 | 65,57 |  |
| 125 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 | местный бюджет | 2 639,8 | 1 730,8 | 65,57 |  |
| 128 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 129 | Подмероприятие 1.6.1. Выполнение работ по ливневому коллектору | 678,2 | 585,0 | 86,26 | восстан.раб.сброса ливн.воды из ливн.колл. ул.Феоф. Индивидуальный предприниматель Щелокова Наталья Валерьевна |
| 130 | местный бюджет | 678,2 | 585,0 | 86,26 |  |
| 131 | Подмероприятие 1.6.2. Тех.осблуживание и содержание хоз-фекальных канализаций г. Верхняя Пышма | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 132 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 133 | Подмероприятие 1.6.3. Технологическое присоединение видеокамеры | 141,5 | 31,4 | 22,19 | дог.4685-2020 от23.11.20осуществлен.тех.присоед. АО "Облкоммунэнерго" |
| 134 | местный бюджет | 141,5 | 31,4 | 22,19 |  |
| 135 | Подмероприятие 1.6.4. Техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения и газопроводов | 1 322,1 | 1 114,4 | 84,29 | Индивидуальный предприниматель Ковалев Евгений Викторович дог.132от09.04.21раб.по устр.под.к ГРП с.Мостовское ;дог.22/117от01.01.21 ТО и АО п.Половинный; АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" дог.22/118от01.01.21 ТО и АО от ГРС (Садовый-Логопарк) до п.Залесье; дог.22/119от01.01.21 ТО и АО квартал "Дачный" до котельной Гранит п.Исеть; дог.22/120от01.01.21 ТО и АО п.Красный,ул.Мира;дог.22/117от01.01.21 ТО и АО п.Половинный; дог.22/119от01.01.21 ТО и АО квартал "Дачный" до котельной Гранит п.Исеть ; Государственное автономное учреждение Свердловской области"Управление государственной экспертизы"дог.21-0328от01.06.21 провед.государ.экспер.распр.газ.сети п.Ромашка; ИП Петросян Саак Кимикович дог.188/21от09.06.21 работы по устройству тротуара в с.Мостовское; |
| 136 | местный бюджет | 1 322,1 | 1 114,4 | 84,29 |  |
| 137 | Подмероприятие 1.6.5. Осуществление строительного контроля, выполнение кадастровых работ, государственная экспертиза, выполнение авторского надзора на объектах газораспределительных сетей | 498,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 138 | местный бюджет | 498,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА |  |  |  |  |  |
| 139 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА | 51 062,8 | 6 078,4 | 11,90 |  |
| 140 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | местный бюджет | 51 062,8 | 6 078,4 | 11,90 |  |
| 143 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 144 | «Капитальные вложения» | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 145 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 146 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 148 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 149 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 150 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 51 062,8 | 6 078,5 | 11,90 |  |
| 151 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 153 | местный бюджет | 51 062,8 | 6 078,5 | 11,90 |  |
| 154 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 155 | Мероприятие 2.10. Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение и монтаж комплекта оборудования, включая насос и блок автоматизации повысительной насосной станции, по адресу: г. Верхняя Пышма ул. Балтымская д. 23 А | 4 700,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 156 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 157 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 158 | местный бюджет | 4 700,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 159 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 166 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них | 5 184,0 | 1 145,6 | 22,10 |  |
| 167 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 168 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 169 | местный бюджет | 5 184,0 | 1 145,60 | 22,10 |  |
| 170 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 171 | Подмероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за наем - сбор ВРЦ | 151,0 | 87,70 | 58,08 |  |
| 172 | местный бюджет | 151,0 | 87,70 | 58,08 |  |
| 173 | Подмероприятие 2.1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взнос в РФКР) | 5 033,0 | 1 057,80 | 21,02 |  |
| 174 | местный бюджет | 5 033,0 | 1 057,80 | 21,02 |  |
| 175 | Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего , из них: | 5 645,5 | 2 294,10 | 40,65 |  |
| 176 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 177 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 178 | местный бюджет | 5 645,5 | 2 294,10 | 40,65 |  |
| 179 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 180 | Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них: | 23 119,9 | 1 508,00 | 6,53 |  |
| 181 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 182 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 183 | местный бюджет | 23 119,9 | 1 508,00 | 6,53 |  |
| 184 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 | Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них | 1 504,90 | 304,30 | 20,22 |  |
| 186 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 187 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 188 | местный бюджет | 1 504,90 | 304,30 | 20,22 |  |
| 189 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 190 | Подмероприятие 2.5.1. Снос аварийного и ветхого жилья | 1 504,90 | 304,30 | 20,22 | раб.по сносу авар.ветх.жилищн.фонда п.Исеть ул.Станц.13 |
| 191 | местный бюджет | 0,0 | 304,30 | 20,22 |  |
| 192 | Подмероприятие 2.5.2. Снос аварийного ветхого жилья п. Кедровое ул. 40 лет Октября, г. Верхняя Пышма ул. Петрова | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 193 | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 194 | Подмероприятие 2.5.3. Снос теплопункта ул. проспект Успенский 48 а, г. Верхняя Пышма | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 195 | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 196 | Мероприятие 2.6. Проведение строительно- технической экспертизы муниципального жилищного фонда | 609,50 | 244,50 | 40,11 | пров.строит.эксперт.жилой домп.Кедровое ул.40летОктября ; пров.строит.эксперт.жилой дом ул.Красноармейская,д20 ;провед.строит.эксперт.жи.дом ул.Орджон. 6; провед.строит.эксперт.жил.дом ул.Орджон.12 ; провед.строит.эксперт.жилой дом ул.Крив.16; пров.строит.эксперт.жилой дом ул. Крив.14; |
| 197 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 198 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 199 | местный бюджет | 609,50 | 244,50 | 40,11 |  |
| 200 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 201 | Подмероприятие 2.6.1. Проведение строительно-технической экспертизы муниципального жилищного фонда | 609,50 | 244,50 | 40,11 |  |
| 202 | местный бюджет | 609,50 | 244,50 | 40,11 |  |
| 203 | Мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды | 540,0 | 498,00 | 92,22 | Субсидия на возм.затрат вып.работ по устан.откид.панд.Успенс.58 1эт.4под. ; Субсидия на возм.затрат вып.работ для инвалидов (ИП Чуркин) |
| 204 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 205 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 206 | местный бюджет | 540,0 | 498,00 | 92,22 |  |
| 207 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 208 | Мероприятие 2.8. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение специализированной техники по вывозу жидких бытовых отходов | 9 675,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 209 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 210 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 211 | местный бюджет | 9 675,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 212 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 213 | Мероприятие 2.9. Проведение ремонтных работ в жилом доме п. Красный ул. Перегрузочная д. 8 | 0,0 |  | 0,00 |  |
| 214 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 215 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 216 | местный бюджет | 0,0 |  | 0,00 |  |
| 217 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 218 | Мероприятие 2.12. Расчет ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах | 84,0 | 84,00 | 100,00 | раб.по формир.нормат.разм.пл.за содерж.и рем.жилищн.фон. ООО "КОМЭНЕРГОРЕСУРС" |
| 219 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 220 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 221 | местный бюджет | 84,0 | 84,00 | 100,00 |  |
| 222 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА» |  |  |  |  |  |
| 223 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА» | 828,6 | 179,7 | 21,69 |  |
| 224 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 225 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 226 | местный бюджет | 828,6 | 179,7 | 21,69 |  |
| 227 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 228 | «Прочие нужды» | 828,60 | 179,7 | 21,69 |  |
| 229 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 828,6 | 179,7 | 21,69 |  |
| 230 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 231 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 232 | местный бюджет | 828,6 | 179,7 | 21,69 |  |
| 233 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 234 | Мероприятие 3.1. Разработка и актуализация нормативно- технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 828,6 | 179,7 | 21,69 | актуализация схемы теплоснабжения ООО"ИНЭФ" |
| 235 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 236 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 237 | местный бюджет | 828,6 | 179,7 | 21,69 |  |
| 238 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» |  |  |  |  |  |
| 239 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» | 116 171,70 | 55 985,0 | 48,19 |  |
| 240 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 241 | областной бюджет | 2 005,70 | 268,0 | 13,36 |  |
| 242 | местный бюджет | 114 166,00 | 55 717,0 | 48,80 |  |
| 243 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 244 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 114 166,00 | 55 985,0 | 49,04 |  |
| 245 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 246 | областной бюджет | 2 005,70 | 268,0 | 13,36 |  |
| 247 | местный бюджет | 114 166,00 | 55 717,0 | 48,80 |  |
| 248 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 249 | Мероприятие 4.1. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 250 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 251 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 252 | местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 253 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 254 | Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, всего, из них | 31 354,90 | 11 635,2 | 37,11 |  |
| 255 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 256 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 257 | местный бюджет | 31 354,90 | 11 635,2 | 37,11 |  |
| 258 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 259 | Подмероприятие 4.3.1. Оплата электроэнергии за уличное освещение г. Верхняя Пышма | 26 634,3 | 9 861,7 | 37,03 | ОАО"Энергосбыт Плюс" контр.ЭЭ0403-152309от16.12.21 э/эн.по улич.освещ |
| 260 | местный бюджет | 26 634,3 | 9 861,7 | 37,03 |  |
| 261 | Подмероприятие 4.3.2. Услуги по содержанию сетей уличного освещения г. Верхняя Пышма | 4 720,60 | 1 773,5 | 37,57 | ПАО "МегаФон" Услуги связи; Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Телеком" контр.01623000058200002310001от11.01.21содерж.улич.освещения |
| 262 | местный бюджет | 4 720,60 | 1 773,5 | 37,57 |  |
| 263 | Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них: | 16 850,9 | 7 311,6 | 37,03 |  |
| 264 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 265 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 266 | местный бюджет | 16 850,9 | 7 311,6 | 37,03 |  |
| 267 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 268 | Подмероприятие 4.4.1. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Исетской поселковой администрации (в т.ч оплата эл. энергии) | 1 962,0 | 989,8 | 50,45 |  |
| 269 | местный бюджет | 1 962,0 | 989,8 | 50,45 |  |
| 270 | Подмероприятие 4.4.2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Кедровской поселковой администрации (в т.ч оплата эл. энергии) | 3 618,0 | 1 202,5 | 33,24 |  |
| 271 | местный бюджет | 3 618,0 | 1 202,5 | 33,24 |  |
| 272 | Подмероприятие 4.4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Красненской поселковой администрации (в т.ч оплата эл. энергии) | 2 753,3 | 1 186,5 | 43,10 |  |
| 273 | местный бюджет | 2 753,3 | 1 186,5 | 43,10 |  |
| 274 | Подмероприятие 4.4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Балтымской поселковой администрации (в т.ч оплата эл. энергии) | 6 355,2 | 3 171,0 | 49,90 |  |
| 275 | местный бюджет | 6 355,2 | 3 171,0 | 49,90 |  |
| 276 | Подмероприятие 4.4.5. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Мостовской поселковой администрации (в т.ч оплата эл. энергии) | 2 162,4 | 761,8 | 35,23 |  |
| 277 | местный бюджет | 2 162,4 | 761,8 | 35,23 |  |
| 278 | Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, всего, из них: | 33 255,20 | 11 127,6 | 33,46 |  |
| 279 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 280 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 281 | местный бюджет | 33 255,20 | 11 127,6 | 33,46 |  |
| 282 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 283 | Подмероприятие 4.5.1. Санитарное содержание объектов благоустройства города Верхняя Пышма | 13 792,90 | 7 640,2 | 55,39 | ООО"Респект" контр.01623000058200002270001от04.01.21компл.содерж.объек.благ.пр.Успен.-ул.Ордж.; компл.содерж.общегор.террит.; Индивидуальный предприниматель Ковалев Евгений Викторович дог.153/21от18.01.21 услуги дорожно-строительной техники; дог.154/21от19.02.21услуги дорожно-строительной техники; дог.155/21от01.03.21услуги дорожно-строительной техники; дог.156/21от01.03.21; |
| 284 | местный бюджет | 13 792,90 | 7 640,2 | 55,39 |  |
| 285 | Подмероприятие 4.5.2. Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Верхняя Пышма | 6 212,40 | 133,0 | 2,14 | ООО "Прайд" дог.15от13.01.21 конт.площ.п..Балтым ул.Набер.9а |
| 286 | местный бюджет | 6 212,40 | 133,0 | 2,14 |  |
| 287 | Подмероприятие 4.5.3. Содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе п. Красный | 8 160,60 | 2 763,8 | 33,87 | Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтрой" дог.337 от29.12.20содерж полигТКО п.Красный, дог.35 от29.01.21;Общество с ограниченной ответственностью "МТ" контр.01623000058210000110001от24.02.21содерж полигТКО п.Красный; |
| 288 | местный бюджет | 8 160,60 | 2 763,8 | 33,87 |  |
| 289 | Подмероприятие 4.5.4. Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению коммунальных отходов | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 290 | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 291 | Подмероприятие 4.5.5. Утилизация компонента отходов IV класса опасности "Шины пневматические автомобильные отработанные" | 1 152,8 | 36,0 | 3,13 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ЦГС" дог.1142от17.05.21 услуги по сбору,трансп.утил.отход.шин; |
| 292 | местный бюджет | 1 152,8 | 36,0 | 3,13 |  |
| 293 | Подмероприятие 4.5.6. Содержание территорий городских кладбищ | 3 936,50 | 554,6 | 14,09 | ООО"Респект" дог338от29.12.20Содерж общегородс.террит.кладбищ ; дог48от01.02.21; дог99/21от01.03.21; УФК по Свердловской области(Северный Екатеринбурский филиал ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" дог.7/86136от07.04.21усл.обслед.дерат.раб.санит.эпид.экспер.кладб; Индивидуальный предприниматель Шитикова Евдокия Игоревна дог.151/21от29.04.21спил аварийных дерев.на террит.кладбищ; ИП Васильева Нелли Николаевна содерж.и экспл. мест погреб. на террит.ВП ; |
| 294 | местный бюджет | 3 936,50 | 554,6 | 14,09 |  |
| 295 | Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них: | 2 726,5 | 1 031,3 | 37,83 |  |
| 296 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 297 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 298 | местный бюджет | 2 726,5 | 1 031,3 | 37,83 |  |
| 299 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 300 | Подмероприятие 4.6.1. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Исетской поселковой администрации | 557,8 | 176,0 | 31,55 |  |
| 301 | местный бюджет | 557,8 | 176,0 | 31,55 |  |
| 302 | Подмероприятие 4.6.2. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Кедровской поселковой администрации | 600,0 | 192,1 | 32,02 |  |
| 303 | местный бюджет | 600,0 | 192,1 | 32,02 |  |
| 304 | Подмероприятие 4.6.3. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Красненской поселковой администрации | 215,0 | 170,0 | 79,07 |  |
| 305 | местный бюджет | 215,0 | 170,0 | 79,07 |  |
| 306 | Подмероприятие 4.6.4. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Балтымской поселковой администрации | 1 062,0 | 362,2 | 34,11 |  |
| 307 | местный бюджет | 1 062,0 | 362,2 | 34,11 |  |
| 308 | Подмероприятие 4.6.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Мостовской поселковой администрации | 291,7 | 131,0 | 44,91 |  |
| 309 | местный бюджет | 291,7 | 131,0 | 44,91 |  |
| 310 | Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, всего, из них: | 4 772,00 | 636,0 | 13,33 | Индивидуальный предприниматель Кулябо Татьяна Геннадьевна контр.01623000058210000640001от26.04.21 оформление цветников; |
| 311 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 312 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 313 | местный бюджет | 4 772,00 | 636,0 | 13,33 |  |
| 314 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 315 | Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них: | 1 712,7 | 576,6 | 33,67 |  |
| 316 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 317 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 318 | местный бюджет | 1 712,7 | 576,6 | 33,67 |  |
| 319 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 320 | Подмероприятие 4.8.1. Озеленение территорий в границах Исетской поселковой администрации | 214,8 | 0,0 | 0,00 |  |
| 321 | местный бюджет | 214,8 | 0,0 | 0,00 |  |
| 322 | Подмероприятие 4.8.2. Озеленение территорий в границах Кедровской поселковой администрации | 500,0 | 253,5 | 50,70 |  |
| 323 | местный бюджет | 500,0 | 253,5 | 50,70 |  |
| 324 | Подмероприятие 4.8.3. Озеленение территорий в границах Красненской поселковой администрации | 260,0 | 100,0 | 38,46 |  |
| 325 | местный бюджет | 260,0 | 100,0 | 38,46 |  |
| 326 | Подмероприятие 4.8.4. Озеленение территорий в границах Балтымской поселковой администрации | 559,0 | 223,0 | 39,89 |  |
| 327 | местный бюджет | 559,0 | 223,0 | 39,89 |  |
| 328 | Подмероприятие 4.8.5. Озеленение территорий в границах Мостовской поселковой администрации | 178,9 | 0,0 | 0,00 |  |
| 329 | местный бюджет | 178,9 | 0,0 | 0,00 |  |
| 330 | Мероприятие 4.10. Организация мероприятий при осуществлении деятельности про обращению с животными без владельцев | 2 419,8 | 587,0 | 24,26 |  |
| 331 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 332 | областной бюджет | 2 005,7 | 268,0 | 13,37 |  |
| 333 | местный бюджет | 414,1 | 319,0 | 77,03 |  |
| 334 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 335 | Подмероприятие 4.10.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 414,1 | 319,0 | 77,03 | ООО "ЭКОЛОГИЯ" дог.317/20от16.02.20оказ.усл.по орган.мер.по обращ. живот.; |
| 336 | местный бюджет | 414,1 | 319,0 | 77,03 |  |
| 337 | Подмероприятие 4.10.2. Осуществление государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных собак в г. Верхняя Пышма | 2 005,7 | 268,0 | 13,37 | ООО "ЭКОЛОГИЯ" контр.01623000058210000420001от09.04.21усл.по орган.меропр.по обращ. с животн. |
| 338 | областной бюджет | 2 005,7 | 268,0 | 13,37 |  |
| 339 | Мероприятие 4.12. Приобретение техники с использованием лизинга для вновь созданного муниципального бюджетного учреждения | 23 079,7 | 23 079,7 | 100,00 | Субс. на приобрет.техники с испол.лизинга МБУ"Дорожно-эксплуатационное управление го Верхняя Пышма"; |
| 340 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 341 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 342 | местный бюджет | 23 079,7 | 23 079,7 | 100,00 |  |
| 343 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 5. «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» |  |  |  |  |
| 344 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» | 107 506,10 | 46 132,60 | 42,91 |  |
| 345 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 346 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 347 | местный бюджет | 107 506,10 | 46 132,60 | 42,91 |  |
| 348 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 349 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 107 506,10 | 46 132,60 | 42,91 |  |
| 350 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 351 | областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 352 | местный бюджет | 107 506,10 | 46 132,60 | 42,91 |  |
| 353 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 354 | Мероприятие 5.1. Формирование и ведение электронного банка данных по авто мобильным дорогам местного значения городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 355 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 356 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 357 | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 358 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 359 | Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма | 47 185,60 | 31 888,10 | 67,58 |  |
| 360 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 361 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 362 | местный бюджет | 47 185,60 | 31 888,10 | 67,58 |  |
| 363 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 364 | Подмероприятие 5.2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания УДС | 28 326,3 | 14 000,00 | 49,43 | Соглашение б/н от 23.03.21 Субс. на финансовое обеспеч.выполнмуницип.задания |
| 365 | местный бюджет | 28 326,3 | 14 000,00 | 49,43 |  |
| 366 | Подмероприятие 5.2.2. Содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации в г. Верхняя Пышма | 18 859,30 | 17 888,10 | 94,85 | Общество с ограниченной ответственностью "Силен" ог.16/21 от15.01.21раб.по зим.содерж.ул.дорож.сети в районеЦентр.; ООО "ДОРОЖНИК" конт.0162300005820000221000от29.12.20вып.раб.зим.сод.ул.дор.сети пр. Усп.Ордж.Крив.; конт.0162300005820000220000от04.01.21выпол.раб.по зим.сод.ул.дор.сети.Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ГЕРМЕС" конт.01623000058200002400001от28.01.21 содер.ул.дор.сети с пут.пр.Усп.,конт.01623000058200000030001от17.02.2020 содер.ул.дор.сети с пут.пр.Усп.; |
| 367 | местный бюджет | 18 859,30 | 17 888,10 | 94,85 |  |
| 368 | Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа | 5 398,00 | 3 693,90 | 68,43 |  |
| 369 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 370 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 371 | местный бюджет | 5 398,00 | 3 693,90 | 68,43 |  |
| 372 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 373 | Подмероприятие 5.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Исетской поселковой администрации | 793,8 | 698,90 | 88,04 |  |
| 374 | местный бюджет | 793,8 | 698,90 | 88,04 |  |
| 375 | Подмероприятие 5.3.2. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Кедровской поселковой администрации | 868,8 | 195,60 | 22,51 |  |
| 376 | местный бюджет | 868,8 | 195,60 | 22,51 |  |
| 377 | Подмероприятие 5.3.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Красненской поселковой администрации | 1 107,0 | 762,00 | 68,84 |  |
| 378 | местный бюджет | 1 107,0 | 762,00 | 68,84 |  |
| 379 | Подмероприятие 5.3.4. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Балтымской поселковой администрации | 2 128,40 | 1 750,20 | 82,23 |  |
| 380 | местный бюджет | 2 128,40 | 1 750,20 | 82,23 |  |
| 381 | Подмероприятие 5.3.5. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Мостовской поселковой администрации | 500,0 | 287,10 | 57,42 |  |
| 382 | местный бюджет | 500,0 | 287,10 | 57,42 |  |
| 383 | Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма, всего, в том числе: | 10 116,40 | 4 578,10 | 45,25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИндустрия" контр.01623000058200002380001от22.01.21 опер.техн.обслуж.светоф.об. ; Индивидуальный предприниматель Золотова Анна Алексеевна онтр.01623000058210000270001от22.03.21 содерж.дорожной инфраструктуры; |
| 384 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 385 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 386 | местный бюджет | 10 116,40 | 4 578,10 | 45,25 |  |
| 387 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 388 | Мероприятие 5.5. Текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа (установка знаков) | 2 710,40 | 166,30 | 6,14 |  |
| 389 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 390 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 391 | местный бюджет | 2 710,40 | 166,30 | 6,14 |  |
| 392 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 393 | Подмероприятие 5.5.1. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Исетской поселковой администрации (установка дорожных знаков, дорожная разметка) | 1 821,9 | 0,00 | 0,00 |  |
| 394 | местный бюджет | 1 821,9 | 0,00 | 0,00 |  |
| 395 | Подмероприятие 5.5.2. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Кедровской поселковой администрации (установка дорожных знаков) | 220,0 | 99,80 | 45,36 |  |
| 396 | местный бюджет | 220,0 | 99,80 | 45,36 |  |
| 397 | Подмероприятие 5.5.3. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Красненской поселковой администрации (установка дорожных знаков) | 70,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 398 | местный бюджет | 70,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 399 | Подмероприятие 5.5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Балтымской поселковой администрации (установка дорожных знаков) | 548,50 | 66,50 | 12,12 |  |
| 400 | местный бюджет | 548,50 | 66,50 | 12,12 |  |
| 401 | Подмероприятие 5.5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Мостовской поселковой администрации (установка дорожных знаков) | 50,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 402 | местный бюджет | 50,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 403 | Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма | 22 601,50 | 2 799,90 | 12,39 | ИП Петросян Саак Кимикович дог.112/21 от30.03.21 ремонт асфальт.покр.; дог.136/21 от16.04.21 устройство тротуара ул.Юбил.д/с3 ; Общество с ограниченной ответственностью "Силен" контр.01623000058210000700001 от04.05.21 ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием; |
| 404 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 405 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 406 | местный бюджет | 22 601,50 | 2 799,90 | 12,39 |  |
| 407 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 408 | Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа | 9 890,30 | 326,70 | 3,30 |  |
| 409 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 410 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 411 | местный бюджет | 9 890,30 | 326,70 | 3,30 |  |
| 412 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 413 | Подмероприятие 5.7.1. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Исетской поселковой администрации | 3 654,10 | 89,00 | 2,44 |  |
| 414 | местный бюджет | 3 654,10 | 89,00 | 2,44 |  |
| 415 | Подмероприятие 5.7.2. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Кедровской поселковой администрации | 1 464,6 | 0,00 | 0,00 |  |
| 416 | местный бюджет | 1 464,6 | 0,00 | 0,00 |  |
| 417 | Подмероприятие 5.7.3. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Красненской поселковой администрации | 1 980,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 418 | местный бюджет | 1 980,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 419 | Подмероприятие 5.7.4. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Балтымской поселковой администрации ( в т.ч. составление смет) | 1 711,60 | 237,70 | 13,89 |  |
| 420 | местный бюджет | 1 711,60 | 237,70 | 13,89 |  |
| 421 | Подмероприятие 5.7.5. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Мостовской поселковой администрации | 1 080,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 422 | местный бюджет | 1 080,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 423 | Мероприятие 5.10. Проведение мероприятий направленных на улучшение качества функционирования системы транспортного обслуживания | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 424 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 425 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 426 | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 427 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 428 | Мероприятие 5.11. Проведение работ по актуализации схемы городских маршрутов общественного пассажирского транспорта в городе верхняя Пышма. | 9 000,0 | 2 679,60 | 29,78 | Акционерное Общество "Автотранспорт" кон.01623000058200002110001от04.01.21услуги по осуществ.регул.перевозок автом.транс, |
| 429 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 430 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 431 | местный бюджет | 9 000,0 | 2 679,60 | 29,78 |  |
| 432 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 433 | Подмероприятие 5.11.1. Проведение работ по актуализации схемы городских маршрутов общественного пассажирского транспорта в городе Верхняя Пышма | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 434 | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 435 | Подмероприятие 5.11.2. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма | 9 000,0 | 2 679,60 | 29,78 |  |
| 436 | местный бюджет | 9 000,0 | 2 679,60 | 29,78 |  |
| 437 | Мероприятие 5.12. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа Верхняя Пышма | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 404,0 в Балтымской сельской Администрации |
| 438 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 439 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 440 | местный бюджет | 604,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 441 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 6. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» |  |  |  |  |
| 442 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» | 30 140,20 | 12 880,30 | 42,73 |  |
| 443 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 444 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 445 | местный бюджет | 30 140,20 | 12 880,30 | 42,73 |  |
| 446 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 447 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 30 140,20 | 12 880,30 | 42,73 |  |
| 448 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 449 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 450 | местный бюджет | 30 140,20 | 12 880,30 | 42,73 |  |
| 451 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 452 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «МКУ «Комитет ЖКХ» , всего, из них : | 30 140,20 | 12 880,30 | 42,73 |  |
| 453 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 454 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 455 | местный бюджет | 30 140,20 | 12 880,30 | 42,73 |  |
| 456 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(РЕКОНСТРУКЦИИ) ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДИН РАЗ В ПОЛУГОДИЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА 1 полугодие 2021 Г.

(отчетный период)

тыс. рублей

| N строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план |  | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в ГО Верхняя Пышма (ул. Охотников) | 2549,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2549,8 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 3 | Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения в ГО Верхняя Пышма (ул. Красноармейская, ул. 40 лет Октября) | 3040,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3040,8 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 4 | Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения в ГО Верхняя Пышма (ул. Талыкова -ул. Кубышева) | 1117,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1117,6 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 5 | Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения (ГО Верхняя Пышма, с. Балтым ул. Яблоневая, ) | 9551,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9551,9 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 6 | Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод объектов водоснабжения и водоотведения | 659,8 | 489,7 | 74,22 | - | - | - | - | - | - | 659,8 | 489,7 | 74,22 | - | - |  | - |
| 7 | Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма | 3240,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3240,0 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 8 | Проектирование, реконструкция и строительстов КТПН-250, ВЛ 0,4 кВ по ул. Октябрьская , Советская, декабристов в г. Верхняя Пышма, с. Балтым, п. Исеть п. Гать | 1199,1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1199,1 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 9 | Строительство уличного освещения г. Верхняя Пышма , Молебка | 300,0 | 284,3 | 94,8 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 284,3 | 94,8 | - | - |  | - |
| 10 | Выполнение проектной документации на реконструкцию уличного освещения ул. Петрова в г. Верхняя Пышма | 369,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 369,7 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 11 | Проект по газификации п. Исеть ул. Ленина г. Верхняя Пышма | 1560,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1560,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Проектирование и строительство объекта "Распределительные газовые сети в п. Ромашка ГО Верхняя Пышма" | 2400,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2400,0 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 13 | Строительство распределительных газовых сетей в с. Мостовское (1,2,4,6,9,10 этапы) | 7035,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7035,9 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 14 | Осуществление строительного контроля, выполнение кадастровых работ, государственная экспертиза, выполнение авторского надзора на объектах газораспределительных сетей | 498,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 498,0 | 0 | 0 | - | - |  | - |
| 15 | Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение и монтаж комплекта оборудования, включая насос и блок автоматизации повысительной насосной станции, по адресу: г. Верхняя Пышма ул. Балтымская д. 23 А | 4700,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4700,0 | 0 | 0 | - | - |  | - |

Председатель МКУ «Комитет ЖКХ»	Трофимов И.С.