| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | проект | № |  |  |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| Об утверждении Порядка оформления и утверждения паспорта строящегося индивидуального жилого дома и Порядка оформления сметно-финансового расчета затрат, произведенных при строительстве индивидуального жилого дома |  |  |  |  |

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 16 и статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Верхняя Пышма, в целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 582-ПП, в соответствии с Перечнем документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств, разрешительных документов на строительство жилья, а также документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), сроки и порядок их предоставления, утвержденным приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 № 312, администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок оформления и утверждения паспорта строящегося индивидуального жилого дома (приложение № 1).

- Утвердить Порядок оформления сметно-финансового расчета затрат, произведенных при строительстве индивидуального жилого дома (приложение № 2).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» (Харламов А.В.) обеспечивать проверку и согласование договоров подряда, сметных расчетов, счетов на оплату материалов и оборудования на строительство индивидуальных жилых домов, осуществляемых получателями социальных выплат в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (www.movp.ru).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма Выгодского П.Я.

| Исполняющий полномочия Главы городского округа | В.Н. Николишин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТА

СТРОЯЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

1. Порядок оформления и утверждения паспорта строящегося индивидуального жилого дома разработан во исполнение пункта 6 Порядка формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, выдачи и вручения свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях и пункта 4 Перечня документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств, разрешительных документов на строительство жилья, а также документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), сроки и порядок их предоставления, утвержденных Приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

2. Настоящий Порядок определяет правила оформления и утверждения паспорта, строящегося (планируемого к строительству) индивидуального жилого дома в сельской местности, в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Программа).

3. Паспорт строящегося индивидуального жилого дома в сельской местности (далее – Паспорт строящегося дома) предоставляется участником государственной программы, включенный в список участников программы  городского округа Верхняя Пышма в отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма (Приложение к Порядку) для согласования с МКУ «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» (далее – МКУ «УКС»).

4. Паспорт строящегося дома должен включать:

- титульный лист с указанием адреса строительства;

- пояснительную записку с краткой характеристикой строящегося индивидуального жилого дома (общая сметная стоимость, общая площадь дома, общая площадь жилого помещения, стоимость 1 квадратного метра строящегося дома);

- описание этапов строительства (наименование работ, сводный сметный расчет этапов строительства);

- описание архитектурно - планировочного решения строящегося индивидуального жилого дома;

- описание конструктивных решений строящегося индивидуального жилого дома;

- экспликация помещений строящегося индивидуального жилого дома;

- планы этажей (при наличии двух и более этажей) строящегося индивидуального жилого дома;

- план фундамента строящегося индивидуального жилого дома;

- эскиз фасада строящегося индивидуального жилого дома;

- эскиз разреза строящегося индивидуального жилого дома;

- схематическое изображение строящегося индивидуального жилого дома на земельном участке.

5. Специалист МКУ «УКС» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней проверяет проект Паспорта строящегося дома, сводный сметный расчет и сметный расчет этапов строительства дома, финансируемых за счет бюджетных средств.

При необходимости проводится согласование и корректировка сметного расчета с застройщиком.

6. Руководитель МКУ «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» согласовывает Паспорт строящегося дома после осуществления его проверки на соответствии сметному расчету на строительство индивидуального жилого дома.

7. После согласования руководителем МКУ «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» Паспорт строящегося дома утверждается Главой городского округа Верхняя Пышма.

8. Паспорт строящегося дома, оформленный и утвержденный в соответствии с настоящим Порядком, предоставляется участником мероприятий в отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма для подтверждения стоимости строящегося (планируемого к строительству) жилого дома в сельской местности и оформления разрешения перечисления бюджетных средств с банковского счета для обслуживания целевых жилищных программ, открытым участником государственной программы в банковской организации, на расчетный счет строительной организации, осуществляющего строительство жилого дома.

## Приложение

к Порядку оформления и утверждения

паспорта строящегося индивидуального

жилого дома

Типовая форма Паспорта строящегося индивидуального жилого дома

СОГЛАСОВАНО               			       УТВЕРЖДАЮ

Застройщик				                 Глава городского округа

Верхняя Пышма

_______________________Ф.И.О.		        _____________________Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление капитального

строительства городского округа Верхняя Пышма»

_____________________________ Ф.И.О.

ПАСПОРТ СТРОЯЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, наименование сельской

территории, наименование улицы, номер дома

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Общая сметная стоимость: | руб. |
| --- | --- |
| Общая площадь: | кв. м |
| Количество этажей: |  |
| Жилая площадь: | кв. м |
| Стоимость 1 кв. м общей площади: | руб. |

Конструктивные решения:

Фундаменты:

Стены:

Внутренние стены и перегородки:

Перекрытие:

Кровля:

Окна:

Двери наружные:

Двери межкомнатные:

Полы:

Внутренняя отделка:

Наружная отделка:

Отопление:

Водоснабжение:

Электроснабжение:

Канализация:

Проектом предусмотрена чистовая отделка жилых помещений.

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ СМЕТНО-ФИНАНСОВОГО РАСЧЕТА ЗАТРАТ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

1. Порядок оформления сметно-финансового расчета затрат, произведенных при строительстве индивидуального жилого дома разработан во исполнение пунктов 2, 4 Перечня документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств, разрешительных документов на строительство жилья, а также документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), сроки и порядок их предоставления, утвержденного Приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

2. Настоящий Порядок определяет правила составления сметно-финансового расчета затрат на строительство индивидуального жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства) собственными силами граждан, проживающих в сельской местности, которые являются получателями социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Программа).

3. Сметно-финансовый расчет затрат на строительстве индивидуального жилого дома (далее - Расчет) составляется застройщиком и предоставляется на согласование в МКУ «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» (далее – МКУ «УКС») (Приложение к настоящему Порядку).

4. После проверки Расчета специалистом МКУ «УКС», расчет согласовывается руководителем МКУ «УКС» и утверждается Главой городского округа Верхняя Пышма.

5. Расчет, оформленный и утвержденный в соответствии с настоящим Порядком, направляется в отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма для подтверждения стоимости строящегося (планируемого к строительству) жилого дома в сельской местности и оформления разрешения перечисления бюджетных средств с банковского счета для обслуживания целевых жилищных программ, открытым участником государственной программы в банковской организации, на расчетный счет строительной организации, осуществляющего строительство жилого дома.

6. Для оформления разрешения перечисления бюджетных средств с банковского счета для обслуживания целевых жилищных программ, открытым участником государственной программы в банковской организации, на расчетный счет строительной организации, осуществляющего строительство жилого дома, специалист МКУ «УКС» производит проверку выполненных работ и подтверждает стоимость выполненных работ, оформленных актом выполненных работ к договору подряда с застройщиком.

## Приложение

к Порядку оформления сметно-финансового расчета затрат, произведенных при строительстве индивидуального жилого дома

Типовая форма Сметно-финансового расчета

на строительство индивидуального жилого дома

СОГЛАСОВАНО               			УТВЕРЖДАЮ

Застройщик					Глава городского округа

Верхняя Пышма

_______________________Ф.И.О.		_____________________Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление капитального

строительства городского округа Верхняя Пышма»

_____________________________ Ф.И.О.

СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Адрес строительства: Свердловская область, г. Верхняя Пышма,

наименование сельской территории, наименование улицы, номер дома

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ

Стоимость всего                                                            тыс. руб.

Стоимость  одного кв. м общей площади                    тыс. руб.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общая площадь

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты

Стены и перегородки

Перекрытие

Кровля

ПОЭТАПНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЫС. РУБ.*

N    Этапы и наименование  Удельный вес строительных   Сметная стоимость

п/п    строительных работ                   работ, %                             тыс. руб

1 ЭТАП

1.     Земляные работы    ____________________________________________

2.     Фундаменты      _______________________________________________

3.     Перекрытие над подвалом  ______________________________________

Итого: __________________________________________________________

II ЭТАП

4.     Стены, перегородки  ___________________________________________

5.     Перекрытия         _______________________________________________

6.     Заполнение проемов  ____________________________________________

7.     Кровля             __________________________________________________

Итого:             ___________________________________________________

III ЭТАП

8.     Полы, лестница     _____________________________________________

9.     Внутренняя отделка  _________________________________________

10.    Электрика и теплоснабжение  __________________________________

11.    Газификация и сантехника   ____________________________________

Итого:            ______________________________________________________

IV ЭТАП

12.    Наружная отделка  _____________________________________________

13.    Наружные коммуникации      __________________________________

14.    Благоустройство и подъездные пути ______________________________

Итого                        ________________________________________________

ВСЕГО ПО СФР          ____________________________________________

Составил:               Ф.И.О.                                   Проверил:                   Ф.И.О.

*Поэтапная стоимость с разбивкой на виды работ формируется на основании сметных расчетов