|  | Приложение № 3 к письму администрации городского округа Верхняя Пышма от _____________ № _______ |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации комплексной программы

«Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы

за первое полугодие 2022 года

Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы (в редакции от 20.01.2022 № 8-ПП).

Программой на 2022 год запланированы 20 целевых показателей. По 8 целевым показателям фактическое значение достигнуты или превышают плановые значения.

Отчет о достижении целевых показателей Программы за 1 полугодие 2022 год представлен в приложении № 1.

Плановый объем расходов на реализацию мероприятий Программы в 2022 году составляет 6 072 098,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 210 616,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 473 220,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 388 260,9 тыс. рублей.

За первое полугодие 2022 года профинансированы мероприятия на 1 691 690,6 тыс. рублей, что составляет 27,9 % от запланированного объема, в том числе за счет:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 56 046,4 тыс. рублей или 4,62 % от запланированного объема;

местного бюджета – 89 851,2 тыс. рублей или 19 % от запланированного объема;

внебюджетных источников – 1 545 793,0 тыс. рублей или 35,2% от запланированного объема.

Информация о выполнении Плана мероприятий Программы за первое полугодие 2022 года представлена в приложении № 2.

В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1 «Развитие строительного комплекса»

По итогам первого полугодия 2022 года объем финансирования составил 1 016 480,3 тыс. рублей или 67,7 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма

В первом полугодии 2022 года введены в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома по улице Алексея Латышова, д. 1 и д. 1а жилой комплекс «Покровский парк» - 13 327,3 квадратных метра жилой площади или 259 квартир.

Ведется строительство: жилых комплексов «Рифей» (срок сдачи 4 квартал 2022 года), «Петровский», жилого района «Северный» (срок сдачи 4 квартал 2022 года), микрорайонов «Садовый – 2» (срок сдачи - 2023 год), «Центральный» (срок сдачи – 2024 год), жилого комплека в селе Балтым – «Балтым - Парк» (срок сдачи 3-4 квартал 2022 года).

Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

В рамках региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 N 208-ПП, в 1 полугодии 2022 года путем выплаты выкупной стоимости жилых помещений переселено:

- 2 семьи, проживавших по адресу: п. Кедровое ул. Школьников, д. 9 (общей площадью 94,4 кв.м.);

- 3 семьи, проживавших по адресу: п. Ольховка, ул. Торфяников, д. 1 (общей площадью 141,7 кв.м.).

Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в сельской местности

В 2022 году запланированы денежные средства в размере 55 091,2 рублей на приобретение жилых помещений для педагогических работников.

Во втором квартале 2022 года объявлен аукцион на право заключения муниципальных контрактов на приобретение 11 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе 4 однокомнатных, 3 двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартир.

Реализация мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации»

Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2022 года.

Направление 2 «Развитие образования»

По итогам первого полугодия 2022 года финансирование мероприятий не осуществлялось.

Выполняются следующие работы:

Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма

Заключен договор от 01.10.2021 № 19852, идет согласование эскизного проекта.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б

Во втором полугодии 2021 года пройден федеральный отбор по реализации концессионной модели участия в программе строительства новых школ в рамках «демографической» субсидии Министерства просвещения Российской Федерации № 66-002. Концедентом (стороной) планируемого концессионного соглашения выступает Правительство Свердловской области в лице Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Между Министерством образования и ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 11.08.2022 заключено концессионное соглашение. Срок окончания работ планируется в 2023 году.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4

Заключен муниципальный контракт от 27.05.2022 №2022.0801. Срок окончания работ – 01.09.2024.

Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма

Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48

Реализация мероприятия перенесена на 2023 год.

Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»

По итогам первого полугодия 2022 года объем финансирования составил 29 544,3 тыс. рублей или 109,0 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Строительство Дворца самбо в г. Верхняя Пышма

Завершено строительство объекта. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № RU66364000-12/2022 от 31.05.2022. Ведется работа по приобретению спортивного оборудования.

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

Выполнены работы по поставке и монтажу уличных тренажеров, оборудования для занятий уличной гимнастикой (оснащение спортивной площадки, находящейся по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Чкалова, 87).

Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

По итогам первого полугодия 2022 года объем финансирования составил 
34 923,4 тыс. рублей или 12,2 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Реконструкция газовой котельной по ул. Заводская, 1 в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма

Проектно - сметная документация находится на государственной экспертизе.

Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма

Заключен договор от 20.12.2021 № 383/21 на выполнение работ по демонтажу-монтажу газопровода п. Кедровое, ул. Школьников, 3-5. Работы выполнены. Запланированы работы: на проектирование по объекту: расширение системы газоснабжения в п. Залесье; инженерно-геологические изыскания от с. Мостовское до п. Ольховка под проектирование объекта: «Газопровод высокого давления до п. Ольховка».

Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 06.09.2021  № 01623000058210001620001 на строительство распределительных газовых сетей в с. Мостовское (2 этап), в том числе услуги по осуществлению авторского и строительного контроля. Срок выполнения работ - 18.04.2022. Идет приемка выполненных работ и устранение замечаний.

Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельских населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 22.11.2021 № 01623000058210002520001 на работы по строительству распределительных газовых сетей в п. Ромашка. Срок окончания работ - 30.09.2022.

Запланированы работы: реконструкция системы газоснабжения по объекту: Газопровод высокого давления от ГРС (Садовый - Логопарк) до пос. Залесье; разработка проектной документации на строительство распределительных газовых сетей в районе ул. Ленина в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма; строительный контроль (технический надзор) и по объекту: "Распределительные газовые сети в п. Ромашка, ГО Верхняя Пышма". Срок окончания работ - 30.09.2022.

Проектирование очистных сооружений в пос. Красный  городского округа Верхняя Пышма

Проводятся мероприятия по определению подрядной организации на выполнение работ.

Проектирование очистных сооружений в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма

Ведется работа по оформлению земельного участка.

Проектирование реконструкции насосной станции IV подъем по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35

Заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 № 01623000058200003470001 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция насосной станции IV подъема, расположенной по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35». Срок окончания работ - 02.12.2022.

Проектирование реконструкции и модернизации станции Водоподготовки, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а

Заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 № 01623000058220000980001 на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция станции Водоподготовки (III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2А». Срок окончания работ - 19.04.2023.

Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)

Заключены договоры от 22.03.2022 № 30/П/22, от 16.05.2022 № 68/П/22 на проектирование замены насосных агрегатов на 2-х скважинах. Работы в стадии реализации.

Комплексное благоустройство общественных территорий

Заключен муниципальный контракт от 06.07.2021 № 016230000582100001090002 на выполнение работ по благоустройству объекта: «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» («Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2 этап) 2 Пусковой комплекс», срок выполнения работ: 06.06.2021 – 01.10.2022.

Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма

Заключены договоры:

- от 29.04.2022  №36/070255599 на кадастровые работы инженерных сетей ул. 40 лет Октября 11, 13, 15, ул. Талыкова - Дзержинского, п. Красный, ул. Победы.;

- от 20.05.2022 № 39/071555678 на проведение инвентаризационно-технических работ наружной сети водоотведения по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября (участок от ул. Свердлова до ул. Красноармейская);

- от 20.05.2022 г. № 40/070255679 на выполнение кадастровых работ наружной сети водоотведения по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября (участок от ул. Свердлова до ул. Красноармейская).

За счет внебюджетных средств построены водопроводные сети 149 п.м. в с. Балтым по ул. Первомайская в соответствии с договором от 22.04.2022 №51.

Проектирование и строительство новой блочно-модульной газовой котельной в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма

Согласно схеме теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма мероприятие перенесено на 2023-2024 годы.

Направление 6-1 «Обеспечение охраны окружающей среды»

По итогам первого полугодия 2022 года финансирование мероприятий не осуществлялось.

Выполняются следующие работы:

Рекультивация полигона в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 12.04.2022 № 01623000058220000580001 на разработку ПСД по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов. Срок окончания выполнения работ по разработке ПСД до 20.12.2022.

Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»

По итогам первого полугодия 2022 года объем финансирования составил 69 581,6 тыс. рублей или 11,2 % от запланированного объема на следующие мероприятия:

Выполняются следующие работы:

Строительство линейного объекта «участки: ул. Машиностроителей, Гороховая, Зеленая (проектная) в границах района Северный г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)

В настоящее время проводится корректировка проектно – сметной документации 1 этапа строительства.

Строительство транспортного узла от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской

В настоящее время проводится корректировка проектной документации - разделение на этапы строительства, определение стоимости выкупа объектов частной собственности попадающей в зону строительства

Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьской

Реализация данного мероприятия переносится на 2023 год.

Строительство автомобильной дороги от промышленной площадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 13.05.2020 № 2020.0047. Ведутся строительные работы автомобильной дороги от промышленной площадки ОАО «УЗХР» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма (ул. Гальянова). Проводится работа по выкупу гаражей, попадающих в зону строительства. Срок окончания работ - 15.11.2021.

Разработка проектной документации для строительства новых улиц: Щербакова, Волоскова и реконструкции ул. Клары Цеткин путем ее расширения в границах микрорайона Петровский г. Верхняя Пышма

Проектно - сметная документация находится в стадии разработки.

Строительство продолжения ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма

Проектно - сметная документация находится в стадии разработки.

Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 11.05.2021 № 2021.0080. Ведутся строительные работы автомобильной дороги. Проводится работа по выкупу гаражей, попадающих в зону строительства. Работы будут окончены в срок. Срок окончания работ - 30.11.2022.

Строительство паркинга по ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма

Проектно - сметная документация находится в стадии разработки.

Строительство моста через реку Черная, пос. Сагра городского округа Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 19.04.2022 № 2022.0086. Проводятся строительно - монтажные работы. Срок окончания работ - 30.10.2022.

Строительство автомобильной дороги к молочному заводу ООО «УГМК-Агро» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1В

Заключен муниципальный контракт от 25.04.2022 № 2022.0094. Срок сдачи объекта - 01.10.2022.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская, г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 22.04.2022 № 2022.0087. Произведена оплата за разработку проектно - сметной документации. Ведутся строительно - монтажные работы. Срок окончания работ - 01.10.2022.

Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка»

По итогам первого полугодия 2022 года объем финансирования составил 
118 190 тыс. рублей или 394 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Строительство новых объектов потребительского рынка

В первом полугодии 2022 года открыто 31 предприятие потребительского рынка, в том числе розничная торговля - 20, общественное питание - 2, бытовое обслуживание - 9.

Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»

По итогам первого полугодия 2022 года объем финансирования составил 422 971,0 тыс. рублей или 15,1 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства

Разработана проектная и рабочая документация. Смонтировано 1 350 тн металлоконструкций (КМ1, КМ2.КМ3, КМ4,КМ5.1, КМ6, КМ7). Смонтированы металлоконструкции рам зенитных фонарей на кровле. Забетонировано 98 м3 пазух котлована тощим бетоном. Завершены работы по устройству фундаментов встроенных помещений, рам подсерийных эстакад, монтажу плит покрытия и стеновых панелей, монтажу импортных подкрановых рельс А100, внутренней и наружной ливневой канализации, наружного водопровода, огнезащите металлконструкций ферм и связей, устройству временного освещения и временного отопления. Выполнены фундаменты под машины МПА и МПАС. Смонтировано 224 электролизные ванны. Ведутся работы по устройству черновых полов, АКЗ ж/бетонных и металлических конструкций. бакового приямка. Смонтировано в проектное положение оборудование машин МПА, МПАС. Выполнено устройство кислотоупорных полов в боковом прямке. Смонтированы технологические стеклопластиковые и нержавеющие баки.

Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет»

В результате нестабильности и неопределенности внешней экономической ситуации реализация мероприятия временно приостановлена.

Техническое перевооружение волочильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)

Электронно-лучевая установка введена в режим промышленной эксплуатации. Отработка технологии.

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма

Средства направлены на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- подготовлен бизнес – план «Сити ферма по круглогодичному выращиванию клубники»;

- проведены мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: мастермайнд «Целевая аудитория», бизнес – разбор «Стратегическое планирование»;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан желающих открыть свое дело;

- оказаны 353 консультационные услуги вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).

Запланированные денежные средства на 2022 год при внесении изменений в комплексную программу будут уменьшены.