К постановлению администрации городского округа Верхняя Пышма 
от _13.01.2023__№_11__

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2027 годы в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет ЖКХ» |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет ЖКХ» |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2018-2027 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы |  | Цель: Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа Верхняя Пышма Задачи: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма; 3. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  | Отсутствуют |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на территории городского округа; 3. Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий; 4. Количество благоустроенных общественных территорий; 5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на территории городского округа; 6. Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий; 7. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества благоустроенных территорий в рамках муниципальной программы; 8. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества благоустроенных территорий в рамках муниципальной программы |
|  | Обьем финансирования | ВСЕГО: |
|  | муниципальной | 560 840,1 тыс. рублей в том числе: 2018 год – 29 195,0 тыс. рублей, 2019 год – 70 641,2 тыс. рублей, 2020 год – 33 848,1 тыс. рублей, 2021 год – 142 407,7 тыс. рублей, 2022 год – 216 026,8 тыс. рублей, 2023 год – 43 560,3 тыс. рублей, 2024 год – 6 267,6 тыс. рублей, 2025 год – 6 297,8 тыс. рублей, 2026 год – 6 297,8 тыс. рублей, 2027 год – 6 297,8 тыс. рублей |
|  | программы по годам |  |
|  | реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | из них: |
|  |  | областной бюджет |
|  |  | 266 506,3 тыс. рублей |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2018 год – 3 068,0 тыс. рублей, 2019 год – 30 000,0 тыс. рублей, 2020 год – 13 990,0 тыс. рублей, 2021 год – 113 747,0 тыс. рублей, 2022 год – 71 679,2 тыс. рублей, 2023 год – 34 022,1 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
|  |  | федеральный бюджет |
|  |  | 1 053,0 тыс. рублей |
|  |  | в том числе: |
|  |  | 2018 год – 0,0 тыс. рублей, 2019 год – 0,0 тыс. рублей, 2020 год – 1 053,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
|  |  | местный бюджет |
|  |  | 254 977,4 тыс. рублей в том числе: 2018 год – 26 127,0 тыс. рублей, 2019 год – 40 641,2 тыс. рублей, 2020 год – 18 805,1 тыс. рублей, 2021 год – 28 660,7 тыс. рублей, 2022 год – 106 044,2 тыс. рублей, 2023 год – 9 538,2 тыс. рублей, 2024 год – 6 267,6 тыс. рублей, 2025 год – 6 297,8 тыс. рублей, 2026 год – 6 297,8 тыс. рублей, 2027 год – 6 297,8 тыс. рублей внебюджетные источники 38 303,4 тыс. рублей в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей, 2019 год – 0,0 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 38 303,4 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |  | https://movp.ru/site/section?id=1433 |