Форма 1

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей комплексной программы за 2022 год

| Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1 «Развитие строительного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 108,4 | 142,522 | 131,5 |  |
| 3. | Целевой показатель 1-1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 54 | 0 | 0 | целевой показатель не достигнут в связи с переносом сроков завершения строительства жилья на 2023 год |
| 4. | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 5. | Целевой показатель 6. Количество объектов физической культуры и спорта, вводимых в эксплуатацию | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 6. | Целевой показатель 7. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 7. | Направление 4 «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| 8. | Целевой показатель 11. Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов | не менее 83 | не менее 85 | 102,4 |  |
| 9. | Направление 5 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 10. | Целевой показатель 14. Увеличение числа посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года) | раз | 1,10 | 1,3 | 118,2 |  |
| 11. | Целевой показатель 15. Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 1820 | 2357 | 129,5 |  |
| 12. | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 13. | Целевой показатель 17. Ввод в эксплуатацию новых котельных и реконструкция действующих | единиц | 1 | 0 | 0 | целевой показатель не достигнут в связи с отсутствием источников финансирования на реконструкцию газовой котельной в пос. Исеть |
| 14. | Целевой показатель 21. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | км | 4,6 | 3,649 | 79,3 | плановые значения скорректированы. Выполнено строительство распределительных газопроводов низкого давления в пос. Ромашка – 1,985 км и распределительных газовых сетей в с. Мостовское – 1,664 км |
| 14. | Целевой показатель 22. Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | 17,4 | 17,4 | 100,0 |  |
| 16. | Целевой показатель 23. Количество перерывов в подаче воды (аварийность системы | единиц/км | 0,71 | 0,38 | 186,8 |  |
| 17. | Целевой показатель 24. Увеличение объема резервуаров для хранения воды | куб. м | 16 800 | 19 200 | 114,3 |  |
| 18. | Целевой показатель 25. Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 1188 | 1188 | 100,0 |  |
| 19. | Целевой показатель 26. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 | 1 | 50 | плановые значения скорректированы. Выполнено благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха (2 этап) |
| 20. | Целевой показатель 26-1. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | не менее процентов | 90 | 100,0 | 111,1 |  |
| 21. | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 22. | Целевой показатель 28. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4,5 | 4,5 | 100,0 |  |
| 23. | Целевой показатель 29. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 1,4 | 1,44023 | 102,9 |  |
| 24. | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» |  |  |  |  |  |
| 25. | Целевой показатель 30. Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на 1000 жителей | 625 | 631 | 100,9 |  |
| 26. | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 27. | Целевой показатель 31. Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) | тыс. рублей | 1 330 130 | 1 603 832 | 101,7 |  |
| 28. | Целевой показатель 32. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 569 | 504 | 88,6 | плановые значения скорректированы с учетом данных единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 29. | Целевой показатель 33. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 32,8 | 37,3 | 113,7 |  |
| 30. | Целевой показатель 34. Создание новых рабочих мест | мест | 75 | 293 | 390,6 |  |
| 31. | Целевой показатель 35. Модернизированные рабочие места | мест | 25 | 38 | 152,0 |  |