

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект межевания территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма применительно к территории поселка Ромашка в целях определения границ территории общего пользования» (изменение 1)
	№ 

п/п
	Перечень и наименование основных позиций
	Содержание основных позиций

	1
	2
	3

	I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.
	Основание для разработки документации
	Генерального плана городского округа Верхняя Пышма, применительно к территории поселка Ромашка, утвержденного Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.09.2019 № 14/15.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

Документация по планировке территории «Проект межевания территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма применительно к территории поселка Ромашка в целях определения границ территории общего пользования», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.09.2021 № 766.

	2.
	Инициатор подготовки документации по планировке территории 
	Физические или юридические лица, имеющие предложения по инициативе подготовки документации по планировке территории (внесения изменений)

	3.
	Исполнитель работ
	Проектная организация, выполняющая документацию по планировке территории, выбирается Инициатором в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

	4.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	Средства инициатора подготовки документации по планировке территории

	5.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории 
	Проект межевания территории линейного объекта.

	6.
	Сроки разработки документации по планировке территории
	31.12.2023.

	7.
	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики 
	Установление границ территории общего пользования

	8.
	Цель подготовки документации
	Обеспечение устойчивого развития территорий.
Изменение установленной красной линии в целях упорядочивания территории общего пользования и существующей жилой застройки – в районе ул. Озерная, ул. Под липами п. Ромашка.

	9.
	Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные документами территориального планирования и правовыми актами
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции) (далее - Кодекс);

· Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;

· Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
· Генерального плана городского округа Верхняя Пышма, применительно к территории поселка Ромашка, утвержденного Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.09.2019 № 14/15;
· Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2019 № 15/4 (в действующей редакции);
· Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.02.2016 № 40/5 (в действующей редакции);

· Документация по планировке территории «Проект межевания территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма применительно к территории поселка Ромашка в целях определения границ территории общего пользования», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.09.2021 № 766;

· СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

· СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации», в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

· РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

· Действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

· Иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

	II. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

	10.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Требуется проведение инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для выполнения работ по разработке документации по планировке территории в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий.

	11.
	Состав исходных данных для разработки документации по планировке территории
	Сбор исходных данных для подготовки документации по планировке территории осуществляется самостоятельно Исполнителем работ.

Состав исходных данных:

1.  Данные государственного кадастра недвижимости (кадастровый план территории);
2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
3. Материалы ранее утвержденной документации по планировке территории:

Документация по планировке территории «Проект межевания территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма применительно к территории поселка Ромашка в целях определения границ территории общего пользования», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.09.2021 № 766.

4. Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2019 № 15/4 (в действующей редакции).

Состав исходных данных может быть расширен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории.

	12.
	Требования к выполнению документации по планировке территории
	Документацию по планировке территории выполнить в системе координат МСК-66.

Состав и требования к документации по планировке территории определен действующим законодательством Российской Федерации – гл. 5 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

Документация по планировке территории предусматривает размещение объекта местного значения, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

Проект межевания территории в обязательном порядке должен соответствовать требованиям гл. I.1., V.4. Земельного кодекса РФ.

	III.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

	13.
	Этапы разработки документации по планировке территории
	· Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории, в том числе комплексные инженерные изыскания: инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания для разработки проекта планировки и межевания территории.

· Подготовка и согласование зоны планируемого размещения линейного объекта, с перечнем земельных участков входящих в такую зону (подлежащих изъятию) 

· Получение технических условий на перенос, подключение к инженерным сетям;

· Подготовка документации по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта.

· Согласование документации по планировке территории с организациями эксплуатирующими инженерные сети.

· Передача документации на согласование. 

· Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций в максимально короткие сроки для последующего согласования.

	14.
	Согласование документации по планировке территории
	Проект планировки и проект межевания территории согласовывается с Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма.

	15.
	Основные требования к содержанию, количеству и форме предоставляемых материалов по этапам разработки документации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работ
	Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителе в соответствии с приложением № 4 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.

В обязательном порядке в текстовую часть раздела 2 «Положение о размещении линейных объектов» включить таблицы содержащие:

· перечень координат характерных точек красных линий в соответствии с чертежом красных линий;
· перечень координат характерных точек границы проектирования в соответствии с графическими материалами документации по планировке территории.
В текстовую часть раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» включить перечень земельных участков подлежащих изъятию.

Структуру адресов (образованных земельных участков) выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.

	16.
	Публичные слушания или общественные обсуждения
	Требуется проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12 (в действующей редакции).

Исполнитель работ по разработке документации по планировке территории принимает участие в проведении общественных обсуждений, публичных слушаний, подготавливает экспозицию материалов выполненной документации по планировке территории, выступает с докладом в защиту подготовленной документации по планировке территории.

В случае получения замечаний, предложений в ходе проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, исполнитель работ, выполнивший документацию по планировке территории, в срок установленный Заказчиком, выполняет корректировку документации по планировке территории.

Размер одного файла, подлежащего опубликованию, не должен превышать 50 Мб

	17.
	Особые условия
	Отсутствуют.

	IV. СХЕМА ГРАНИЦ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (границ проектирования)

	18.
	 [image: image1.jpg]3634
3634 3634






	
	


УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от___31.07.2023___№___931_____ 

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для разработки внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект межевания территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма применительно к территории поселка Ромашка в целях определения границ территории общего пользования»
	№ 

п/п
	Перечень и наименование основных позиций
	Содержание основных позиций

	1
	2
	3

	III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.
	Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории
	Территория общего пользования и существующей жилой застройки – в районе ул. Озерная, ул. Под липами п. Ромашка. Часть кадастрового квартала 66:36:2401001.

	2.
	Наименование объекта (объектов) капитального строительства, который (которые) планируется разместить на данной территории
	Территория общего пользования и существующей жилой застройки – в районе ул. Озерная, ул. Под липами п. Ромашка.

	3.
	Основные требования к результатам инженерных изысканий
	Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления характеристик о природных условиях, рельефе и условиях местности для территории, в отношении которой осуществляются инженерные изыскания. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания.

Результат работ оформляется в виде отчета.

Нормативно-правовые акты: 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 (ред. от 19.06.2019) «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»; 

- Иные нормативно-правовые акты необходимые для выполнения инженерных изысканий.

	4.
	Границы территории, на которой проводятся инженерные изыскания
	Границы территории, на которой проводятся инженерные изыскания соответствуют границам проектирования указанным в п. 18 технического задания на разработку документации по планировке территории.

	5.
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания.

	6.
	Границы территории выполнения инженерных изысканий (в соответствии с границ действия документации по планировке территории (границами проектирования)

	[image: image2.jpg]3634
3634 3634






	6.1
	Координаты границ проектирования *

* могут подлежать установлению в ходе разработки документации по планировке территории

	7.
	Состав и содержание работ
	В составе инженерно-геодезических изысканий выполнить:

- создание и обновление инженерно-топографических планов в границах проектирования; 

- съемку существующих наземных и подземных инженерных коммуникаций.

	8.
	Инициатор разработки инженерных изысканий
	Физические или юридические лица, имеющие предложения по инициативе подготовки документации по планировке территории (внесения изменений)

	9.
	Источник финансирования работ
	Средства инициатора подготовки документации по планировке территории.

	
	


УТВЕРЖДЕНО


постановлением администрации


городского округа Верхняя Пышма


от�
� DOCPROPERTY  Рег.дата  \* MERGEFORMAT � �31.07.2023�
№�
� DOCPROPERTY  Рег.№  \* MERGEFORMAT � �931�
�



























