Приложение № 1

к письму администрации городского округа Верхняя Пышма

от ____________№_____________

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации комплексной программы |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей комплексной программы за 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Направление 1 "Развитие строительного комплекса" |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 97,5 | 27,2 | 27,9 |  |
| 3. | Целевой показатель 2. | единиц | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию административных зданий |  |  |  |  |  |
| 4. | Направление 2 "Развитие образования" |  |  |  |  |  |
| 6. | Целевой показатель 4. | мест | 1135 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ввод мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 6-1. | Целевой показатель 4-1. | мест | 120 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ввод мест в досуговом центре загородного оздоровительного лагеря |  |  |  |  |  |
| 8. | Направление 3 "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |
| 9. | Целевой показатель 6. | единиц | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Количество объектов физической культуры и спорта, вводимых в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 10. | Целевой показатель 7. | единиц | 2 | 1,0 | 50,0 | Установлена спортивная площадка по адресу: с. Балтым, ул. Первомайская, д.50 а |
|  | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой |  |  |  |  |  |
| 12. | Направление 4 "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  |  |
| 15. | Целевой показатель 11. Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов | не менее 84 |  |  | Годовой показатель |
| 16. | Направление 5 "Развитие культуры" |  |  |  |  |  |
| 17. | Целевой показатель 12. Ввод дополнительных мест в организациях культуры | мест | 89 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19. | Целевой показатель 14. Увеличение числа посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года) | раз | 1,2 | 0,7 | 58,9 | В 2019 число культурно-массовых мероприятий составляло 1808 единиц |
| 20. | Целевой показатель 15. Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 1820 | 1 278,0 | 70,2 |  |
| 21. | Направление 6 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |
| 23. | Целевой показатель 17. | единиц | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию новых котельных и реконструкция действующих |  |  |  |  |  |
| 27. | Целевой показатель 21. | км | 7,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей |  |  |  |  |  |
| 28. | Целевой показатель 22. Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | 17,4 | 17,4 | 100,0 |  |
| 29. | Целевой показатель 23. Количество перерывов в подаче воды (аварийность системы) | единиц/км | 0,71 | 0,1 | 13,1 |  |
| 30. | Целевой показатель 24. Увеличение объема резервуаров для хранения воды | куб. м | 16800 | 19 200,0 | 114,3 |  |
| 31. | Целевой показатель 25. | единиц | 1188 | 594,0 | 50,0 |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 32. | Целевой показатель 26. | единиц | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 32-1. | Целевой показатель 26-1. | не менее процентов | 90 | 90,0 | 100,0 |  |
|  | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |
| 35. | Направление 7 "Развитие транспортной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| 36. | Целевой показатель 28. | км | 0,14 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 38. | Направление 8 "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка" |  |  |  |  |  |
| 39. | Целевой показатель 30. Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на 1000 жителей | 625,5 | 679,0 | 108,6 |  |
| 40. | Направление 9 "Развитие промышленности и предпринимательства" |  |  |  |  |  |
| 41. | Целевой показатель 31. Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) | тыс. рублей | 1182713 | 378 425,0 | 32,0 |  |
| 42. | Целевой показатель 32. | единиц | 586 | 516,5 | 88,1 |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |
| 43. | Целевой показатель 33. | процентов | 32,9 | 39,3 | 119,5 |  |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |  |  |
| 44. | Целевой показатель 34. Создание новых рабочих мест | мест | 80 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45. | Целевой показатель 35. | мест | 25 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Модернизированные рабочие места |  |  |  |  |  |