|  | Приложение № 3 к письму администрации городского округа Верхняя Пышма от _____________ № _______ |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации комплексной программы

«Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы

за первое полугодие 2023 года

Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы (в редакции от 12.01.2023 № 3-ПП).

Программой на 2023 год запланированы 25 целевых показателей. По 5 целевым показателям фактическое значение достигнуты или превышают плановые значения.

Отчет о достижении целевых показателей Программы за первое полугодие 2023 года представлен в Приложении № 1.

Плановый объем расходов на реализацию мероприятий Программы 
в 2023 году составляет 5 063 710,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета – 179 990,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 741 467,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 752 812,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3 389 440,4 тыс. рублей.

За первое полугодие 2023 года профинансированы мероприятия на 1 788 565,9 тыс. рублей, что составляет 35,3 % от запланированного объема, в том числе за счет:

федерального бюджета – 129 579,3 тыс. рублей или 72,0 % от запланированного объема;

областного бюджета – 131 465,4 тыс. рублей или 17,7 % от запланированного объема;

местного бюджета – 329 763,5 тыс. рублей или 43,8 % от запланированного объема;

внебюджетных источников – 1 197 757,7 тыс. рублей или 35,3 % от запланированного объема.

Информация о выполнении Плана мероприятий Программы за первое полугодие 2023 года представлена в Приложении № 2.

В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1 «Развитие строительного комплекса»

По итогам первого полугодия 2023 года объем финансирования составил 764 970,3 тыс. рублей или 86,0 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма

В первом полугодии 2023 года введены в эксплуатацию - жилой многоквартирный дом № 10 по ул. Зеленой в микрорайоне «Садовый – 2» и жилой многоквартирный дом № 8 по ул. Красноармейской, общей жилой площадью 27,2 тысячи квадратных метра.

Ведется строительство:

- жилого комплекса «Петровский» - многоквартирные дома № 1 и 4 по ул. Петрова;

- микрорайона «Центральный» - жилой дом № 3 по пр. Успенскому;

- жилого района «Северный».

Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 N 208-ПП, в 1 полугодии 2022 года путем выплаты выкупной стоимости жилых помещений переселено 55 человек из 19 жилых помещений общей площадью 879,6 кв.м. по следующим адресам:

#### - п. Ольховка, ул. Мира д. 4, 7, 10, 11; ул. Торфяников д. 1, д. 5;

#### - п. Кедровое, ул. Школьников д. 9;

#### - п. Соколовка, ул. Загорная д. 7, 9.

#### - г. Верхняя Пышма, ул. Щорса д. 2, 4, 6.

Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в сельской местности

Мероприятие запланировано к исполнению во втором полугодии 2023 года (приобретение двух квартир в сельской местности).

Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории г. Верхняя Пышма

В 2022 году заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе 9 однокомнатных, 6 двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартиры. Приемка жилых помещений и оплата по муниципальным контрактам осуществлены в январе 2023 года.

Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации

Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 № 2022.0333. Срок окончания работ - до конца 2023 года.

Направление 2 «Развитие образования»

По итогам первого полугодия 2023 года объем финансирования составил 292 114,9 тыс. рублей или 21,2 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Строительство объекта «Детский сад на 270 мест в микрорайоне Балтым -Парк г. Верхняя Пышма

Осуществляется строительство объекта. Завершение работ планируется в 2023 году.

Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма

Мероприятие запланировано к исполнению в 2026 году. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить.

Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне Северный 
г. Верхняя Пышма

Мероприятие запланировано к исполнению в 2026 году. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, в том числе разработка проектно-сметной документации

Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации от 21.02.2023 № 2023.0029. Срок окончания работ - 31.12.2023 года.

Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б

Между Министерством образования и ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 11.08.2022 заключено концессионное соглашение на строительство новой школы в рамках «демографической» субсидии Министерства просвещения Российской Федерации № 66-002. Срок завершения реконструкции объекта - до конца 2023 года с дальнейшей реализацией концессионного соглашения по эксплуатации объекта.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4

Реализация мероприятия осуществляется с 2022 года (муниципальный контракт от 27.05.2022 №2022.0801). Завершение работ по МК - 01.09.2024

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» (ранее - загородный оздоровительный лагерь «Надежда») г. Верхняя Пышма

ПСД на культурно-досуговый комплекс разработана, ведется строительство.

На спортивный комплекс - заключен муниципальный контракт, срок окончания работ - до конца 2023 года.

Строительство культурно-досугового комплекса муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма

Срок реализации мероприятия 2022 - 2023 годы. Завершение строительства по муниципальному контракту - 31.08.2023 года.

Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью

Реализация мероприятия планируется во втором полугодии 2023 года.

Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»

По итогам первого полугодия 2023 года объем финансирования составил 106 506,6 тыс. рублей или 54,5 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма

Завершение строительства по муниципальному контракту от 15.08.2022 
№ 2022.0235 до конца 2023 года.

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

Выполнены работы по поставке и монтажу уличных тренажеров, оборудования для занятий уличной гимнастикой (оснащение спортивной площадки, находящейся по адресу: Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, 
с. Балтым, ул. Первомайская, д. 50 а).

Проектирование и строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое Свердловской области

Завершение строительства по муниципальному контракту от 21.02.2023 
№ 2023.0028 планируется 25.12.2023 года.

Направление 5 «Развитие культуры»

По итогам первого полугодия 2023 года объем финансирования составил 
62 179,3 тыс. рублей или 198,9 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма

Завершение строительства по муниципальному контракту планируется 28.02.2024 года.

Строительство клуба в пос. Сагра городского округа Верхняя Пышма

Заключен контракт от 27.06.2023 № 2023.0214 на приобретение и установку блочно-модульного здания культурно-досугового центра. Завершение строительства по муниципальному контракту планируется до конца 2023 года.

Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

По итогам первого полугодия 2023 года объем финансирования составил 
14 146,4 тыс. рублей или 5,4 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Проектирование и реконструкция газовой блочной - модульной котельной ЖК «Покровский парк» при подключении нагрузки ГВС микрорайона «Северный»

При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования будет уточнен.

Реконструкция КЛ-6 кВ ф. № 1 ПС Пышма - ТП-5», «ТП-5 РП-2», № 2 «ПС Пышма-ТП 27», «ТП 27- РП-2» от ПС Пышма, г. Верхняя Пышма

При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования будет уточнен.

Реконструкция насосной станции IV подъем по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35

Ведутся работы по проектированию. Реконструкция запланирована на 2024-2025 годы.

Реконструкция и модернизация станции Водоподготовки, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2

Ведутся работы по проектированию.

Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)

Проектирование завершено. В настоящий момент осуществляется реализация мероприятия.

Замена насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)

МУП «Водоканал» заключен договор на замену насосных агрегатов на двух скважинах (Договор № 39/П/23 от 13.03.2023, № 77/П/23 от 09.06.2023). Работы в стадии реализации.

Комплексное благоустройство дворовых территорий

На 99 детских площадках городского округа проводятся работы по:

- замене сетки ограждения спортивных площадок;

- ремонту качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);

- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонту плиточного покрытия площадок;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;

- наполнению песком песочниц.

Комплексное благоустройство общественных территорий

Заключен муниципальный контракт от 05.06.2023
 № 01623000058230001740001 на благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин Парк» (Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2,3 этап), ведутся работы. Срок выполнения работ - до 15 октября 2023 года.

Заключен муниципальный контракт от 19.06.2023 
№ 01623000058230001930001 на выполнение работ по проспекту благоустройства общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД». Срок выполнения работ – до 15 октября 2023 года.

Ведутся работы по муниципальный контракт от 02.09.2022 
№ 01623000058220002650001 на благоустройство территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта) (обновленный проект). Срок выполнения работ – до 15.10.2023 года.

Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал. Козицына

Ведутся работы по благоустройству территории (2 этап). Срок завершения работ - до конца 2023 года.

Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма

Выполнены мероприятия по строительству магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Талыкова - Куйбышева – Калинина.

Проектирование и строительство новой блочно-модульной газовой котельной в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма

Согласно схеме теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма мероприятие перенесено на 2023-2024 годы.

Направление 7 «Обеспечение охраны окружающей среды»

По итогам первого полугодия 2023 года финансирование мероприятий не осуществлялось.

Выполняются следующие работы:

Рекультивация поселковой свалки в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма

Выполняется проектирование.

Направление 8 «Развитие транспортной инфраструктуры»

По итогам первого полугодия 2023 года объем финансирования составил 18 563,2 тыс. рублей или 3,4 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьской

Заключено соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства СО от 08.02.2023 № 23. Срок выполнения работ по МК - 2023-2024 годы. Произведена оплата за тех. присоединение.

Строительство паркинга по ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма

Ведется работа по согласованию застройщиком эскизного проекта с Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить.

Строительство автомобильной дороги к молочному заводу ООО «УГМК-Агро» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1В

Объект введен в эксплуатацию в 2022 году. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Машиностроителей (1 этап), в границах пр. Успенский ул. Гороховая, г. Верхняя Пышма

Заключено соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства СО от 08.02.2023 № 23. Срок выполнения работ по муниципальному контракту - 2023-2024 годы.

Направление 9 «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка»

По итогам первого полугодия 2023 года объем финансирования составил 
148 300,0 тыс. рублей или 174,5 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка

В 1 полугодии 2023 года введено в эксплуатацию 33 объекта потребительского рынка, в том числе 18 объектов за счет нового строительства, из них: 9 объектов розничной торговли, 8 объектов общественного питания и 1 объект бытового обслуживания.

Направление 10 «Развитие промышленности и предпринимательства»

По итогам первого полугодия 2023 года объем финансирования составил 381 785,2 тыс. рублей или 22,8 % от запланированного объема.

Выполняются следующие работы:

Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства

Разработана проектная и рабочая документация.

Смонтировано 1350 тн металлоконструкций (КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5.1, КМ6, КМ7).

Смонтированы металлоконструкции рам зенитных фонарей на кровле.

Забетонировано 98 м3 пазух котлована тощим бетоном, выполнено устройство топинговых полов в транспортном пролете.

Завершены работы по устройству встроенных помещений, рам подсерийных эстакад, монтажу плит покрытия и стеновых панелей, монтажу импортных подкрановых рельс А100, внутренней и наружной ливневой канализации, наружного водопровода, огнезащите металлоконструкций ферм и связей, устройству временного освещения и временного отопления.

Выполнены фундаменты под машины МПА и МПАС.

Смонтировано 224 электролизные ванны. Выполнены работы по устройству кислотоупорных полов в технологических пролетах, АКЗ ж/бетонных и металлических конструкций, бакового приямка.

Смонтировано в проектное положение оборудование машин МПА, МПАС, выполнены пуско-наладочные работы. Ведутся пусконаладочные работы по пуску технологических кранов Кунц в третьей очереди.

Выполнено устройство кислотоупорных полов в баковом приямке, ведутся работы по монтажу технологических насосов.

Смонтированы технологические стеклопластиковые и нержавеющие баки, ведутся работы по монтажу технологогических трубопроводов с установкой запорной арматуры и трубопроводов системы аспирации бакового оборудования.

Выполнено устройство гидроизоляции кровли, ведутся работы по гидроизоляции венткамерных помещений. Смонтированы внешние ворота, ворота двери встроенных помещений и помещений венткамер.

Смонтированы кабеленесущие конструкции в технологических пролетах. Ведутся работы по монтажу кабеленесущих конструкций в транспортном и баковом пролетах. Ведутся работы по прокладке кабельной продукции.

Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет»

Мероприятие запланировано к исполнению во втором полугодии 2023 года.

Освоение технологии обработки тугоплавких металлов АО «ЕЗ ОЦМ»

Приобретение, установка высоковакуумной отжиговой печи.

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма

В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» от 30.09.2014 № 1706 и в соответствии с соглашением реализуются мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнепышминским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства:

- подготовлен бизнес – план на услуги фотографа в стиле «Ньюборн»;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан желающих открыть свое дело;

- оказаны 332 консультационные услуги вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).