|  | Приложение № 3 к письму администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.02.2024 № 01-01-15/1212 |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации комплексной программы

«Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы

за 2023 год

Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы (в редакции от 18.01.2024 № 17-ПП).

Программой на 2023 год запланированы 22 целевых показателя. По 18 целевым показателям фактические значения достигнуты или превышают плановые значения.

Отчет о достижении целевых показателей Программы за 2023 год представлен в Приложении № 1.

Плановый объем расходов на реализацию мероприятий Программы 
в 2023 году составляет 7 841 767,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета – 221 266,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 247 344,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 168 737,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 5 204 419,2 тыс. рублей.

За 2023 год профинансированы мероприятия на 8 433 092,3 тыс. рублей, что составляет 107,5 % от запланированного объема, в том числе за счет:

федерального бюджета – 221 266,2 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема;

областного бюджета – 1 129 579,9 тыс. рублей или 90,6 % от запланированного объема;

местного бюджета – 831 638,0 тыс. рублей или 71,2 % от запланированного объема;

внебюджетных источников – 6 250 608,2 тыс. рублей или 120,1 % от запланированного объема.

В плановые и фактические расходы не включены бюджетные ассигнования по мероприятию 17 «Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б» в связи с отсутствием у администрации городского округа Верхняя Пышма информации по финансированию объекта областного значения, в целях уменьшения риска фактического недостижения всех прочих мероприятий Программы.

Информация о выполнении Плана мероприятий Программы за 2023 год представлена в Приложении № 2.

В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1 «Развитие строительного комплекса»

По итогам 2023 год объем финансирования составил 4 459 094,8 тыс. рублей или 127,3 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

В 2023 году введены в эксплуатацию - жилой многоквартирный дом № 10 по ул. Зеленой в микрорайоне «Садовый – 2», жилой многоквартирный дом № 8 по ул. Красноармейской, и жилой многоквартирный дом № 7 по ул. Ал. Козицына общей жилой площадью 46,611 тысячи квадратных метра.

Ведется строительство:

- жилого комплекса «Петровский» - многоквартирные дома № 1 и 4 по ул. Петрова;

- микрорайона «Центральный» - жилой дом № 3 по пр. Успенскому;

- жилого района «Северный».

Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

Мероприятие исполнено.

В 2023 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

- путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, переселено 34 человека из 14 жилых помещений, общей площадью 615,8 кв. м. 
(п. Кедровое, ул. Школьников, д. 9, п. Ольховка, ул. Мира, д. 4,7,11, ул. Торфяников, д. 1,5, п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7,9),

- путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений, переселено 54 человека из 16 жилых помещений, общей площадью 761,2 кв. м. (п. Ольховка, ул. Мира, д. 4, д.11, 
ул. Торфяников, д. 5, п. Соколовка, ул. Загорная, д.7, д. 9),

За счет средств местного бюджета, за рамками региональной адресной программы:

- путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, переселено 29 человек из 12 жилых помещений, общей площадью 511,5 кв. м. 
(г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 2,4,6).

- путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений, переселено 12 человек из 3 жилых помещений, общей площадью 130,9 кв. м. (г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 2,6).

Всего в 2023 году переселено 129 человек из 45 жилых помещений, общей площадью 2019,4 кв. м.

Постановлением правительства Свердловской области от 30.11.2023
 № 901-ПП уменьшен план по субсидиям из областного бюджета на 55 907,5 тыс. руб., план составил 80 096,1 тыс. руб.

Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

В 2022 году заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе 9 однокомнатных, 6 двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартиры. В январе 2023 года осуществлены приемка жилых помещений (приобретение права собственности), оплата по муниципальным контрактам и заселение.

Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации

Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 № 2022.0333. Работы по мероприятию планируется завершить в 2024 году после устранения замечаний по проектной документации.

Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

Мероприятие исполнено. Предоставлено две субсидии (одна из них на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов) на приобретение жилых помещений двум семьям.

Направление 2 «Развитие образования»

По итогам 2023 года объем финансирования составил 995 604,8 тыс. рублей или 100,8 % от запланированного объема.

В связи с отсутствием информации в администрации городского округа Верхняя Пышма по объекту областного значения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (мероприятие 17), данное мероприятие исключено из планового объема в целях уменьшения риска недостижения выполнения мероприятий Программы.

Выполнены следующие работы:

Строительство объекта «Детский сад на 270 мест в микрорайоне Балтым -Парк г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-66-36-21-2023 от 27.12.2023 г.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И. Талыкова», расположенная по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48

Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации от 21.02.2023 № 2023.0029. Работы по разработке ПСД планируется завершить в 2024 году после устранения замечаний. Реконструкция объекта запланирована на 2025-2027 годы.

Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б

Мероприятие исполнено. Реконструкция объекта в рамках концессионного соглашения завершена.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4/1

Реализация мероприятия осуществляется с 2022 года (муниципальный контракт от 27.05.2022 №2022.0801). Завершение строительно-монтажных работ по МК – з квартал 2024 года.

Строительство культурно-досугового комплекса МАУ «ЗОЛ «Медная горка» г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-66-36-16-2023 от 12.09.2023 г.

Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»

По итогам 2023 года объем финансирования составил 320 205,5 тыс. рублей или 76,5 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Красный

Ведется строительство объекта по муниципальному контракту от 15.08.2022 
№ 2022.0235. Срок завершения работ перенесен на 1 квартал 2024 года в связи с частичным невыполнением договорных обязательств ресурсоснабжающих организаций.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть

Ведется строительство объекта по муниципальному контракту от 28.04.2023 № 2023.0112. Завершение строительно-монтажных работ по МК – 3 квартал 2024 года.

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено. Выполнены работы по поставке и монтажу уличных тренажеров, оборудования для занятий уличной гимнастикой (оснащение спортивной площадки, находящейся по адресу: Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, д. 50а).

Проектирование и строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое

Поектирование завершено. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта от 21.02.2023 № 2023.0028. Работы по мероприятию планируется завершить в 2024 году после устранения замечаний (внесены изменения в части замены газовых котлов на более высокую мощность, в связи с чем внесены изменения в документацию, а также изменения в сроки поставки оборудования).

Проектирование и строительство асфальтированной освещенной лыжероллерной трассы в г. Верхняя Пышма (2 очередь)

Завершен этап проектирования объекта.

Направление 5 «Развитие культуры»

По итогам 2023 года объем финансирования составил 
170 933,4 тыс. рублей или 86 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено. Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин Парк» (Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2,3 этап) завершено.

Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское

Мероприятие исполнено. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-66-26-18-2023 от 27.09.2023 г.

Строительство клуба в пос. Сагра городского округа Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 27.06.2023 № 2023.0214 на поставку и установку блочно-модульного здания культурно-досугового центра. Комплекс мероприятий по подготовке территории и благоустройству для установки блочно-модульного здания культурно-досугового центра выполнен, ожидается поставка блочно-модульного здания. Срок завершения работ - 1 квартал 2024 года.

Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

По итогам 2023 года объем финансирования составил 190 860,1 тыс. рублей или 56,7 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Реконструкция насосной станции IV подъема по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35

Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на реконструкцию объекта от 31.01.2022 № 01623000058200003470001. Завершение работ планируется в 2024 году после устранения замечаний. Реконструкция запланирована на 2024-2025 годы.

Проектирование реконструкции и модернизации станции водоподготовки, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Балтымская, 2

Проектирование объекта завершено.

Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)

Мероприятие исполнено. Проектирование завершено. В настоящий момент осуществляется реализация мероприятия.

Замена насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)

МУП «Водоканал» заключен договор на замену насосных агрегатов на двух скважинах (Договор № 39/П/23 от 13.03.2023, № 77/П/23 от 09.06.2023). Завершение работ планируется в 2024 году.

Комплексное благоустройство общественных территорий

Завершены работы по муниципальному контракту от 02.09.2022 
№ 01623000058220002650001 на благоустройство территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта) (обновленный проект). Мероприятие исполнено.

Заключен муниципальный контракт от 19.06.2023 
№ 01623000058230001930001 на выполнение работ по проспекту благоустройства общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД» со сроком реализации 2023-2024 годы. Завершение благоустройства планируется в 2024 году.

Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не проспекта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Александра Козицына

Проектирование завершено Заключен муниципальный контракт от 17.07.2023 № 2023.0250 по благоустройству территории (2 этап). Работы по благоустройству выполнены, финансирование планируется завершить в 2024 году.

Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено. Выполнены мероприятия по строительству магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Талыкова - Куйбышева – Калинина. Введены сети водоснабжения – 425,21 п.м., сети водоотведения – 438,43 п.м.

Организация деятельности по накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Мероприятие исполнено. Заключен муниципальный контракт на установку контейнерных площадок с установкой модулей для раздельного накопления ТКО и КГМ (контейнерные площадки с общим числом контейнеров – 10 штук). Контейнерные площадки с модулями установлены в полном объеме.

Обследование технического состояния, проектирование и строительство канализационной насосной станции на канализационном коллекторе в пос. Санаторный

Завершен этап проектирования объекта.

Направление 6-1 «Обеспечение охраны окружающей среды»

По итогам 2023 года объем финансирования составил 12 500,0 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Рекультивация полигона в пос. Красный

Выполнено проектирование объекта.

Направление 8 «Развитие транспортной инфраструктуры»

По итогам 2023 года объем финансирования составил 325 372,5 тыс. рублей или 80,6 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт на реконструкцию объекта на 2023-2024 годы от 25.05.2023 № 2023.0158. Ведутся работы. Завершение работ - 4 квартал 2024 года.

Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма

Произведена оплата по договору на проектирование объекта за предыдущий период.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Машиностроителей (1 этап), в границах проспекта Успенский – ул. Гороховая, в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт на реконструкцию объекта на 2023-2024 годы от 06.06.2023 № 2023.0181. Ведутся работы. Завершение работ - 4 квартал 2024 года.

Реконструкция автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк» в г. Верхняя Пышма

Заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта (этапы 1 (на реконструкцию от 28.02.2023 № 2023.0035) и 2(на строительство от 15.08.2023 № 2023.0306)). Прохождение государственной экспертизы, а также внесение изменений в проект планировки территории ГО Верхняя Пышма планируется завершить в 2024 году.

Направление 9 «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка»

По итогам 2023 года объем финансирования составил 270 750,0 тыс. рублей или 318,5 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка

Мероприятие исполнено. В 2023 году введен в эксплуатацию 71 объект потребительского рынка, в том числе 38 объектов за счет нового строительства, из них: 41 объект розничной торговли, 18 объектов общественного питания и 12 объектов бытового обслуживания. 41 объект потребительского рынка закрылся.

Направление 10 «Развитие промышленности и предпринимательства»

По итогам 2023 года объем финансирования составил 1 687 771,3 тыс. рублей или 88,9 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства

Общестроительные работы завершены. Установлено основное технологическое оборудование. Работы по монтажу технологических трубопроводов, а также пуско-наладочные работы планируется завершить в 2024 году.

Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет»

Разработаны основные технические решения, технический регламент для проектирования, проект санитарно-защитной зоны и нормативы допустимых выбросов. Финансирование планируется завершить в 2024 году.

Освоение технологии обработки тугоплавких металлов АО «ЕЗ ОЦМ»

Мероприятие исполнено. Приобретена и установлена высоковакуумная отжиговая печь.

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма

В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» от 30.09.2014 № 1706 и в соответствии с соглашением реализованы мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнепышминским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства:

- подготовлены 3 бизнес – плана: услуги фотографа в стиле «Ньюборн», реконструкция волос, ногтевой кабинет;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан желающих открыть свое дело;

- оказаны 880 консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).