К постановлению администрации городского округа Верхняя Пышма

от _18.06.2024___ № ___771______

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УКС и ЖКХ») |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма»; Балтымская сельская администрация; Исетская поселковая администрация; Кедровская поселковая администрация; Красненская поселковая администрация; Мостовская сельская администрация |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2027 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры. Задача 1.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для обеспечения жизнедеятельности населения. Задача 1.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории городского округа. Цель 2. Улучшение условий и качества жизни населения. Задача 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда. Задача 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах городского округа, отработавшего нормативный срок эксплуатации. Задача 2.3. Обеспечение предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения. Задача 2.4. Обеспечение предоставления услуг банного комплекса. Задача 2.5. Обеспечение сноса ветхого и аварийного жилья. Задача 2.6. Выполнение работ по приведению к единому цветовому решению многоквартирных домов в г. Верхняя Пышма, расположенных по гостевому маршруту следования гостей XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге. Задача 2.8. Обеспечение предоставления услуг по проведению строительной экспертизы муниципального жилищного фонда. Задача 2.9. Обеспечение мероприятий для поддержания в нормативном состоянии инженерно-коммунальных сетей на территории городского округа Верхняя Пышма. Задача 2.10. Обеспечение мероприятий для поддержания в нормативном состоянии жилищного фонда на территории городского округа Верхняя Пышма. Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере. Задача 3.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа. Цель 4. Повышение комфортности проживания населения. Задача 4.1. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения. Задача 4.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территорий общего пользования. Задача 4.3. Модернизация системы светового оформления города. Задача 4.4. Проведение работ по содержанию и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно- и экологических норм. Задача 4.5. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. Задача 4.6. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное учреждение», направленное на обеспечение улично-дорожной сети в городском округе Верхняя Пышма. Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог. Задача 5.1. Реализация мероприятий по содержанию улично-дорожной сети. Задача 5.2. Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества функционирования систем транспортного обслуживания. Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы. Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «МКУ УКС и ЖКХ». |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | 1.Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года; 2.Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года; 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года; 4.Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года; 5.Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года; 6.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения; 2. ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения; 3. ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения; 4. ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей; 5. количество разработанных проектов по развитию газоснабжения на территории городском округе Верхняя Пышма; 6. площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; 7. количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; 8. количество модернизированных (вновь установленных) лифтов в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта общего имущества; 9. доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным; 10. количество снесенных бесхозных объектов на территории городского округа Верхняя Пышма; 11. количество предоставленных услуг по проведению строительной-технической экспертизы в жилых домах; 12. обеспеченность нормативно – правовыми актами в сфере энерго-ресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством; 13. площадь освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности; 14. площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по содержанию, озеленению и восстановлению благоустройства; 15. количество посаженных деревьев, декоративных кустарников; 16. вывезено твердых коммунальных отходов с территории городского округа Верхняя Пышма (на утилизацию и обработку); 17. утилизация компонента отходов IV класса опасности «Шины пневматические автомобильные отработанные»; 18. обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями; 19. площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов; 20. протяженность выполнения дорожной разметки улично-дорожной сети на территории городского округа Верхняя Пышма; 21. количество остановочных павильонов городского округа, обустроенных в рамках реализации муниципальной программы; 22. мероприятия, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения в области содержания улично-дорожной сети |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 4 548 161,4 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 305 105,2 тыс. рублей, 2020 год – 324 756,2 тыс. рублей, 2021 год – 346 260,1 тыс. рублей, 2022 год – 624 362,3 тыс. рублей, 2023 год – 800 597,6 тыс. рублей, 2024 год – 615 469,4 тыс. рублей, 2025 год – 578 808,4 тыс. рублей, 2026 год – 551 451,1 тыс. рублей, 2027 год – 401 351,1 тыс. рублей из них: федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей областной бюджет 122 361,7 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 37 304,9 тыс. рублей, 2020 год – 48 112,5 тыс. рублей, 2021 год – 5 609,1 тыс. рублей, 2022 год – 18 150,7 тыс. рублей, 2023 год – 3 150,9 тыс. рублей, 2024 год – 2 508,4 тыс. рублей, 2025 год – 2 508,4 тыс. рублей, 2026 год – 2 508,4 тыс. рублей, 2027 год – 2 508,4 тыс. рублей местный бюджет 4 401 945,7 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 267 800,3 тыс. рублей, 2020 год – 276 643,7 тыс. рублей, 2021 год – 340 651,0 тыс. рублей, 2022 год – 606 211,6 тыс. рублей, 2023 год – 785 519,7 тыс. рублей, 2024 год – 601 034,0 тыс. рублей, 2025 год – 576 300,0 тыс. рублей, 2026 год – 548 942,7 тыс. рублей, 2027 год – 398 842,7 тыс. рублей внебюджетные источники 23 854,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 11 927,0 тыс. рублей, 2024 год – 11 927,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов городского округа в рамках реализации муниципальной программы, тыс. рублей | ВСЕГО: 0,0 тыс. рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://movp.ru/site/section?id=1465 |