

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории «Проект планировки территории, проект межевания территории «Жилая застройка в границах земельных участков по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, южнее села Балтым, в районе малоэтажной жилой застройки «Балтым Парк»»
	№

п/п
	Перечень и наименование основных позиций
	Содержание основных позиций

	1
	2
	3

	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.
	Основание для разработки документации
	Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории населенного пункта с. Балтым, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции).

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

	2.
	Инициатор подготовки документации по планировке территории
	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Эталон Балтым»

	3.
	Исполнитель работ
	Проектная организация, выполняющая документацию по планировке территории, выбирается Инициатором в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

	4.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	Средства Инициатора подготовки документации по планировке территории

	5.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории
	Проект планировки территории, проект межевания территории

	6.
	Сроки разработки документации по планировке территории
	05.03.2025

	7.
	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики
	Предусматривается размещение объектов капитального строительства, многоквартирные жилые дома с нормативными элементами благоустройства, объекты образования, объекты инженерно-технического обеспечения, автопарковки.
* Характеристики объектов капитального строительства  определяются в ходе подготовки документации по планировке территории. Основные технико-экономические показатели уточняются в том числе проектной документацией.

	8.
	Цель подготовки документации
	Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установление красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории (элементов планировочной структуры).

	9.
	Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные документами территориального планирования и правовыми актами
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Водный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Лесной кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

· Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.04.2021 № 268-П «Об утверждении описания структур XML-схем, используемых для формирования XML-документов территориального планирования, XML-документов по планировке территории, XML-документов по планировке линейного объекта»;

· Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории населенного пункта с. Балтым, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции);

· Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2019 № 15/4 (в действующей редакции);

· Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.02.2016 № 40/5 (в действующей редакции);

· Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657;

· Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.05.2022 № 619 «О включении земельных участков в состав городских лесов и изменении площади Верхнепышминского городского лесничества»;

· СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995);

· СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

· РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

· ГОСТ 21.204-2020 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

· СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр);

Действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

Иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

	10.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Требуется проведение инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для выполнения работ по разработке документации по планировке территории в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий.

	11.
	Состав исходных данных для разработки документации по планировке территории
	Сбор исходных данных для подготовки документации по планировке территории осуществляется самостоятельно Исполнителем работ.

Состав исходных данных:

1. Данные государственного кадастра недвижимости (кадастровый план территории);

2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

3. Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории населенного пункта с. Балтым, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции);

4. Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2019 № 15/4 (в действующей редакции);

5. Материалы ранее утвержденной документации по планировке территории:

- Документация по планировке территории «Проект межевания территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма применительно к территории села Балтым в целях определения границ территории общего пользования», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.07.2022 № 945 (с изменениями от 11.09.2024 № 1209);
- Проект планировки территории, проект межевания территории «Жилая застройка в границах земельного участка по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, южнее села Балтым. I очередь», утвержденные постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2014 № 1998;

- Проект планировки, проект межевания территории в целях жилищного строительства в границах земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, южнее села Балтым, II очередь, утвержденные постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.12.2016 № 1630 (с изменениями от 29.06.2018 № 572).
Состав исходных данных может быть расширен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории.

	12.
	Требования к

выполнению проекта планировки и межевания территории
	Документацию по планировке территории выполнить в системе координат МСК-66.

Состав и требования к документации по планировке территории определен действующим законодательством Российской Федерации – гл. 5 Градостроительного кодекса РФ, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

Проект межевания территории в обязательном порядке должен соответствовать требованиям гл. I.1., V.4. Земельного кодекса РФ.

	III.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

	13.
	Этапы разработки документации по планировке территории
	Документацию по планировке территории подготовить в I этап:
- Сбор и систематизация исходных данных;

- Анализ существующего состояния территории, в том числе комплексные инженерные изыскания: инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания для разработки проекта планировки и межевания территории;
- Получение информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (получение технических условий на перенос, подключение к инженерным сетям);

- Разработка проекта планировки территории: утверждаемая часть и обосновывающая часть;

- Разработка проекта межевания территории: утверждаемая часть и обосновывающая часть.

Согласование документации по планировке территории с организациями эксплуатирующими инженерные сети.

- Передача документации на согласование.

- Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций в максимально короткие сроки для последующего согласования.

	14.
	Согласование документации по планировке территории
	Документация согласовывается:

1. с организациями эксплуатирующими инженерные сети;

2. с Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма.

	15.
	Основные требования к содержанию, количеству и форме предоставляемых материалов по этапам разработки документации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работ
	Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителе в соответствии с приложением № 4 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

В обязательном порядке в основную часть проекта планировки территории включить таблицы содержащие:

· перечень координат характерных точек красных линий в соответствии с чертежом планировки территории;

· перечень координат характерных точек границы проектирования в соответствии с графическими материалами документации по планировке территории;

· перечень координат характерных точек границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

Материалы проекта межевания территории дополнительно должны быть представлены в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 25.12.2023 № П/0554 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схем, используемых для формирования документов, карты (плана) объекта землеустройства в формате XML, направляемых в форме электронных документов в орган регистрации прав органам и государственной власти, органам и местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в части сведений о границах, зонах, территориях, для внесения в реестр границ ЕГРН».

В целях ведения государственной ИСОГД Свердловской области материалы документации по планировке территории, в соответствии со структурой, представленной на сайте Минстроя СО (https://minstroy.midural.ru/article/show/id/10072) формируются:

- Проекты планировки в формате XML;

- Проект межевания в форматах .tab, .shp, .mid/.mif;

- Границы проектирования координатным описанием территории в формате CSV.

В формате XML*, в соответствии с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.04.2021 № 268-П «Об утверждении описания структур XML-схем, используемых для формирования XML-документов территориального планирования, XML-документов по планировке территории, XML-документов по планировке линейного объекта», в соответствии с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 12.03.2021 № 172-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведений, документов, материалов, направляемых для размещения в Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»

Структуру адресов (образованных земельных участков) выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.

* Форматно-логический контроль XML-документа, подлежащего размещению в ГИСОГД, осуществляется с использованием веб-сервиса Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – https://flk.minstroy.midural.ru.

	16.
	Публичные слушания или общественные обсуждения
	Требуется* проведение общественных обсуждений в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12 (в действующей редакции).

Исполнитель работ по подготовке документации по планировке территории принимает участие в проведении общественных обсуждений, публичных слушаний, подготавливает экспозицию материалов выполненной документации по планировке территории, выступает с докладом в защиту подготовленной документации по планировке территории.

В случае получения замечаний, предложений в ходе проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, исполнитель работ, выполнивший документацию по планировке территории, в срок установленный Заказчиком, выполняет корректировку документации по планировке территории.

Размер одного файла, подлежащего опубликованию, не должен превышать 50 Мб.

* с учетом Постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2022 N 302-ПП (ред. от 01.02.2024) «Об установлении на территории Свердловской области отдельных случаев утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории и внесения в них изменений без проведения в 2022, 2023 и 2024 годах общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам указанных документов».

	17.
	Особые условия
	Отсутствуют

	IV. СХЕМА ГРАНИЦ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (границ проектирования)

	18.
	[image: image1.png]




	18.1
	Координаты границ проектирования *

1
1
407465,01
1533803,2


2
1
407481,66
1533842,1


3
1
407505,49
1533898,16


4
1
407511,61
1533911,99


5
1
407527,44
1533948,71


6
1
407551,63
1534004,81


7
1
407557,57
1534018,58


8
1
407590,87
1534095,82


9
1
407471,6
1534185,94


10
1
407371,86
1534261,18


11
1
407354,3
1534270,95


12
1
407365,65
1534288,35


13
1
407421,81
1534362,74


14
1
407438,73
1534382,66


15
1
407444,05
1534389,59


16
1
407503,72
1534468,73


17
1
407523,22
1534494,56


18
1
407501,61
1534504


19
1
407491,12
1534508,52


20
1
407474,06
1534515,87


21
1
407446,51
1534527,75


22
1
407418,96
1534539,62


23
1
407405,19
1534545,56


24
1
407377,64
1534557,43


25
1
407350,09
1534569,3


26
1
407329,52
1534578,17


27
1
407322,54
1534581,18


28
1
407294,99
1534593,05


29
1
407267,44
1534604,92


30
1
407239,89
1534616,8


31
1
407212,34
1534628,67


32
1
407184,79
1534640,54


33
1
407157,24
1534652,42


34
1
407143,2
1534658,47


35
1
407129,69
1534664,29


36
1
407115,91
1534670,23


37
1
407088,36
1534682,1


38
1
407060,81
1534693,98


39
1
407033,26
1534705,85


40
1
407005,71
1534717,73


41
1
406978,16
1534729,6


42
1
406950,61
1534741,47


43
1
406942,4
1534745,01


44
1
406923,06
1534753,35


45
1
406895,51
1534765,22


46
1
406867,96
1534777,1


47
1
406840,41
1534788,97

	48
1
406826,64
1534794,91


49
1
406799,09
1534806,78


50
1
406771,54
1534818,66


51
1
406764,74
1534821,59


52
1
406743,99
1534830,53


53
1
406716,44
1534842,4


54
1
406688,89
1534854,28


55
1
406661,34
1534866,15


56
1
406633,79
1534878,02


57
1
406606,24
1534889,9


58
1
406578,69
1534901,77


59
1
406551,14
1534913,65


60
1
406523,59
1534925,52


61
1
406496,04
1534937,39


62
1
406468,49
1534949,27


63
1
406397,85
1534979,71


64
1
406382
1534910,67


65
1
406409,16
1534792,45


66
1
406424,09
1534824,24


67
1
406585,59
1534754,82


68
1
406564,49
1534704,66


69
1
406584,04
1534613,74


70
1
406652,29
1534585,47


71
1
406635,75
1534546,52


72
1
406645,55
1534542,76


73
1
406707,04
1534517,64


74
1
406723,34
1534538,51


75
1
406815,27
1534459,53


76
1
406800,66
1534441,05


77
1
406867,04
1534404,89


78
1
406893,44
1534468,46


79
1
406982,26
1534430,08


80
1
406945,52
1534341,78


81
1
406905,31
1534247,29


82
1
406898,35
1534238,27


83
1
406923,91
1534210,18


84
1
406937,47
1534223,47


85
1
407093,71
1533984,41


86
1
407137,15
1533939,05


87
1
407162,46
1533912,62


88
1
407224,2
1533848,14


89
1
407254,68
1533816,31


90
1
407365,78
1533778,45


91
1
407443,14
1533752,09


1
1
407465,01
1533803,2

* могут уточняться в ходе подготовки документации по планировке территории.


УТВЕРЖДЕНО


постановлением администрации


городского округа Верхняя Пышма


от�
� DOCPROPERTY  Рег.дата  \* MERGEFORMAT � �11.10.2024�
№�
� DOCPROPERTY  Рег.№  \* MERGEFORMAT � �1337�
�















