|  | Приложение № 3 к письму администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.02.2025 № 01-01-15/1014 |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации комплексной программы

«Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области»

на 2024 – 2030 годы

за 2024 год

Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024 – 2030 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2024 № 568-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024 – 2030 годы».

Программой на 2024 год запланировано 20 целевых показателей. По 12 целевым показателям фактические значения достигнуты или превышают плановые значения.

Отчет о достижении целевых показателей Программы за 2024 год представлен в Приложении № 1.

При формировании Программы администрацией городского округа Верхняя Пышма 14.05.2024 направлен проект Программы с сопроводительным письмом на согласование и утверждение в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. В связи с чем, плановые значения объемов финансирования указаны в соответствии с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 05.03.2024. В период с мая по декабрь 2024 года вносились изменения, как в областной бюджет, так и в местный (изменения, внесенные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 14.06.2024, 07.08.2024, 31.10.2024, 20.12.2024). Соответственно, плановые значения в утвержденной Программе в большинстве мероприятий значительно расходятся с плановыми значениями местного бюджета на конец отчетного периода – 31.12.2024. Внести изменения в период с августа по декабрь 2024 года не представлялось возможным. Таким образом, процент исполнения данных мероприятий за счет финансирования средств местного бюджета составляет 72,8 %, что не соответствует реальным значениям.

Плановый объем расходов на реализацию мероприятий Программы 
в 2024 году составляет 9 272 633,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета – 7 538,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 295 147,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 2 145 714,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 824 233,7 тыс. рублей.

За 2024 год профинансированы мероприятия на 10 973 852,2 тыс. рублей, что составляет 118,3 % от запланированного объема, в том числе за счет:

федерального бюджета – 7 537,7 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема;

областного бюджета – 2 000 530,2 тыс. рублей или 87,2 % от запланированного объема;

местного бюджета – 1 602 805,2 тыс. рублей или 74,7 % от запланированного объема;

внебюджетных источников – 7 362 979,1 тыс. рублей или 152,6 % от запланированного объема.

Информация о выполнении Плана мероприятий Программы за 2024 год представлена в Приложении № 2.

В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1 «Развитие строительного комплекса»

По итогам 2024 год объем финансирования составил 7 391 771,2 тыс. рублей или 158,4 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство новых микрорайонов в городском округе Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

В 2024 году введены в эксплуатацию – жилые многоквартирные дома № 3 и № 4 по пр. Успенскому в микрорайоне «Центральный», жилой многоквартирный дом по ул. Сапожникова в жилом районе «Северный», жилой многоквартирный дом по пр. Успенскому «Успенский-смарт», жилой многоквартирный дом по ул. Латышова, жилые многоквартирные дома № 9 и № 15 по ул. Ал. Козицына, жилой многоквартирный дом по ул. Кирова - ул. 40 лет Октября в пос. Кедровое, одноэтажный жилой многоквартирный дом по ул. Мира в пос. Ольховка общей жилой площадью 66,292 тыс. кв. метров.

Осуществляется строительство жилого комплекса «Петровский» (многоквартирные дома № 1 и 4 по ул. Петрова).

В сфере индивидуального жилищного строительства за 2024 год введено в эксплуатацию 74,983 тыс. кв. метров жилья.

Строительство (приобретение) жилых помещений для педагогических и иных работников на территории городского округа Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

В 2024 году заключены контракты на приобретение 8 жилых помещений в городском округе Верхняя Пышма, в том числе 5 однокомнатных и 3 двухкомнатных квартиры.

Также в 2024 году, после осуществления приемки жилых помещений (приобретение права собственности), произведена оплата по муниципальным контрактам, заключенным в 2023 году.

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений и выплаты выкупной стоимости

Мероприятие исполнено.

В 2024 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

- путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, переселено 7 человека из 2 жилых помещений, общей площадью 107,2 кв. м. 
(п. Ольховка, ул. Мира, д. 11; п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7),

- путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений, переселено 59 человек из 18 жилых помещений, общей площадью 840,1 кв. м. (п. Ольховка, ул. Мира, д. 4, 11, 
ул. Торфяников, д. 5; п. Соколовка, ул. Загорная, д.7, 9).

За счет средств местного бюджета, за рамками региональной адресной программы:

- путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, переселено 75 человек из 30 жилых помещений, общей площадью 1 416,55 кв. м. (г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 1, 2, ул. Челюскинцев, д. 10, ул. Красноармейская, д. 20; п. Ольховка, ул. Мира, д. 10; п. Кедровое, ул. 40-лет Октября, д. 9).

- путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений, переселено 20 человек из 5 жилых помещений, общей площадью 235,6 кв. м. (г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 4, 6, ул. Челюскинцев, д. 10).

Всего в 2024 году переселен 161 человек из 55 жилых помещений, общей площадью 2 599,45 кв. м.

Постановлением правительства Свердловской области от 07.02.2024 
№ 65-ПП (в ред. от 12.12.2024) уменьшен план по субсидиям из областного бюджета по данному мероприятию и составил 24 789,0 тыс. руб.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в городском округе Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

В 2024 году 7 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на территории городского округа Верхняя Пышма.

Проектирование и строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации (в том числе многофункционального зала на 150 мест)

Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 № 2022.0333 на проектирование. Осуществляется разработка ПСД.

Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма

Осуществляется проектирование за счет внебюджетных источников.

Направление 2 «Развитие образования»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 1 272 221,1 тыс. рублей или 105,7 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова») в микрорайоне Садовый-2 г. Верхняя Пышма

Реализация объекта осуществляется в сроки согласно заключенного муниципального контракта от 06.08.2024 № 2024.1823, период строительства
2024 – 2026 годы.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательное школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 49

Реализация объекта осуществляется в сроки согласно заключенного муниципального контракта от 10.10.2024 № 2024.3055, период строительства
2024 – 2027 годы.

Проектирование и реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (на 1225 мест) по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48

Заключен муниципальный контракт от 21.02.2023 № 2023.0029 на проектирование. Расторгнут в связи с невыполнением исполнителем условий муниципального контракта.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по ул. Жданова, д. 23 в пос. Красном

Реализация объекта осуществляется в сроки согласно заключенного муниципального контракта от 29.05.2024 № 2024.1448, период реконструкции
2024 – 2026 годы.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», расположенного по ул. Школьников, д. 4 в пос. Кедровое

Мероприятие исполнено.

Объект сдан и введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 14.08.2024 № 66-36-11-2024.

Проектирование и капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов»

Ведется проектирование за счет внебюджетных источников. Работы временно приостановлены в связи с размещением в здании МАОУ СОШ № 33 учеников МАОУ СОШ № 22 на период реконструкции учреждения в 2024 – 2026 годах.

Проектирование и строительство объектов на территории муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»

Заключен муниципальный контракт от 12.12.2023 № 2023.0437 на проектирование здания спального корпуса на 300 мест с пристроенными спортивными помещениями и актовым залом на территории МАУ ЗОЛ «Медная горка». Муниципальный контракт на проектирование расторгнут в связи с вновь выявленным дополнительным объемом работ по технологическому присоединению к сетям.

Проектирование и строительство объектов на территории муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Ягодное»

Выполнены работы по демонтажу и уборке строительного мусора с территории объекта. Ведется разработка предпроектных работ для разработки эскизного проекта.

Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 194 448,7 тыс. рублей или 81,2 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть

Ведется строительство объекта по муниципальному контракту от 28.04.2023 № 2023.0112. Срок завершения работ перенесен на 2025 год в связи с частичным невыполнением договорных обязательств ресурсоснабжающих организаций.

Строительство второй очереди спортивного комплекса с лыжероллерной трассой на территории в г. Верхняя Пышма

Завершено строительство объекта по муниципальному контракту от 02.04.2024 № 2024.0034. Ввод объекта перенесен на 2025 год.

Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма

Проектирование завершено. Запланирована и выполнена оплата государственной экспертизы.

Направление 5 «Развитие культуры»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 
1 380,0 тыс. рублей или 0,9 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство здания клуба-библиотеки по ул. Классона, д. 1 в пос. Кедровое

Заключен муниципальный контракт от 24.05.2024 № 2024.0035 на строительство объекта. Завершение строительства перенесено на 2025 год.

Проектирование и реконструкция клуба в пос. Исеть

Заключен муниципальный контракт от 17.07.2023 № 2023.0251 на проектирование. Завершение работ перенесено на 2025 год.

Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 154 475,4 тыс. рублей или 44,4 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Проектирование и строительство распределительных газовых сетей по ул. Ленина в пос. Исеть

Заключен муниципальный контракт от 02.11.2020 № 0162300005820000160 на проектирование. Произведена оплата за разработку ПСД. ПСД передана в Газпром Газораспределение-Екатеринбург для реализации мероприятия в рамках инвестиционной программы догазификации.

Проектирование и строительство газовой блочной котельной, расположенной по ул. Лесной в с. Мостовское

Произведена оплата за техническое присоединение к сетям. Реализация проекта перенесена на последующие периоды.

Проектирование и реконструкция котельной Храма Успения Пресвятой Богородицы

Заключен муниципальный контракт от 12.07.2024 № 0162300005824000168 на проектирование. Произведена оплата по договору за техническое присоединение объекта к газовым сетям. ПИР и реконструкция объекта планируется завершить в 2025 году.

Капитальный ремонт тепловых сетей городского округа Верхняя Пышма

Выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в г. Верхняя Пышма и п. Кедровое.

Проектирование и реконструкция насосной станции IV подъем, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35

Проектирование завершено.

Капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения водоподготовка, расположенного по ул. Балтымская, д. 2а в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 № 0162300005824000096 на капитальный ремонт водовода. Завершение работ перенесено на 2025 год.

Проектирование и строительство кольцевого водопровода со станцией водоподготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в пос. Красном

Заключен муниципальный контракт от 13.06.2023 № 2023.0190 на проектирование. Произведена оплата работ по оформлению технической документации по договору с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Осуществляется разработка ПСД.

Строительство канализационной насосной станции на канализационном коллекторе в пос. Санаторный

Заключен муниципальный контракт от 11.03.2024 № 2024.0014 на строительство объекта. Проведена предоплата 30%. Завершение строительства перенесено на 2025 год.

Проектирование и строительство канализационной насосной станции в районе перекрестка ул. Лесная - Феофанова для канализования домов индивидуальной жилой застройки, расположенных на улицах Боровая, Циолковского, Лесная, Сосновая, Некрасова, Жуковского, Малышева, Цветочная, Тепличная, Парковая в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 22.12.2023 № 01623000058230004650001 на проектирование объекта. Осуществляется разработка ПСД.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Александра Козицына, Октябрьской, Орджоникидзе, проспекта Успенского в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 09.08.2022 № 2022.0217 на проектирование. Осуществляется разработка ПСД. Произведена оплата 1 этапа работ.

Проектирование, реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сутки (2 очередь)

Осуществляется проектирование за счет внебюджетных источников. Завершение разработки ПСД планируется в 2025 году.

Реконструкция сети уличного освещения по ул. Петрова в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

Осуществлена замена опор уличного освещения в количестве 39 штук протяженностью 1,47 км.

Проектирование и строительство оздоровительного центра (банного комплекса) по ул. Классона в пос. Кедровом

Мероприятие исполнено.

Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 29.07.2024 № 66-36-10-2024.

Направление 7 «Обеспечение охраны окружающей среды»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 2 995,0 тыс. рублей или 13,7 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Рекультивация поселковой свалки в пос. Исеть

Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды. Произведена оплата за геодезические изыскания по объекту.

Рекультивация полигона в пос. Красном

Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды. Подготовлена заявка на софинансирование и реализацию мероприятия за счет средств ФБ и ОБ в 2025 году.

Направление 8 «Развитие городской среды»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 325 372,5 тыс. рублей или 80,6 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (1 очередь). ГорСАД»

Необходимый объем работ выполнен.

Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (2 очередь), Яблоневый сад»

Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды.

Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»

Проектирование завершено. Заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 0162200011824000900 на комплексное благоустройство объекта. Завершение работ перенесено на 2025 год.

Проектирование и благоустройство территории в районе проспекту Успенский - ул. Октябрьская - ул. Ал. Козицына в г. Верхняя Пышма (III и IV этапы)

Заключен муниципальный контракт от 13.05.2024 № 2024.0067 на благоустройство территории в районе пр. Успенский - ул. Октябрьская - ул. Ал. Козицына (сектор III). Завершение работ перенесено на 2025 год.

Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Парк культуры и отдыха в пос. Красный»

Мероприятие исполнено.

Работы по комплексному благоустройству объекта выполнены.

Направление 9 «Развитие транспортной инфраструктуры»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 513 726,9 тыс. рублей или 90,7 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство участков улиц Машиностроителей, Гороховая и Зеленая (проектная) в границах района Северный г. Верхняя Пышма. Корректировка. (1 этап)

Мероприятие исполнено.

Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта от 26.11.2024 № 66-36-27-2024.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта от 20.12.2024 № 66-36-29-2024.

Реконструкция автомобильной дороги ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма

Реализация объекта осуществляется в сроки согласно заключенного муниципального контракта от 18.04.2024 № 2024.0050, период реконструкции 2024 – 2025 годы.

Строительство плоскостной стоянки и реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

Осуществлена планировка территории, уборка строительного мусора и демонтажные работы.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма

В 2024 году осуществлен выкуп 8 земельных участков и 14 объектов недвижимости для дальнейшей реконструкции объекта. изъяты

Проектирование и реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 20.02.2023 №2023.0017 на проектирование. Осуществляется разработка ПСД.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейной в г. Верхняя Пышма

Мероприятие исполнено.

Завершен этап проектирования объекта.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 28.04.2023 № 2023.0113 на проектирование. В настоящее время проектная документация находится на гос. экспертизе.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тыжнова в г. Верхняя Пышма

Заключен муниципальный контракт от 10.05.2023 № 2023.0138 на проектирование. В настоящее время проектная документация находится на гос. экспертизе.

Проектирование и строительство автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (I этап)

Заключен муниципальный контракт от 28.02.2023 № 2023.0035 на проектирование. Осуществляется разработка ПСД.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (II этап)

Заключен муниципальный контракт от 15.08.2023 № 2023.0306 от 15.08.2023 на проектирование. Осуществляется разработка ПСД.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма

Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма

Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году.

Проектирование и реконструкция переулка Ясного в г. Верхняя Пышма

Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Волоскова в г. Верхняя Пышма

Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году.

Проектирование и строительство объездной автомобильной дороги из с. Балтым на Старотагильский тракт

Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. 8 Марта в пос. Красный

Заключен муниципальный контракт от 09.06.2023 № 2023.0184 на проектирование. В настоящее время проектная документация находится на гос. экспертизе.

Проектирование и реконструкция моста через р. Исеть в пос. Гать

Заключен муниципальный контракт от 02.08.2024 № 2024.0197 на проектирование. Осуществляется разработка ПСД.

Проектирование и строительство трамвайной линии в г. Верхняя Пышма (2 этап)

В настоящее время выполняются предпроектные работы, выбор и обоснования трассировки, также прорабатываются предварительные финансовые параметры и механизмы реализации проекта.

Строительство многоуровневого паркинга с нежилыми помещениями по ул. Кривоусова в г. Верхняя Пышма

Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды.

Направление 10 «Развитие и потребительского рынка»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 123 000,0 тыс. рублей или 136,7 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка

Мероприятие исполнено.

В 2024 году введено в эксплуатацию 85 объектов потребительского рынка, в том числе 43 объекта за счет нового строительства, из них: 43 объекта розничной торговли, 19 объектов общественного питания и 23 объекта бытового обслуживания. 35 объектов потребительского рынка закрылись.

Направление 11 «Развитие промышленности и предпринимательства»

По итогам 2024 года объем финансирования составил 15 425,7 тыс. рублей или 19,8 % от запланированного объема.

Выполнены следующие работы:

Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет»

В 2024 году реализация инвестиционного проекта не осуществлялась.

Модернизация и расширение завода по производству металлических конструкций для дорожного строительства и энергетики ООО «Форматек»

Введено в эксплуатацию сооружение склада - 783,8 м. кв. с грузоподъёмным оборудованием. Приобретена дополнительная полуавтоматическая линия по производству облегчённых элементов конструкций барьерных ограждений.

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма

В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» от 30.09.2014 № 1706 и в соответствии с соглашением реализованы мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнепышминским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства:

- подготовлены 3 бизнес – плана: «Репетитор по музыке (фортепиано)», «Открытие маникюрного кабинета», «Пассажирские перевозки»;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело;

- оказаны 1 129 консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).