ОТЧЕТ

о ходе реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2024

№ 569-ПП, по итогам первого полугодия 2025 года

Комплексной программой «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024–2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2024 № 569-ПП (далее – комплексная программа), на 2025 год установлены:

1. Целевые показатели комплексной программы.

Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы по итогам первого полугодия 2025 года представлен в форме 1.

2. Финансирование комплексной программы.

Объем фактического освоения средств по комплексной программе по итогам первого полугодия 2025 года составил 2 753 214,77 тыс. рублей, или 14,1% от плана, в том числе:

федеральный бюджет – 866,19 тыс. рублей, или 0,1%;

областной бюджет – 527 605,00 тыс. рублей, или 7,6% от плана;

местный бюджет – 204 094,46 тыс. рублей, или 4,6% от плана;

внебюджетные источники – 2 020 649,13 тыс. рублей, или 27% от плана.

Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы по итогам первого полугодия 2025 года представлен в форме 2.

В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

направление 1 «Развитие строительного комплекса»

Введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом по ул. Мальцева, д. 14 общей жилой площадью 14,30 тыс. кв. м, в сфере ИЖС введено в эксплуатацию 61,91 тыс. кв. м.

Переселено 45 человек из 19 жилых аварийных помещений общей площадью 816,4 кв. м.

Предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 6 молодым семьям.

Осуществляется строительство духовной семинарии;

направление 2 «Развитие образования»

Осуществляются:

– строительство общеобразовательной организации (филиал МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова») г. Верхняя Пышма, объект строительства является переходящим, срок завершения работ – IV квартал 2026 года;

– реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» в г. Верхняя Пышма, срок завершения работ – IV квартал 2027 года;

– осуществляется реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» в пос. Красном, срок завершения работ – IV квартал 2026 года;

направление 4 «Развитие здравоохранения»

Осуществляется реконструкция терапевтического корпуса ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская клиническая больница имени П.Д. Бородина», срок завершения работ – 2026 год;

направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Выполнены работы по проектированию, заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж газовой блочно-модульной котельной в с. Мостовское, срок завершения работ – III квартал 2025 года. Произведена оплата за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям.

Осуществляется:

– разработка проектно-сметной документации на проведения реконструкции котельной местной православной религиозной организации приход в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Верхняя Пышма Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

– разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции в г. Верхняя Пышма;

– реконструкция станции водоподготовки III подъема по ул. Балтымской, д. 2а в г. Верхняя Пышма, срок завершения работ – I квартал 2027 года.

Разработана проектно-сметная документация на строительство коллектора дождевой канализации;

направление 7 «Обеспечение охраны окружающей среды»

Осуществляются конкурсные процедуры для проведения рекультивации полигона в пос. Красный;

направление 8 «Развитие городской среды»

Осуществляется комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (3 очередь). Рябиновые зори», срок завершения работ – IV квартал 2025 года;

направление 9 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Осуществляются:

– реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма, срок завершения работ – IV квартал 2025 года;

– реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма, срок завершения работ – I квартал 2027 года;

– разработка проектной документации на проведение реконструкции автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма;

– предпроектные работы с целью строительства трамвайной линии (2 этап) и многоуровневого паркинга с нежилыми помещениями по ул. Кривоусова в г. Верхняя Пышма.

С целью реконструкции автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (II этап) заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации;

направление 10 «Развитие потребительского рынка»

Построено и введено в эксплуатацию 18 предприятий потребительского рынка (9 объектов розничной торговли, 3 объекта общественного питания и 6 объектов бытового обслуживания);

направление 11 «Развитие промышленности и предпринимательства»

Осуществляется развитие производства ООО «Форматек».