Форма 1

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей комплексной программы

«Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024 – 2030 годы

по итогам первого полугодия 2025 года

| Номер строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Процент исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1. Развитие строительного комплекса |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 1. Объем жилищного строительства | кв. метров | 107 027 | 76 208 | 71,2 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2025 года |
| 3. | Целевой показатель 2. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 33,0 | 33,0 | 100,0 |  |
| 4. | Целевой показатель 3. Количество переселенных граждан | человек | 346 | 45 | 13,0 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2025 года |
| 5. | Целевой показатель 4. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 6. | Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 7. | Целевой показатель 16. Ввод в эксплуатацию новых котельных и реконструкция действующих | единиц | 2 | 0 | 0,0 | осуществляется строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Мостовское, срок завершения работ – IV квартал 2025 года, плановые значения целевого показателя будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 8. | Целевой показатель 18. Ввод в эксплуатацию новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкция действующих | единиц | 1 | 0 | 0,0 | осуществляется реконструкция станции водоподготовки по ул. Балтымская, д. 2 в г. Верхняя Пышма, срок завершения работ – I квартал 2027 года, плановые значения целевого показателя будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу |
| 9. | Направление 3. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 10. | Целевой показатель 22. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 0 | 0,0 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2025 года |
| 11. | Направление 4. Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 12. | Целевой показатель 23. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,35 | 0 | 0,0 | целевые показатели будут достигнуты по итогам 2025 года |
| 13. | Целевой показатель 24. Протяженность построенных и реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | метров | 45 | 0 | 0,0 |  |
| 14. | Направление 5. Развитие культуры |  |  |  |  |  |
| 15. | Целевой показатель 27. Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов (нарастающим итогом) | единиц | 475 | 472 | 99,4 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2025 года |
| 16. | Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 17. | Целевой показатель 28. Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) | млн. рублей | 3107 | 2269,3 | 73,0 | целевые показатели будут достигнуты по итогам 2025 года |
| 18. | Целевой показатель 29. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 666 | 570 | 85,6 |  |
| 19. | Целевой показатель 30. Создание новых рабочих мест | единиц | 218 | 422 | 193,6 |  |