СВОДНЫЙ ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утверждённым постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за первое полугодие 2025 года подготовлен на основании полугодовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей, представленных в отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма ответственными исполнителями муниципальных программ.

В городском округе Верхняя Пышма реализуется 8 муниципальных программ с привлечением средств из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования.

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Объем финансового обеспечения в разрезе муниципальных программ, а также по источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица № 1

| Номер | Наименование муниципальной программы (МП) | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год* | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальным программам |  | всего, из них: | 12 363 339,1 | 3 876 997,2 | 31,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 216 608,9 | 122 337,4 | 56,5 |
|  |  | областной бюджет | 5 673 649,6 | 1 496 468,6 | 26,4 |
|  |  | местный бюджет | 6 461 153,6 | 2 258 191,2 | 35,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 716 886,8 | 258 826,1 | 36,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |
|  |  | областной бюджет | 496,3 | 213,4 | 43,0 |
|  |  | местный бюджет | 716 358,6 | 258 584,2 | 36,1 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 376 690,4 | 51 743,2 | 13,7 |
|  |  | местный бюджет | 376 690,4 | 51 743,2 | 13,7 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 32 707,9 | 15 463,5 | 47,3 |
|  |  | местный бюджет | 32 707,9 | 15 463,5 | 47,3 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 1 383 280,1 | 297 857,8 | 21,5 |
|  |  | областной бюджет | 219 011,2 | 1 143,3 | 0,5 |
|  |  | местный бюджет | 1 152 341,9 | 296 714,5 | 25,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 5 309 363,5 | 2 510 667,6 | 47,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 169 335,9 | 90 697,1 | 53,6 |
|  |  | областной бюджет | 2 370 841,1 | 1 121 973,3 | 47,3 |
|  |  | местный бюджет | 2 769 186,5 | 1 297 997,2 | 46,9 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 4 048 920,5 | 554 966,1 | 13,7 |
|  |  | областной бюджет | 2 895 658,6 | 261 557,7 | 9,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 153 261,9 | 293 408,4 | 25,4 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 271 246,6 | 172 466,3 | 63,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 47 241,1 | 31 611,8 | 66,9 |
|  |  | областной бюджет | 176 610,9 | 111 580,9 | 63,2 |
|  |  | местный бюджет | 47 394,6 | 29 273,6 | 61,8 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» | всего, из них: | 224 243,3 | 15 006,6 | 6,7 |
|  |  | областной бюджет | 11 031,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 213 211,8 | 15 006,6 | 7,0 |

* план указан по состоянию на 30.06.2025 согласно действующих редакций муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации городского округа Верхняя Пышма на отчетную дату

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»,

утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма

от 30.09.2014 № 1706 (далее – Программа 1)

Ответственный исполнитель Программы 1 – отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 716 886,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31,9 тыс. рублей, областного бюджета – 496,3 тыс. рублей, местного бюджета – 716 358,6 тыс. рублей.

За первое полугодие 2025 года освоены средства в размере 258 826,1 тыс. рублей, или 36,1 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 28,5 тыс. рублей или 89,4 процентов от плана, областного бюджета – 213,4 тыс. рублей, или 43,0 процентов от плана, местного бюджета – 258 584,2 тыс. рублей, или 36,1 процентов от плана.

Программа включает 14 подпрограмм.

В таблице 2 представлены сведения о финансировании Программы 1 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица 2

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год* | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 16 110,1 | 6 703,8 | 41,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |
|  |  | областной бюджет | 163,3 | 46,9 | 28,7 |
|  |  | местный бюджет | 15 914,9 | 6 628,4 | 41,6 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 21 078,5 | 9 694,4 | 46,0 |
|  |  | местный бюджет | 21 078,5 | 9 694,4 | 46,0 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 411,3 | 3 410,7 | 63,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 411,3 | 3 410,7 | 63,0 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 333,0 | 166,5 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 333,0 | 166,5 | 50,0 |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 46 724,3 | 20 437,2 | 43,7 |
|  |  | местный бюджет | 46 724,3 | 20 437,2 | 43,7 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |
|  |  | местный бюджет | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 113 756,2 | 4 756,0 | 4,2 |
|  |  | местный бюджет | 113 756,2 | 4 756,0 | 4,2 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 40 160,2 | 3 017,1 | 7,5 |
|  |  | местный бюджет | 40 160,2 | 3 017,1 | 7,5 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 116 062,3 | 63 130,7 | 54,4 |
|  |  | местный бюджет | 116 062,3 | 63 130,7 | 54,4 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 302 349,6 | 130 537,7 | 43,2 |
|  |  | местный бюджет | 302 349,6 | 130 537,7 | 43,2 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 6 081,9 | 3 216,6 | 52,9 |
|  |  | местный бюджет | 6 081,9 | 3 216,6 | 52,9 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 887,5 | 653,9 | 73,7 |
|  |  | местный бюджет | 887,5 | 653,9 | 73,7 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | всего, из них: | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |

*план указан по состоянию на 30.06.2025 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1706 «Об утверждении муниципальной программы ««Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 11.04.2025 №449).

По итогам реализации мероприятий Программы 1 в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 29 муниципальных служащих повысили квалификацию;

- выплачено дополнительное пенсионное обеспечение 39 бывшим муниципальным служащим;

- 75 муниципальных служащих прошли диспансеризацию;

- проведено обучение по охране труда и пожарной безопасности 20 муниципальных служащих;

- учтено 505 захоронений в книге регистрации захоронений по всем кладбищам городского округа Верхняя Пышма;

- осуществляется организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров, а также соблюдаются сроки выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения, выполняется перечень работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения;

- завершена реализация социального проекта по установке детской площадки по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, д. 90 МОО ТОС «Содружество», начатая в 2024 году.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- заменено 7 единиц устаревшей техники для сотрудников администрации;

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя» с общим количеством страниц 194,19 единицы общим тиражом 8 000 штук, а также 27 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма» с общим количеством страниц 258, общим тиражом 150 штук;

- размещено 75 информационных материалов в средствах массовой информации и в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, освещающих деятельность органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления, содержащих социально значимую информацию;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 381,5 мегабайт;

- в рамках укрепления материально-технической базы приобретена оргтехника для редакции газеты «Красное знамя»;

- в рамках заключенного договора получено 57 статистических работ, а также 10 статистических публикаций от Свердловскстата для использования в работе сотрудниками администрации городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- доля зарегистрированных в течение отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в рамках подпрограммы развития СМСП составила 46 %;

- оказана имущественная поддержка СМСП в части размещения СМСП в Центре СМСП в количестве 10 единиц;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело с общим количеством участников 288 человек;

- доля СМСП, охваченных услугами Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей, по городскому округу Верхняя Пышма составила 9,5 % (496 СМСП);

- количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства составило 4 человека;

- выручка размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП составила 732 тысячи рублей;

- количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с 2020 года (нарастающим итогом) составило 9 686 человек.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- удовлетворено 842 запроса пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти - 219;

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 25 631 единиц;

- переведено в электронную форму 3,1 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

- принято на постоянное хранение 187 единиц хранения управленческой документации и 44 фотографии;

- для соответствия хранения документации с требованиями правил и нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России приобретены увлажнитель воздуха в архивохранилище, архивные короба.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлено и внесено 1 изменение в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

- подготовлено 250 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработаны 24 пакета документов территориального планирования;

- проведено 210 инженерно-геодезических изыскания.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

продолжаются работы по благоустройству общественных территорий, установке детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым, начатые в 2024 году с полным завершением работ во 2 полугодии 2025 года.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании 
225-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечивается техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на «Капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища на реке Балтым городского округа Верхняя Пышма»;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному обследованию с проведением инженерных изысканий и технического обследования строительных конструкций гидротехнических сооружений Мостовского пруда на реке Мостовая;

- заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) на территории городского округа Верхняя Пышма, работы ведутся в плановом режиме;

- заключен договор на оказание услуг по проведению лабораторных исследований воды из источников нецентрализованного водоснабжения со сроком исполнения во втором полугодии 2025 года;

- выполнены работы по технологическому подключению двух трубчатых колодцев (скважин) к электрическим сетям;

- проведен первый этап экологической акции «Экомобиль»;

- передано на утилизацию 1 665,4 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на утилизацию 627 штук ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 10 штук термометров ртутных;

- получено и размещено на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма 6 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

- вывезено 1 322 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 3 000 кг несанкционированного размещения биологических отходов.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) городского округа Верхняя Пышма;

- оказаны услуги по предоставлению связи по прямым каналам для бесперебойной работы ЕДДС городского округа Верхняя Пышма и Системы-112;

- осуществлена ежегодная проверка метеостанции и прибора радиационного контроля;

- напечатано и распространено 5 000 памяток наглядной агитации по линии защиты от ЧС городского округа Верхняя Пышма;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал», организовано 8 добровольных пожарных дружин в населенных пунктах: п. Зеленый Бор, Нагорный, Первомайский, Сагра, Красный, Крутой, Ольховка, Красный Адуй, д. Соколовка (общая численность – 30 добровольцев);

- изготовлен тематический стенд для ЕДДС в количестве 1 штуки;

- для бесперебойной работы операторов Системы-112 приобретено 2 монитора для замены в АРМ;

- выполнена проверка и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, (в рамках «весенней» проверки обследовано 338 гидрантов, выявлено 4 неисправных);

- выполнены услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- обеспечена постоянная готовность системы оповещения; по состоянию на 01.01.2025 в городском округе Верхняя Пышма размещено 27 уличных пунктов оповещения;

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма;

- выполняются работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 35,539 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены комплексные изыскания для устройства подземных пожарных резервуаров в сельских (поселковых) населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма;

- приобретено обмундирование в количестве 5 штук для обеспечения добровольных пожарных дружин при тушении пожаров.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа 
Верхняя Пышма до 2027 года»:

- запланировано эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») (конкурсные процедуры будут проведены в июле 2025 года);

- выполнены работы по разработке сметной документации на строительство системы кондиционирования и вентиляции для создания серверного помещения в рамках АПК «Безопасный город». Во 2 полугодии 2025 года запланировано строительство;

- согласно плану развития АПК «Безопасный город» увеличена линия единой сети передачи данных протяженностью 910 м от ул. Чистова, 4 (МАОУ СОШ №33), до ул. Менделеева, 7 (МАОУ ДО «ДДТ»), во 2 полугодии 2025 года запланированы работы по подключению данных объектов к единой сети данных;

- в рамках функционирования АПК «Безопасный город» приобретены 3 камеры видеонаблюдения на ул. Менделеева, Сквер воинской славы; произведена их установка, монтаж и наладка;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним, выявления нарушителей правил парковки; За отчетный период 2025 года члены народной дружины выходили на дежурство более 130 раз, из них 98 выездные: п. Балтым (29 выездов), п. Кедровое (30 выездов), п. Исеть (25 выездов), п. Красный (14 выездов). За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено;

- приобретена и установлена система голосового оповещения и управления эвакуацией в количестве 2 штук в помещениях МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые паруса» по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. С. Лазо, д. 30 и ул. Уральских рабочих, д. 38;

- приобретены и установлены видеодомофоны в количестве 5 штук в помещениях МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства»;

- ведется работа по установке системы контроля и управления доступом, а также системы видеонаблюдения для МАУ ДО «Спортивная школа единоборств»;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 47 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 3 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена замена жесткого диска в системе видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 11»;

- произведена замена трех внутренних камер в системе видеонаблюдения МАДОУ «Детский сад № 22».

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена замена двух калиток с установкой видеодомофонов МАОУ «ООШ № 29»;

- осуществлен монтаж электропривода на откатные ворота МАОУ «СОШ № 4»;

- произведена замена двух видеокамер системы видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 16»;

- осуществлена замена жесткого диска в системе периметрального видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 33»;

- осуществлена замена жесткого диска в системе видеонаблюдения, замена HDMI+USB удлинителя в системе видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 2»;

- приобретены и установлены аккумуляторные батареи в систему оповещения, замена камеры системы видеонаблюдения, замена электромагнитного замка на калитке входной группы старшей школы МАОУ «СОШ № 1»;

- осуществлена модернизация системы оповещения на объекте, ремонт моноблока (замена материнской платы) системы видеонаблюдения на посту охраны, организация рабочего места с установкой моноблока и выводом с камер видеонаблюдения на пост охраны № 1 МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- осуществлена установка периметральной системы видеонаблюдения, периметральной системы охранной сигнализации в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Манин парк»,

- МБУ ДО «Объединение сельских клубов «Луч», Мостовской сельский клуб по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая 2а,

- МБУ ДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12; «Киноград» ул. Чистова, 2;

- приобретены два уличных арочных металлодетектора для МБУК «Манин парк»,

- приобретены и установлены тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией в Сквере Воинской славы (пересечение улиц Менделеева – Кривоусова);

- осуществлен монтаж системы экстренного оповещения при ЧС в Мостовском сельском клубе по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая, 2а;

- приобретено и установлено оборудование системы видеонаблюдения в помещении кинотеатра по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Киноград ул. Чистова, 2;

- приобретен и установлен видеодомофон на входную дверь с выводом кнопки на пост охраны в помещении МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу ул. Чистова, д.2.

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров;

- проведена материально-денежная оценка 32 лесных участков для вырубки леса;

- проведены работы по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах в объеме 2 штук.

Подпрограмма 12«Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе

Верхняя Пышма до 2027 года»:

проведены работы по восстановлению знаков туристской навигации в количестве 13 штук.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

в четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году и полным расчетом в 2025 году. Ранее запланированный на 1 полугодие 2025 года ввод многоквартирных жилых домов в эксплуатацию перенесен на 4 квартал 2025 года. Заселение будет осуществлено после приемки жилых помещений.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

1)	предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «#МЫВМЕСТЕ»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Серебряные волонтеры»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- проект «Моя Родина – любовь моя!»,

- проект «Дорогой наш человек!»

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Реализация большинства мероприятий муниципальной программы запланирована к исполнению в 3, 4 кварталах 2025 года.

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма

от 30.09.2014 № 1711 (далее – Программа 2)

Ответственный исполнитель Программы 2 – Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 376 690,4 тыс. рублей.

За первое полугодие 2025 года освоены средства местного бюджета в размере 51 743,2 тыс. рублей или 13,7 % от запланированных средств.

Программа включает 2 подпрограммы.

В таблице 3 представлены сведения о финансировании Программы 2 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 3

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 328 171,6 | 31 189,7 | 9,5 |
|  |  | местный бюджет | 328 171,6 | 31 189,7 | 9,5 |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 48 518,8 | 20 553,5 | 42,4 |
|  |  | местный бюджет | 48 518,8 | 20 553,5 | 42,4 |

По итогам реализации мероприятий Программы 2 в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

1) проведены инвентаризационно-технические работы и получены технические паспорта, в количестве 6 шт. по объектам, а также технические планы в количестве 5 шт. и справки об идентификации в отношении 5 объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

2) проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды, права заключения договора, ежемесячная и ежегодная арендная плата, а также для изъятия для муниципальных нужд по 67 объектам муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено – 1 объект;

- для проведения торгов по передачи прав аренды и собственности – 54 объекта;

- для определения ежегодной и ежемесячной арендной платы – 4 объекта;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 8 объектов.

3) приобретено 37 объектов недвижимости в муниципальную собственность (изъято для муниципальных нужд), в том числе:

- 14 гаражных боксов изъяты для муниципальных нужд, с целью строительства объектов систем электроснабжения, реконструкция ул. Лермонтова (расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Лермонтова в районе пожарной части, ГСК № 90 и №30);

- 21 объект недвижимости и 2 земельных участка изъяты для муниципальных нужд ГО Верхняя Пышма, с целью реконструкция автомобильной дороги по ул. Ал. Козицына.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

1) общее количество объектов в перечне муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП по состоянию на 01 июля 2025 года – 80 объектов;

2) проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 13 объектам муниципальной собственности.

Полное освоение выделенного на 2025 год финансирования, достижение показателей и реализация мероприятий Программы 2 планируются к достижению во втором полугодии 2025 года.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1710 (далее – Программа 3)

Ответственный исполнитель Программы 3 – Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы 3 в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 32 707,9 тыс. рублей.

За первое полугодие 2025 года освоены средства местного бюджета в размере 15 463,5 тыс. рублей или 47,3 % от запланированных средств.

Программа включает 2 подпрограммы.

В таблице 4 представлены сведения о финансировании Программы 3 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 4

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 32 707,9 | 15 463,5 | 47,3 |
|  |  | местный бюджет | 32 707,9 | 15 463,5 | 47,3 |

По итогам реализации мероприятий Программы 3 в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- приобретены лицензии: справочная система «Консультант Плюс» с доступом 50 человек; «Бюджет – Смарт» - 44 клиентских лицензии; «Свод – Смарт» - 60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия; «1С: Бухгалтерия» - 1 лицензия;

- приобретены периодические печатные издания: газеты – 12 комплектов, 
журналы – 4 вида, 12 комплектов;

- проведен мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Верхняя Пышма. По результатам оценки составлен и опубликован на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма рейтинг главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Верхняя Пышма;

- проведено 4 плановые проверки в финансово-бюджетной сфере, по итогам которых учреждениям выдано 5 представлений (в том числе 2 представления по проверкам прошлого года). Выданные представления исполнены учреждениями в установленный срок и в полном объеме;

- проведено 4 плановые проверки соблюдения законодательства в контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма. По результатам плановых проверок заказчикам выдано 3 предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Выданные предписания исполнены заказчиками в установленный срок и в полном объеме;

- в первом полугодии 2025 года проверено 1 179 объектов контроля (в том числе планов-графиков закупок – 388, информации о контрактах – 791).

Реализация Программы 3 осуществляется в плановом режиме.

- Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»,

утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма

от 30.09.2014 № 1707 (далее – Программа 4)

Ответственный исполнитель Программы 4 – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы 4 в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 1 383 280,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 219 011,2 тыс. рублей, местного бюджета – 1 152 341,9 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 11 927,0 тыс. рублей.

За первое полугодие 2025 года освоены средства в размере 297 857,8 тыс. рублей или 21,5 % от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 1 143,3 тыс. рублей или 0,5 % от плана, местного бюджета – 296 714,5 тыс. рублей или 25,7 % от плана.

Программа 4 включает 6 подпрограмм.

В таблице 5 представлены сведения о финансировании Программы 4 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 5

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год* | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 568 984,1 | 17 815,5 | 3,1 |
|  |  | областной бюджет | 216 710,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 340 346,5 | 17 815,5 | 5,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 65 242,6 | 16 878,5 | 25,9 |
|  |  | местный бюджет | 65 242,6 | 16 878,5 | 25,9 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 400,0 | 309,0 | 77,3 |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 39,0 | 77,3 |
| 4 | Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 339 947,6 | 126 764,5 | 37,3 |
|  |  | областной бюджет | 2 300,5 | 1 143,3 | 49,7 |
|  |  | местный бюджет | 337 647,1 | 125 621,2 | 37,2 |
| 5 | Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 283 633,1 | 89 615,5 | 31,6 |
|  |  | местный бюджет | 283 633,1 | 89 615,5 | 31,6 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 125 072,6 | 46 474,8 | 37,2 |
|  |  | местный бюджет | 125 072,6 | 46 474,8 | 37,2 |

*план указан по состоянию на 30.06.2025 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1707 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 30.05.2025 № 723).

По итогам реализации мероприятий Программы 4 в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- получено заключение по проверке сметной документации на объект: «Строительство канализационных сетей по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Животноводов, 7, 9, 11, 13»;

- разработан акт натурного технического обследования лесного участка для перевода земель лесного фонда в другую категорию земель, выбранного для строительства и дальнейшей эксплуатации объекта «Кольцевой водопровод со станцией подготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъёма) в п. Красный городского округа Верхняя Пышма»;

- начаты работы по реконструкции объекта: «Станция Водоподготовки (III подъем), расположенная по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская,2А»;

- выполнены мероприятия по обеспечению водоотведения в районе улиц Железнодорожников – ул. 8 марта в п. Красный городского округа Верхняя Пышма;

- ведутся работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям уличного освещения по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, кадастровый номер земельного участка: 66:36:0111003:236;

- выполнены работы по проверке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-01-63 пр. Успенский 123 до ТК – 25 ул. Уральских Рабочих 50»;

- получена государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция газовой котельной мощностью 0,837 МВт (0,719 Гкал/ч) в г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2 с увеличение мощности до 3,48 МВт (2,99 Гкал/ч)»;

- осуществлено технологическое присоединение к электросетям газового котла по адресу: ул. Лесная, д. 2а в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма;

- проведены техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения и газопроводов городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены субсидии по компенсации выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения;

- предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань городского округа Верхняя Пышма;

- проведены демонтажные работы, уборка и утилизация строительного мусора по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 20; городской округ Верхняя Пышма, п. Соколовка, ул. Загорная, д. 9, п. Ольховка, ул. Торфяников, д. 5;

- проведена строительная экспертиза жилых домов по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 12, 18;

- выполнен ремонт квартир в здании общежития по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 48, кв. 121, 124, 133, 135.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- завершена работа по актуализации схемы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на 2026 год; Схемы теплоснабжения утверждены постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2025 № 800;

- ведется работа по разработке ежегодного отчетного топливно-энергетического баланса городского округа Верхняя Пышма за 2024 год, выплачен авансовый платеж.

Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществляется выполнение работ по:

- содержанию и ремонту сетей наружного освещения по городскому округу Верхняя Пышма,

- комплексному содержанию объектов благоустройства общественных территорий;

- оказываются услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (отработанные автомобильные шины) на территории городского округа Верхняя Пышма;

- оказываются услуги по текущему содержанию муниципальных контейнерных площадок для сбора ТКО частного сектора ГО Верхняя Пышма;

- осуществляются услуги по содержанию и обслуживанию территорий муниципальных и общественных кладбищ ГО Верхняя Пышма (11 кладбищ): услуги по обращению с ТКО с территории кладбищ, по обследованию территории на заклещевленность, дератизацию, акарицидную обработку территории кладбищ, изготовление, поставка и установка информационных стендов на территории кладбищ городского округа Верхняя Пышма;

- осуществляется содержание полигона ТКО в районе п. Красный городского округа Верхняя Пышма, в том числе организация охраны;

- осуществляется уход за оформленными цветниками и газонами, высаженными растениями на территории г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- выполняются работы по текущему содержанию улично- дорожной сети городского округа Верхняя Пышма и ливневой канализации;

- выполнены работы по устройству ливнеприёмных колодцев по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова (в районе СЭС);

- осуществляется содержание и ремонт металлических дорожных ограничивающих ограждений для пешеходов;

- осуществлено устройство программного обеспечения по автоматической системе управления дорожным движением, выполнены работы по монтажу, подключению светофоров;

- выполнены работы по корректировке и согласованию рабочей документации на устройство светофорного объекта по адресу: пересечение улиц Кривоусова –Менделеева в г. Верхняя Пышма;

- осуществляется в плановом режиме ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, ремонт внутриквартальных и внутри дворовых проездов в городском округе Верхняя Пышма;

- предоставлена субсидия АО «Автотранспорт» для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма;

- выполнен ремонт остановочного комплекса в г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, ост. «ул. Машиностроителей»

- проводятся работы по комплексному обслуживанию и содержанию остановочных комплексов, а также электронных табло.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- обеспечивается деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (содержание орг. техники, выплата заработной платы и начисление по оплате труда, уборка служебных помещений, оплата коммунальных услуг, семинары, учеба, обслуживание программ, хозяйственные и канцелярские расходы).

Полное освоение выделенного на 2025 год финансирования, достижение показателей и реализация мероприятий Программы 4 планируются к достижению во втором полугодии 2025 года.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 № 1834 (далее – Программа 5)

Ответственный исполнитель Программы 5 – Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 5 309 363,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 169 335,9 тыс. рублей, областного бюджета – 2 370 841,1 тыс. рублей, местного бюджета – 2 769 186,5 тыс. рублей.

За первое полугодие 2025 года освоены средства в размере 2 510 667,6 тыс. рублей, или 47,3 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 90 697,1 тыс. рублей, или 53,6 % от плана, областного бюджета – 1 121 973,3 тыс. рублей, или 47,3 % от плана, местного бюджета 1 297 997,2 тыс. рублей, или 46,9 % от плана.

Программа 5 включает 8 подпрограмм.

В таблице 6 представлены сведения о финансировании Программы 5 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 6

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 3 711 525,0 | 1 787 433,8 | 48,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 108 494,8 | 65 158,4 | 60,1 |
|  |  | областной бюджет | 2 150 770,6 | 1 028 007,6 | 47,8 |
|  |  | местный бюджет | 1 452 259,6 | 694 267,8 | 47,8 |
| 2 | Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 230 163,3 | 85 338,3 | 37,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 60 570,5 | 25 412,4 | 42,0 |
|  |  | областной бюджет | 147 556,8 | 50 507,2 | 34,2 |
|  |  | местный бюджет | 22 036,0 | 9 418,7 | 42,7 |
| 3 | Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 463,1 | 1 930,0 | 35,3 |
|  |  | областной бюджет | 390,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 072,3 | 1 930,0 | 38,1 |
| 4 | Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 283 525,2 | 129 006,9 | 45,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 126,3 | 126,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 556,7 | 556,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 282 842,2 | 128 323,9 | 45,4 |
| 5 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 143 497,8 | 89 711,9 | 62,5 |
|  |  | областной бюджет | 67 344,0 | 40 521,1 | 60,2 |
|  |  | местный бюджет | 76 153,8 | 49 190,8 | 64,6 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 680 704,1 | 311 899,8 | 45,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 144,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 056,9 | 2 150,7 | 70,4 |
|  |  | местный бюджет | 677 502,9 | 309 749,1 | 45,7 |
| 7 | Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 86 736,6 | 37 483,7 | 43,2 |
|  |  | областной бюджет | 1 165,3 | 230,0 | 19,7 |
|  |  | местный бюджет | 85 571,3 | 37 253,7 | 43,5 |
| 8 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 167 748,4 | 67 863,2 | 40,5 |
|  |  | местный бюджет | 167 748,4 | 67 863,2 | 40,5 |

*план указан по состоянию на 30.06.2025 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 №1834 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 24.03.2024 № 339).

По итогам реализации мероприятий Программы 5 в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 868 работников образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма прошли обучение по двадцати образовательным программам повышения квалификации подготовки и переподготовки кадров, таким как: «Эффективное планирование развития дошкольной образовательной организации», «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования», «Телесно-ориентированная терапия в работе с детьми педагогами», «Формирование начал экологической культуры детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования», «Современные подходы к определению задач, содержанию и методам воспитания детей раннего возраста в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования», «Обучение и воспитание детей с расстройствами аутистического спектра в условиях реализации Федеральной образовательной программой дошкольного образования», «Семейно-нравственное развитие и гендерное воспитание детей дошкольного возраста»;

- подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства: конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений «Галерея детства»; фестиваль педагогических идей «Навстречу друг другу»; муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2025».

- созданы условия для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений:

- установлены камеры видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 4, 22, 33»,

- приобретено оборудование для оснащения аудиторий – пунктов проведения экзаменов в МАОУ «СОШ №№ 1,3,4» (сканеры, сетевые фильтры),

- приобретены канцтовары для пунктов проведения экзаменов МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 22, 25, 33»;

- проведены мероприятия для дошкольников и школьников: фестиваль - конкурс технического творчества «Юный инженер»; конкурс «Золотая маска – 2025; конкурс «LEGO–конструирование – «Олимпийские игры»; муниципальная олимпиада учащихся начальных классов; научно – практическая конференция старшеклассников; защита исследовательских проектов обучающимися начальных классов; школьные соревнования «Лыжня России-2025»; военизированная эстафета для юношей 10 классов; «Веселые старты»; первенство по баскетболу среди обучающихся 7 – 8 классов; конкурс школьных музеев; конкурс волонтерских отрядов «Марш парков - 2025»; всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского; месячник «За здоровый образ жизни» и др.;

- по итогам 2024/2025 учебного года 5 коллективам, 14 педагогам и 17 детям выплачены стипендии Главы городского округа –- победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;

- улучшена материально – техническая база 30 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования;

- 43 учреждениями заключены договоры на гидропневматическую промывку с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;

- 5 учреждениями заключены договоры на электроизмерение параметров электротехнических устройств (испытание сети электроснабжения);

- заключены договоры на проведение в дошкольных образовательных учреждениях 82 видов ремонтных работ;

- заключены договоры на проведение в общеобразовательных учреждениях 45 видов ремонтных работ;

- заключены договоры на проведение в учреждениях дополнительного образования 19 видов ремонтных работ;

- 25 учреждениями заключены договоры на проведение поверки средств измерений, установленных на узлах учета тепловой энергии и горячей воды;

- приобретены: интерактивная панель и мобильная стойка для широкоформатных и интерактивных дисплеев для МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса».

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);

- произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», 
МАОУ «ООШ № 29»;

- выполнен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 2».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

1)	МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» и МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведены более 20 мероприятий: городской конкурс «Я - гражданин России», День призывника (весенний призыв), «Интеллектуальная викторина», «Майские вечера», «Рио Рита», «Венок дружбы», «Зарница», проект «Диалоги с героями», спортивно-историческая игра «Богатырские игры» и другие;

2)	в рамках организации и проведения военно – спортивных игр (далее – ВСИ) муниципального уровня приобретены наградная и сувенирная продукция, товары для проведения ВСИ, оплачена работа судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания.

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» организовано и проведено - 680 мероприятий; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; организовано формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 1 682 единицы; проведена библиографическая обработка документов и создание каталогов – 3 246 единиц; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 36 единиц (количество участников клубных формирований – 751 человек). Проведены особо значимые мероприятия:

- всероссийская акция «Библионочь-2025»;

- цикл мероприятий, посвященных 8 марта;

- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;

- мероприятия, посвященные Дню России;

- мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей»: публичный показ музейных предметов МБУК «Верхнепышминский исторический музей» в стационарных условиях: количество предметов – 650 единиц, число посетителей – 11 495 человек; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (30 единиц); осуществлены формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов – 10 единицы; с целью популяризации туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет размещено 10 статей с информационным материалом. Приобретен и смонтирован флагшток. Проведены основные особо значимые мероприятия:

- выставка к 65-летию верхнепышминского художника Вахрушева Н.В.;

- Заслуженный экономист» выставка к 85-летию со Дня рождения почетного гражданина города Верхняя Пышма Васильевой Валентины Георгиевны;

- выставка-конкурс школьных музеев городского округа Верхняя Пышма;

- «Мы победили!», выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- «Вам о Победе» - День открытых дверей ко дню Победы;

- «Героям той эпохи грозной», выставка Верхнепышминского исторического музея и Детской художественной школы, г. Верхняя Пышма;

- «Ночь музеев», Всероссийская акция;

- «Ночь искусств» Всероссийская акция;

- проект «Вручение паспортов».

- МБУК «Манин парк»: организовано и проведено 96 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 9 единиц (98 участников); обеспечен доступ к объектам спорта в количестве 2 640 часов. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»;

- развлекательная программа «Морозная дискотека в Манином парке»;

- «Большой рождественский концерт» - концертная программа;

- массовый забег «Лыжня России»;

- концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества;

- праздничная программа «Широкая Масленица»;

- праздничная концертная программа «Дарите женщинам цветы»;

- проект «Голоса медной столицы» и другие.

- МБУК «Объединение сельских клубов» «Луч» организовано и проведено 281 мероприятие; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 25 единиц (346 участников);

- МАУ ДК «Металлург»: организовано и проведено 150 мероприятий; действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 365 человек; число зрителей кинопоказа («Киноград») – 46 659 человек.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 5 – при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 – при учреждениях МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в весенние, летние каникулы:

- в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнуло 1 102 школьника;

- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 385 детей и подростков;

- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 70 детей;

- иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 149 человек – военно – полевые сборы (юноши 10 классов).

- в мероприятиях, направленных на развитие детско – юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма приняли участие 313 детей;

- в рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» проведены: монтаж и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС И СОУЭ) в помещении столовой и медицинского блока; ремонт фасада жилых корпусов № 3, № 4, № 5, № 6;

- в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря;

- ведутся работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка».

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

1) в рамках проведения капитального ремонта и приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям осуществлены мероприятия:

- МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» – приобретение, замена, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию аппарата теплообменного на объекте по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 4; приобретение оборудования для увеличения производительности системы подготовки воды для заливки ледового поля, подключение и пуско-наладочные работы на объекте по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 53б;

- МАУ ДО «СШ по АМС» - произведена замена ограждения территории спортивной школы со стороны ул. Чкалова от ул. Петрова вдоль Манина парка;

- МАУ ДО «СШОР «Лидер» - разработана проектно-сметная документация автоматической системы пожаротушения в помещениях с. Балтым, ул. Первомайская 50а и ул. Кривоусова, д. 15.

2) в рамках спортивной подготовки по видам спорта МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» приобретено спортивное оборудование для спортивной гимнастики и хоккея, хоккейная экипировка.

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках организации и проведения мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» организованы и проведены мероприятия среди молодежи с медицинским сопровождением, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей в рамках Дня Молодежи 2025, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия, приобретены товары для мероприятия –наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты;

- в рамках осуществления мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет (трудоустроено 473 человека).

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- обеспечена деятельность:

- муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» на следующие расходы: выплата заработной платы, командировочных; оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета и прочее;

- муниципального казенного учреждения «УСМ ГО Верхняя Пышма» на следующие расходы: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги и услуги связи и прочее;

- муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», на следующие расходы: фонд оплаты труда, налоги, услуги, приобретение материальных запасов, ГСМ, осуществлена круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской славы), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур –Персонал», доменные услуги), обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана и прочее.

Реализация Программы 5 осуществляется в плановом режиме.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1708 (далее – Программа 6)

Ответственный исполнитель Программы 6 – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 4 048 920,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –2 895 658,6 тыс. рублей, местного бюджета – 1 153 261,9 тыс. рублей.

За первое полугодие 2025 года освоены средства в размере 554 966,1 тыс. рублей или 13,7 % от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 261 557,7 тыс. рублей, или 9,0 % от плана, местного бюджета – 293 408,4 тыс. рублей, или 25,4 % от плана.

Программа 6 включает 3 подпрограммы.

В таблице 7 представлены сведения о финансировании Программы 6 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 7

| Номер ПП |  | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2025 год | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года |  | всего, из них: | 3 888 729,8 | 484 425,4 | 12,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 893 083,7 | 258 982,8 | 9,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 995 646,1 | 225 442,6 | 22,6 |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года |  | всего, из них: | 160 190,7 | 70 540,7 | 44,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 574,9 | 2 574,9 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 157 615,8 | 67 965,8 | 43,1 |
| 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |

По итогам реализации мероприятий Программы 6 в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществляется строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал МАОУ «СОШ № 1») в микрорайоне «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области в рамках муниципального контракта от 06.08.2024 № 2024.1823;

- осуществляется реконструкция объектов:

- муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 49 (муниципальный контракт от 10.10.2024 № 2024.3055);

- муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» в п. Красный ГО Верхняя Пышма (муниципальный контракт от 29.05.2024 № 2024.1448);

- осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Исеть в рамках муниципального контракта от 28.04.2023 № 2023.0112;

- осуществляется строительство клуба в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма в рамках муниципального контракта от 24.05.2024 № 2024.0035;

- осуществляется проектирование на реконструкцию клуба в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма в рамках муниципального контракта от 17.07.2023 № 2023.0251;

- осуществляется разработка проектно-сметной документации на строительство здания с малой ледовой ареной, пристраиваемое к Ледовой арене имени А. Козицына, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 4; осуществляется подготовка к загрузке в гос. экспертизу;

- завершено проектирование на строительство дороги по ул. Тыжнова в г. Верхняя Пышма, получено положительное заключение гос. экспертизы;

- осуществляется проектирование дорог:

- на реконструкцию дороги по ул. Парковая в г. Верхняя Пышма (осуществляется согласование выноса газовых сетей);

- на строительство дороги по ул. 8 марта в п. Красный городского округа Верхняя Пышма (осуществляется пересчет смет в текущем уровне цен, повторная загрузка в гос. экспертизу);

- на строительство дороги по ул. Сапожникова (от ул. Мальцева до ул. Тыжнова) (осуществляется повторная загрузка в гос. экспертизу);

- на строительство дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (осуществляется подготовка к загрузке в гос. экспертизу);

- на реконструкцию дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (осуществляется подготовка к загрузке в гос. экспертизу);

- осуществляется реконструкция автомобильных дорог по ул. Ал. Козицына в рамках муниципального контракта от 18.04.2024 № 2024.0050 (с целью реализации данного проекта выполнен вынос подводящего газопровода к жилому дому по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фрунзе, 18), а также дороги по ул. Обогатителей в рамках муниципального контракта от 05.05.2025 № 2025.1290 (выполнены работы по технологическому присоединению объекта к сетям, осуществлена оплата 1, 2, 3 этапа разработки рабочей документации);

- осуществляется разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории городского округа Верхняя Пышма с организацией остановочного комплекса повышенной комфортности в районе улиц Октябрьской - Сыромолотова – пр. Успенского (производится пересчет смет в текущем уровне цен 2025 года, повторная загрузка в гос. экспертизу);

- осуществляется разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Ал. Козицына, Октябрьской, Орджоникидзе, пр. Успенского. Завершена разработка проектно-сметной документации по дождевой канализации (1 этап работ), получено положительное заключение гос. экспертизы. Работы по очистным сооружениям (2 этап работ) находятся на стадии оформления земельных участков, запроса технических условий к источникам энергоснабжения (газ, электричество) и т.д.

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках обеспечения подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей получены заключения негосударственной экспертизы сметной стоимости по объектам: обустройство инфраструктуры земельных участков в п. Ольховка, разработка проектной документации на земельные участки в п. Кедровое;

- двум многодетным семьям предоставлена социальная выплата взамен земельного участка;

- переселены граждане из аварийного жилищного фонда путем приобретения жилых помещений и осуществления выплаты выкупной стоимости по следующим адресам:

- городской округ Верхняя Пышма, п. Ольховка, ул. Мира д.4, 11; ул. Торфяников д.5; п. Соколовка, ул. Загорная д.9, д.7; п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 9;

- г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, д.10; ул. Красноармейская, д. 20; ул. Кривоусова, д. 31; ул. Щорса, д. 1.

Реализация большинства мероприятий Программы 6 запланирована к исполнению во втором полугодии 2025 года.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1709 (далее – Программа 7)

Ответственный исполнитель Программы 7 – Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы 7 в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 271 246,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 47 241,1 тыс. рублей, областного бюджета – 176 610,9 тыс. рублей, местного бюджета – 47 394,6 тыс. рублей.

За первое полугодие 2025 года освоены средства в размере 172 466,3 тыс. рублей, или 63,6 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 31 611,8 тыс. рублей, или 66,9 % от плана, областного бюджета – 111 580,9 тыс. рублей, или 63,2 % от плана, местного бюджета 29 273,6 тыс. рублей, или 61,8 % от плана.

Программа 7 включает 6 подпрограмм.

В таблице 8 представлены сведения о финансировании Программы 7 в разрезе подпрограмм (ПП).

Таблица № 8

| Номер ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 214 461,7 | 137 456,8 | 64,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 45 825,6 | 30 857,9 | 67,3 |
|  |  | областной бюджет | 159 018,4 | 102 347,6 | 64,4 |
|  |  | местный бюджет | 9 617,7 | 4 251,3 | 44,2 |
| 2 | Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 7 313,9 | 4 435,4 | 60,6 |
|  |  | местный бюджет | 7 313,9 | 4 435,4 | 60,6 |
| 3 | Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 12 803,4 | 5 671,9 | 44,3 |
|  |  | местный бюджет | 12 803,4 | 5 671,9 | 44,3 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 21 479,3 | 18 297,1 | 85,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 866,2 | 866,2 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 088,5 | 3 088,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 17 524,6 | 14 342,4 | 81,8 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 15 053,3 | 6 605,1 | 43,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 549,3 | 99,4 | 18,1 |
|  |  | областной бюджет | 14 504,0 | 6 505,7 | 44,9 |

По итогам реализации мероприятий Программы 7 в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 52 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- 25 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;

- за счет всех уровней бюджета (федерального, областного, местного) 11 618 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- приобретено и использовано 1 070 доз вакцины против гепатита А, 2 410 доз вакцины против клещевого энцефалита;

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 7 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 6 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещевленность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

-обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществляется в постоянном режиме информационно-образовательная, обучающая и просветительная работа по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: блокнотов с нанесением, информационных листовок, наклеек; приобретены и распространены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании среди различных групп населения в количестве 9 876 штук.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- в целях создания в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретено оборудование: система знаковых навигаций на входе в здание, противоскользящие накладки контрастного цвета на крайние ступени, скамья для инвалидов, таблички по Брайлю в МАОУ «СОШ № 2»; оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в МАОУ «ООШ № 29»;

- приобретено оборудование в 30 дошкольных образовательных учреждений: подъемное кресло для лестниц, система информацонно-индукционная для слабослышащих портативная «Маэстро 3.0»;

- в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» созданы условия для детей – инвалидов: приобретены специальный спортивный инвентарь, тренажеры, скамейки и др.;

- изготовлены информационные таблички со шрифтом Брайля для МБУК «Верхнепышминский исторический музей», изготовлен и смонтирован план размещения объектов на территории музея;

- осуществлен ремонт санузла для маломобильных граждан в помещении кинотеатр «Киноград» и в помещении МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 2;

- создано муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Импульс».

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

6 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

Обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на выплату заработной платы, услуги связи, заправку и ремонт картриджей, конверты, почтовые расходы, транспортные расходы, коммунальные расходы.

Реализация Программы 7 осуществляется в плановом режиме.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.05.2024 № 588 (далее – Программа 8)

Ответственный исполнитель Программы 8 – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы 8 в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 224 243,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 11 031,5 тыс. рублей, местного бюджета – 213 211,8 тыс. рублей.

За первое полугодие 2025 года освоены средства в размере 15 006,6 тыс. рублей, или 6,7 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета 15 006,6 тыс рублей, или 7,0 % от плана.

Программа 8 не имеет подпрограмм.

В таблице 9 представлены сведения о финансировании Программы 8 в разрезе источников ресурсного обеспечения.

Таблица № 9

| Номер ПП | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2025 год | Факт за 1 полугодие 2025 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 224 243,3 | 15 006,6 | 6,7 |
|  |  | областной бюджет | 11 031,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 213 211,8 | 15 006,0 | 7,0 |

По итогам реализации мероприятий Программы 8 в первом полугодии 2025 года достигнуты следующие результаты:

- на 99 детских площадках городского округа проведены работы по:

- осмотру оборудования на детских площадках на территории г. Верхняя Пышма;

- ремонту металлических конструкций МАФ, в том числе качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи); покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонту плиточного покрытия площадок, устройству оснований полов из фанеры, ремонту сидений из фанеры, смене настилов – дорожек;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках, установке табличек с Правилами эксплуатации игрового оборудования;

- наполнению песком песочниц.

- ведутся работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 3 – ул. Энтузиастов;

- выполнены работы в МБУК «Манин парк»:

- осуществлено благоустройство территории площадью - 500 м2;

-выполнено устройство газона площадью 219 м2;

- установлен пункт проката (веломобили, роликовые коньки, самокаты, велосипеды), ведутся работы по устройству сетей наружного водоотведения вокруг пункта проката;

-осуществлено благоустройство территории у общественного туалета;

- ведутся работы по устройству дорожек возле колеса обозрения, возле выхода на ул. Петрова и ярмарочных домиков.

- осуществляется благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь. 2 этап). ГорСАД: Рябиновые Зори».

Реализация большинства мероприятий Программы 8 запланирована к исполнению во втором полугодии 2025 года.

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. 4-04-80, вн. 010-64

e-mail: gordeevaim@movp.ru