# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 15.10.2025 № 1486

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | – Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма – Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Верхняя Пышма – Отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026–2030 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Создание условий для конкурентоспособного образования и развития культуры, занятий физической культурой и спортом, модернизации улично-дорожной сети для жизни населения городского округа Верхняя Пышма Задача 1.1. Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений Задача 1.2. Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за счет строительства и реконструкции Задача 1.3. Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Задача 1.4. Развитие и обеспечение сохранности сети автодорог общего пользования местного значения Цель 2. Повышение качества условий проживания населения Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | 1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Ввод мест в общеобразовательных учреждениях 2. Ввод дополнительных мест в учреждениях физической культуры и спорта 3. Ввод дополнительных мест в учреждениях культуры 4. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 5. Количество приобретенных жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в том числе для льготной категории граждан) |
| Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 6 706 715,7 тыс. рублей в том числе: 2026 год – 2 132 057,9 тыс. рублей 2027 год – 1 235 521,0 тыс. рублей 2028 год – 815 136,8 тыс. рублей 2029 год – 1 264 000,0 тыс. рублей 2030 год – 1 260 000,0 тыс. рублей из них: областной бюджет 5 379 660,9 тыс. рублей в том числе: 2026 год – 1 656 295,9 тыс. рублей 2027 год – 843 365,0 тыс. рублей 2028 год – 607 500,0 тыс. рублей 2029 год – 1 138 500,0 тыс. рублей 2030 год – 1 134 000,0 тыс. рублей местный бюджет 1 327 054,8 тыс. рублей в том числе: 2026 год – 475 762,0 тыс. рублей 2027 год – 392 156,0 тыс. рублей 2028 год – 207 636,8 тыс. рублей 2029 год – 125 500,0 тыс. рублей 2030 год – 126 000,0 тыс. рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://movp.ru/site/section?id=1437 |

# Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития в сфере муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма

Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма» (далее – муниципальная программа) разработана 
в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими муниципальную политику в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма:

1. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

2. Комплексной программой «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024–2030 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2024 № 569-ПП;

3.	Стратегией социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1;

4.	Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.05.2019 № 11/1;

5. Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3.

Характеристика и анализ муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма отражены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма

Настоящая подпрограмма направлена на создание в городском округе Верхняя Пышма необходимых условий для развития человеческого потенциала, который характеризуется состоянием системы образования, сферой дошкольного и школьного образования, системой здравоохранения, развитием и увеличением занятий населения физической культурой и спортом, а также развитием современной инженерно-транспортной инфраструктуры и увеличением мощностей инженерно-технического обеспечения населения жизнеобеспечивающими ресурсами. Реализация мероприятий подпрограммы позволит удовлетворить потребности населения в услугах дошкольного, общего образования и дополнительного образования, дополнительно привлечь население к занятию спортом, обеспечить развитие улично-дорожной и инженерной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов в сфере образования

Развитие сети дошкольного образования является одним из самых приоритетных направлений развития городского округа Верхняя Пышма. Рост потребности в услугах дошкольного образования вызван интенсивной миграцией населения, активным жилищным строительством. Большинство муниципальных дошкольных учреждений построено около 50 лет назад и не соответствуют современным нормам и требованиям функционирования зданий.

Муниципальная система дошкольного образования городского округа представлена 30 образовательными учреждениями (в том числе в селе Балтым – 2, поселках Исеть, Красный и Кедровое – по 1), реализующими основную образовательную программу дошкольного образования. Численность воспитанников на 01.01.2025 составила 6 530 человек, из которых 1 266 воспитанников – в возрасте до трех лет.

Одной из приоритетных задач на ближайший период в области дошкольного образования городского округа является расширение доступности в получении образования и увеличение количества мест в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МАДОУ) в новых микрорайонах города и сельских населенных пунктах. С этой целью разработана проектно-сметная документация на строительство двух детских садов в микрорайонах «Северный» и «Центр – Юг» города Верхняя Пышма на 270 мест в каждом. В 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области» национального проекта «Демография» в городском округе введено в эксплуатацию здание детского сада комбинированного вида на 270 мест, расположенное в современном жилом микрорайоне «Балтым-парк» села Балтым.

Принимая во внимание все вышеизложенное, для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования, в целях обеспечения охраны жизни и здоровья детей требуется целенаправленное выделение финансовых средств на строительство новых и реконструкцию существующих зданий дошкольных образовательных учреждений.

Основной целью в области образования является повышение доступности качественных образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. С ростом жилищного строительства и миграционных процессов увеличивается количество жителей города, в том числе детей школьного возраста, и соответственно, возрастает наполняемость школ. Как следствие –проблема нехватки мест в образовательных учреждениях.

На территории городского округа функционируют 12 муниципальных автономных общеобразовательных учреждений (далее – МАОУ), из которых 5 имеют углубленное изучение отдельных предметов; 7 МАОУ расположены в городе Верхняя Пышма, 5 – в населенных пунктах городского округа (в селе Балтым, поселках Исеть, Кедровое, Красный, Ольховка).

По состоянию на 01.01.2025 муниципальная система общего образования городского округа представлена тремя уровнями общего образования:

1) начальное общее образование – 6 558 обучающихся;

2) основное общее образование – 7 553 обучающихся;

3) среднее общее образование – 875 обучающихся.

В 12 общеобразовательных организациях в 2024 году обучались 14 986 учеников, что на 493 учащихся больше, чем в 2023 году.

Показатель средней наполняемости классов в городских образовательных учреждениях составляет 30 учащихся, в сельских – 15 учащихся, что превышает нормативы, определенные санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

Планомерно решается вопрос перехода на односменный режим обучения в общеобразовательных организациях. По состоянию на 01.01.2025 доля учеников общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену, составляла 27 % от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 января 2019 года – 46 %).

За 2018–2024 годы в городском округе Верхняя Пышма построено и реконструировано 6 МАОУ: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова», 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МАОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 24» в поселке Кедровое, что позволило создать более 6 000 новых учебных мест.

В 2024 году начаты реконструкция МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» в поселке Красный и строительство общеобразовательной организации (филиал СОШ № 1) в микрорайоне 
«Садовый–2». Также разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в поселке Исеть на 550 мест и строительство общеобразовательной организации в районе ул. Огнеупорщиков в г. Верхняя Пышма на 1 500 мест. Реализация данных проектов позволит создать более 5 000 новых учебных мест и перейти на односменный режим обучения.

Строительство объектов дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта

На территории городского округа Верхняя Пышма функционирует многопрофильная сеть учреждений культуры, состоящая из: 8 библиотек, 10 учреждений клубного типа, учреждений дополнительного образования – детской художественной школы, детской школы искусств, детской музыкальной школы, Верхнепышминского исторического музея. Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни городского округа занимают учреждения культурно-досугового типа, которые организуют и проводят культурно-массовые, зрелищные мероприятия, народные праздники, ведут работу по сохранению культурного наследия родного края, поисково-краеведческую деятельность, осуществляют экологическое просвещение школьников, создают условия для творческого самовыражения личности и многое другое. В учреждениях культуры создано 151 клубное формирование, участниками которых являются 2 573 человека.

В 2024–2025 годах завершено строительства клубов в селе Мостовское, поселке Кедровое, сельского клуба в поселке Сагра. Ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию клуба в поселке Исеть.

Реализация данных мероприятий позволит сохранить культурную жизнь жителей поселка и близлежащий населенных пунктов, сформирует пространство для проведения мероприятий, свободного активного досуга, а также просветительской работы исторической, патриотической, профилактической направленности, с предоставлением возможности для активного отдыха, содержательного досуга населения, улучшения качества жизни.

Другим, не менее важным направлением развития городского округа Верхняя Пышма, является привлечение населения городского округа к занятиям спортом 
и физической культурой.

На территории городского округа функционирует развитая сеть организаций физической культуры и спорта, которая включает 180 спортивных сооружений, с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом. Единовременная пропускная способность спортивных объектов в городском округе Верхняя Пышма 
составляет – 6 746 человек.

Физическая активность ежегодно приобретает популярность среди жителей, в том числе молодежи. По итогам 2024 года в городском округе Верхняя Пышма количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79-ти лет составило 52 797 человек, что составляет 61,7 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Эффективность использования существующих объектов физической культуры и спорта, определяемая как отношение показателя загруженности спортивных объектов к показателю мощности составляет 81,1 %.

С 2018 по 2024 годы на территории городского округа созданы и оборудованы уличные спортивные площадки, а также построены и введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты: физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Верхняя Пышма и поселке Красный; Дворец самбо и единоборств; спортивный комплекс с лыжероллерной трассой в Верхнепышминском парке культуры и отдыха (1 и 2 этапы). Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Исеть, спроектированы спортивный комплекс с плавательным бассейном и здание с малой ледовой ареной, пристраиваемое к Ледовой арене имени Александра Козицына, крытый спортивный комплекс с круговой велодорожкой в городе Верхняя Пышма (2 этап) с последующей реализацией объектов в краткосрочном периоде.

Реализация вышеназванных мероприятий будет способствовать привлечению большего количества населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, созданию условий для поддержания и укрепления здоровья населения, расширению возможностей тренировочных процессов для профессиональных видов спорта и проведению соревнований различных уровней.

Строительство и реконструкция объектов в сфере дорожной инфраструктуры

Наличие современной инженерно-транспортной инфраструктуры – необходимое условие социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма. Качество дорог – важнейший фактор инвестиционной привлекательности городского округа. В условиях современного строительства при постоянно растущей интенсивности движения транспорта очень важно сократить его задержки на перекрестках и обеспечить наибольшую безопасность движения. Наиболее полно эта задача решается при расширении улиц и дорог, а также при строительстве новых дорог местного значения.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2024 № 1722, общая протяженность дорог в городском округе составляет 301,16 км.

В 2024 году завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог по ул. Машиностроителей и ул. 40 лет Октября в городе Верхняя Пышма; начата реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в городе Верхняя Пышма; в 2025 году начата реконструкция ул. Обогатителей в городе Верхняя Пышма.

Всего за период 2018–2024 годов на территории городского округа Верхняя Пышма построено и реконструировано более 12,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для создания комфортных условий проживания и размещения экономических объектов необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в том числе улично-дорожную сеть, а также обеспечивать сохранность автомобильных дорог общего пользования.

С целью дальнейшего развития улично-дорожной сети городского округа ведется проектирование, планируется строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Верхняя Пышма и сельских населенных пунктах с организацией дополнительных парковочных мест.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма

Решение проблем развития жилищного строительства и снижение доли ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда в городском округе Верхняя Пышма является одним из приоритетных направлений.

Общий объем жилищного фонда в городском округе Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2025 года составляет 3 188,6 тыс. кв. метров. По данным статистической отчетности площадь аварийного жилья составляет 
27,63 тыс. кв. метров и 17,76 тыс. кв. метров с высокой степенью износа. Обновление жилищного фонда городского округа за счет привлечения средств 
из областного бюджета позволит увеличить объемы строительства жилья, ликвидировать ветхий и аварийный жилищный фонд и переселить граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа.

В 2024 году за счет комплексной застройки микрорайонов города Верхняя Пышма («Северный», «Центр – Юг», «Центральный», «Петровский», «Рифей»), поселков Кедровое и Ольховка построено и введено в эксплуатацию 
141 275 кв. метров жилья, в том числе 66 292 кв. метра за счет многоквартирного жилищного строительства и 74 983 кв. метра – за счет индивидуального жилищного строительства. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2024 году составила 34,6 кв. метров, 
в 2023 году – 33,7 кв. метров.

Одним из механизмов развития современной жилой застройки городского округа является заключение договоров развития застроенных территорий (далее – ДРЗТ), который реализуется на территории городского округа с 2012 года. Благодаря этому механизму удалось решить задачи в сфере строительства и переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Работа в рамках ДРЗТ осуществляется на долгосрочной перспективе до 2030 года включительно.

Вопрос ликвидации ветхого и аварийного жилья является социально значимым, так как напрямую связан с повышением уровня жизни населения.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории городского округа находится 60 многоквартирных домов, признанных аварийными, в том числе:

до 2017 года признан аварийным 1 дом общей площадью 0,6 тыс. кв. метров, в которых проживают 12 семей (51 человек);

с 01.01.2017 признаны аварийными 59 домов общей площадью 
24,9 тыс. кв. метров, в которых проживают 583 семьи (1 313 человек), в рамках ДРЗТ планируется расселить 16 домов общей площадью 8,6 тысячи кв. метров, 
в которых проживают 214 семей (444 человека).

По итогам 2024 года в рамках реализации данной подпрограммы расселено 9 аварийных домов в поселках Исеть, Кедровое, Ольховка, городе Верхняя Пышма общей площадью 1 670,65 кв. метров, в которых проживало 38 семей (96 человек). В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.04.2019 № 208–ПП, расселено 2 аварийных дома в поселках Ольховка 
и Соколовка, общей площадью 263,5 кв. метров, в которых проживало 6 семей 
(22 человека). Всего в 2024 году переселен 161 человек из 55 жилых помещений, общей площадью 2 599,45 кв. метров.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда способствует обеспечению жителей городского округа Верхняя Пышма лучшими условиями 
для проживания, а также сокращению аварийного жилищного фонда, несущего угрозу безопасности живущих в них людей и их здоровью.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Управление ходом реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». Основной целью управления реализацией муниципальной программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и задачами муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению настоящей муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Администрация городского округа Верхняя Пышма осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются соисполнители Программы, а также юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 
для реализации муниципальной программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Также для реализации мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии местному бюджету из областного и федерального бюджетов для долевого финансирования мероприятий, а также средства из внебюджетных источников.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории

городского округа Верхняя Пышма»

| Номер строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Создание условий для конкурентоспособного образования и развития культуры, занятий физической культурой и спортом, модернизации улично-дорожной сети для жизни населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1.1.1. Ввод мест в общеобразовательных учреждениях | место | 1 668 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденная Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.05.2019 № 11/1 |
| 5 | Задача 1.2.Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за счет строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мест в учреждениях физической культуры и спорта | место | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденная Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.05.2019 № 11/1 |
| 7 | Задача 1.3. Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 1.3.1. Ввод дополнительных мест в учреждениях культуры | место | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденная Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.05.2019 № 11/1 |
| 9 | Задача 1.4. Развитие и обеспечение сохранности сети автодорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 1.4.1. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП; Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года, утвержденная Решением Думы от 27.06.2019 № 12/3 |
| 11 | Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цель 2. Повышение качества условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 2.1. Ликвидация аварийного и ветхого жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 2.1.1. Количество приобретенных жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в том числе для льготной категории граждан) | штука | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Закон Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»; Закон Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории

городского округа Верхняя Пышма»

| Номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов за счёт всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе в том числе: | 6 706 715,7 | 2 132 057,9 | 1 235 521,0 | 815 136,8 | 1 264 000,0 | 1 260 000,0 |  |
|  | областной бюджет | 5 379 660,9 | 1 656 295,9 | 843 365,0 | 607 500,0 | 1 138 500,0 | 1 134 000,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 327 054,8 | 475 762,0 | 392 156,0 | 207 636,8 | 125 500,0 | 126 000,0 |  |
|  | «Капитальные вложения» | 6 706 715,7 | 2 132 057,9 | 1 235 521,0 | 815 136,8 | 1 264 000,0 | 1 260 000,0 |  |
|  | областной бюджет | 5 379 660,9 | 1 656 295,9 | 843 365,0 | 607 500,0 | 1 138 500,0 | 1 134 000,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 327 054,8 | 475 762,0 | 392 156,0 | 207 636,8 | 125 500,0 | 126 000,0 |  |
|  | Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 6 695 742,6 | 2 127 825,8 | 1 228 780,0 | 815 136,8 | 1 264 000,0 | 1 260 000,0 |  |
|  | областной бюджет | 5 379 660,9 | 1 656 295,9 | 843 365,0 | 607 500,0 | 1 138 500,0 | 1 134 000,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 316 081,7 | 471 529,9 | 385 415,0 | 207 636,8 | 125 500,0 | 126 000,0 |  |
|  | «Капитальные вложения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе: | 6 693 233,6 | 2 125 316,8 | 1 228 780,0 | 815 136,8 | 1 264 000,0 | 1 260 000,0 |  |
|  | областной бюджет | 5 379 660,9 | 1 656 295,9 | 843 365,0 | 607 500,0 | 1 138 500,0 | 1 134 000,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 313 572,7 | 469 020,9 | 385 415,0 | 207 636,8 | 125 500,0 | 126 000,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция объектов образования в том числе: | 6 041 937,8 | 1 843 767,5 | 999 170,3 | 675 000,0 | 1 264 000,0 | 1 260 000,0 | 1.1.1. |
|  | областной бюджет | 5 379 660,9 | 1 656 295,9 | 843 365,0 | 607 500,0 | 1 138 500,0 | 1 134 000,0 |  |
|  | местный бюджет | 662 276,9 | 187 471,6 | 155 805,3 | 67 500,0 | 125 500,0 | 126 000,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.1.1 Строительство здания общеобразовательной организации (филиал МАОУ «СОШ № 1») в микрорайоне «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области» в том числе: | 608 940,3 | 608 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1. |
|  | областной бюджет | 546 772,3 | 546 772,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 62 168,0 | 62 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.1.2 Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» по адресу г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49 в том числе: | 1 826 193,5 | 827 023,2 | 999 170,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1. |
|  | областной бюджет | 1 585 865,0 | 742 500,0 | 843 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 240 328,5 | 84 523,2 | 155 805,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.1.3 Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 407 804,0 | 407 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1. |
|  | областной бюджет | 367 023,6 | 367 023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 40 780,4 | 40 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.1.4 Строительство здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения (МАОУ), расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, зд. № 2а в том числе: | 3 199 000,0 | 0,0 | 0,0 | 675 000,0 | 1 265 000,0 | 1 260 000,0 | 1.1.1. |
|  | областной бюджет | 2 880 000,0 | 0,0 | 0,0 | 607 500,00 | 1 138 500,0 | 1 134 000,0 |  |
|  | местный бюджет | 319 000,0 | 0,0 | 0,0 | 67 500,00 | 125 500,0 | 126 000,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2 Строительство объектов спорта в том числе: | 299 160,5 | 149 580,5 | 149 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1. |
|  | местный бюджет | 299 160,5 | 149 580,5 | 149 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.2.1 Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма Свердловской области в том числе: | 299 160,5 | 149 580,5 | 149 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1. |
|  | местный бюджет | 299 160,5 | 149 580,5 | 149 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3 Строительство объектов культуры в том числе: | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 | 1.3.1. |
|  | местный бюджет | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.3.1. Реконструкция здания МБУК «ОСК «Луч» в поселке Исеть городского округа Верхняя Пышма Свердловской области (здание клуба) в том числе: | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 | 1.3.1. |
|  | местный бюджет | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | 211 998,5 | 131 968,8 | 80 029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.4.1. |
|  | местный бюджет | 211 998,5 | 131 968,8 | 80 029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.4.1 Улично-дорожная сеть г. Верхняя Пышма. Реконструкция улицы Обогатителей в том числе: | 211 998,5 | 131 968,8 | 80 029,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1.4.1. |
|  | местный бюджет | 211 998,5 | 131 968,8 | 80 029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма в том числе: | 13 482,2 | 6 741,1 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 13 482,2 | 6 741,1 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | «Капитальные вложения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе: | 13 482,2 | 6 741,1 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 13 482,2 | 6 741,1 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1 Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в том числе: | 13 482,2 | 6 741,1 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1. |
|  | местный бюджет | 13 482,2 | 6 741,1 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории

городского округа Верхняя Пышма»

| Номер строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства | Форма собствен-ности | Сметная стоимость объекта (тыс. руб.): |  |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документа-ции) | в ценах, соответству-ющих лет реализации проекта | начало |  | ввод (завер-шение) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство здания общеобразовательной организации (филиал МАОУ «СОШ № 1») в микрорайоне «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | микрорайон «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области | Муници-пальная | 1 726 900,2 (III квартал 2022 года) | 1 903 636,2 | 2024 год | 2026 год | 608 940,3 | 608 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 546 772,3 | 546 772,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 62 168,0 | 62 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» по адресу г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49 | Муници-пальная | 2 161 727,6 (IV квартал 2022 года) | 2 385 856,0 | 2024 год | 2027 год | 1 826 193,5 | 827 023,2 | 999 170,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 585 865,0 | 742 500,0 | 843 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 240 328,5 | 84 523,2 | 155 805,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Городской округ Верхняя Пышма, п. Красный | Муници-пальная | 1 016 512,6 (IV квартал 2021 года) | 1 251 672,0 | 2024 год | 2026 год | 407 804,0 | 407 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 367 023,6 | 367 023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 40 780,4 | 40 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Строительство здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения (МАОУ), расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, зд. № 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупор-щиков 2 А | Муници-пальная | 2 201 030,0 (I квартал 2024 года) | 2 237 251,2 | 2028 год | 2030 год | 3 199 000,0 | 0,0 | 0,0 | 675 000,0 | 1 264 000,0 | 1 260 000,0 |  |
| 16 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 880 000,0 | 0,0 | 0,0 | 607 500,0 | 1 138 500,0 | 1 134 000,0 |  |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 319 000,0 | 0,0 | 0,0 | 67 500,0 | 125 500,0 | 126 000,0 |  |
| 18 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | г. Верхняя Пышма | Муници-пальная | 2 859 001,3 (III квартал 2024 года) | 2 859 001,3 | 2026 год | 2027 год | 299 160,5 | 149 580,5 | 149 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 299 160,5 | 149 580,5 | 149 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Реконструкция здания МБУК «ОСК «Луч» в поселке Исеть городского округа Верхняя Пышма Свердловской области (здание клуба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть | Муници-пальная | 0,0 | 0,0 | 2028 год | 2028 год | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 | 140 136,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Улично-дорожная сеть в г. Верхняя Пышма. Реконструкция улицы Обогатителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Обогатителей | Муници-пальная | 545 534,5 (III квартал 2023 года) | 392 676,2 | 2025 год | 2026 год | 211 998,5 | 131 968,8 | 80 029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 211 998,5 | 131 968,8 | 80 029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |  | Методика расчета целевого показателя |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель 1.1.1. Ввод мест в общеобразовательных учреждениях | значение целевого показателя рассчитывается на основании акта ввода объекта в эксплуатацию |
| 2 | Целевой показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мест в учреждениях физической культуры и спорта | значение целевого показателя рассчитывается на основании акта ввода объекта в эксплуатацию |
| 3 | Целевой показатель 1.3.1. Ввод дополнительных мест в учреждениях культуры | значение целевого показателя рассчитывается на основании акта ввода объекта в эксплуатацию |
| 4 | Целевой показатель 1.4.1 Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | значение целевого показателя рассчитывается на основании акта ввода объекта в эксплуатацию, формы федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) |
| 5 | Целевой показатель 2.1.1 Количество приобретенных жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в том числе для льготной категории граждан) | значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных договоров социального найма |