| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| Об утверждении Порядка подготовки и принятия решения Администрации городского округа Верхняя Пышма об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения |  |  |  |  |

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить Порядок подготовки и принятия решения Администрации городского округа Верхняя Пышма об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (https://movp.ru/).

| Глава городского округа | И.С. Зернов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПОРЯДОК

подготовки и принятия решения Администрации городского округа Верхняя Пышма об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенного в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения

Глава 1. Общие положения

- Настоящий Порядок подготовки и принятия решения Администрации городского округа Верхняя Пышма об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее – Порядок) устанавливает последовательность действий, выполняемых муниципальным заказчиком при подготовке проекта решения Администрации городского округа Верхняя Пышма об изменении существенных условий контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма (далее – контракт), заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

- Для целей применения настоящего Порядка используются следующие термины и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик либо осуществляющие в соответствии с частями 1, 2.1, 4, 4.3 и 4.4 статьи 15 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупки бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие;

заявление поставщика – заявление поставщика об изменении существенных условий контракта;

контракт – контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма, заключенный в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

поставщик (подрядчик, исполнитель) – поставщик;

решение – решение Администрации городского округа Верхняя Пышма об изменении существенных условий контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма;

Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта осуществляется на основании решения. Решение оформляется распоряжением Администрации городского округа Верхняя Пышма.

- Основанием для принятия решения является совокупность следующих условий:

1) стороной контракта является заказчик;

2) финансирование контракта осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе с привлечением средств федерального и (или) областного бюджета;

3) контракт заключен до 1 января 2027 года и обязательства по нему не исполнены;

4) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

5) стороны контракта согласны на изменение существенных условий контракта.

- Изменения могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

Глава 2. Порядок подготовки решения

- Подготовка проекта решения осуществляется заказчиком, являющимся стороной контракта.

- Подготовка проекта решения осуществляется по инициативе:

- заказчика, являющегося стороной контракта;

- поставщика на основании заявления об изменении существенных условий контракта, в котором указывается:

предмет контракта, его реквизиты и номер реестровой записи (при наличии);

перечень существенных условий контракта, подлежащих изменению, с приложением информации и документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий контракта со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта;

описание негативных последствий в случае отказа от изменения существенных условий контракта.

В случае необходимости изменения цены контракта такое заявление должно содержать расчет новой цены контракта с приложением информации и документов, подтверждающих новую цену контракта.

Поставщик направляет заявление об изменении существенных условий контракта путем личного вручения заказчику либо почтовым отправлением по адресу заказчика, указанному в контракте.

- Заявление поставщика рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня следующего за днем получения такого заявления.

- По результатам рассмотрения заявления поставщика Заказчик совершает одно из следующих действий:

- в случае согласия с доводами поставщика, указанными в заявлении, – формирует проект решения и направляет его на согласование в Администрацию городского округа Верхняя Пышма;

- в случае несогласия с доводами поставщика, указанными в заявлении, – направляет в адрес поставщика мотивированный отказ.

- Основаниями для принятия заказчиком решения об отказе в удовлетворении заявления поставщика являются:

1) недостоверность и (или) неполнота сведений, содержащихся в заявлении поставщика и прилагаемых к нему документах;

2) отсутствие совокупности условий, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 4 настоящего Порядка.

11. Заказчик уведомляет поставщика о решении, принятом в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения путем направления почтового отправления по адресу, указанному в контракте, или по электронной почте, указанной в контракте, либо путем личного вручения.

12. Поставщик вправе направить заказчику повторное заявление в случае получения уведомления об отказе в удовлетворении заявления поставщика после устранения причин, послуживших основанием для такого отказа.

13. К проекту решения, сформированного заказчиком, прилагаются следующие документы:

1) письменное заключение, подготовленное заказчиком, о возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объему лимитов бюджетных обязательств (в случае изменения цены контракта);

2) документ, подтверждающий объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного сторонами контракта (акт, справка и т.д., подписанные руководителем заказчика);

3) копия контракта с учетом дополнительных соглашений, заключенных на дату направления проекта решения;

4) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

5) документы, подтверждающие наступление не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта;

6) обоснование предлагаемой цены контракта (в случае изменения цены контракта) с учетом положений, установленных для обоснования начальной (максимальной) цены контракта Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 02 октября 2013 года № 567;

7) поступившее в адрес заказчика заявление поставщика (при наличии).

14. Проект решения подлежит согласованию со следующими руководителями следующих структурных подразделений и функциональных органов Администрации городского округа Верхняя Пышма:

1) юридического отдела;

2) отдела муниципального заказа комитета экономики и муниципального заказа;

3)  финансового управления;

4) начальник управления по работе с территориями или заместитель главы, курирующий соответствующего заказчика.

15. Срок согласования проекта решения не должен превышать 5 (пять) рабочих дней.