К постановлению Администрации                                                                          городского округа Верхняя Пышма

от 27.02.2026 № 238

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории

городского округа Верхняя Пышма»

| Номер строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства | Форма собствен-ности | Сметная стоимость объекта (тыс. руб.): |  |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документа-ции) | в ценах, соответству-ющих лет реализации проекта | начало |  | ввод (завер-шение) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство здания общеобразовательной организации (филиал МАОУ «СОШ № 1») в микрорайоне «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | микрорайон «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области | Муници-пальная | 1 726 900,2 (III квартал 2022 года) | 1 903 636,2 | 2024 год | 2026 год | 712 836,3 | 712 836,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 546 772,3 | 546 772,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 166 064,0 | 166 064,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» по адресу г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49 | Муници-пальная | 2 161 727,6 (IV квартал 2022 года) | 2 385 856,0 | 2024 год | 2027 год | 1 825 138,8 | 914 153,0 | 937 985,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 585 865,0 | 742 500,0 | 843 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 266 273,8 | 171 653,0 | 94 620,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Городской округ Верхняя Пышма, п. Красный | Муници-пальная | 1 016 512,6 (IV квартал 2021 года) | 1 251 672,0 | 2024 год | 2026 год | 418 110,8 | 418 110,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 367 023,6 | 367 023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 51 087,2 | 51 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Строительство здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения (МАОУ), расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, зд. № 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупор-щиков 2 А | Муници-пальная | 2 201 030,0 (I квартал 2024 года) | 2 237 251,2 | 2026 год | 2029 год | 2 989 900,0 | 200 000,0 | 121 000,0 | 121 000,0 | 2 547 900,0 | 0,0 |  |
| 16 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 475 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 472 900,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 514 000,0 | 199 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 75 000,0 | 0,0 |  |
| 18 | Строительство здания с малой ледовой ареной, пристраиваемое к Ледовой арене имени А. Козицына, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 4 | Муници-пальная | 1 379 298,3 (II квартал 2025 года) | 1 379 298,3 | 2026 год | 2027 год | 1 300 000,0 | 1 250 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 300 000,0 | 1 250 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Проектирование и строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в п. Исеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть | Муници-пальна | 179 956,4 (I квартал 2021 года) | 197 452,0 | 2024 год | 2026 год | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Улично-дорожная сеть в г. Верхняя Пышма. Реконструкция улицы Обогатителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Обогатителей | Муници-пальная | 545 534,5 (III квартал 2023 года) | 392 676,2 | 2025 год | 2026 год | 130 977,4 | 130 977,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 125 357,2 | 125 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 620,2 | 5 620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ал.Козицына | Муници -пальная | 423 347,4 (II квартал 2025 года) | 314 233,8 | 2024 год | 2026 год | 3 851,8 | 3 851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 851,8 | 3 851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Строительство автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Пышма | Муници - пальная | 77 732,6 (II квартал 2025 года) | 77 732,6 | 2025 год | 2025 год | 50 995,7 | 50 995,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 50 995,7 | 50 995,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |