| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1483 |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.12.2025 № 33/6 «О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083, руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 28 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, Администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1483, (далее - Программа) следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 22 770,0 тыс. рублей в том числе: 2026 год – 12 957,2 тыс. рублей, 2027 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2028 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2029 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2030 год – 2 453,2 тыс. рублей из них: местный бюджет 22 770,0 тыс. рублей в том числе: 2026 год – 12 957,2 тыс. рублей, 2027 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2028 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2029 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2030 год – 2 453,2 тыс. рублей. |
| --- | --- |

2) приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма Барменкова С.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (https://movp.ru/).

| Глава городского округа | И.С. Зернов |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | К постановлению Администрации городского округа Верхняя Пышма от ___________ № ____ Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма»

| Номер строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.1.1. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Верхняя Пышма | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |
| 4 | Целевой показатель 1.1.2. Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ Минстроя России от 29.12.2021 N1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» |
| 5 | Задача 1.2. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 1.2.1. Организованы и проведены на территории городского округа Верхняя Пышма общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма; постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 02.06.2017 № 356 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Верхняя Пышма»; общественные обсуждения по отбору территорий , подлежащих благоустройству |
| 7 | Целевой показатель 1.2.2. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше | процент | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 913/пр «Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды»; Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма»; итоговые данные по голосованию |
| 8 | Задача 1.3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 1.3.1. Количество дворовых территорий в городе Верхняя Пышма, на которых выполнены работы по содержанию, ежегодно | единица | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма» |

|  |  |  |  |  |  | К постановлению Администрации городского округа Верхняя Пышма от _______________ № ______ Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 22 770,0 | 12 957,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 2 | местный бюджет | 22 770,0 | 12 957,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 3 | Прочие нужды | 22 770,0 | 12 957,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 4 | местный бюджет | 22 770,0 | 12 957,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 5 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 22 770,0 | 12 957,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 7 | местный бюджет | 22 770,0 | 12 957,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 8 | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство общественных территорий в том числе: | 468,3 | 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. |
| 9 | местный бюджет | 468,3 | 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Подмероприятие 1.1. Благоустройство, технологическое присоединение общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ» | 468,3 | 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. |
| 11 | местный бюджет | 468,3 | 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 2. Устройство и текущее содержание дворовых территорий по городу Верхняя Пышма в том числе: | 20 814,5 | 11 001,7 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 1.2.1., 1.2.2, 1.3.1. |
| 13 | местный бюджет | 20 814,5 | 11 001,7 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 14 | Мероприятие 3. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий в том числе: | 1 487,2 | 1 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2. |
| 15 | местный бюджет | 1 487,2 | 1 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Подмероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал. Козицына | 1 487,2 | 1 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2. |
| 17 | местный бюджет | 1 487,2 | 1 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  | К постановлению Администрации городского округа Верхняя Пышма от _______________ № _______ Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |
| Номер строки | Целевой показатель | Методика определения значения целевого показателя |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель 1.1.1. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Верхняя Пышма | значения целевого показателя определяются на основании принятых форм КС-2, КС-3 муниципального контракта, актов выполненных работ, отчетов к соглашению о предоставлении субсидии |
| 2 | Целевой показатель 1.1.2. Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий | значения целевого показателя определяются на основании разработанной технической документации, сметной документации, актов выполненных работ |
| 3 | Целевой показатель 1.2.1. Организованы и проведены общественные обсуждения по благоустройству территорий городского округа Верхняя Пышма для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | значения целевого показателя определяются на основании итоговых данных протоколов по проведенным общественным обсуждениям по отбору территорий, подлежащих благоустройству |
| 4 | Целевой показатель 1.2.2. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше | значения целевого показателя определяются на основании итоговых данных протоколов по проведенным опросам |
| 5 | Целевой показатель 1.3.1. Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма | значения целевого показателя определяются на основании принятых форм КС-2, КС-3 муниципального контракта, актов выполненных работ, отчетов к соглашению о предоставлении субсидии |
| 6 | Целевой показатель 1.3.2. Доля благоустроенных дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма | значения целевого показателя определяются на основании принятых форм КС-2, КС-3 муниципального контракта, актов выполненных работ, отчетов к соглашению о предоставлении субсидии |