|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К постановлению Администрации городского округа Верхняя Пышма от 23.03.2026 № 386 Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собствен-ности | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей |  | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объёмы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах, соответ-ствующих лет реализации проекта | начало | ввод (заверше-ние) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1.Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция станции водоподготовки (III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту, в том числе | г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а | Муници-пальная | 298 006,2 (III квартал 2023 года) | 328 033,0 | 2025 год | 2027 год | 220 276,1 | 137 520,8 | 82 755,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 204 761,0 | 130 281,2 | 74 479,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15 515,1 | 7 239,6 | 8 275,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Кольцевой водопровод со станцией подготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в п. Красный ГО Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВСЕГО по объекту, в том числе | п. Красный ГО Верхняя Пышма | Муници-пальная | - | - | 2026 год | 2028 год | 5 488,9 | 5 488,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 488,9 | 5 488,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Реконструкция котельной Храма Успения Пресвятой Богородицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 2а | Муници-пальная | 90 952,46 (I квартал 2025 года) | 90 952,46 | 2025 год | 2026 год | 94 511,5 | 94 511,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 94 511,5 | 94 511,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Строительство газовой блочной котельной, расположенной в с. Мостовское, ул. Лесная 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО по объекту, в том числе: | ГО Верхняя Пышма, с. Мостовское , ул. Лесная 2а | Муници-пальная | 16 271,2 (I квартал 2025 года) | 16 271,2 | 2025 год | 2026 год | 16 881,4 | 16 881,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16 881,4 | 16 881,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |