# РЕШЕНИЕ

Думы городского округа Верхняя Пышма

от 25 июня 2026 года № 40/3

# Об утверждении Отчета о выполнении мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы городского округа Верхняя Пышма седьмого созыва за 2025 год

УТВЕРЖДЕН Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25 июня 2026 года № 40/3

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению и финансированию перечня наказов избирателей городского округа Верхняя Пышма на 2025 год

| № п/п | № в на-казах | Содержание наказа избирателей | Адрес | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Ответственный за выполнение наказа | Ориентировочная стоимость и источники финансирования наказа (тысяч рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | Реконструкция и строительство дорог | г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова от ул. Калинина до ул. Чкалова | предпроектные работы | Разработка ПСД (АО «Уралэлектромедь», АО «Свердловскавтодор», г. Екатеринбург) | внебюджетные источники (далее – ВИ) |  | разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) (АО «Свердловск-автодор», г. Екатеринбург) |
| 2 | 12 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова от ул. Калинина до ул. Чкалова | проектирование |  |  |  |  |
| 3 | 14 | Ремонт дорог | г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко | восстановительный ремонт существующего покрытия | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (далее –УКС и ЖКХ), МБУ «Дорожное эксплуатационное управление» (далее – ДЭУ) | в рамках исполнения ДЭУ муниципального задания, согласно доведенным лимитам на содержание улично-дорожной сети (далее – УДС) – 78 287,9 средств местного бюджета (далее – МБ) |  | выполнены работы по восстановлению профиля – ноябрь 2025 |
| 4 | 15 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Куйбышева |  |  |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 5 | 16 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Матросова |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Данильченко |  |  |  |  | работы выполнены 29.08.2025, 01.09.2025 |
| 7 | 19 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Профсоюзная |  |  |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 8 | 20 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Рабочая |  |  |  |  |  |
| 9 | 21 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Достоевского, Первомайская |  |  |  |  | работы по ул. Первомайской выполнены 04.09.2025; по ул. Достоевского – 05.09.2025 |
| 10 | 22 | Ремонт дорог | г. Верхняя Пышма, подъезд к «Манин парку» от ул. Красноармейской до ул. Петрова | реконструкция дорожного покрытия | УКС и ЖКХ |  |  | подъезд к Манин парку закрыт. Планируется реконструкция по ул. Чкалова |
| 11 | 23 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Металлургов | ремонт дорожного покрытия |  | 6 000,0 (МБ) |  | в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог выполнен ремонт дорожного покрытия на участке от ул. Октябрьской до ул. Красноармейской |
| 12 | 24 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Цветочная | восстановление дорожного покрытия после канализования улицы |  |  |  | по ул. Цветочная мероприятия по канализованию улицы не проводились. В настоящее время получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 06.10.2025 № 66-1-1-3-059347-2025 на разработку проектно-сметной документации на «Строительство сетей водоотведения индивидуальной жилой застройки, расположенной в границах квартала улиц Феофанова-Лесная-Парковая-Жуковского г. Верхняя Пышма» |
| 13 | 26 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского | ремонт с асфальтированием |  | стоимость указана в строке 11 столбца 7 настоящей таблицы |  | работы выполнены 30.07.2025 в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог |
| 14 | 28 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, между домами 23 и 25 |  |  |  |  | работы выполнены в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог |
| 15 | 27 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Чернышевского |  |  |  |  | дорога находится в нормативном состоянии |
| 16 | 29 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Южная | грейдирование (ямочный ремонт) | ДЭУ |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 17 | 30 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная |  |  |  |  |  |
| 18 | 31 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев |  |  |  |  |  |
| 19 | 32 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Электролитная |  |  |  |  |  |
| 20 | 38 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Березовая | ремонт дороги | УКС и ЖКХ |  |  |  |
| 21 | 40 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Восточная |  |  |  |  |  |
| 22 | 56 |  | п. Красный Адуй, ул. Северная | ремонт дорожного покрытия | Балтымская сельская администрация |  |  | проведено грейдирование дороги 27.05.2025 |
| 23 | 62 |  | с. Балтым, ул. Восточная |  |  |  |  | 30.08.2025 частично выполнены работы по участку ул. Восточной с многоквартирными домами (ремонт участка с частными домами перенесен на 2026 год) |
| 24 | 67 | Ремонт дорог | п. Исеть, ул. Мира | ямочный ремонт дорог | Исетская поселковая администрация | 600,0 (в рамках ежегодного контракта по ямочному ремонту дорог) |  | работы выполнены |
| 25 | 90 | Обустройство тротуаров | г. Верхняя Пышма, по ул. Дзержинского: от ул. Сапожникова до ул. Балтымской, от ул. Чистова до ул. Геологов | обустройство и ремонт тротуаров | УКС и ЖКХ | 12 000,0 (МБ) |  | работы выполнены в рамках ежегодного контракта по ремонту внутриквартальных, внутридворовых проездов и тротуаров |
| 26 | 92 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 37, 39 | обустройство тротуара |  |  |  |  |
| 27 | 93 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, вдоль дома № 123 | восстановление тротуара и соединение его с тротуаром дома № 123а |  |  |  |  |
| 28 | 100 |  | г. Верхняя Пышма, между детским садом № 28 и ул. Калинина, 66а | восстановление тротуара после ремонтных работ |  |  |  |  |
| 29 | 105 |  | г. Верхняя Пышма, микрорайон «Новая Молебка», тропа через лес от ул. Сварщиков до ул. Березовой (СНТ «Елочки») | обустройство и ремонт тротуара | УКС и ЖКХ |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 30 | 114 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова |  |  |  |  |  |
| 31 | 115 |  | г. Верхняя Пышма, возле ул. Загородной через ул. Уральских рабочих |  |  |  |  |  |
| 32 | 116 |  | п. Красный, ул. Линейная | обустройство тротуаров | Красненская поселковая администрация | будет определен после разработки ПСД |  | подготовлена сметная документация на обустройство тротуара вдоль ул. Кирова от перекрестка улиц Гоголя – Линейной до жилого дома № 3 по ул. Кирова |
| 33 | 117 |  | п. Красный, ул. Кирова |  |  |  |  |  |
| 34 | 125 |  | г. Верхняя Пышма, напротив дома № 2 по ул. Машиностроителей | асфальтирование тротуара | УКС и ЖКХ | стоимость указана в строке 11 столбца 7 настоящей таблицы |  | работы выполнены в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог |
| 35 | 129 | Содержание ливневой канализации и водоотводных канав | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 7, 7а | отвод поверхностных вод | МУП «Водоканал» | внебюджетные источники (далее – ВИ) |  | в районе дворовой территории домов 7 и 7а по ул. Юбилейной централизованная сеть ливневой канализации отсутствует. Проводится работа с МУП «Водоканал» по данному вопросу |
| 36 | 131 | Содержание ливневой канализации и водоотводных канав | г. Верхняя Пышма, тротуар по ул. Юбилейной у дома 50а по пр-кту Успенскому | отвод поверхностных вод | МУП «Водоканал» | ВИ |  | необходимо выполнить работы по проектированию и строительству централизованной сети ливневой канализации на данном участке. Отсутствует смета |
| 37 | 137 | Обустройство общественных зон и территорий городского округа | благоустройство парка культуры и отдыха «Манин парк» | оборудование веревочного парка (601 кв. м), автодрома | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», инвесторы |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 38 | 139 |  | п. Исеть | обустройство территории, прилегающей к обелиску памяти павших в годы Великой Отечественной войны | Исетская поселковая администрация | объем финансирования будет определен после разработки ПСД |  | разработан эскизный проект, запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на 2026 год |
| 39 | 143 |  | г. Верхняя Пышма, территория около трамвайного кольца | благоустройство территории, установка урн | УКС и ЖКХ | 5 628,661 (МБ) |  | работы выполнены |
| 40 | 146 | Ремонт внутриквартальных проездов | г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, 1а | восстановление дорожного покрытия | УКС и ЖКХ | стоимость указана в строках 25 – 28 столбцах 7 настоящей таблицы |  |  |
| 41 | 147 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 41 | ремонт въезда во двор |  |  |  |  |
| 42 | 148 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9, 12, 15 |  |  |  |  |  |
| 43 | 149 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, 48, 58а |  |  |  |  |  |
| 44 | 150 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, 48 | ремонт асфальтового покрытия |  |  |  |  |
| 45 | 151 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, между домами 91 и 93 | ремонт дороги во дворе |  |  |  |  |
| 46 | 152 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 6, 6а |  |  |  |  |  |
| 47 | 153 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Ал. Козицына, 11, 13, 15, 17, ул. Спицына, 1, 3, 5 | расширение проезда |  |  |  | автомобильная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Ведется застройка жилого комплекса |
| 48 | 159 | Благоустройство дворовых территорий по инициативе граждан | г. Верхняя Пышма, ТИЗК «Молебка-1», перекресток улиц Надеждинской, Ягодной, Северной | образование земельного участка под размещение детской площадки | УКС и ЖКХ |  |  | работы перенесены на 2026-2027 годы. Направлено письмо в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма |
| 49 | 160 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 45, 45а, 47, Победы, 2, 4 | перечень работ будет определен после согласования с общим собранием собственников |  | 4 957,0 (МБ) |  | площадки по адресам: ул. Петрова, дома 45, 45а, 47 выполнены в 2024 году. В 2025 году заключен контракт по благоустройству дворовой территории ул. Победы, д. 3 - ул. Энтузиастов, д. 2. В настоящий момент проходит приемка |
| 50 | 166 |  | п. Кедровое, ул. 40 лет Победы, 1, 3, 4 | ремонт площадки | Кедровская поселковая администрация | объем финансирования будет определен после разработки ПСД |  | разработан проект |
| 51 | 169 |  | п. Красный Адуй | строительство футбольного поля, спортивного комплекса, детской площадки и установка розетки для выездного ФАПа | Балтымская сельская администрация |  |  | работы перенесены на 2026 год. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока по независящим от сторон обстоятельствам |
| 52 | 171 | Озеленение | г. Верхняя Пышма, район мечети | своевременный покос травы во дворах и на общественных территориях | УКС и ЖКХ, управляющие компании ГО Верхняя Пышма, ДЭУ | 51 158,79 (МБ), в рамках исполнения ДЭУ муниципального задания, согласно доведенным лимитам на благоустройство |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 14–17 июля, 10 августа, 05–06 октября |
| 53 | 172 |  | г. Верхняя Пышма, район остановки «12 км» и магазина «Кировский» |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 30 июля, 06–07, 17 августа, 29 октября |
| 54 | 173 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, возле МАДОУ № 36 |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 17 июня, 22–24 июля, 14–15 августа, 29 октября |
| 55 | 174 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 7, 7а, 9 |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 10–16 июня, 19–20 августа, 23–24 октября |
| 56 | 175 |  | г. Верхняя Пышма, тротуар между МАДОУ № 9 и СОШ № 3 |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 30 июля, 12, 27 августа, 8 сентября, 05–06 октября |
| 57 | 176 |  | г. Верхняя Пышма, территория возле МАДОУ № 3 |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 02–06 июня, 26 августа, 05–06 октября |
| 58 | 177 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, 18, 20, ул. Щорса |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 20 мая, 08–16 июля, 25–26 августа, 26–27 октября |
| 59 | 178 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Юбилейная (возле ЗАГСа) |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 02–06 июня, 28 августа, 10, 16, 23–24 октября |
| 60 | 180 | Озеленение | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 51 | кронирование деревьев | УКС и ЖКХ, управляющие компании ГО Верхняя Пышма, ДЭУ | 5 000,0 (МБ) |  | работы по нижнему кронированию деревьев выполнены УК «Сити-Сервис» |
| 61 | 181 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 12, 14 со стороны дороги |  |  |  |  | работы выполнены |
| 62 | 182 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | 183 |  | г. Верхняя Пышма, от ул. Чкалова, 7 до ул. Уральских рабочих, 15 |  |  |  |  |  |
| 64 | 184 |  | г. Верхняя Пышма, вдоль улиц Чайковского, 31, 33, 35, 37, 39; Мамина-Сибиряка, 2, 4; Успенского пр-кта, 44 | кронирование деревьев и кустов |  |  |  |  |
| 65 | 201 | Монтаж, ремонт или улучшение уличного освещения | г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 9 | строительство сетей уличного освещения | УКС и ЖКХ | объем финансирования будет определен после разработки ПСД |  | работы перенесены на 2026 год |
| 66 | 203 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова от ул. Уральских рабочих до ул. Шевченко |  |  |  |  |  |
| 67 | 208 |  | г. Верхняя Пышма, от ул. Сварщиков до ул. Березовой (СНТ «Елочки») |  |  |  |  |  |
| 68 | 211 | Водоснабжение | г. Верхняя Пышма, ул. Энтузиастов | проектирование и замена аварийного водопровода | МУП «Водоканал» | ВИ |  | долгосрочные производственная и инвестиционная программы на 2024-2030 годы развития системы водоснабжения утверждены РЭК и Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 19.11.2024 № 694 с учетом текущих финансовых возможностей и ограничения значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Включение мероприятия по замене вышеуказанной сети в программы МУП «Водоканал» в обозримом будущем не представляется возможным, поскольку у МУП «Водоканал» отсутствует амортизационные средства, накопленные на модернизацию инженерных сетей с момента их передачи на текущий момент. В действующих производственной и инвестиционных программах МУП «Водоканал» не предусмотрены средства на модернизацию вышеуказанной сети Ведутся работы по замене водопровода по ул. С. Лазо |
| 69 | 217 | Канализование домов по инициативе граждан | с .Балтым, ул. Первомайская | строительство сетей канализации | УКС и ЖКХ |  |  | работы выполнены |
| 70 | 218 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Строителей |  |  |  |  |  |
| 71 | 219 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |
| 72 | 222 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Жуковского |  |  |  |  |  |
| 73 | 226 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Охотников |  |  | 4 087,4 |  | Работы выполнены (2024 год – 2 750,0 (МБ) строительство; 2025 год – 1 337,4 (МБ) благоустройство) |
| 74 | 228 |  | г. Верхняя Пышма, улицы Боровая, Циолковского, Лесная, Сосновая, Некрасова, Жуковского, Малышева, Цветочная, Тепличная | проектирование КНС |  | 8 433,8 |  | работы выполнены |
| 75 | 232 | Реконструкция очистных сооружений | п. Красный | проектирование | МУП «Водоканал» | ВИ |  | ведется работа |
| 76 | 234 | Переселение граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, с последующим сносом | Г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | снос дома | УКС и ЖКХ | за счет средств всех уровней |  | снос домов 21, 25 по ул. Кривоусова постановлением от 15.10.2025 перенесен на 2027 год; дома 33, 35 по ул. Кривоусова снесены застройщиком в 2024 году; д. 37 по ул. Кривоусова планируется к сносу застройщиком; д. 31 по ул. Кривоусова расселен |
| 77 | 239 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, 10 | в рамках ДРЗТ снос жилых домов, попадающих в зону застройки, переселение граждан |  |  |  | дом находится на стадии расселения (осталось одно жилое помещение) |
| 78 | 241 |  | п. Соколовка, ул. Загорная, 7, 9 | расселение жителей аварийных домов |  |  |  | дом 9 по ул. Загорной снесен. Дом 7 по ул. Загорной на стадии сноса |
| 79 | 242 |  | п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, 9 | снос дома |  |  |  | жилой дом расселен. Подготовлены сметы по сносу. Работы по сносу перенесены на 2026 год |
| 80 | 244 | Безопасность жизнедеятельности | п. Красный Адуй | оборудование источника наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  | работы выполнены |
| 81 | 246 | Содержание кладбищ | п. Ольховка | ремонт ограждения или новый забор | УКС и ЖКХ |  |  | земли находятся в Гослесфонде. Продолжается работа по выводу земельного участка из Гослесфонда. ЦПР проводит мероприятия для их извлечения. Ходатайство направлено в соответствующие органы |
| 82 | 250 | Реконструкция и строительство новых школ | г. Верхняя Пышма, микрорайон «Садовый-2» | строительство новой школы |  | 188 929,68 (областной бюджет (далее – ОБ) – 82 181,55; МБ – 106 748,13) |  | продолжается реконструкция в рамках контракта |
| 83 | 251 |  | г. Верхняя Пышма, микрорайон «Огнеупорный» | строительство новой школы |  |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 84 | 253 |  | г. Верхняя Пышма | реконструкция школы № 22 |  | 951 949,42 (ОБ – 843 109,26; МБ – 108 840,16) |  | продолжается реконструкция в рамках контракта |
| 85 | 254 |  | г. Верхняя Пышма | реконструкция школы № 2 |  | 0,0 |  | судебные разбирательства |
| 86 | 258 |  | п. Красный | реконструкция существующей школы |  | 112 251,26 (ОБ – 43 102,97; МБ – 69 148,29) |  | продолжается реконструкция в рамках контракта |
| 87 | 262 | Создание новых досуговых центров или клубов | п. Кедровое | строительство клуба |  | 152 410,69 (МБ) |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-20-2025 от 28.10.2025 |
| 88 | 263 |  | с. Балтым | строительство выставочного зала |  | 0,0 |  | требуется корректировка проектной документации, РД возвращена проектировщику на доработку |
| 89 | 264 | Строительство ФОК и других спортивных комплексов | п. Исеть | разработка ПСД и строительство ФОК |  | 53 892,21 (МБ) |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-25-2025 от 29.12.2025 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 635 586,82 (ОБ – 968 393,78, МБ – 667 193,04) |  |  |