| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 15.10.2025 | № | 1483 | В ред. от 05.08.2026 № 1177 |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083, руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 28 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникающие с 01 января 2026 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма Барменкова С.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (https://movp.ru/).

| Глава городского округа | И.С. Зернов |
| --- | --- |

|  | # УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1483 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» |
| --- | --- |
|  | ПАСПОРТ |
|  | муниципальной программы |

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа Верхняя Пышма»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026–2030 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма Задача 1.2. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма Задача 1.3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Отсутствуют |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Верхняя Пышма 2. Количество разработанной технической документации, экспертиз, проектно-сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий 3. Организованы и проведены общественные обсуждения по благоустройству территорий городского округа Верхняя Пышма для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 4. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше 5. Количество дворовых территорий в городе Верхняя Пышма, на которых выполнены работы по содержанию, ежегодно 6. Количество новых благоустроенных дворовых территорий в городе Верхняя Пышма |
| Обьем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 362 271,0 тыс. рублей в том числе: 2026 год – 44 795,2 тыс. рублей, 2027 год – 67 453,2 тыс. рублей, 2028 год – 84 447,3 тыс. рублей, 2029 год – 163 122,1 тыс. рублей, 2030 год – 2 453,2 тыс. рублей из них: местный бюджет 32 608,0 тыс. рублей в том числе: 2026 год – 22 795,2 тыс. рублей, 2027 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2028 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2029 год – 2 453,2 тыс. рублей, 2030 год – 2 453,2 тыс. рублей. внебюджетные источники 329 663,0 тыс. рублей в том числе: 2026 год – 22 000,0 тыс. рублей, 2027 год – 65 000,0 тыс. рублей, 2028 год – 81 994,1 тыс. рублей, 2029 год – 160 668,9 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://movp.ru/site/section?id=1433 |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Один из приоритетов национальной политики Российской Федерации – это создание благоприятной среды для проживания граждан. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом значение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена.

Создание нового облика города, обновление общественных пространств, помогает сохранить свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения повышения уровня благоустройства должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» (далее – Программа) позволяет повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории городского округа Верхняя Пышма в 2023 году в рамках действующей Программы завершены проекты комплексного благоустройства общественных территорий сквера в границах улицы Уральских рабочих и проспекта Успенский, Парка культуры и отдыха Манин парк, а также территории в районе пр. Успенский - ул. Октябрьская - ул. Ал. Козицына в городе Верхняя Пышма. На указанных территориях размещено множество локаций, позволяющих людям каждый день разнообразно проводить свой досуг: культурные и спортивные мероприятия, творческие выставки, народные гулянья, отдых с семьей и домашними питомцами. На территории Парка культуры и отдыха Манин парк установлены малые архитектурные формы, работают стационарное кафе и торговые павильоны, уличная сцена оборудована современным световым и звуковым оборудованием, выполнен демонтаж, транспортировка и монтаж аттракциона «Колесо обозрения».

Также, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2023 года на территории города Верхняя Пышма в 2024 году реализован проект благоустройства общественной территории «Бульвар по проспекту Успенский в городе Верхняя Пышма.1 очередь ГорСАД». По итогам VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды город Верхняя Пышма с данным проектом стал победителем в категории «Малые города» в подгруппе от 50 до 100 тыс. человек.

В 2025 году благоустройство общественного пространства продолжилось в рамках проекта «Бульвар по проспекту Успенский в городе Верхняя Пышма. 3 очередь ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ». Благодаря большому количеству мест отдыха и озеленения на участках, а также наличию событийных площадок, проспект Успенский станет местом проведения досуга самых разных групп населения.

В предпроектном социокультурном исследовании общественной территории бульвара по проспекту Успенский горожане принимали активное участие. Администрация городского округа Верхняя Пышма совместно с жителями города провели глубинные, индивидуальные и коллективные интервью, в том числе и анкетирование. Кроме того, в ходе коллективных встреч с разными группами горожан в рамках соучаствующего проектирования в ходе проведения анализа общественной территории проспект Успенский были привлечены различные учреждения города, учебные заведения, дети и студенты высшего и среднего образования, предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели города и общественные организации городского округа Верхняя Пышма.

В 2024 году реализован проект благоустройства общественной территории в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма «Парк культуры и отдыха в поселке Красный», целью которого явилось создание комфортного рекреационного пространства для жителей и гостей поселка с организацией мест досуга и отдыха.

В 2025 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» благоустроена общественная территория городского округа Верхняя Пышма «Парк-Сквер «Патриот» в пос. Красный. В рамках проекта установлен мемориал «Гордимся нашими защитниками отечества», скульптура «Черный тюльпан». Также в границах благоустройства установлены разнообразные малые архитектурные формы, выполнено плиточное покрытие пешеходного тротуара и площади и устройство газона из многолетних трав, установлено освещение на опорах по периметру площади.

В краткосрочной перспективе в рамках Программы планируется реализация следующих объектов:

«Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма улицы Набережной с. Балтым»;

«Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (2 очередь), Яблоневый сад»;

«Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Петровский бульвар» II очередь».

В рамках реализации Программы вводятся следующие основные понятия:

общественная территория – это территория общего пользования соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

инициативное бюджетирование – это вид осуществления прямой демократии, позволяющий жителям муниципальной территории принимать непосредственное участие в распределении части бюджета местного самоуправления;

органы территориального общественного самоуправления – организационная форма осуществления гражданами территориального общественного самоуправления;

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Для реализации принципа комплексности проект благоустройства должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке четыре элемента из минимального перечня и два элемента из дополнительного перечня работ. К минимальному и дополнительному перечню работ относятся следующие виды работ:

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий содержит: покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, установка скамеек и урн;

перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий включает: установка детского игрового оборудования; установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов; организация детских игровых площадок; организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений); установка элементов городской мебели; организация площадки для отдыха взрослых; озеленение соответствующей территории; установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели); организация площадки для выгула и дрессировки собак; устройство площадки хозяйственного назначения; обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов; устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты; устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории; обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма.

Информация о целевых показателях Программы, носящие комплексный характер и направленные на решение задач Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 3 к Программе.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и задачами Программы.

Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования Программы, представлена в приложении № 2 к Программе.

В целом, реализация мероприятий программы позволит повысить уровень благоустройства городских территорий общего пользования и создать условия для комфортного проживания граждан, а также обеспечить формирование единых подходов создания комфортной городской среды, разработку и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организацией в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Информация о дворовых, общественных территориях, нуждающихся в благоустройстве, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц об участии в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, представлена в приложениях № 4, 5 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма»

| Номер строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.1.1. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Верхняя Пышма | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |
| 4 | Целевой показатель 1.1.2. Количество разработанной технической документации, экспертиз, проектно-сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий | единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 №1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» |
| 5 | Задача 1.2. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 1.2.1. Организованы и проведены на территории городского округа Верхняя Пышма общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма»; постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 02.06.2017 № 356 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Верхняя Пышма»; общественные обсуждения по отбору территорий , подлежащих благоустройству |
| 7 | Целевой показатель 1.2.2. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше | процент | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 913/пр «Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды»; Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма»; итоговые данные по голосованию |
| 8 | Задача 1.3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 1.3.1. Количество дворовых территорий в городе Верхняя Пышма, на которых выполнены работы по содержанию, ежегодно | единица | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма» |
| 10 | Целевой показатель 1.3.2. Количество новых благоустроенных дворовых территорий в городе Верхняя Пышма | единица | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма» |

| Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 362 271,0 | 44 795,2 | 67 453,2 | 84 447,3 | 163 122,1 | 2 453,2 |  |
| 2 | местный бюджет | 32 608,0 | 22 795,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 3 | внебюджетные источники | 329 663,0 | 22 000,0 | 65 000,0 | 81 994,1 | 160 668,9 | 0,0 |  |
| 4 | «Прочие нужды» | 362 271,0 | 44 795,2 | 67 453,2 | 84 447,3 | 163 122,1 | 2 453,2 |  |
| 5 | местный бюджет | 32 608,0 | 22 795,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 329 663,0 | 22 000,0 | 65 000,0 | 81 994,1 | 160 668,9 | 0,0 |  |
| 7 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе: | 362 271,0 | 44 795,2 | 67 453,2 | 84 447,3 | 163 122,1 | 2 453,2 |  |
| 9 | местный бюджет | 32 608,0 | 22 795,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 362 271,0 | 44 795,2 | 67 453,2 | 84 447,3 | 163 122,1 | 2 453,2 |  |
| 11 | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство общественных территорий в том числе: | 317 969,3 | 10 306,3 | 65 000,0 | 81 994,1 | 160 668,9 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. |
| 12 | местный бюджет | 10 306,3 | 10 306,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | внебюджетные источники | 307 663,0 | 0,0 | 65 000,0 | 81 994,1 | 160 668,9 | 0,0 |  |
| 14 | Подмероприятие 1.1. Технологическое присоединение общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ» в том числе: | 468,3 | 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. |
| 15 | местный бюджет | 468,3 | 468,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Подмероприятие 1.2. Благоустройство общественной территории МБУК «Манин парк» в том числе: | 9 838,0 | 9 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. |
| 17 | местный бюджет | 9 838,0 | 9 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Подмероприятие 1.3. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма улицы Набережной с. Балтым (1, 2, 3 этап) в том числе: | 85 668,9 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 25 668,9 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. |
| 19 | внебюджетные источники | 85 668,9 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 25 668,9 | 0,0 |  |
| 20 | Подмероприятие 1.4. Благоустройство общественной территории в городе Верхняя Пышма по проспекту Успенскому от улицы Спицина до улицы Калинина: Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. II очередь («Яблоневый сад»), (1, 2, 3 сектор) в том числе: | 221 994,1 | 0,0 | 35 000,0 | 51 994,1 | 135 000,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. |
| 21 | внебюджетные источники | 221 994,1 | 0,0 | 35 000,0 | 51 994,1 | 135 000,0 | 0,0 |  |
| 22 | Мероприятие 2. Устройство и текущее содержание дворовых территорий по городу Верхняя Пышма в том числе: | 20 814,5 | 11 001,7 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 1.2.1., 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2. |
| 23 | местный бюджет | 20 814,5 | 11 001,7 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 | 2 453,2 |  |
| 24 | Мероприятие 3. Подготовка технической документации, экспертиз, проектно-сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий в том числе: | 23 487,2 | 23 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2. |
| 25 | местный бюджет | 1 487,2 | 1 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Подмероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал. Козицына в том числе: | 23 487,2 | 23 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2. |
| 28 | местный бюджет | 1 487,2 | 1 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Подмероприятие 3.2. Разработка проектно-сметной документации и концепции благоустройства общественной территории в городе Верхняя Пышма по проспекту Успенскому от улицы Спицина до улицы Калинина: Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. II очередь («Яблоневый сад») в том числе: | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2. |
| 30 | внебюджетные источники | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Целевой показатель | Методика определения значения целевого показателя |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель 1.1.1. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Верхняя Пышма | значения целевого показателя определяются на основании принятых форм КС-2, КС-3 муниципального контракта, актов выполненных работ, отчетов к соглашению о предоставлении субсидии |
| 2 | Целевой показатель 1.1.2. Количество разработанной технической документации, экспертиз, проектно-сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий | значения целевого показателя определяются на основании разработанной технической документации, сметной документации, актов выполненных работ |
| 3 | Целевой показатель 1.2.1. Организованы и проведены общественные обсуждения по благоустройству территорий городского округа Верхняя Пышма для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | значения целевого показателя определяются на основании итоговых данных протоколов по проведенным общественным обсуждениям по отбору территорий, подлежащих благоустройству |
| 4 | Целевой показатель 1.2.2. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше | значения целевого показателя определяются на основании итоговых данных протоколов по проведенным опросам |
| 5 | Целевой показатель 1.3.1. Количество дворовых территорий в городе Верхняя Пышма, на которых выполнены работы по содержанию, ежегодно | значения целевого показателя определяются на основании принятых форм КС-2, КС-3 муниципального контракта, актов выполненных работ, отчетов к соглашению о предоставлении субсидии |
| 6 | Целевой показатель 1.3.2. Количество новых благоустроенных дворовых территорий в городе Верхняя Пышма | значения целевого показателя определяются на основании принятых форм КС-2, КС-3 муниципального контракта, актов выполненных работ, отчетов к соглашению о предоставлении субсидии |

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из поступления предложений заинтересованных лиц об участии в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды

| Номер строки | Адрес | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д.3 – ул. Энтузиастов, д.2 | 2025 – 2026 |
| 2 | г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова д.5 | 2026 – 2027 |
| 3 | г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова д.7 | 2026 – 2027 |
| 4 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих д.15 | 2026 – 2027 |

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из поступления предложений заинтересованных лиц об участии в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды

| Номер строки | Адрес | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественной территории МБУК «Манин парк», в том числе: - возведение тёплого пристроя к основному зданию центра проката (61 м2); - строительство навеса к теплому пристрою (52 м2); - благоустройство территории, прилегающая к ледовому катку. | 2026 |
| 2 | Благоустройство общественной территории в городе Верхняя Пышма по проспекту Успенскому от улицы Спицина до улицы Калинина: Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. II очередь («Яблоневый сад»), в том числе: - благоустройство территории 1 сектор; - благоустройство территории 2 сектор; - благоустройство территории 3 сектор. | 2027-2029 |
| 3 | Благоустройство общественной территории ул. Набережной с. Балтым в том числе: - благоустройство территории 1 этап; - благоустройство территории 2 этап; - благоустройство территории 3 этап. | 2027-2029 |