Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1707

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». 
На реализацию мероприятий Программы в 2023 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 800 миллионов 597 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 3 миллиона 93 тысячи рублей, местного бюджета – 785 миллионов 577 тысяч рублей, средства внебюджетных источников – 11 миллионов 927 тысяч рублей.
За 2023 год освоены средства в размере 690 миллионов 889 тысяч рублей (86,30 % от запланированных средств), в том числе местного бюджета – 683 миллиона 261 тысяча рублей (87 % от плана). Программа включает в себя 6 подпрограмм.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1.	выполнены мероприятия по техническому обслуживанию и содержанию хозфекальных канализаций городского округа Верхняя Пышма;
2.	выполнены кадастровые работы в отношении объектов: 
- магистральные наружные сети водоснабжения и водоотведения: ул. Охотников;
- сети водоотведения: с. Балтым ул. Яблоневая, ул. Садовая;
- сети канализации: с. Балтым ул. Яблоневая, ул. Садовая, пер. Садовый.
3.	разработана проектно-сметная документация по мероприятию «Реконструкция станции Водоподготовки (III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а»;
4.	осуществлено строительство магистральный сетей водоотведения по ул. Шевченко;
5.	осуществлено строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Талыкова, ул. Куйбышева, ул. Калинина;
6.	проведена реконструкция уличного освещения на детской площадке по ул. Петрова,41;
7.	проведены работы по замене аварийных железобетонных опор с приборами освещения по ул. Петрова от перекрестка ул. Петрова - Победы до перекрестка ул. Петрова – Октябрьская в том числе благоустройство территории сети уличного освещения по ул. Петрова;
8.	осуществлено технологическое обслуживание электросетей в г. Верхняя Пышма;
9.	осуществлено техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1. проведены капитальные ремонты общего имущества в многоквартирных домах, в том числе за счет средств от оплаты за наем и сборов за капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта на площади в 373,1 тысячи кв. метров;
2. проведены мероприятия по сносу аварийного ветхого жилья и бесхозных объектов: 
- разработаны проекты организации демонтажа объектов г. Верхняя Пышма, п. Ольховка, ул. Торфяников 1, ул. Мира 4, 7, 10; части здания котельной, угольного склада, угольной галереи, дымоходной трубы п. Кедровое, ул. Школьников 1;
- проведены работы по демонтажу кирпичных гаражей в городском округе Верхняя Пышма (53 штуки), демонтажу металлических ограждений;
- осуществлен снос аварийного и ветхого жилищного фонда в городском округе Верхняя Пышма п. Ольховка, ул. Мира д.7, д.10; ул. Торфяников д.1;
- осуществлен снос жилых домов по ул. Горняков д.1, ул. Мира д.31 в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма;
- оказаны услуги по проведению строительной экспертизы п. Кедровое, ул.Школьников,1;
- произведен демонтаж зданий и сооружений котельной по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Школьников 1.
3. проведена строительно- техническая экспертиза муниципального жилищного фонда городского округа Верхняя Пышма:
- п. Исеть, ул. Станционная 7, 15;
- г. Верхняя Пышма, ул. Осипенко, 12А; ул. Петрова, 41; ул. Красноармейская, 2; ул. Калинина 21, 23, 25, 27, 29; ул. Кривоусова 33, 35, 37.
4. выполнены работы по приведению к единому цветовому решению многоквартирных домов в г. Верхняя Пышма, расположенных по гостевому маршруту следования гостей XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге – 12 домов;
5. предоставлены субсидии на содержание, обслуживание и ремонт дождевой (ливневой) канализации на территории городского округа Верхняя Пышма МУП «Водоканал».

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1. осуществлена корректировка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ «Комитет ЖКХ», в соответствии с порядком разработки программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения;
2. актуализирована схема теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на 2024 год;
3. разработан отчётный топливно-энергетический баланс за 2022 год;
4. осуществлена актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1.	осуществлены содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, а также населенных пунктов городского округа;
2.	произведена утилизация компонента отходов IV класса опасности «Шины пневматические автомобильные отработанные» в объеме 576 куб. метров;
3.	осуществлено содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе поселка Красный, в том числе охрана полигона;
4.	осуществлено санитарное содержание и благоустройство территорий кладбищ городского округа;
5.	проведены работы по восстановлению благоустройства территорий на участках улиц по пр. Успенский, ул. Кривоусова;
6.	осуществлены работы по благоустройству территории по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15;
7.	произведена установка 23 фигур новогодних украшений - элементов новогоднего декора города Верхняя Пышма с последующим демонтажом, упаковкой и транспортировкой на место хранения;
8.	оказаны услуги по текущему содержанию муниципальных контейнерных площадок для сбора ТКО частного сектора городского округа Верхняя Пышма;
9.	произведены поставка, сборка и установка четырех контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Верхняя Пышма;
10.	оказаны услуги по приему, перемещению, хранению и утилизации биологических отходов;
11.	приобретены и установлены таблички «Выгул собак запрещен»;
12.	организована охрана снегополигона городского округа Верхняя Пышма;
13.	осуществлены мероприятия по ограниченной вырубке деревьев, вырезки поросли и ветвей древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа Верхняя Пышма;
14.	осуществлено оформление цветников и газонов, уход за ними на территории г. Верхняя Пышма (ул. Юбилейная, ул. Кривоусова, ул. Уральских рабочих, пр. Успенский, ул. А. Козицына, ул. Победы, ул. Горняков, 1Б);
15.	осуществлено выкашивание газонов по пр. Успенский (от ул. Петрова до ул. Обогатителей);
16.	выполнены мероприятия по озеленению (покос травы, обрезка и кронирование деревьев) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма;
17.	организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
18.	произведена оплата техники, приобретенной с использованием лизинга для муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма» (далее - МБУ «ДЭУ ГО Верхняя Пышма»);
19.	в рамках укрепления и развития материально-технической базы МБУ «ДЭУ ГО Верхняя Пышма» в области содержания улично-дорожной сети:
- приобретен трактор, снегоуборочная машина Су 2.1 ОМ, фронтальный погрузчик «Амкодор 332 В»;
- проведены ремонтные работы здания МБУ «ДЭУ ГО Верхняя Пышма», монтаж наружного освещения, а также асфальтирование территории базы МБУ «ДЭУ ГО Верхняя Пышма» по ул. Калинина, 68.

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
1.	осуществлены содержание и ремонт металлических дорожных ограничивающих ограждений для пешеходов в городе Верхняя Пышма;
2.	осуществлено текущее содержание улично-дорожной сети в населённых пунктах городского округа Верхняя Пышма (установка знаков, нанесение дорожной разметки, очистка дорог);
3.	осуществлено текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма, в том числе:
- оперативно-техническое обслуживание светофорных объектов на территории городского округа Верхняя Пышма, подключение светофоров к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД-КС);
- выполнение работ по ремонту искусственных неровностей города Верхняя Пышма;
- содержание объектов дорожной инфраструктуры (нанесение дорожной разметки и содержание дорожных знаков);
- оказание услуг по монтажу и пуско-наладке программно-аппаратного комплекса «Автоматизированная система управления дорожного движения» в городском округе Верхняя Пышма по результатам обследования интенсивности движения на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма;
- обустройство пешеходных переходов светодиодными светофорами типа Т7.
4.	осуществлен ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов: 
- внутридворовой проезд ул. Юбилейная,16;
- ремонт дороги по ул. Сварщиков (от пр. Успенский до ул. Лесная), ул. Юбилейная (от ул. Кривоусова до ул. Дзержинского);
- ремонт дороги по ул. пр. Успенский (путепровод), ул. Маяковского, ул. Шейкмана, ул. Чкалова от ул. Красноармейская до ул. Свердлова;
-устройство/ремонт тротуара: ул. Кривоусова (от ул. Калинина до ул. Менделеева; участок у почты), у Музея УГМК по пр. Успенский;
5.	осуществлен ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма: 
- п. Санаторный ул. Березовая; ямочный ремонт дорог с твердым покрытием ул. Дружбы, Мира, Ленина, Заводская, Сосновая, Станционная;
- ремонт твердого покрытия ул. Дачная п. Кедровое;
- ремонт дорог в п. Красный ул. Кирова;
- ремонт ул. Родниковой в п. Нагорный и ул. Зеленой в с. Мостовское (грейдирование с подсыпкой щебнем и укатыванием);
6.	осуществлены мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа: 
- работы по комплексному обслуживанию и содержанию остановочных павильонов;
- устройство новых остановочных павильонов общественного транспорта в г. Верхняя Пышма;
7.	актуализирована схема организации дорожного движения и разработан проект организации дорожного движения городского округа Верхняя Пышма;
8.	осуществлена установка 23 электронных табло на остановочных пунктах общественного транспорта: монтаж систем информирования и безопасности населения на остановках общественного транспорта в г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» 
Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»: произведена выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи, оплата налогов, страхование и прочих услуг.


Заместитель директора МКУ 
«Комитет ЖКХ ГО Верхняя Пышма»                                                                     А.С. Дробышев
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	Форма 1
ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы 

	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Достижение целевых показателей муниципальной программы 2023 год



	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года

	2
	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры

	3
	Задача 1.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для обеспечения жизнедеятельности населения

	4
	Целевой показатель 1.1.1.
Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения
	км
	12,704
	14,93
	117,5
	

	5
	Целевой показатель 1.1.2.
Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения
	км
	42,3
	43,4
	102,6
	

	6
	Целевой показатель 1.1.3.
Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения
	единиц/кВт
	8/7 250
	8 /7 250
	100,0
	

	7
	Целевой показатель 1.1.4.
Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта
	единиц
	2
	1
	50,0
	

	8
	Целевой показатель 1.1.5.
Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта
	единиц
	2
	1
	50,0
	

	9
	Целевой показатель 1.1.6.
Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта, реконструкции
	единиц
	3
	1
	33,3
	

	10
	Целевой показатель 1.1.7.
Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения
	км
	5,9
	8,3
	140,7
	

	11
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество разработанных проектно-сметных документаций по развитию систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в ГО Верхняя Пышма.
	шт.
	0
	1
	100,0
	

	12
	Задача 1.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма

	13
	Целевой показатель 1.2.1.
Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей
	км
	8
	9,072
	113,4
	

	14
	Целевой показатель 1.2.2.
Перевод угольных котельных на газовое топливо
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	15
	Целевой показатель 1.2.3.
Количество разработанных проектов по развитию газоснабжения на территории ГО Верхняя Пышма.
	единиц
	0
	1
	100,0
	

	16
	Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года

	17
	Цель 2. Улучшение условий и качества жизни населения

	18
	Задача 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда

	19
	Целевой показатель 2.1.1.
Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
	тыс. кв. м
	346,7
	373,1
	107,6
	

	20
	Целевой показатель 2.1.2.
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда
	единиц
	190
	203
	106,8
	

	21
	Задача 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах городского округа, отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет

	22
	Целевой показатель 2.2.1.
Количество модернизированных (вновь установленных) лифтов в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта общего имущества
	единиц
	55
	55
	100,0
	

	23
	Задача 2.3. Обеспечение предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не присоединенных к централизованной системе водоотведения

	24
	Целевой показатель 2.3.1.
Количество приобретенной специализированной техники для вывоза жидких бытовых отходов
	единиц
	3
	3
	100,0
	

	25
	Задача 2.4. Обеспечение предоставления услуг банного комплекса

	26
	Целевой показатель 2.4.1.
Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания
	единиц
	4
	4
	100,0
	

	27
	Задача 2.5. Обеспечение сноса ветхого и аварийного жилья

	28
	Целевой показатель 2.5.1.
Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе Верхняя Пышма
	проценты
	29,0
	12,28
	42,3
	

	29
	Целевой показатель 2.5.2.
Количество снесенных бесхозных объектов и ветхого аварийного жилья на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	4
	9
	225,0
	

	30
	Задача 2.6. Выполнение работ по приведению к единому цветовому решению многоквартирных домов в г. Верхняя Пышма, расположенных по гостевому маршруту следования гостей XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге.

	31
	Целевой показатель 2.6.1.
Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов по гостевому маршруту в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года
	единиц
	12
	15
	125,0
	

	32
	Задача 2.8. Обеспечение предоставления услуг по проведению строительной экспертизы муниципального жилищного фонда 

	33
	Целевой показатель 2.8.1.
Количество предоставленных услуг по проведению строительной-технической экспертизы в жилых домах
	единиц
	6
	6
	100,0
	

	34
	Задача 2.10. Обеспечение мероприятий для поддержания в нормативном состоянии жилищного фонда на территории ГО Верхняя Пышма 

	35
	Целевой показатель 2.10.1.
Количество отремонтированных общих помещений в жилых домах на территории ГО Верхняя Пышма
	единиц
	0
	4
	100,0
	

	36
	Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	37
	Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере

	38
	Задача 3.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа

	39
	Целевой показатель 3.1.1.
Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энерго- ресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством
	единиц
	5
	5
	100,0
	

	40
	Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	41
	Цель 4. Повышение комфортности проживания населения

	42
	Задача 4.1. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения

	43
	Целевой показатель 4.1.1.
Площадь освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности
	км
	273,5
	294,0
	107,5
	

	44
	Задача 4.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территорий общего пользования

	45
	Целевой показатель 4.2.1.
Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению
	тыс .кв. м
	38 467
	38 467
	100,0
	

	46
	Целевой показатель 4.2.2.
Количество посаженных деревьев, декоративных кустарников
	шт.
	971
	1072
	110,4
	

	47
	Целевой показатель 4.2.3.
Вывезено твердых коммунальных отходов с территории ГО Верхняя Пышма
	тыс.м3
	269,462
	269,462
	100,0
	

	48
	Целевой показатель 4.2.3.
Утилизация компонента отходов IV класса опасности «Шины пневматические автомобильные отработанные»
	м3
	576
	576
	100,0
	

	49
	Задача 4.3. Модернизация системы светового оформления города

	50
	Целевой показатель 4.3.2.
Количество элементов светового - художественного оформления в городской среде
	штук
	0
	47
	100,0
	

	51
	Задача 4.4. Проведение работ по содержанию и благоустройству кладбищ городского округа Верхняя Пышма с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм

	52
	Целевой показатель 4.4.1.
Организация и содержание мест захоронения по городскому округу Верхняя Пышма
	га
	103,639
	103,639
	100,0
	

	53
	Целевой показатель 4.4.2.
Количества кладбищ, на территориях которых производится содержание
	штук
	11
	11
	100,0
	

	54
	Целевой показатель 4.4.3.
Количество разработанных проектов санитарно-защитных зон кладбищ ГО Верхняя Пышма
	штук
	0
	7
	100,0
	

	55
	Задача 4.6. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное учреждение», направленное на обеспечение улично-дорожной сети в городском округе Верхняя Пышма

	56
	Целевой показатель 4.6.1.
Количество приобретенной техники для обеспечения содержания улично-дорожной сети в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	23
	26
	113,0
	

	57
	Целевой показатель 4.6.2.
Уровень удовлетворенности граждан качеством выполняемых услуг в сфере содержания улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма.
	проценты
	97,3
	97,5
	100,0
	

	58
	Целевой показатель 4.6.3.
Мероприятия, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения в области содержания улично-дорожной сети 
	единиц
	0
	5
	100,0
	

	59
	Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

	60
	Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог

	61
	Задача 5.1. Реализация мероприятий по содержанию улично- дорожной сети

	62
	Целевой показатель 5.1.1.
Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями
	км
	259
	272
	105,0
	

	63
	Целевой показатель 5.1.2.
Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов
	тыс. кв. м
	380,0
	469,21
	123,5
	

	64
	Целевой показатель 5.1.3.
Протяженность выполнения дорожной разметки улично-дорожной сети на территории ГО Верхняя Пышма 
	км
	0
	35,0
	100,0
	

	65
	Целевой показатель 5.1.4.
Количество разработанных мероприятий по организации дорожного движения на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	0
	2
	100,0
	

	66
	Задача 5.2. Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества функционирования систем транспортного обслуживания

	67
	Целевой показатель 5.2.1.
Количество остановочных павильонов городского округа, обустроенных в рамках реализации мероприятий программы 
	единиц
	35
	40
	114,3
	

	68
	Целевой показатель 5.2.2.
Уровень удовлетворенности граждан качеством выполняемых услуг в сфере содержания транспортного обслуживания, перевозов пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Верхняя Пышма.
	процентов
	97,0
	97,5
	[bookmark: _GoBack]100,5
	

	69
	Целевой показатель 5.2.3.
Количество установленных электронных табло на остановочных пунктах ГО Верхняя Пышма в рамках реализации мероприятий программы 
	единиц
	0
	23
	100,0
	

	70
	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	71
	Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы

	72
	Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно- коммунального хозяйства»

	73
	Целевой показатель 6.1.1.
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
	проценты
	100
	100
	100,0
	 

	74
	Целевой показатель 6.1.2.
Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	проценты
	100
	100
	100,0
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_______________ / А.А. Морозова
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	Форма 2
ОТЧЕТ

	по выполнению муниципальной программы за 2023 год

	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	Номер строки
	Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от плановых значений

	
	
	План
	Факт
	Процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по муниципальной программе, в том числе:
	800 597,72
	689 003,96
	86,06%
	 

	2
	областной бюджет
	3093,45
	3 093,45
	100,00%
	 

	3
	местный бюджет
	785 577,27
	683 261,28
	86,98%
	 

	4
	внебюджетные источники
	11 927,00
	2649,23
	22,21%
	 

	5
	Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года

	6
	Всего по подпрограмме 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
в том числе:
	78 563,49
	28 131,92
	35,81%
	 

	7
	местный бюджет
	66 636,48
	25 482,69
	38,24%
	 

	8
	внебюджетные источники
	11 927,00
	2 649,23
	22,21%
	 

	9
	Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа, всего, из них:
	38 310,74
	20 474,84
	53,44%
	 

	10
	местный бюджет
	26 383,73
	17 825,61
	67,56%
	 

	11
	внебюджетные источники
	11 927,00
	2 649,23
	22,21%
	 

	12
	Подмероприятие 1.1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод объектов водоснабжения и водоотведения
	100,00
	87,39
	87,39%
	 

	13
	местный бюджет
	100,00
	87,39
	87,39%
	 

	14
	Подмероприятие 1.1.11. Строительство магистральных наружных сетей водоотведения по ул. Шевченко в г. Верхняя Пышма
	300,08
	300,08
	100,00%
	 

	15
	местный бюджет
	300,08
	300,08
	100,00%
	 

	16
	Подмероприятие 1.1.15. Разработка проектно-сметной документации по мероприятию «Реконструкция и модернизация станции водоподготовки, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2 а» 
	12 061,90
	12 061,90
	100,00%
	 

	17
	местный бюджет
	12 061,90
	12 061,90
	100,00%
	 

	18
	Подмероприятие 1.1.16. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция насосной станции IV подъема, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35» 
	3 056,57
	0,00
	0,00%
	 

	19
	местный бюджет
	3 056,57
	0,00
	0,00%
	 

	20
	Подмероприятие 1.1.17. Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Талыкова, ул. Куйбышева, ул. Калинина 
	5 376,24
	5 376,24
	100,00%
	 

	21
	местный бюджет
	5 376,24
	5 376,24
	100,00%
	 

	22
	Подмероприятие 1.1.18. Строительство и реконструкция объектов централизованного водоснабжения. Застройка Балтым-парк-1 этап. Участок2: от границы земельного участка проектируемой жилой застройки Балтым - Парк, с северной стороны развязка Верхотурского тракта на п. Залесье до перекрестка ул. Петрова-переулок Победы в г. Верхняя Пышма
	11 927,00
	2 649,23
	22,21%
	 

	23
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	 

	24
	внебюджетные источники
	11 927,00
	2 649,23
	22,21%
	 

	25
	Подмероприятие 1.1.22. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Кольцевой водопровод со станцией подготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в п. Красный ГО Верхняя Пышма»
	5 488,94
	0,00
	0,00%
	 

	26
	местный бюджет
	5 488,94
	0,00
	0,00%
	 

	27
	Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа, всего, из них:
	4 715,75
	1 931,13
	40,95%
	 

	28
	местный бюджет
	4 715,75
	1 931,13
	40,95%
	 

	29
	Подмероприятие 1.3.14. Устройство линии уличного освещения по ул. Уральских рабочих вдоль тротуара  
	2 678,29
	0,00
	0,00%
	 

	30
	местный бюджет
	2 678,29
	0,00
	0,00%
	 

	31
	Подмероприятие 1.3.15. Проведение работ по замене аварийных железобетонных опор с приборами освещения по ул. Петрова от перекрестка ул. Петрова - Победы до перекрестка ул. Петрова - Октябрьская
	1 891,20
	1 784,87
	94,38%
	 

	32
	местный бюджет
	1 891,20
	1 784,87
	94,38%
	 

	33
	Подмероприятие 1.3.16. Реконструкция уличного освещения на детской площадке по ул. Петрова,41
	146,26
	146,26
	100,00%
	 

	34
	местный бюджет
	146,26
	146,26
	100,00%
	 

	35
	Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа, всего, из них:
	28 098,64
	0,00
	0,00%
	 

	36
	местный бюджет
	28 098,64
	0,00
	0,00%
	 

	37
	Подмероприятие 1.4.1. Реконструкция газовой котельной в п. Исеть, ул. Заводская, 1 ГО Верхняя Пышма Свердловской области
	28 098,64
	0,00
	0,00%
	 

	38
	местный бюджет
	28 098,64
	0,00
	0,00%
	 

	39
	Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа, всего, из них
	4 928,25
	3 368,25
	68,35%
	 

	40
	местный бюджет
	4 928,25
	3 368,25
	68,35%
	 

	41
	Подмероприятие 1.5.1 Проектирование и строительство объекта  «Распределительные газовые сети в п. Ромашка ГО Верхняя Пышма»
	3 182,86
	3 182,86
	100,00%
	 

	42
	местный бюджет
	3 182,86
	3 182,86
	100,00%
	 

	43
	Подмероприятие 1.5.4 Проект по газификации п. Исеть ул. Ленина г. Верхняя Пышма 
	1 560,00
	0,00
	0,00%
	 

	44
	местный бюджет
	1 560,00
	0,00
	0,00%
	 

	45
	Подмероприятие 1.5.7 Осуществление строительного контроля, выполнение кадастровых работ, государственная экспертиза, выполнение авторского надзора на объектах газораспределительных сетей
	185,39
	185,39
	100,00%
	 

	46
	местный бюджет
	185,39
	185,39
	100,00%
	 

	47
	Мероприятие 1.6. Прочие мероприятия по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газификации городского округа Верхняя Пышма
	2 510,11
	2 357,69
	93,93%
	 

	48
	местный бюджет
	2 510,11
	2 357,69
	93,93%
	 

	49
	Подмероприятие 1.6.2 Техобслуживание и содержание хозфекальных канализаций г. Верхняя Пышма
	485,17
	485,17
	100,00%
	 

	50
	местный бюджет
	485,17
	485,17
	100,00%
	 

	51
	Подмероприятие 1.6.4 Техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения и газопроводов  
	1 999,94
	1 847,52
	92,38%
	 

	52
	местный бюджет
	1 999,94
	1 847,52
	92,38%
	 

	53
	Подмероприятие 1.6.5 Технологическое обслуживание электросетей г. Верхняя Пышма
	25,00
	25,00
	100,00%
	 

	54
	местный бюджет
	25,00
	25,00
	100,00%
	 

	55
	Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года

	56
	Всего по подпрограмме 2. Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
в том числе: 
	108 387,2
	101 272,9
	93,4%
	 

	57
	местный бюджет
	108 387,21
	101 272,85
	93,4%
	 

	58
	Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них
	6 319,42
	6 319,42
	100,0%
	 

	59
	местный бюджет
	6 319,42
	6 319,42
	100,0%
	 

	60
	Подмероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за наем - сбор ВРЦ
	360,22
	360,22
	100,0%
	 

	61
	местный бюджет
	360,22
	360,22
	100,0%
	 

	62
	Подмероприятие 2.1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взнос в РФКР)
	5 959,20
	5 959,20
	100,0%
	 

	63
	местный бюджет
	5 959,20
	5 959,20
	100,0%
	 

	64
	Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:
	5 953,70
	5 728,10
	96,2%
	 

	65
	местный бюджет
	5 953,70
	5 728,10
	96,2%
	 

	66
	Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:
	16 681,35
	14 946,49
	89,6%
	 

	67
	местный бюджет
	16 681,35
	14 946,49
	89,6%
	 

	68
	Мероприятие 2.5. Мероприятия по сносу аварийного ветхого жилья и бесхозных объектов, всего, из них:
	10 734,13
	10 734,13
	100,0%
	 

	69
	местный бюджет
	10 734,13
	10 734,13
	100,0%
	 

	70
	Подмероприятие 2.5.1. Снос аварийного и ветхого жилья, п. Кедровое ул. Школьников 1,5, ул. Победы 14 г. Верхняя Пышма, ул. Щорса 10. Ольховка ул. Мира 7, 10, ул. Мира 4, п. Ольховка ул. Торфяников 1, п. Исеть - ул. Горняков,1, ул. Мира ,31.
	5 220,69
	5 220,69
	100,0%
	 

	71
	местный бюджет
	5 220,69
	5 220,69
	100,0%
	 

	72
	Подмероприятие 2.5.6. Мероприятия по демонтажу здания и сооружения в п. Кедровое
	5 513,44
	5 513,44
	100,0%
	 

	73
	местный бюджет
	5 513,44
	5 513,44
	100,0%
	 

	74
	Мероприятие 2.7. Проведение строительно-технической экспертизы муниципального жилищного фонда, всего, из них:
	1 044,00
	1 012,50
	97,0%
	 

	75
	местный бюджет
	1 044,00
	1 012,50
	97,0%
	 

	76
	Мероприятие 2.9. Выполнение работ по приведению к единому цветовому решению многоквартирных домов в г. Верхняя Пышма, расположенных по гостевому маршруту следования гостей XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге, всего, из них:
	58 022,51
	58 022,51
	100,0%
	 

	77
	местный бюджет
	58 022,51
	58 022,51
	100,0%
	 

	78
	Мероприятие 2.12. Проведение ремонтных работ общего имущества муниципального жилищного фонда, всего, из них:
	2 641,44
	0,00
	0,0%
	 

	79
	местный бюджет
	2 641,44
	0,00
	0,0%
	 

	80
	Мероприятие 2.13. Предоставление субсидии для поддержания в нормативном состоянии инженерно-коммунальных сетей на территории ГО Верхняя Пышма, всего, из них:
	2 480,96
	0,00
	0,0%
	 

	81
	местный бюджет
	2 480,96
	0,00
	0,0%
	 

	82
	Подмероприятие 2.13.2. Предоставление субсидии для поддержания в нормативном состоянии инженерно-коммунальных сетей на территории ГО Верхняя Пышма 
	2 480,96
	0,00
	0,0%
	 

	83
	местный бюджет
	2 480,96
	0,00
	0,0%
	 

	84
	Мероприятие 2.14. Предоставление субсидии на содержание, обслуживание и ремонт дождевой (ливневой) канализации на территории ГО Верхняя Пышма, всего, из них:
	4 509,70
	4 509,70
	100,0%
	 

	85
	местный бюджет
	4 509,70
	4 509,70
	100,0%
	 

	86
	Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	87
	Всего по подпрограмме 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года
в том числе: 
	587,00
	587,00
	100, 0%
	 

	88
	местный бюджет
	587,00
	587,00
	100,0%
	 

	89
	Мероприятие 3.1. Разработка и актуализация нормативно- технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	587,00
	587,00
	100,0%
	 

	90
	местный бюджет
	587,00
	587,00
	100,0%
	 

	91
	Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	92
	Всего по подпрограмме 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
в том числе:
	207 305,4
	192 807,30
	93,0%
	 

	93
	областной бюджет
	2 179,30
	2 179,30
	100,0%
	 

	94
	местный бюджет
	205 126,12
	190 627,95
	92,9%
	 

	95
	Мероприятие 4.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания общегородских территорий г. Верхняя Пышма, всего, из них
	28 557,81
	28 466,75
	99,7%
	 

	96
	местный бюджет
	28 557,81
	28 466,75
	99,7%
	 

	97
	Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, всего, из них
	29 583,28
	25 651,75
	86,7%
	 

	98
	местный бюджет
	29 583,28
	25 651,75
	86,7%
	 

	99
	Подмероприятие 4.3.1. Оплата электроэнергии за уличное освещение г. Верхняя Пышма
	22 980,20
	20 244,15
	88,1%
	 

	100
	местный бюджет
	22 980,20
	20 244,15
	88,1%
	 

	101
	Подмероприятие 4.3.2. Услуги по содержанию сетей уличного освещения г. Верхняя Пышма 
	6 603,08
	5 407,60
	81,9%
	 

	102
	местный бюджет
	6 603,08
	5 407,60
	81,9%
	 

	103
	Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:
	17 319,99
	16 061,69
	92,7%
	 

	104
	местный бюджет
	17 319,99
	16 061,69
	92,7%
	 

	105
	Подмероприятие 4.4.1. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Исетской поселковой администрации (в т.ч оплата эл. энергии)
	2 024,00
	2 023,00
	100,0%
	 

	106
	местный бюджет
	2 024,00
	2 023,00
	100,0%
	 

	107
	Подмероприятие 4.4.2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Кедровской поселковой администрации (в т.ч оплата эл. энергии)
	3 294,00
	2 850,10
	86,5%
	 

	108
	местный бюджет
	3 294,00
	2 850,10
	86,5%
	 

	109
	Подмероприятие 4.4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Красненской поселковой администрации (в т.ч оплата эл. энергии)
	3 217,79
	3 217,79
	100,0%
	 

	110
	местный бюджет
	3 217,79
	3 217,79
	100,0%
	 

	111
	Подмероприятие 4.4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Балтымской сельской администрации (в т.ч оплата эл. энергии)
	7 017,00
	6 403,40
	91,3%
	 

	112
	местный бюджет
	7 017,00
	6 403,40
	91,3%
	 

	113
	Подмероприятие 4.4.5. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Мостовской сельской администрации (в т.ч оплата эл. энергии)
	1 767,20
	1 567,40
	88,7%
	 

	114
	местный бюджет
	1 767,20
	1 567,40
	88,7%
	 

	115
	Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:
	56 306,58
	52 872,62
	93,9%
	 

	116
	местный бюджет
	56 306,58
	52 872,62
	93,9%
	 

	117
	Подмероприятие 4.5.1. Санитарное содержание объектов благоустройства города Верхняя Пышма 
	5 963,45
	4 862,67
	81,5%
	 

	118
	местный бюджет
	5 963,45
	4 862,67
	81,5%
	 

	119
	Подмероприятие 4.5.2. Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Верхняя Пышма 
	25 579,75
	24 416,68
	95,5%
	 

	120
	местный бюджет
	25 579,75
	24 416,68
	95,5%
	 

	121
	Подмероприятие 4.5.3. Содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе п. Красный 
	9 468,60
	8 702,59
	91,9%
	 

	122
	местный бюджет
	9 468,60
	8 702,59
	91,9%
	 

	123
	Подмероприятие 4.5.5. Утилизация компонента отходов IV класса опасности «Шины пневматические автомобильные отработанные»
	5 231,10
	5 229,09
	100,0%
	 

	124
	местный бюджет
	5 231,10
	5 229,09
	100,0%
	 

	125
	Подмероприятие 4.5.6. Содержание территорий городских кладбищ
	9 092,10
	8 885,79
	97,7%
	 

	126
	местный бюджет
	9 092,10
	8 885,79
	97,7%
	 

	127
	Подмероприятие 4.5.8.Оказание услуг по приему, перемещению, хранению и утилизации биологических отходов
	971,58
	775,78
	79,8%
	 

	128
	местный бюджет
	971,58
	775,78
	79,8%
	 

	129
	Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:
	7 199,10
	7 115,70
	98,8%
	

	130
	местный бюджет
	7 199,10
	7 115,70
	98,8%
	 

	131
	Подмероприятие 4.6.1. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Исетской поселковой администрации
	353,70
	316,70
	89,5%
	 

	132
	местный бюджет
	353,70
	316,70
	89,5%
	 

	133
	Подмероприятие 4.6.2. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Кедровской поселковой администрации 
	1 568,70
	1 537,90
	98,0%
	 

	134
	местный бюджет
	1 568,70
	1 537,90
	98,0%
	 

	135
	Подмероприятие 4.6.3. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Красненской поселковой администрации
	740,50
	740,30
	100,0%
	 

	136
	местный бюджет
	740,50
	740,30
	100,0%
	 

	137
	Подмероприятие 4.6.4. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Балтымской сельской администрации
	1 296,00
	1 296,00
	100,0%
	 

	138
	местный бюджет
	1 296,00
	1 296,00
	100,0%
	 

	139
	Подмероприятие 4.6.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Мостовской сельской администрации
	3 240,20
	3 224,80
	99,5%
	 

	140
	местный бюджет
	3 240,20
	3 224,80
	99,5%
	 

	141
	Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:
	7 360,50
	7 302,14
	99,2%
	 

	142
	местный бюджет
	7 360,50
	7 302,14
	99,2%
	 

	143
	Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:
	4 188,40
	4 388,40
	104,8%
	 

	144
	местный бюджет
	4 188,40
	4 388,40
	104,8%
	 

	145
	Подмероприятие 4.8.1. Озеленение территорий в границах Исетской поселковой администрации  
	414,80
	414,80
	100,0%
	 

	146
	местный бюджет
	214,80
	414,80
	193,1%
	 

	147
	Подмероприятие 4.8.2. Озеленение территорий в границах Кедровской поселковой администрации 
	2 500,00
	2 500,00
	100,0%
	 

	148
	местный бюджет
	2 500,00
	2 500,00
	100,0%
	 

	149
	Подмероприятие 4.8.3. Озеленение территорий в границах Красненской поселковой администрации 
	575,00
	575,00
	100,0%
	 

	150
	местный бюджет
	575,00
	575,00
	100,0%
	 

	151
	Подмероприятие 4.8.4. Озеленение территорий в границах Балтымской сельской администрации 
	648,60
	648,60
	100,0%
	 

	152
	местный бюджет
	648,60
	648,60
	100,0%
	 

	153
	Подмероприятие 4.8.5. Озеленение территорий в границах Мостовской сельской администрации 
	250,00
	250,00
	100,0%
	 

	154
	местный бюджет
	250,00
	250,00
	100,0%
	 

	155
	Мероприятие 4.10. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, из них
	2 484,99
	2 483,04
	99,9%
	 

	156
	областной бюджет
	2 179,30
	2 179,30
	100,0%
	 

	157
	местный бюджет
	305,69
	303,74
	99,4%
	 

	158
	Подмероприятие 4.10.1 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	305,69
	303,74
	99,4%
	 

	159
	местный бюджет
	305,69
	303,74
	99,4%
	 

	160
	Подмероприятие 4.10.2 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	1 989,50
	1 989,50
	100,0%
	 

	161
	областной бюджет
	1 989,50
	1 989,50
	100,0%
	 

	162
	Подмероприятие 4.10.3 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
	189,80
	189,80
	100,0%
	 

	163
	областной бюджет
	189,80
	189,80
	100,0%
	 

	164
	Мероприятие 4.12. Приобретение техники с использованием лизинга для вновь созданного муниципального бюджетного учреждения, всего, из них
	16 426,76
	16 426,76
	100,0%
	 

	165
	местный бюджет
	16 426,76
	16 426,76
	100,0%
	 

	166
	Мероприятие 4.13. Мероприятия, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения в области содержания улично-дорожной сети, всего, из них
	34 575,71
	29 073,59
	84,1%
	 

	167
	местный бюджет
	34 575,71
	29 073,59
	84,1%
	 

	168
	Мероприятие 4.16. Строительство 1 модуля колумбария с благоустройством, всего, из них
	490,00
	490,00
	100,0%
	 

	169
	местный бюджет
	490,00
	490,00
	100,0%
	 

	170
	Мероприятие 4.17. Мероприятия, направленные на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недв.имущества (капит. строит.магистральной сети лив. канализ.), всего, из них
	2 812,30
	2 474,81
	88,0%
	 

	171
	местный бюджет
	2 812,30
	2 474,81
	88,0%
	 

	172
	Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	173
	Всего по подпрограмме 5 «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
в том числе: 
	360 578,81
	326 808,30
	90,6%
	 

	174
	местный бюджет
	360 578,8
	326 808,30
	90,6%
	 

	175
	Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма, всего, из них
	54 903,92
	52 155,18
	95,0%
	 

	176
	местный бюджет
	54 903,92
	52 155,18
	95,0%
	 

	177
	Подмероприятие 5.2.1. Текущее содержание улично-дорожной   сети и ливневой канализации в г. Верхняя Пышма
	4 109,24
	1 360,50
	33,1%
	 

	178
	местный бюджет
	4 109,24
	1 360,50
	33,1%
	 

	179
	Подмероприятие 5.2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания улично-дорожной сети
	50 794,68
	50 794,68
	100,0%
	 

	180
	местный бюджет
	50 794,70
	50 794,68
	100,0%
	 

	181
	Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа, всего, из них
	7 194,86
	7 244,30
	100,7%
	 

	182
	местный бюджет
	7 194,86
	7 244,30
	100,7%
	 

	183
	Подмероприятие 5.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Исетской поселковой администрации 
	1 593,90
	1 390,10
	87,2%
	 

	184
	местный бюджет
	1 593,90
	1 390,10
	87,2%
	 

	185
	Подмероприятие 5.3.2. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Кедровской поселковой администрации
	1 301,10
	1 301,10
	100,0%
	 

	186
	местный бюджет
	1 301,10
	1 301,10
	100,0%
	 

	187
	Подмероприятие 5.3.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Красненской поселковой администрации
	1 150,00
	1 149,50
	100,0%
	 

	188
	местный бюджет
	1 150,00
	1 149,50
	100,0%
	 

	189
	Подмероприятие 5.3.4. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Балтымской сельской администрации
	2 505,00
	2 458,80
	98,2%
	 

	190
	местный бюджет
	2 505,00
	2 458,80
	98,2%
	 

	191
	Подмероприятие 5.3.5. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах территории Мостовской сельской администрации
	944,80
	944,80
	100,0%
	 

	192
	местный бюджет
	944,80
	944,80
	100,0%
	 

	193
	Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма, всего, в том числе:
	36 958,70
	36 749,53
	99,4%
	 

	194
	местный бюджет
	36 958,70
	36 749,53
	99,4%
	 

	195
	Мероприятие 5.5. Текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа (установка знаков), всего, из них
	1 268,95
	1 253,45
	98,8%
	 

	196
	местный бюджет
	1 268,95
	1 253,45
	98,8%
	 

	197
	Подмероприятие 5.5.1. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Исетской поселковой администрации (установка дорожных знаков, дорожная разметка)
	322,45
	322,45
	100,0%
	 

	198
	местный бюджет
	322,45
	322,45
	100,0%
	 

	199
	Подмероприятие 5.5.2. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Кедровской поселковой администрации (установка дорожных знаков)
	300,00
	300,00
	100,0%
	 

	200
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,0%
	 

	201
	Подмероприятие 5.5.3. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Красненской поселковой администрации (установка дорожных знаков)
	150,00
	150,00
	100,0%
	 

	202
	местный бюджет
	150,00
	150,00
	100,0%
	 

	203
	Подмероприятие 5.5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Балтымской сельской администрации (установка дорожных знаков)
	446,50
	431,40
	96,6%
	 

	204
	местный бюджет
	446,50
	431,40
	96,6%
	 

	205
	Подмероприятие 5.5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Мостовской сельской администрации (установка дорожных знаков)
	50,00
	49,60
	99,2%
	 

	206
	местный бюджет
	50,00
	49,60
	99,2%
	 

	207
	Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма, всего, из них
	145 320,87
	134 335,50
	92,4%
	 

	208
	местный бюджет
	145 320,87
	134 335,50
	92,4%
	 

	209
	Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа, всего, из них
	60 527,16
	53 094,30
	87,7%
	 

	210
	местный бюджет
	60 527,16
	53 094,30
	87,7%
	 

	211
	Подмероприятие 5.7.1. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Исетской поселковой администрации 
	7 000,00
	4 757,40
	68,0%
	 

	212
	местный бюджет
	7 000,00
	4 757,40
	68,0%
	 

	213
	Подмероприятие 5.7.2. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Кедровской поселковой администрации
	20 326,00
	17 140,00
	84,3%
	 

	214
	местный бюджет
	20 326,00
	17 140,00
	84,3%
	 

	215
	Подмероприятие 5.7.3. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Красненской поселковой администрации
	6 931,70
	6 931,70
	100,0%
	 

	216
	местный бюджет
	6 931,70
	6 931,70
	100,0%
	 

	217
	Подмероприятие 5.7.4. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Балтымской сельской администрации (в т.ч составление смет)
	21 769,46
	19 765,50
	90,8%
	 

	218
	местный бюджет
	21 769,46
	19 765,50
	90,8%
	 

	219
	Подмероприятие 5.7.5. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Мостовской сельской администрации
	4 500,00
	4 499,70
	100,0%
	 

	220
	местный бюджет
	4 500,00
	4 499,70
	100,0%
	 

	221
	Мероприятие 5.9. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения, всего, из них
	6 166,00
	0,00
	0,0%
	 

	222
	местный бюджет
	6 166,00
	0,00
	0,0%
	 

	223
	Мероприятие 5.11. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них
	25 810,76
	22 650,28
	87,8%
	 

	224
	областной бюджет
	914,15
	914,15
	0,0%
	 

	225
	местный бюджет
	24 896,61
	21 736,13
	87,3%
	 

	226
	Мероприятие 5.12. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа, всего, из них
	3 644,00
	3 549,85
	97,4%
	 

	227
	местный бюджет
	3 644,00
	3 549,85
	97,4%
	 

	228
	Мероприятие 5.14. Установка электронных табло на остановочных пунктах общественного транспорта, всего, из них
	5 736,20
	5 271,58
	91,9%
	 

	229
	местный бюджет
	5 736,20
	5 271,58
	91,9%
	 

	230
	Мероприятие 5.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения, всего, из них
	9 590,00
	9 590,00
	100,0%
	 

	231
	местный бюджет
	9 590,00
	9 590,00
	100,0%
	 

	232
	Мероприятие 5.16. Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, всего, из них
	914,15
	914,15
	100,0%
	 

	233
	областной бюджет
	914,15
	914,15
	100,0%
	 

	234
	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

	235
	Всего по подпрограмме 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»
в том числе: 
	44 975,72
	41 282,07
	91,79%
	 

	236
	местный бюджет
	44 975,72
	41 282,07
	91,79%
	 

	237
	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «МКУ «Комитет ЖКХ», всего, из них
	44 975,72
	41 282,07
	91,79%
	 

	238
	местный бюджет
	44 975,72
	41 282,07
	91,79%
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