Форма 1

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей комплексной программы по итогам первого полугодия 2026 года

| Номер строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Процент исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1. Развитие строительного комплекса |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 1. Объем жилищного строительства | кв. метров | 107 027 | 71 511 | 66,8 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года |
| 3. | Целевой показатель 2. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 33,0 | 0,0 | 0,0 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года |
| 4. | Целевой показатель 3. Количество переселенных граждан | человек | 73 | 7 | 9,6 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года |
| 5. | Целевой показатель 4. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 6. | Целевой показатель 5. Ввод в эксплуатацию прочих объектов строительства | единиц | 1 | 0 | 0,0 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года |
| 7. | Направление 2. Развитие образования |  |  |  |  |  |
| 8. | Целевой показатель 6. Ввод мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 270 | 0 | 0,0 | целевые показатели будут достигнуты по итогам 2026 года |
| 9. | Целевой показатель 7. Ввод мест в общеобразовательных организациях | мест | 1668 | 0 | 0,0 |  |
| 10. | Целевой показатель 8. Капитальный ремонт и реконструкция зданий общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 11. | Направление 4. Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 12. | Целевой показатель 13. Количество построенных (реконструированных) зданий медицинских организаций | единиц | 1 | 0 | 0,0 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года |
| 13. | Направление 5. Развитие культуры |  |  |  |  |  |
| 14. | Целевой показатель 14. Ввод в эксплуатацию зданий и объектов культурно-досуговой направленности | единиц | 1 | 0 | 0,0 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года |
| 15. | Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 16. | Целевой показатель 18. Ввод в эксплуатацию новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкция действующих | единиц | 2 | 0 | 0,0 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года |
| 17. | Направление 7. Обеспечение охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 18. | Целевой показатель 21. Количество рекультивированных полигонов и свалок | единиц | 2 | 0 | 0,0 | целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года |
| 19. | Направление 9. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 20. | Целевой показатель 23. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,26 | 0 | 0,0 | целевые показатели будут достигнуты по итогам 2026 года |
| 21. | Целевой показатель 26. Количество построенных паркингов | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Направление 10. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 23. | Целевой показатель 27. Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов (нарастающим итогом) | единиц | 490 | 508 | 103,7 | (494 за 2025 год+14 новых объектов за 1 полугодие 2026 года) |
| 24. | Направление 11 «Развитие промышленности и предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 25. | Целевой показатель 28. Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) | млн. рублей | 3107 | 1247 | 40,1 | целевые показатели будут достигнуты по итогам 2026 года |
| 26. | Целевой показатель 29. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 733 | 571 | 77,9 |  |
| 27. | Целевой показатель 30. Создание новых рабочих мест | единиц | 233 | 45 | 19,3 |  |