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Форма 1

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей комплексной программы по итогам первого полугодия 2026 года

	Номер строки
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Процент исполнения
	Причины отклонения 
от планового значения 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Направление 1. Развитие строительного комплекса

	2.
	Целевой показатель 1.
Объем жилищного строительства
	кв. метров
	107 027
	71 511
	66,8
	целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

	3.
	Целевой показатель 2.
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	кв. метров
	33,0
	0,0
	0,0
	целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

	4.
	Целевой показатель 3. 
Количество переселенных граждан 
	человек
	73
	7
	9,6
	целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

	5.
	Целевой показатель 4. 
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	единиц
	7
	7
	100,0
	

	6.
	Целевой показатель 5.
Ввод в эксплуатацию прочих объектов строительства
	единиц
	1
	0
	0,0
	целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

	7.
	Направление 2. Развитие образования

	8.
	Целевой показатель 6.
Ввод мест в дошкольных образовательных организациях
	мест
	270
	0
	0,0
	целевые показатели будут достигнуты по итогам 2026 года

	9.
	Целевой показатель 7.
Ввод мест в общеобразовательных организациях
	мест
	1668
	0
	0,0
	

	10.
	Целевой показатель 8.
Капитальный ремонт и реконструкция зданий общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
	единиц
	1
	0
	0,0
	

	11.
	Направление 4. Развитие здравоохранения

	12.
	Целевой показатель 13.
Количество построенных (реконструированных) зданий медицинских организаций
	единиц
	1
	0
	0,0
	целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

	13.
	Направление 5. Развитие культуры

	14.
	Целевой показатель 14. 
Ввод в эксплуатацию зданий и объектов культурно-досуговой направленности
	единиц
	1
	0
	0,0
	целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

	15.
	Направление 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

	16.
	Целевой показатель 18.
Ввод в эксплуатацию новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкция действующих
	единиц
	2
	0
	0,0
	целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

	17.
	Направление 7. Обеспечение охраны окружающей среды

	18.
	Целевой показатель 21. 
Количество рекультивированных полигонов и свалок
	единиц
	2
	0
	0,0
	целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

	19.
	Направление 9. Развитие транспортной инфраструктуры

	20.
	Целевой показатель 23. 
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	5,26
	0
	0,0
	целевые показатели будут достигнуты по итогам 2026 года

	21.
	Целевой показатель 26.
Количество построенных паркингов
	единиц
	1
	0
	0,0
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	22.
	Направление 10. Развитие потребительского рынка
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	Целевой показатель 27. 
Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов (нарастающим итогом)
	единиц
	490
	508
	103,7
	(494 за 2025 год+14 новых объектов за 1 полугодие 2026 года)

	24.
	Направление 11 «Развитие промышленности и предпринимательства»

	25.
	Целевой показатель 28. 
Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) 
	млн. рублей
	3107
	1247
	40,1
	целевые показатели будут достигнуты по итогам 2026 года

	26.
	Целевой показатель 29. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения
	единиц
	733
	571
	77,9
	

	27.
	Целевой показатель 30. 
Создание новых рабочих мест
	единиц
	233
	45
	19,3
	



