Пояснительная записка к отчету 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2027 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.11.2022 № 1355

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». 
На реализацию мероприятий Программы на 2023 год в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 267 493,93 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 134 022,01 тыс. рублей, местного бюджета – 129 527,52 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 444,31 рублей.
За 2023 год освоены средства в размере 223 154,96 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 134 022,10 тыс. рублей, местного бюджета – 89 132,86 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,00 рублей.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год проведены следующие мероприятия:
· на детских площадках городского округа проведены работы на ежемесячной основе по:
- замене сетки ограждения спортивных площадок;
- ремонту качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);
- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;
- ремонту плиточного покрытия площадок;
- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;
- наполнению песком песочниц;
· выполнены работы по осмотру оборудования на детских площадках на территории г. Верхняя Пышма (58 дворовых территорий);
·  осуществлена консервация аттракциона «Колесо обозрения» высотой 35 метров в городе Верхняя Пышма в «Манин парке»;
· разработан проект стадии рабочей документации по объекту «Переустройство электрических сетей АО «Облкоммунэнерго» в рамках выноса за границы территории городского парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма»;
· выполнены работы по валке деревьев, осуществлены поставка и монтаж видеонаблюдения в сквере по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта);
· разработана проектно-сметная документация по благоустройству общественной территории центральной части п. Красный, в т.ч. авторский надзор;
· в рамах благоустройства общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк культуры и отдыха в п. Красный» осуществлены следующие виды подготовительных работ: 
- ограждение участков производства работ;
- вертикальная планировка территории;
- создание складского хозяйства;
- демонтажные работы древесно-кустарниковой растительности;
- вертикальная планировка;
- осуществлено временное (на период строительства) подключение Объекта к инженерным сетям, в том числе заключение договоров за свой счет с ресурсоснабжающими организациями на временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения существующих сетей.
·  в рамках благоустройства Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» (2 этап) 3 Пусковой комплекс проведены следующие мероприятия:
- проведены подготовительные работы (ограждение участков производства работ; проведена вертикальная планировка территории; создано складское хозяйство; проведена обрезка деревьев);
- осуществлено временное подключение Объекта к инженерным сетям на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения существующих сетей;
- осуществлено комплексное благоустройство территории с выполнением следующих работ:
- основная территория: устройство асфальтобетонных покрытий велодорожки памп-трек, покрытий тротуара из плитки (брусчатка), газонов с внесением плодородного слоя земли, монтаж павильонов «Пункт проката» и «Экология», установка МАФов (урн, скамеек);
- территория спортивных игр: устройство спортивных площадок (баскетбольной и волейбольной), ограждения спортивных сооружений, установка спортивного оборудования, песчаное покрытие, покрытий тротуара из плитки (брусчатка), устройство асфальтобетонных покрытий велодорожки, установка МАФов (урн, скамеек), площадки для скейтборда, монтаж скалодрома «Буквы»;
- устройство сети наружного электроосвещения.
· в рамках благоустройства общественной территории заключен муниципальный контракт по объекту «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД» (1 этап) с привлечением средств областного бюджета. Проект по данному объекту является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды В рамках выполнения муниципального контракта проведены мероприятия по поставке и монтажу системы видеонаблюдения на Объект, произведено технологическое присоединение энергопотребления устройств на Объекте для выполнения работ, произведена укладка асфальтобетонного покрытия, а также частичная укладка тротуарной плитки, осуществлена посадка деревьев, уложены наружные водопроводные сети и сети канализации. Работы по Объекту (2 этап) продолжатся в 2024 году.
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	Форма 1
	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы




	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2027 годы в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

	Номер строки
	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент исполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Цель 1. Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

	2
	Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма
	

	3
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий  
	единиц
	1188
	1188
	100,0
	

	4
	Целевой показатель 1.1.2.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на территории городского округа
	процентов 
	79
	81
	102,5
	

	5
	Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма

	6
	Целевой показатель 1.2.3.
Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	4
	4
	100,0
	

	7
	Целевой показатель 1.2.4.
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на территории городского округа
	процентов 
	99
	100
	101,0
	

	8
	Целевой показатель 1.2.5.
Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий
	единиц
	4
	4
	100,0
	



Ответственный исполнитель                                                                        ____________________ / Е.С. Елкина 
									(подпись)	       (расшифровка подписи)
	Форма 2
ОТЧЕТ

	по выполнению муниципальной программы за 2023 год

	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2027 годы в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	Процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по муниципальной программе, в том числе:
	 267 493,93
	 223 245,97
	83,46%
	

	2
	областной бюджет
	 134 022,10
	 134 022,10
	100,00%
	

	3
	местный бюджет
	 129 527,54
	 89 223,87
	68,88%
	

	4
	внебюджетные источники
	 3 944,29
	  0,00
	0,00%
	

	5
	Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий
	 8 296,26
	 7 072,97
	85,25%
	

	6
	местный бюджет
	 8 296,26
	 7 072,97
	85,25%
	

	7
	Подмероприятие 1.19. Содержание игрового оборудования (МАФ) и дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Верхняя Пышма 
	 8 296,26
	 7 072,97
	85,25%
	

	8
	местный бюджет
	 8 296,26
	 7 072,97
	85,25%
	

	9
	Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий
	65 070,06
	60 070,07
	92,32%
	

	10
	областной бюджет
	 34 022,10
	 34 022,10
	100,00%
	

	11
	местный бюджет
	 31 047,96
	 26 047,97
	83,90%
	

	12
	Подмероприятие 2.3. Благоустройство территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта) (обновленный проект)
	 40 294,02
	 35 294,03
	87,59%
	

	13
	областной бюджет
	 34 022,10
	 34 022,10
	100,00%
	

	14
	местный бюджет
	 6 271,92
	 1 271,93
	20,28%
	

	15
	Подмероприятие 2.10. Консервация «Колесо Обозрения»
	  599,00
	  599,00
	100,00%
	

	16
	местный бюджет
	  599,00
	  599,00
	100,00%
	

	17
	Подмероприятие 2.11. Озеленение и благоустройство «Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма»
	 5 408,02
	 5 408,02
	100,00%
	

	18
	местный бюджет
	 5 408,02
	 5 408,02
	100,00%
	

	19
	Подмероприятие 2.16. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк культуры и отдыха в п. Красный»
	 18 769,02
	 18 769,02
	100,00%
	

	20
	местный бюджет
	 18 769,02
	 18 769,02
	100,00%
	

	21
	Мероприятие 4. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий
	 31 213,72
	 14 553,72
	46,63%
	

	22
	местный бюджет
	 27 713,72
	 14 553,72
	52,51%
	

	23
	внебюджетные источники
	 3 500,00
	  0,00
	0,00%
	

	24
	Подмероприятие 4.4. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории центральной части п. Красный, в т.ч. авторский надзор
	 1 713,72
	 1 553,72
	90,66%
	

	25
	местный бюджет
	 1 713,72
	 1 553,72
	90,66%
	

	26
	Подмероприятие 4.6. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД. Разработка ПСД.
	 13 000,00
	 13 000,00
	100,00%
	

	27
	местный бюджет
	 13 000,00
	 13 000,00
	100,00%
	

	28
	Подмероприятие 4.7. Разработка ПСД на благоустройство общественной территории "Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ"
	 13 000,00
	  0,00
	0,00%
	

	29
	местный бюджет
	 13 000,00
	  0,00
	0,00%
	

	30
	Подмероприятие 4.8. Разработка концепции благоустройства общественной территории "Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ"
	 3 500,00
	  0,00
	0,00%
	

	31
	областной бюджет
	  0,00
	  0,00
	0,00%
	

	32
	местный бюджет
	  0,00
	  0,00
	0,00%
	

	33
	внебюджетные источники
	 3 500,00
	  0,00
	0,00%
	

	34
	Мероприятие 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2024 годы»
	  827,98
	  827,98
	100,00%
	

	35
	местный бюджет
	  827,98
	  827,98
	100,00%
	

	36
	Мероприятие 7. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	 121 879,40
	 101 247,22
	83,07%
	

	37
	областной бюджет
	 100 000,00
	 100 000,00
	100,00%
	

	38
	местный бюджет
	 21 435,09
	 1 247,22
	5,82%
	

	39
	внебюджетные источники
	  444,31
	  0,00
	0,00%
	

	40
	Подмероприятие 7.2. Общественная территория «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД»
	 121 879,40
	 101 247,21
	83,07%
	

	41
	областной бюджет
	 100 000,00
	 100 000,00
	100,00%
	

	42
	местный бюджет
	 21 435,09
	 1 247,21
	5,82%
	

	43
	внебюджетные источники
	  444,31
	  0,00
	0,00%
	

	44
	Мероприятие 8. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда"
	 40 206,51
	 39 474,01
	98,18%
	

	45
	федеральный бюджет
	  0,00
	  0,00
	0,00%
	

	46
	областной бюджет
	  0,00
	  0,00
	0,00%
	

	47
	местный бюджет
	 40 206,51
	 39 474,01
	98,18%
	

	48
	внебюджетные источники
	  0,00
	  0,00
	0,00%
	

	49
	Подмероприятие 8.3. «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» (2 этап) 3 Пусковой комплекс»
	 40 206,51
	 39 474,01
	98,18%
	

	50
	местный бюджет
	 40 206,51
	 39 474,01
	98,18%
	




	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.С. Елкина

	
	
	           (подпись)         (расшифровка подписи)

	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа                                                                                                     
	_______________ / О.В. Мосунова

	
	
	            (подпись)         (расшифровка подписи)



