	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Верхняя Пышма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	15.10.2025
	№
	1484
	 В ред. от 06.10.2026 № 1470

	

	г. Верхняя Пышма


	Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083, руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 28 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, администрация городского округа Верхняя Пышма
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма» (прилагается).
2.   Настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникающие с 01 января 2026 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма Барменкова С.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», 
на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа (http://movp.ru).


	Глава городского округа
	И.С. Зернов





УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 15.10.2025 № 1484


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

[bookmark: P293]ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 
и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности 
на территории городского округа Верхняя Пышма»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»

	Соисполнители муниципальной программы
	– Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма»
– Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского округа Верхняя Пышма
– Балтымская сельская администрация
– Исетская поселковая администрация
– Кедровская поселковая администрация
– Красненская поселковая администрация
– Мостовская сельская администрация

	Участники муниципальной программы
	Отсутствуют

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026–2030 годы

	Цели и задачи муниципальной программы
	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
Задача 1.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для обеспечения жизнедеятельности населения
Задача 1.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма
Цель 2. Улучшение условий и качества жизни населения
Задача 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда
Задача 2.2. Обеспечение предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не присоединенных к централизованной системе водоотведения
Задача 2.3. Обеспечение предоставления услуг банного комплекса
Задача 2.4. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, и бесхозных объектов на территории городского округа Верхняя Пышма
Задача 2.5. Обеспечение предоставления услуг по проведению строительной экспертизы муниципального жилищного фонда
Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере
Задача 3.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа
Цель 4. Повышение комфортности проживания населения
Задача 4.1. Проведение мероприятий по санитарному содержанию, озеленению и благоустройству территорий общего пользования 
Задача 4.2. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения
Задача 4.3. Модернизация системы светового оформления города
Задача 4.4. Проведение работ по содержанию и благоустройству кладбищ городского округа Верхняя Пышма с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм
Задача 4.5. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Задача 4.6. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма»
Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории городского округа Верхняя Пышма
Задача 5.1.	 Реализация мероприятий по содержанию улично-дорожной сети
Задача 5.2. Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества функционирования систем транспортного обслуживания

	Перечень подпрограмм муниципальной программы 
(при их наличии)
	1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма
2. Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма
4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма
5. Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма

	Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
	1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по модернизации и капитальному ремонту
2. Количество проведенных мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию хозяйственно-фекальных канализаций города Верхняя Пышма
3. Количество проведенных мероприятий по техническому и аварийному обслуживанию сетей газоснабжения города Верхняя Пышма
4. Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда
5. Количество снесенных объектов на территории городского округа Верхняя Пышма
6. Количество предоставленных услуг по проведению строительно-технической экспертизы в жилах домах
7. Обеспеченность нормативно-технической документацией в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством
8. Площадь территории по выполнению работ по комплексному содержанию общегородских территорий
9. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями
10. Уровень удовлетворенности граждан качеством выполняемых услуг в сфере содержания транспортного обслуживания, перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Верхняя Пышма

	Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
	ВСЕГО:
2 017 138,6 тыс. рублей
в том числе:
2026 год – 1 024 202,5 тыс. рублей, 
2027 год – 401 731,0 тыс. рублей, 
2028 год – 221 570,9 тыс. рублей, 
2029 год – 183 605,1 тыс. рублей, 
2030 год – 186 029,1 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
216 979,6 тыс. рублей
в том числе:
2026 год – 132 820,4 тыс. рублей, 
2027 год – 77 019,0 тыс. рублей, 
2028 год – 2 539,2 тыс. рублей, 
2029 год – 2 300,5 тыс. рублей, 
2030 год – 2 300,5 тыс. рублей.
местный бюджет
1 800 159,0 тыс. рублей
в том числе:
2026 год – 891 382,1 тыс. рублей, 
2027 год – 324 712,0 тыс. рублей, 
2028 год – 219 031,7 тыс. рублей, 
2029 год – 181 304,6 тыс. рублей, 
2030 год – 183 728,6 тыс. рублей.

	Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
	https://movp.ru/site/section?id=1465



Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Верхняя Пышма 

Формирование целей и задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма» (далее – Программа) осуществляется с учетом целевых ориентиров и задач развития городского округа Верхняя Пышма, определенных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1.
Основными целями Программы являются повышение уровня условий жизни населения городского округа Верхняя Пышма за счет модернизации, реконструкции, строительства современных объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Верхняя Пышма, снижения негативного влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением твердых коммунальных отходов, а также повышения уровня энергетического комфорта проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма.
Ответственный исполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (далее – МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма»).
Куратор Программы – заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи городского округа Верхняя Пышма.
Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма отражены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма

Жилищно-коммунальная среда является одной из важных частей городского хозяйства, основной задачей которой является создание условий для комфортного проживания жителей городского округа Верхняя Пышма. Коммунальная инфраструктура городского округа включает в себя: 
систему водоснабжения – использование подземных водозаборных участков и разведка новых скважин (водозаборные сооружения, станции водоподготовки 
и резервуары чистой воды, водонапорные башни, водоводы и сети трубопроводов). Сети водоснабжения имеют общую протяженность 296,5 км с подачей воды 
из 44 скважин; в эксплуатации находится 19 насосных станций;
систему водоотведения – канализационное хозяйство, включающее комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод (централизованная система канализации, централизованная ливневая (дождевая) канализация, самотечные коллекторы, канализационные насосные станции, напорные коллекторы, очистные сооружения канализации). Протяженность канализационных сетей в городском округе Верхняя Пышма составляет 198,8 км;
систему электроснабжения – комплекс источников и систем преобразования, распределения и передачи электроэнергии (электрические сети, трансформаторные подстанции, распределительные сети, высоковольтные линии); на территории городского округа расположена развитая сеть электроэнергетических объектов. Электрические сети представлены в воздушном и кабельном исполнении и имеют общую протяженность 872,8 км;
систему теплоснабжения – централизованное теплоснабжение, которым охвачена практически вся благоустроенная застройка города Верхняя Пышма, а также значительная часть сельских населенных пунктов городского округа (централизованные, индивидуальные и автономные источники тепла, тепловые сети, системы отопления). Общая протяженность тепловых сетей на территории городского округа Верхняя Пышма составляет 147,7 км;
систему газоснабжения – организованная подача и распределение газового топлива для обеспечения нужд населения и предприятий. Протяженность газопроводов на территории городского округа составляет 452,6 км.
В связи с регулярной эксплуатацией элементов коммунальной инфраструктуры, а также активным жилищным строительством на территории городского округа Верхняя Пышма, существует ряд проблем, требующих решения. К проблемным вопросам следует отнести дефицит источников питьевого водоснабжения, высокую степень износа тепловых сетей, недостаточность мощностей и износ сооружений в сфере канализационного хозяйства. 
В сравнении со среднестатистическими областными показателями, городской округ Верхняя Пышма характеризуется менее значительным износом систем коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2025 протяженность ветхих тепловых сетей составила 48,68 км – 41 % от их общей протяженности; ветхих водопроводных сетей 151,2 км – 58 % от их общей протяженности; ветхих канализационных сетей 127 км – 64 % от их общей протяженности.
В настоящее время половина от общей протяженности трубопроводов имеет износ более 80 %, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (до 20 %) и перерывы в водоснабжении потребителей.
С целью ликвидации водоразборных колонок и планового перехода на централизованное водоснабжение на территории города Верхняя Пышма планируется строительство сетей водоснабжения в секторе индивидуальной жилой застройки.
Наиболее значимой проблемой в настоящий момент является отсутствие централизованной канализационной сети в частном секторе, где сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, часто не соответствующие требованиям герметичности, что приводит к попаданию фекалий в источники водоснабжения. Строительство канализационной сети в секторе индивидуальной жилой застройки поможет устранить данную проблему.
Основной проблемой в системе теплоснабжения городского округа является высокая степень износа и недостаточная мощность оборудования котельных и тепловых пунктов. Тепловые сети городского округа нуждаются в выполнении реконструкции с заменой тепловых сетей и использованием новых видов изоляции. При реконструкции тепловых сетей должна быть выполнена оптимизация гидравлических режимов. Требуется перевод источников тепловой энергии (котельных) на природный газ, а также их реконструкция ввиду большого износа, реконструкция тепловых пунктов. Планируемые мероприятия подпрограммы по этому направлению сосредоточены на модернизации котельных в населенных пунктах городского округа и реконструкции центральных тепловых пунктов города Верхняя Пышма, с целью увеличения их мощности, обеспечения надежности и устойчивости централизованного теплоснабжения жилищного фонда и социальных объектов.
Проблемными остаются вопросы изношенности сетей электроснабжения и низкие показатели трансформаторов, не обеспечивающих качество электроэнергии. Вложение средств в развитие сетей электроснабжения на территории городского округа обусловлено в основном потребностью в реконструкции сетей и оборудования существующих воздушных и кабельных линий, заменой трансформаторных подстанций на более мощные. В меньшей степени – потребностью в строительстве новых сетей.

Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма 

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта и улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа Верхняя Пышма.
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов организуется в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2053 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП; Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024–2026 годы на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.05.2023 № 643. 
В рамках данной подпрограммы в связи с имеющейся потребностью, а также с целью обеспечения доступности помывочных услуг для населения, проживающего на территории городского округа Верхняя Пышма, направляются средства на возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию общественных бань.
Городской округ Верхняя Пышма принимает большое участие в программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В связи с этим имеется ежегодная потребность в обеспечении сноса ветхого и аварийного жилья и предоставлении услуг по проведению строительной экспертизы муниципального жилищного фонда городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об энергосбережении») на территории городского округа Верхняя Пышма ведется планомерная работа по выполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере. Ежегодно разрабатывается отчетный топливно-энергетический баланс городского округа Верхняя Пышма за прошедший год с целью анализа и оценки изменений структуры и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
В результате деятельности администрации городского округа в области энергосбережения в период 2019–2024 годов разработаны и утверждены постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма 
от 19.01.2023 № 38 схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Верхняя Пышма на период с 2022 по 2035 год, постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2025 № 800 схема теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года. Обеспечена оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирных домов в объеме 83 % от общей потребности, учреждений бюджетной сферы – 100 %. В связи с ростом жилищного строительства и вводом дополнительных мощностей коммунальной инфраструктуры необходима периодическая актуализация 
данных схем.

Подпрограмма 4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма

Основной целью данной подпрограммы является повышение качества условий проживания населения городского округа Верхняя Пышма за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.
Подпрограммой предусматривается финансирование мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарному содержанию территорий городского округа, содержанию и ремонту сетей уличного освещения города и населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.
В процессе развития и роста в городском округе современные населенные территории стимулируют создание новых зданий и сооружений, активное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также активизацию бытовой жизнедеятельности населения. В результате чего может наблюдаться тенденция к загрязнению окружающей среды и постепенному формированию сложной экологической обстановки.
С целью природосбережения и создания удобных условий для населения по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в городском округе реализуются мероприятия по внедрению системы дуального сбора ТКО. Ежегодно на территории городского округа обновляют существующие 
и устанавливают новые современные контейнерные площадки с модулями закрытого типа для сбора ТКО. Также, в индивидуальном порядке, ведется утилизация отработанных автомобильных шин, относящихся к отходам IV класса опасности, к которому относят вредные вещества. Это связано с токсичным химическим составом шин: при нагревании вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды. Своевременная и правильная утилизация данного вида отходов обеспечит безопасность для окружающей среды и здоровья людей.
Проблема безнадзорных животных (бездомных, бродячих) не менее актуальна в городской среде. Присутствие безнадзорных животных в городском округе имеет негативные экологические и социальные последствия – бездомные животные являются переносчиками инфекционных заболеваний, отдельные стаи собак регулярно нападают на прохожих, пугают детей. Решение данной проблемы требует комплексного подхода, в котором участвует администрация городского округа Верхняя Пышма в рамках переданных полномочий, а также общественные организации.
За период с 2019 по 2024 годы на территории городского округа Верхняя Пышма отловлено 1 138 собак с целью их вакцинации и стерилизации, с последующим возвращением в прежнюю среду обитания.

Подпрограмма 5. Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма 

Общая протяженность автомобильных дорог городского округа Верхняя Пышма, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2025 составляет 301,16 километра. Практически все муниципальные автомобильные дороги включены в улично-дорожную сеть.
Существующее состояние большинства автомобильных дорог на территории городского округа Верхняя Пышма не соответствует современным требованиям по пропускной способности, скоростному режиму, состоянию дорожного полотна. Особенно остро стоит проблема реконструкции дорог на территории сельских населенных пунктов городского округа, в городе Верхняя Пышма, а также строительства дорог в новых микрорайонах города Верхняя Пышма.
Мероприятия подпрограммы в сфере дорожного хозяйства направлены 
на выполнение работ по текущему содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и поддержанию их в удовлетворительном состоянии, а также организации и обеспечение безопасности движения. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма» (далее – МБУ «ДЭУ») создано для обеспечения содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Верхняя Пышма, обеспечения безопасности дорожного движения на них, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для обеспечения содержания улично-дорожной сети в городском округе Верхняя Пышма, а также укрепления и развития материально-технической базы в области содержания улично-дорожной сети МБУ «ДЭУ» приобретает технику, в том числе с использованием лизинга.
На территории городского округа действует 15 муниципальных автобусных маршрутов, в том числе три автобусных сезонных маршрута до садовых, огороднических и дачных участков. Все маршруты признаны социально значимыми. До настоящего времени поселки Гать, Каменные Ключи не имеют прямого автобусного сообщения. Для удобства жителей отдаленных микрорайонов «Рифей», Молебка и повышения транспортной доступности в 2024 году введены дополнительные маршруты автобусов № 3 и № 4. Муниципальные маршруты пролегают через трамвайное кольцо, и жители могут доехать на автобусах до места пересадки на 333–й трамвай, следующий до Екатеринбурга и обратно. Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах осуществляются АО «Автотранспорт».
С целью улучшения качества транспортного обслуживания населения, повышения безопасности на дорогах и комфорта пассажирских перевозок в городском округе Верхняя Пышма устанавливаются автобусные остановки в едином стиле, размещаются электронные табло для отображения актуального расписания и прогноза прибытия транспорта. В 2025 году обновлен автобусный парк – за счет средств областного, местного бюджетов и средств АО «Автотранспорт» приобретены 5 автобусов большого класса и 2 автобуса среднего класса, которые вышли на городские и пригородные маршруты. Машины оборудованы по современным стандартам: системами безопасности, подъемниками для маломобильных граждан, местами для колясок, а также системой бесконтактной оплаты. Все это направлено на создание более комфортных условий для пассажиров, пользующихся автобусными перевозками.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,
целевые показатели реализации муниципальной программы

Информация о целях и задачах, целевых показателях Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 4 к Программе.


Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и задачами Программы.
План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 к Программе.
Исполнителями мероприятий программы являются соисполнители Программы, а также юридические и (или) физические лица, в том числе муниципальные учреждения городского округа Верхняя Пышма, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 
для реализации программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также могут быть предусмотрены субсидии местному бюджету из областного и федерального бюджетов для долевого финансирования реализации мероприятий.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций приведен в приложении № 3 к Программе.
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	15
	Задача 2.2. Обеспечение предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не присоединенных к централизованной системе водоотведения

	16
	Целевой показатель 2.2.1. Количество вывезенных жидких бытовых отходов в многоквартирных домах городского округа Верхняя Пышма
	куб. метр
	16 046
	13 456
	13 456
	13 456
	13 456
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2025 № 741 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу, приёму и очистке сточных вод, жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов»

	17
	Задача 2.3. Обеспечение предоставления услуг банного комплекса

	18
	Целевой показатель 2.3.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания
	единица
	4
	4
	4
	4
	4
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 23.11.2020 № 956 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат за счет средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	19
	Задача 2.4. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда и бесхозных объектов на территории городского округа Верхняя Пышма

	20
	Целевой показатель 2.4.1. Количество снесенных объектов, в том числе демонтаж объектов на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	4
	0
	0
	0
	0
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

	21
	Задача 2.5. Обеспечение предоставления услуг по проведению строительной экспертизы муниципального жилищного фонда

	22
	Целевой показатель 2.5.1. Количество предоставленных услуг по проведению строительной-технической экспертизы в жилах домах
	единица
	1
	0
	0
	0
	0
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

	23
	Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма

	24
	Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере

	25
	Задача 3.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа

	26
	Целевой показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно-технической документацией в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством
	единица
	2
	2
	2
	2
	2
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 22.12.2022 № 56/5 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на 2022–2035 годы»

	27
	Подпрограмма 4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма

	28
	Цель 4. Повышение комфортности проживания населения

	29
	Задача 4.1. Проведение мероприятий по санитарному содержанию, озеленению и благоустройству территорий общего пользования

	30
	Целевой показатель 4.1.1. 
Площадь территории по выполнению работ по комплексному содержанию общегородских территорий
	тыс. кв. метров
	691,671
	691,671
	691,671
	691,671
	691,671
	Распоряжение администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма» 

	31
	Целевой показатель 4.1.2. 
Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по санитарному содержанию, благоустройству и озеленению
	тыс. кв. метров
	38 467
	38 467
	38 467
	38 467
	38 467
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	32
	Целевой показатель 4.1.3. Обслуживание и содержание контейнерных площадок на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	350
	355
	359
	364
	369
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	33
	Целевой показатель 4.1.4. Количество посаженных деревьев, кустарников, цветников
	штука
	36 385
	36 385
	36 685
	36 885
	37 005
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	34
	Целевой показатель 4.1.5. Количество проведенных мероприятий по санитарному содержанию и благоустройству территорий города Верхняя Пышма
	единица
	3
	0 
	0 
	0 
	0 
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	35
	Задача 4.2. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения

	36
	Целевой показатель 4.2.1. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности
	км
	302,0
	302,5
	304,0
	304,5
	305,0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	37
	Целевой показатель 4.2.2. Количество проведенных мероприятий по содержанию сетей уличного освещения в г. Верхняя Пышма
	единица
	28
	21
	21
	0
	0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 22.12.2022 № 56/5 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на 2022–2035 годы»

	38
	Задача 4.3. Модернизация системы светового оформления города

	39
	Целевой показатель 4.3.1. Количество элементов светового-художественного оформления в городской среде
	штука
	50
	51
	52
	53
	54
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	40
	Задача 4.4. Проведение работ по содержанию и благоустройству кладбищ городского округа Верхняя Пышма с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм

	41
	Целевой показатель 4.4.1. Организация и содержание мест захоронения по городскому округу Верхняя Пышма
	га
	103,6
	103,6
	103,6
	103,6
	103,6
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	42
	Целевой показатель 4.4.2. Количества кладбищ, на территориях которых производится содержание
	штука
	11
	11
	11
	11
	11
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	43
	Целевой показатель 4.4.3. 
Вывезено твердых коммунальных отходов с территории городского округа Верхняя Пышма (с территории кладбищ)
	куб. метр
	2 999,71
	3 000,71
	3 001,00
	 3 002,00
	3 003,00
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	44
	Целевой показатель 4.4.4. Количество разработанных проектов санитарно-защитных зон кладбищ городского округа Верхняя Пышма
	единица
	1
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	45
	Задача 4.5. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

	46
	Целевой показатель 4.5.1. Количество животных без владельцев при осуществлении деятельности по обращению с ними
	единица
	150
	151
	152
	153
	154
	Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

	47
	Задача 4.6. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма»

	48
	Целевой показатель 4.6.1. Количество приобретенной техники с использованием лизинга, для обеспечения содержания улично-дорожной сети в городском округе Верхняя Пышма
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	49
	Целевой показатель 4.6.2. Мероприятия, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения в области содержания улично-дорожной сети
	единица
	4
	0
	0
	3
	3
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/11 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

	50
	Подпрограмма 5. Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма

	51
	Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог

	52
	Задача 5.1. Реализация мероприятий по содержанию улично- дорожной сети

	53
	Целевой показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями
	км
	302,5
	303,5
	304,0
	304,5
	305,0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года»

	54
	Целевой показатель 5.1.2. 
Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов
	тыс. кв. метров
	55,3
	0
	0
	0
	0,0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года»

	55
	Целевой показатель 5.1.3. Количество восстановленных и установленных дорожных знаков на территории города Верхняя Пышма
	штука
	467
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года»

	56
	Целевой показатель 5.1.4. Количество установленных объектов светофорного регулирования на территории городского округа Верхняя Пышма
	единица
	2
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года»

	57
	Целевой показатель 5.1.5. 
Площадь нанесенной линии горизонтальной дорожной разметки на территории городского округа Верхняя Пышма
	кв. метр
	19 932,72
	0 
	0 
	0 
	0 
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года»

	58
	Задача 5.2. Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества функционирования систем транспортного обслуживания

	59
	Целевой показатель 5.2.1. Количество мероприятий, направленных на содержание остановочных павильонов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма 
	единица
	63
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года»

	60
	Целевой показатель 5.2.2. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством выполняемых услуг в сфере содержания транспортного обслуживания, перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Верхняя Пышма
	процент
	86,6
	89,9
	91,5
	92,8
	95
	Итоги опросов на сайте «Открытое Правительство Свердловской области»

	61
	Целевой показатель 5.2.3. Количество установленных электронных табло на остановочных пунктах городского округа Верхняя Пышма
	единица
	8
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года»

	62
	Целевой показатель 5.2.4. Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры
	единица
	3
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 27.06.2019 № 12/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года»



	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»


	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

	по выполнению муниципальной программы

	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»


	Номер строки
	Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения
	Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	


		
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Всего по муниципальной программе 
в том числе:
	2 017 138,6
	1 024 202,5
	401 731,0
	221 570,9
	183 605,1
	186 029,1
	 

	2
	областной бюджет
	216 979,6
	132 820,4
	77 019,0
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	3
	местный бюджет
	1 800 159,0
	891 382,1
	324 712,0
	219 031,7
	181 304,6
	183 728,6
	 

	4
	«Капитальные вложения»
	392 636,7
	257 314,7
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	5
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	6
	местный бюджет
	187 875,7
	127 033,5
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	7
	«Прочие нужды»
	1 624 501,9
	766 887,8
	266 409,0
	221 570,9
	183 605,1
	186 029,1
	 

	8
	областной бюджет
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	9
	местный бюджет
	1 612 283,3
	764 348,6
	263 869,8
	219 031,7
	181 304,6
	183 728,6
	 

	10
	Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма

	11
	Всего по подпрограмме 1.
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	636 761,8
	479 677,9
	148 907,4
	7 349,1
	413,7
	413,7
	 

	12
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	13
	местный бюджет
	432 000,8
	349 396,7
	74 427,6
	7 349,1
	413,7
	413,7
	 

	14
	«Капитальные вложения»

	15
	Всего по направлению «Капитальные вложения» 
в том числе:
	392 636,7
	257 314,7
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	16
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	17
	местный бюджет
	187 875,7
	127 033,5
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	18
	Мероприятие 1.1. 
Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	281 243,8
	145 921,8
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	19
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	20
	местный бюджет
	76 482,8
	15 640,6
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	21
	Подмероприятие 1.1.2. Реконструкция и модернизация станции водоподготовки, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а
в том числе:
	272 842,8
	137 520,8
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	22
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	23
	местный бюджет
	68 081,8
	7 239,6
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	24
	Подмероприятие 1.1.5. Строительство магистральных наружных сетей по ул. Животноводов в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	2 912,1
	2 912,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	25
	местный бюджет
	2 912,1
	2 912,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	26
	Подмероприятие 1.1.6. 
Кольцевой водопровод со станцией подготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в п. Красный городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	5 488,9
	5 488,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	27
	местный бюджет
	5 488,9
	5 488,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	28
	Мероприятие 1.3. 
Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа 
в том числе:
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	29
	местный бюджет
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	30
	Подмероприятие 1.3.1. Реконструкция газовой котельной мощностью
0,837 МВт (0,719 Гкал/ч) в 
г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, 2, с увеличением мощности до 3,48 МВт 
(2,99 Гкал/ч)
в том числе:
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	31
	местный бюджет
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	32
	Мероприятие 1.4. 
Газификация территории городского округа 
в том числе:
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.2.2.

	33
	местный бюджет
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	34
	Подмероприятие 1.4.1. Строительство газовой блочно-модульной котельной, расположенной в с. Мостовское, ул. Лесная 2а 
[bookmark: _GoBack]в том числе:
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.2.2.

	35
	местный бюджет
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	36
	«Прочие нужды»
	 

	37
	Всего по направлению «Прочие нужды» 
в том числе:
	244 125,10
	222 363,20
	13 585,40
	7 349,10
	413,7
	413,7
	 

	38
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	39
	местный бюджет
	244 125,10
	222 363,20
	13 585,40
	7 349,1
	413,7
	413,7
	 

	40
	Мероприятие 1.1. 
Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	129 532,9
	121 932,9
	2 600,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	41
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	42
	местный бюджет
	129 532,9
	121 932,9
	2 600,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	 

	43
	Подмероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт водовода от ВК село Балтым в районе пересечения улиц Александра Шамаева - Грушевая до скважин 98,97,96а,42 
в том числе:
	9 280,2
	9 280,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	44
	местный бюджет
	9 280,2
	9 280,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	45
	Подмероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт существующих канализационных очистных сооружений в г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	112 039,7
	104 439,7
	2 600,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	46
	местный бюджет
	112 039,7
	104 439,7
	2 600,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	 

	47
	Подмероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения Водоподготовка г. Верхняя Пышма ул. Балтымская, д. 2а
в том числе:
	8 213,0
	8 213,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	48
	местный бюджет
	8 213,0
	8 213,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	49
	Мероприятие 1.2. 
Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа 
в том числе:
	403,4
	403,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4., 1.1.5.

	50
	местный бюджет
	403,4
	403,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	51
	Подмероприятие 1.2.3. 
Устройство уличного освещения подъезд к п. Крутой городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	403,4
	403,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4., 1.1.5.

	52
	местный бюджет
	403,4
	403,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	53
	Мероприятие 1.3. 
Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа 
в том числе:
	106 934,7
	97 056,1
	9 878,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	54
	местный бюджет
	106 934,7
	97 056,1
	9 878,6
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	55
	Подмероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт тепловых сетей в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	83 188,3
	73 309,7
	9 878,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	56
	местный бюджет
	83 188,3
	73 309,7
	9 878,6
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	57
	Подмероприятие 1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от котельной АО «Уралредмет» до ул. Петрова 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 57а, 59/1, ул. Победы 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1в, 1б, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, ул. С. Лазо 30, 32, 32а, Энтузиастов 2, 4 городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	23 746,4
	23 746,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	58
	местный бюджет
	23 746,4
	23 746,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	59
	Мероприятие 1.5. 
Прочие мероприятия по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газификации на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	7 254,1
	2 970,8
	1 106,8
	2 349,1
	413,7
	413,7
	1.1.2., 1.2.1.

	60
	местный бюджет
	7 254,1
	2 970,8
	1 106,8
	2 349,1
	413,7
	413,7
	 

	61
	Подмероприятие 1.5.1. 
Техническое обслуживание и содержание хозяйственно-фекальных канализаций г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	3 899,6
	1 016,3
	1 056,8
	1 099,1
	363,7
	363,7
	1.1.2., 1.2.1.

	62
	местный бюджет
	3 899,6
	1 016,3
	1 056,8
	1 099,1
	363,7
	363,7
	 

	63
	Подмероприятие 1.5.2. 
Демонтаж участков надземного газопровода (компенсация убытков в сфере газификации) 
в том числе:
	250,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	1.1.2., 1.2.1.

	64
	местный бюджет
	250,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	 

	65
	Подмероприятие 1.5.3. 
Техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения и газопроводов, тех. присоединение 
в том числе:
	3 104,5
	1 904,5
	0,0
	1 200,0
	0,0
	0,0
	1.1.2., 1.2.1.

	66
	местный бюджет
	3 104,5
	1 904,5
	0,0
	1 200,0
	0,0
	0,0
	 

	67
	Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма 

	68
	Всего по подпрограмме 2.
Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	148 565,8
	44 689,3
	19 259,5
	18 401,7
	32 941,0
	33 274,3
	 

	69
	местный бюджет
	148 565,8
	44 689,3
	19 259,5
	18 401,7
	32 941,0
	33 274,3
	 

	70
	«Прочие нужды»

	71
	Всего по направлению «Прочие нужды» 
в том числе:
	148 565,8
	44 689,3
	19 259,5
	18 401,7
	32 941,0
	33 274,3
	 

	72
	местный бюджет
	148 565,8
	44 689,3
	19 259,5
	18 401,7
	32 941,0
	33 274,3
	 

	73
	Мероприятие 2.1. 
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в том числе:
	42 990,5
	8 453,3
	8 578,6
	8 921,7
	8 351,8
	8 685,1
	2.1.1.

	74
	местный бюджет
	42 990,5
	8 453,3
	8 578,6
	8 921,7
	8 351,8
	8 685,1
	 

	75
	Подмероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за наем - сбор ВРЦ 
в том числе:
	2 316,1
	460,0
	442,1
	459,7
	467,8
	486,5
	2.1.1.

	76
	местный бюджет
	2 316,1
	460,0
	442,1
	459,7
	467,8
	486,5
	 

	77
	Подмероприятие 2.1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взнос в РФКР) 
в том числе:
	40 674,4
	7 993,3
	8 136,5
	8 462,0
	7 884,0
	8 198,6
	2.1.1.

	78
	местный бюджет
	40 674,4
	7 993,3
	8 136,5
	8 462,0
	7 884,0
	8 198,6
	 

	79
	Мероприятие 2.2. 
Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения 
в том числе:
	24 846,9
	6 004,2
	4 404,2
	3 203,3
	5 617,6
	5 617,6
	2.2.1.

	80
	местный бюджет
	24 846,9
	6 004,2
	4 404,2
	3 203,3
	5 617,6
	5 617,6
	 

	81
	Мероприятие 2.3. 
Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань 
в том числе:
	69 273,3
	18 776,7
	6 276,7
	6 276,7
	18 971,6
	18 971,6
	2.3.1.

	82
	местный бюджет
	69 273,3
	18 776,7
	6 276,7
	6 276,7
	18 971,6
	18 971,6
	 

	83
	Мероприятие 2.4. 
Снос аварийного и ветхого жилья в том числе:
	11 055,1
	11 055,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.4.1.

	84
	местный бюджет
	11 055,1
	11 055,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	85
	Подмероприятие 2.4.1. 
Снос аварийного и ветхого жилья в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 648,7
	1 648,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.4.1.

	86
	местный бюджет
	1 648,7
	1 648,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	87
	Подмероприятие 2.4.2. Мероприятия по демонтажу зданий в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	4 010,0
	4 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.4.1.

	88
	местный бюджет
	4 010,0
	4 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	89
	Подмероприятие 2.4.3. 
Выкуп объектов капитального строительства и земельных участков, снос объектов капитального строительства 
в том числе:
	5 396,4
	5 396,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.4.1.

	90
	местный бюджет
	5 396,4
	5 396,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	91
	Мероприятие 2.5. 
Проведение строительно- технической экспертизы муниципального жилищного фонда 
в том числе:
	400,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.5.1.

	92
	местный бюджет
	400,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	93
	Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма

	94
	Всего по подпрограмме 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	95
	местный бюджет
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	96
	«Прочие нужды»

	97
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	98
	местный бюджет
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	99
	Мероприятие 3.1. 
Разработка и актуализация нормативно- технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в том числе:
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	3.1.1.

	100
	местный бюджет
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	101
	Подпрограмма 4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма 

	102
	Всего по подпрограмме 4.
Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	727 442,3
	227 691,4
	137 355,1
	146 703,2
	106 851,0
	108 841,7
	 

	103
	областной бюджет
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	104
	местный бюджет
	715 223,7
	225 152,2
	134 815,9
	144 164,0
	104 550,5
	106 541,2
	 

	105
	«Прочие нужды»

	106
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	727 442,3
	227 691,4
	137 355,1
	146 703,2
	106 851,0
	108 841,7
	 

	107
	областной бюджет
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	108
	местный бюджет
	715 223,7
	225 152,2
	134 815,9
	144 164,0
	104 550,5
	106 541,2
	 

	109
	Мероприятие 4.1. 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания общегородских территорий г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	299 350,2
	52 260,0
	59 524,6
	61 537,4
	62 018,7
	64 009,5
	4.1.1.

	110
	местный бюджет
	299 350,2
	52 260,0
	59 524,6
	61 537,4
	62 018,7
	64 009,5
	 

	111
	Мероприятие 4.2. 
Содержание и ремонт сетей наружного освещения г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	197 619,5
	67 985,9
	35 005,9
	36 778,3
	28 924,7
	28 924,7
	4.2.1., 4.2.2.

	112
	местный бюджет
	197 619,5
	67 985,9
	35 005,9
	36 778,3
	28 924,7
	28 924,7
	 

	113
	Подмероприятие 4.2.1. 
Оплата электроэнергии за уличное освещение г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	28 866,1
	27 011,3
	41,2
	1 813,6
	0,0
	0,0
	4.2.1., 4.2.2.

	114
	местный бюджет
	28 866,1
	27 011,3
	41,2
	1 813,6
	0,0
	0,0
	 

	115
	Подмероприятие 4.2.2. 
Услуги по содержанию сетей уличного освещения г. Верхняя Пышма  
в том числе:
	19 307,3
	7 227,3
	6 040,0
	6 040,0
	0,0
	0,0
	4.2.1., 4.2.2.

	116
	местный бюджет
	19 307,3
	7 227,3
	6 040,0
	6 040,0
	0,0
	0,0
	 

	117
	Подмероприятие 4.2.3. Энергосервисный контракт по содержанию уличного освещения в ГО Верхняя Пышма 
в том числе:
	149 446,1
	33 747,3
	28 924,7
	28 924,7
	28 924,7
	28 924,7
	4.2.1., 4.2.2.

	118
	местный бюджет
	149 446,1
	33 747,3
	28 924,7
	28 924,7
	28 924,7
	28 924,7
	 

	119
	Мероприятие 4.3. 
Санитарное содержание и благоустройство территорий городского округа Верхняя Пышма 
в том числе: 
	135 245,7
	73 099,8
	31 375,5
	28 260,0
	1 255,2
	1 255,2
	4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.

	120
	местный бюджет
	135 245,7
	73 099,8
	31 375,5
	28 260,0
	1 255,2
	1 255,2
	 

	121
	Подмероприятие 4.3.1.
Санитарное содержание объектов благоустройства г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	76 201,7
	37 050,1
	19 075,8
	19 075,8
	500,0
	500,0
	4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.

	122
	местный бюджет
	76 201,7
	37 050,1
	19 075,8
	19 075,8
	500,0
	500,0
	 

	123
	Подмероприятие 4.3.2. 
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	26 752,3
	20 436,8
	4 115,5
	1 000,0
	600,0
	600,0
	4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.

	124
	местный бюджет
	26 752,3
	20 436,8
	4 115,5
	1 000,0
	600,0
	600,0
	 

	125
	Подмероприятие 4.3.4. 
Содержание территорий   кладбищ, расположенных в городском округе 
в том числе:  
	32 291,7
	15 612,9
	8 184,2
	8 184,2
	155,2
	155,2
	4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.

	126
	местный бюджет
	32 291,7
	15 612,9
	8 184,2
	8 184,2
	155,2
	155,2
	 

	127
	Мероприятие 4.4. 
Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа 
в том числе:
	36 306,8
	9 229,6
	5 432,7
	5 432,7
	8 105,9
	8 105,9
	4.1.2., 4.1.3.

	128
	местный бюджет
	36 306,8
	9 229,6
	5 432,7
	5 432,7
	8 105,9
	8 105,9
	 

	129
	Подмероприятие 4.4.1. 
Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Исетской поселковой администрации 
в том числе:
	10 047,0
	2 531,0
	1 609,0
	1 609,0
	2 149,0
	2 149,0
	4.1.2., 4.1.3.

	130
	местный бюджет
	10 047,0
	2 531,0
	1 609,0
	1 609,0
	2 149,0
	2 149,0
	 

	131
	Подмероприятие 4.4.2. 
Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Кедровской поселковой администрации 
в том числе:
	13 724,9
	3 164,9
	1 880,0
	1 880,0
	3 400,0
	3 400,0
	4.1.2., 4.1.3.

	132
	местный бюджет
	13 724,9
	3 164,9
	1 880,0
	1 880,0
	3 400,0
	3 400,0
	 

	133
	Подмероприятие 4.4.3. 
Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Красненской поселковой администрации 
в том числе:
	3 723,8
	1 498,0
	508,0
	508,0
	604,9
	604,9
	4.1.2., 4.1.3.

	134
	местный бюджет
	3 723,8
	1 498,0
	508,0
	508,0
	604,9
	604,9
	 

	135
	Подмероприятие 4.4.4.
Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Балтымской сельской администрации
в том числе:
	6 645,0
	1 519,0
	1 119,0
	1 119,0
	1 444,0
	1 444,0
	4.1.2., 4.1.3.

	136
	местный бюджет
	6 645,0
	1 519,0
	1 119,0
	1 119,0
	1 444,0
	1 444,0
	 

	137
	Подмероприятие 4.4.5. 
Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Мостовской сельской администрации
в том числе:
	2 166,1
	516,7
	316,7
	316,7
	508,0
	508,0
	4.1.2., 4.1.3.

	138
	местный бюджет
	2 166,1
	516,7
	316,7
	316,7
	508,0
	508,0
	 

	139
	Мероприятие 4.5. 
Озеленение территорий г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	17 857,1
	9 178,5
	0,0
	8 678,6
	0,0
	0,0
	4.1.2., 4.1.4.

	140
	местный бюджет
	17 857,1
	9 178,5
	0,0
	8 678,6
	0,0
	0,0
	 

	141
	Мероприятие 4.6. 
Озеленение территорий населенных пунктов городского округа 
в том числе:
	20 401,0
	4 955,0
	3 477,0
	3 477,0
	4 246,0
	4 246,0
	4.1.2., 4.1.4.

	142
	местный бюджет
	20 401,0
	4 955,0
	3 477,0
	3 477,0
	4 246,0
	4 246,0
	 

	143
	Подмероприятие 4.6.1. 
Озеленение территорий в границах Исетской поселковой администрации  в том числе:
	4 358,0
	1 214,0
	636,0
	636,0
	936,0
	936,0
	4.1.2., 4.1.4.

	144
	местный бюджет
	4 358,0
	1 214,0
	636,0
	636,0
	936,0
	936,0
	 

	145
	Подмероприятие 4.6.2. 
Озеленение территорий в границах Кедровской поселковой администрации 
в том числе:
	5 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	4.1.2., 4.1.4.

	146
	местный бюджет
	5 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	 

	147
	Подмероприятие 4.6.3. 
Озеленение территорий в границах Красненской поселковой администрации 
в том числе:
	4 493,0
	1 191,0
	891,0
	891,0
	760,0
	760,0
	4.1.2., 4.1.4.

	148
	местный бюджет
	4 493,0
	1 191,0
	891,0
	891,0
	760,0
	760,0
	 

	149
	Подмероприятие 4.6.4. 
Озеленение территорий в границах Балтымской сельской администрации 
в том числе:
	4 150,0
	950,0
	650,0
	650,0
	950,0
	950,0
	4.1.2., 4.1.4.

	150
	местный бюджет
	4 150,0
	950,0
	650,0
	650,0
	950,0
	950,0
	 

	151
	Подмероприятие 4.6.5. 
Озеленение территорий в границах Мостовской сельской администрации 
в том числе:
	2 400,0
	600,0
	300,0
	300,0
	600,0
	600,0
	4.1.2., 4.1.4.

	152
	местный бюджет
	2 400,0
	600,0
	300,0
	300,0
	600,0
	600,0
	 

	153
	Мероприятие 4.7. 
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
в том числе:
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	4.5.1.

	154
	областной бюджет
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	155
	Подмероприятие 4.7.1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в том числе:
	10 652,2
	2 174,2
	2 174,2
	2 174,2
	2 064,8
	2 064,8
	4.5.1.

	156
	областной бюджет
	10 652,2
	2 174,2
	2 174,2
	2 174,2
	2 064,8
	2 064,8
	 

	157
	Подмероприятие 4.7.2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению болезней животных 
в том числе:
	1 566,4
	365,0
	365,0
	365,0
	235,7
	235,7
	4.5.1.

	158
	областной бюджет
	1 566,4
	365,0
	365,0
	365,0
	235,7
	235,7
	 

	159
	Мероприятие 4.8. 
Приобретение техники с использованием лизинга для муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего полномочия в области содержания общегородских территорий и улично-дорожной сети 
в том числе:
	8 231,4
	8 231,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.6.1.

	160
	местный бюджет
	8 231,4
	8 231,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	161
	Мероприятие 4.9. 
Содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе поселка Красный городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	212,0
	212,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.1.2.

	162
	местный бюджет
	212,0
	212,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	163
	Подпрограмма 5. Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма 

	164
	Всего по подпрограмме 5. 
Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	502 368,7
	271 743,9
	95 809,1
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	165
	местный бюджет
	502 368,7
	271 743,9
	95 809,1
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	166
	«Прочие нужды»

	167
	Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе:
	502 368,7
	271 743,9
	95 809,1
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	168
	местный бюджет
	502 368,7
	271 743,9
	95 809,1
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	169
	Мероприятие 5.1. 
Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	204 250,6
	69 434,9
	0,0
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	5.1.1.

	170
	местный бюджет
	204 250,6
	69 434,9
	0,0
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	171
	Подмероприятие 5.1.1. 
Содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации в г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	51 316,3
	2 499,4
	0,0
	48 716,9
	0,0
	100,0
	5.1.1.

	172
	местный бюджет
	51 316,3
	2 499,4
	0,0
	48 716,9
	0,0
	100,0
	 

	173
	Подмероприятие 5.1.2. 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания улично-дорожной сети 
в том числе:
	152 934,3
	66 935,5
	0,0
	0,0
	42 999,4
	42 999,4
	5.1.1.

	174
	местный бюджет
	152 934,3
	66 935,5
	0,0
	0,0
	42 999,4
	42 999,4
	 

	175
	Мероприятие 5.2. 
Текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	9 782,6
	9 782,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	176
	местный бюджет
	9 782,6
	9 782,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	177
	Подмероприятие 5.2.1.
Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Исетской поселковой администрации 
в том числе:
	2 300,4
	2 300,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	178
	местный бюджет
	2 300,4
	2 300,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	179
	Подмероприятие 5.2.2. 
Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Кедровской поселковой администрации 
в том числе:
	1 396,5
	1 396,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	180
	местный бюджет
	1 396,5
	1 396,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	181
	Подмероприятие 5.2.3. 
Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Красненской поселковой администрации 
в том числе:
	1 860,4
	1 860,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	182
	местный бюджет
	1 860,4
	1 860,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	183
	Подмероприятие 5.2.4.
Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Балтымской сельской администрации
 в том числе:
	2 975,0
	2 975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	184
	местный бюджет
	2 975,0
	2 975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	185
	Подмероприятие 5.2.5. 
Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Мостовской 
сельской администрации 
в том числе:
	1 250,3
	1 250,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	186
	местный бюджет
	1 250,3
	1 250,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	187
	Мероприятие 5.3. 
Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	31 097,6
	31 097,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	188
	местный бюджет
	31 097,6
	31 097,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	189
	Мероприятие 5.4. 
Текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 627,5
	1 627,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	190
	местный бюджет
	1 627,5
	1 627,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	191
	Подмероприятие 5.4.1. 
Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Исетской поселковой администрации (установка дорожных знаков, дорожная разметка) 
в том числе:
	393,0
	393,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	192
	местный бюджет
	393,0
	393,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	193
	Подмероприятие 5.4.2.
 Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Кедровской поселковой администрации (установка дорожных знаков) 
в том числе:
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	194
	местный бюджет
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	195
	Подмероприятие 5.4.3. 
Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Красненской поселковой администрации (установка дорожных знаков) 
в том числе:
	59,6
	59,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	196
	местный бюджет
	59,6
	59,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	197
	Подмероприятие 5.4.4. 
Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Балтымской сельской администрации (установка дорожных знаков) 
в том числе:
	266,5
	266,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	198
	местный бюджет
	266,5
	266,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	199
	Подмероприятие 5.4.5. 
Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Мостовской сельской администрации (установка дорожных знаков) 
в том числе:
	408,4
	408,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	200
	местный бюджет
	408,4
	408,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	201
	Мероприятие 5.5. 
Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	43 150,5
	43 150,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	202
	местный бюджет
	43 150,5
	43 150,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	203
	Мероприятие 5.6. 
Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	12 764,8
	12 764,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	204
	местный бюджет
	12 764,8
	12 764,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	205
	Подмероприятие 5.6.1. 
Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Исетской поселковой администрации 
в том числе:
	1 500,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	206
	местный бюджет
	1 500,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	207
	Подмероприятие 5.6.2.
 Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Кедровской поселковой администрации 
в том числе:
	3 029,0
	3 029,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	208
	местный бюджет
	3 029,0
	3 029,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	209
	Подмероприятие 5.6.3.
Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Красненской поселковой администрации 
в том числе:
	2 068,2
	2 068,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	210
	местный бюджет
	2 068,2
	2 068,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	211
	Подмероприятие 5.6.4. 
Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Балтымской сельской администрации (в т.ч.  составление смет) 
в том числе:
	5 139,0
	5 139,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	212
	местный бюджет
	5 139,0
	5 139,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	213
	Подмероприятие 5.6.5. 
Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Мостовской сельской администрации 
в том числе:
	1 028,6
	1 028,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	214
	местный бюджет
	1 028,6
	1 028,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	215
	Мероприятие 5.7. 
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	193 171,8
	97 362,7
	95 809,1
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.2.

	216
	местный бюджет
	193 171,8
	97 362,7
	95 809,1
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	217
	Мероприятие 5.8. 
Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа 
в том числе:
	1 287,4
	1 287,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.1.

	218
	местный бюджет
	1 287,4
	1 287,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	219
	Мероприятие 5.9. 
Установка электронных табло на остановочных пунктах общественного транспорта 
в том числе:
	3 582,9
	3 582,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.3.

	220
	местный бюджет
	3 582,9
	3 582,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	221
	Мероприятие 5.10. 
Проведение работ по исследованию качества функционирования системы транспортного обслуживания населения в городе Верхняя Пышма
в том числе:
	852,0
	852,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.2.

	222
	местный бюджет
	852,0
	852,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	223
	Мероприятие 5.11. 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
в том числе:
	221,0
	221,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.4.

	224
	местный бюджет
	221,0
	221,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	225
	Мероприятие 5.13. 
Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения
в том числе:
	580,0
	580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.4.

	226
	местный бюджет
	580,0
	580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»


	ПЕРЕЧЕНЬ

	объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций

	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности 
на территории городского округа Верхняя Пышма»


	Номер строки
	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства (реконструкции)
	Адрес объекта капитального строительства (реконструкции)
	Форма собствен-ности
	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей
	Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)
	Объёмы финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	
	в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)
	в ценах, соответ-ствующих лет реализации проекта
	начало
	ввод (заверше-ние)
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма 1.Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма 

	1
	Реконструкция станции водоподготовки (III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВСЕГО по объекту,
в том числе
	г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а
	Муници-пальная
	298 006,2
(III квартал 2023 года)
	328 033,0
	2025 год
	2027 год
	272 842,8
	137 520,8
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	областной бюджет
	 
	 
	
	
	
	
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	местный бюджет
	 
	 
	
	
	
	
	68 081,8
	7 239,6
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Разработка проектно-сметной документации и строительство кольцевого водопровода со станцией подготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в п. Красный ГО Верхняя Пышма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ВСЕГО по объекту,
в том числе
	п. Красный ГО Верхняя Пышма
	Муници-пальная
	-
	-
	2026 год
	2028 год
	5 488,9
	5 488,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	5 488,9
	5 488,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Строительство магистральных наружных сетей по ул. Животноводов в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	2 912,1
	2 912,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	ВСЕГО по объекту,
в том числе
	с. Балтым ГО Верхняя Пышма
	Муници-пальная
	3 551,8                     (II  квартал 2026 года)
	3 551,8
	2026 год
	2026 год
	2 912,1
	2 912,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Реконструкция газовой котельной мощностью 0,837 МВт (0,719 Гкал/ч) в г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, 2, с увеличением мощности до 3,48 МВт (2,99 Гкал/ч)
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ВСЕГО по объекту, 
в том числе:
	г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 2а
	Муници-пальная
	90 952,46                     (I квартал 2025 года)
	90 952,46                     
	2025 год
	2026 год
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Строительство газовой блочной котельной, расположенной в с. Мостовское, ул. Лесная 2а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ВСЕГО по объекту,
в том числе:
	ГО Верхняя Пышма, с. Мостовское , ул. Лесная 2а
	Муници-пальная
	16 271,2                            (I  квартал 2025 года)
	16 271,2
	2025 год
	2026 год
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




	



























Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»

	
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»


	Номер строки
	Целевой показатель
	Методика расчета целевого показателя



	1
	2
	3

	1
	Целевой показатель 1.1.1. 
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по модернизации и капитальному ремонту
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	2
	Целевой показатель 1.1.2. 
Количество проведенных мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию хозяйственно-фекальных канализаций города Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	3
	Целевой показатель 1.1.3. 
Количество организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших налоговую льготу по земельному налогу в отношении земельных участков, непосредственно занятых объектами сооружений хозяйственно-бытовой канализации
	значение целевого показателя рассчитывается на основании информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 32 по Свердловской области о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 

	4
	Целевой показатель 1.1.4. 
Количество проведенных мероприятий по разработке проектно-сметной документации, оформление технической документации объектов коммунальной инфраструктуры
	значение целевого показателя рассчитывается на основании разработанной документации за отчетный период

	5
	Целевой показатель 1.1.5
Протяженность устройства уличного освещения, на которых проведены мероприятия по модернизации и капитальному ремонту
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	6
	Целевой показатель 1.2.1. 
Количество проведенных мероприятий по техническому и аварийному обслуживанию сетей газоснабжения города Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	7
	Целевой показатель 1.2.2.
Строительство и реконструкция газовых котельных на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании актов ввода объектов в эксплуатацию

	8
	Целевой показатель 2.1.1. 
Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда
	значение целевого показателя рассчитывается в соответствии с отчетными данными, введенными по Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области за отчетный период

	9
	Целевой показатель 2.2.1. 
Количество вывезенных жидких бытовых отходов в многоквартирных домах городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании актов выполненных работ, в соответствии с отчетом об использовании субсидии на предоставление населению услуги по вывозу, приему и очистке сточных вод, жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов

	10
	Целевой показатель 2.3.1. 
Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания
	значение целевого показателя рассчитывается в соответствии с отчетом по предоставлению субсидий на возмещение затрат за счет средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	11
	Целевой показатель 2.4.1. 
Количество снесенных объектов, в том числе демонтаж зданий на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	12
	Целевой показатель 2.5.1. 
Количество предоставленных услуг по проведению строительно-технической экспертизы в жилых домах
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	13
	Целевой показатель 3.1.1. 
Обеспеченность нормативно-технической документации в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством
	значение целевого показателя рассчитывается на основании разработанной нормативно-технической документацией в сфере энергоресурсосбережения

	14
	Целевой показатель 4.1.1.
Площадь территории по выполнению работ по комплексному содержанию общегородских территорий
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета о выполнении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма»

	15
	Целевой показатель 4.1.2. 
Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по санитарному состоянию, благоустройству и озеленению
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	16
	Целевой показатель 4.1.3. 
Обслуживание и содержание контейнерных площадок на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	17
	Целевой показатель 4.1.4. 
Количество посаженных деревьев, кустарников, цветников
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	18
	Целевой показатель 4.1.5. 
Количество проведенных мероприятий по санитарному содержанию и благоустройству территорий города Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	19
	Целевой показатель 4.2.1. 
Протяженность освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности
	значение целевого показателя рассчитывается на основании формы государственного статистического наблюдения № 3-ДГ (мо)

	20
	Целевой показатель 4.2.2.
Количество проведенных мероприятий по содержанию сетей уличного освещения в г. Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	21
	Целевой показатель 4.3.1. 
Количество элементов светового-художественного оформления в городской среде
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	22
	Целевой показатель 4.4.1. 
Организация и содержание мест захоронения по городскому округу Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	23
	Целевой показатель 4.4.2. 
Количество обслуживаемых кладбищ на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	24
	Целевой показатель 4.4.3. 
Вывезено твердых коммунальных отходов с территории городского округа Верхняя Пышма (с территории кладбищ)
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	25
	Целевой показатель 4.4.4.
Количество разработанных проектов санитарно-защитных зон кладбищ городского округа Верхняя Пышма

	значение целевого показателя рассчитывается на основании санитарно-экспертного заключения  

	26
	Целевой показатель 4.5.1. 
Количество животных без владельцев при осуществлении деятельности по обращению с ними
	значение целевого показателя рассчитывается в соответствии с отчетом об осуществлении мероприятий по обращению с животными без владельцев за счет средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма

	27
	Целевой показатель 4.6.1. 
Количество приобретенной техники с использованием лизинга, для обеспечения содержания улично-дорожной сети в городском округе Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма» об использовании целевых субсидий

	28
	Целевой показатель 4.6.2. 
Мероприятия, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма»
	значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма» об использовании целевых субсидий 

	29
	Целевой показатель 5.1.1.
Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями
	значение целевого показателя рассчитывается на основании формы государственного статистического наблюдения № 3-ДГ (мо)

	30
	Целевой показатель 5.1.2. 
Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов
	значение целевого показателя рассчитывается на основании актов выполненных работ; исполненных предписаний надзорных органов об устранении выявленных нарушений, обязательных требований в области безопасности дорожного движения

	31
	Целевой показатель 5.1.3. 
Количество восстановленных и установленных дорожных знаков на территории города Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании актов выполненных работ; исполненных предписаний надзорных органов об устранении выявленных нарушений, обязательных требований в области безопасности дорожного движения

	32
	Целевой показатель 5.1.4.
Количество установленных объектов светофорного регулирования на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании актов выполненных работ; исполненных предписаний надзорных органов об устранении выявленных нарушений, обязательных требований в области безопасности дорожного движения

	33
	Целевой показатель 5.1.5.
Площадь нанесенной линии горизонтальной дорожной разметки на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании актов выполненных работ; исполненных предписаний надзорных органов об устранении выявленных нарушений, обязательных требований в области безопасности дорожного движения

	34
	Целевой показатель 5.2.1.
Количество остановочных павильонов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	35
	Целевой показатель 5.2.2.
Уровень удовлетворенности граждан качеством выполняемых услуг в сфере содержания транспортного обслуживания, перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании подведенных итогов по проведенным опросам на сайте «Открытое Правительство Свердловской области»

	36
	Целевой показатель 5.2.3. 
Количество установленных электронных табло на остановочных пунктах городского округа Верхняя Пышма
	значение целевого показателя рассчитывается на основании заключенных и исполненных договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ

	37
	Целевой показатель 5.2.4. 
Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры
	значение целевого показателя рассчитывается на основании актов выполненных работ




