Пояснительная записка 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.05.2024 № 588
за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». 
На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2024 год в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 530 987,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 99 702,5 тыс. рублей, местного бюджета – 371 385,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 59 900,0 тыс. рублей.
За 12 месяцев 2024 года освоены средства в размере 441 092,00 тыс. рубелей или 83,1% от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 99 702,5 тыс. рублей или 100%от плана, местного бюджета – 311 489,5 тыс. рублей или 83,9 % от плана, внебюджетных источников – 29 900,0 рублей или 49,9% от плана.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года достигнуты следующие итоги:
1. в рамках заключенного муниципального контракта на ремонт и содержание малых архитектурных форм (далее – МАФ) на дворовых территориях от 23.07.2024 № 0162300005824000184, проведены мероприятия по комплексному благоустройству детских площадок на территории городского округа Верхняя Пышма, осмотры оборудования на детских площадках (58 дворовых территорий), а также осуществлены мелкие ремонтные работы;
2. в рамках заключенных договоров на поставку и ремонт оборудования произведены следующие виды работ:
- ремонт сцены, демонтаж и монтаж МАФ, поставка и установка детского игрового комплекса, оборудования, спортивного оборудования на дворовой территории многоквартирных домов по ул. Петрова д. 45, 47 в г. Верхняя Пышма;
- демонтаж и монтаж МАФ по пр. Успенский д. 44А, 107, 127А; ул. Уральских рабочих, д. 39, ул. Калинина д. 64 в г. Верхняя Пышма.
3. осуществлено благоустройство общественной территории, расположенной в п. Красный городского округа Верхняя Пышма по муниципальному контракту от 09.08.2024 № 0162300005824000198 «Парк культуры и отдыха в п. Красный». Мероприятие исполнено.
4. заключен муниципальный контракт от 21.10.2024 № 2024.0286 на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Петровский Бульвар II очередь». Срок завершения работ перенесен на 2025 год;
5. в рамках благоустройства Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» проведены следующие мероприятия:
- завершено строительство бетонного скейтпарка общей площадью 450 м2;
- завершены работы по монтажу дренажной системы, асфальтированию территории у центра проката и аренды;
- подготовка почвы для газона с внесением растительной земли (механизированный способ) и посевом газона вручную;
- осуществлено строительство объекта «Ледовый каток»: разработана рабочая документация, осуществлена выборка грунта с вывозкой, произведена отсыпка площадки скальным грунтом, осуществлены поставка, монтаж и наладка светового потолка, монтаж опоры освещения со светильниками, изготовление и монтаж бортов ледового поля, подведено электроснабжение к холодильной установке, асфальтирование площадки;
6. заключены муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
- завершены работы по муниципальному контракту от 19.06.2023 № 01623000058230001930001 по объекту «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД» с привлечением средств областного бюджета;
- завершены работы по муниципальному контракту от 25.03.2024 № 2024.0575 по объекту «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД» (2 этап) с привлечением средств областного бюджета;
- заключен муниципальный контракт от 30.10.2023 № 01623000058230003650001 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ». Мероприятие исполнено;
- заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 0162200011824000900 на благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь) ГорСад: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ». Ведутся работы со сроком завершения в 2025 году.
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	Форма 1
	
	
	
	
	

	
	

	
	ОТЧЕТ

	
	о реализации муниципальной программы

	
	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»

	
	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год (отчётный период)

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель 1. Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

	2
	Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма

	3
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	4
	Целевой показатель 1.1.2.
Доля благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Верхняя Пышма  
	процентов
	100
	100
	100,0
	

	5
	Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма

	6
	Целевой показатель 1.2.1.
Количество благоустроенных общественных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	2
	2
	100,0
	

	7
	Целевой показатель 1.2.2.
Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий 
	единиц
	3
	2
	66,7
	1 ПСД по благоустройству общественной территории «Петровский Бульвар II очередь» находится на согласовании в УАиГ

	8
	Задача 1.3. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма

	9
	Целевой показатель 1.3.1.
Организованы и проведены на территории городского округа Верхняя Пышма общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	единиц
	2
	2
	100,0
	

	10
	Целевой показатель 1.3.2.
Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше
	процентов
	20
	20
	100,0
	



	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	[bookmark: _GoBack]_______________ / Е.Г. Кужелева
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	





	Форма 2
	
	
	
	

	ОТЧЕТ

	по выполнению муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»
за 2024 год

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от плановых значений

	
	
	План
	Факт
	Процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	530 987,5
	441 092,0
	83,1
	 

	2
	областной бюджет
	99 702,5
	99 702,5
	100,0
	 

	3
	местный бюджет
	371 385,0
	311 489,5
	83,9
	 

	4
	внебюджетные источники
	59 900,0
	29 900,0
	49,9
	 

	5
	«Прочие нужды»
	530 987,5
	441 092,0
	83,1
	

	6
	областной бюджет
	99 702,5
	99 702,5
	100,0
	

	7
	местный бюджет
	371 385,0
	311 489,5
	83,9
	

	8
	внебюджетные источники
	59 900,0
	29 900,0
	49,9
	

	9
	Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий
	11 405,0
	10 755,8
	94,3
	 

	10
	местный бюджет
	11 405,0
	10 755,8
	94,3
	 

	11
	Подмероприятие 1.1. Содержание игрового оборудования (МАФ) и дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Верхняя Пышма
	11 405,0
	10 755,8
	94,3
	 

	12
	местный бюджет
	11 405,0
	10 755,8
	94,3
	 

	13
	Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий
	130 684,5
	119 807,8
	91,7
	 

	14
	местный бюджет
	130 684,5
	119 807,8
	91,7
	 

	15
	Подмероприятие 2.1. Благоустройство территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта) (обновленный проект)
	2 760,6
	2 760,6
	100,0
	 

	16
	местный бюджет
	2 760,6
	2 760,6
	100,0
	 

	17
	Подмероприятие 2.2. Озеленение и благоустройство «Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма»
	420,0
	420,0
	100,0
	 

	18
	местный бюджет
	420,0
	420,0
	100,0
	 

	19
	Подмероприятие 2.3. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк культуры и отдыха в п. Красный»
	77 247,4
	76 799,0
	99,4
	 

	20
	местный бюджет
	77 247,4
	76 799,0
	99,4
	 

	21
	Подмероприятие 2.4. Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» (субсидии бюджетным организациям)
	39 270,6
	39 270,6
	100,0
	 

	22
	местный бюджет
	39 270,6
	39 270,6
	100,0
	 

	23
	Подмероприятие 2.5. Благоустройство «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ» (технологическое присоединение)
	10 986,0
	557,7
	5,1
	 

	24
	местный бюджет
	10 986,0
	557,7
	5,1
	 

	25
	Мероприятие 3. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий
	16 625,0
	13 000,0
	78,2
	 

	26
	местный бюджет
	16 625,0
	13 000,0
	78,2
	 

	27
	Подмероприятие 3.1. Разработка ПСД на благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	13 000,0
	13 000,0
	100,0
	 

	28
	местный бюджет
	13 000,0
	13 000,0
	100,0
	 

	29
	Подмероприятие 3.3. Разработка ПСД по благоустройству общественной территории «Петровский Бульвар» II очередь в городе Верхняя Пышма
	3 625,0
	0,0
	0,0
	Заключен МК от 21.10.2024 № 2024.0286 на разработку ПСД. На данный момент ПСД по благоустройству общественной территории «Петровский Бульвар II очередь» находится на согласовании в УАиГ.

	30
	местный бюджет
	3 625,0
	0,0
	0,0
	 

	31
	Мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	118 803,3
	118 803,3
	100,0
	 

	32
	местный бюджет
	88 903,3
	88 903,3
	100,0
	 

	33
	внебюджетные источники
	29 900,0
	29 900,0
	100,0
	 

	34
	Подмероприятие 4.1. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь 1 этап ГорСАД»
	118 703,3
	118 703,3
	100,0
	

	35
	местный бюджет
	88 803,3
	88 803,3
	100,0
	 

	36
	внебюджетные источники
	29 900,0
	29 900,0
	100,0
	 

	37
	Подмероприятие 4.2. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь 1 этап ГорСад» (безвозмездные поступления в местный бюджет)
	100,0
	100,0
	100,0
	

	38
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	100,0
	 

	39
	Мероприятие 5. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
	39 002,90
	0,00
	0,00%
	 

	40
	местный бюджет
	65 735,1
	20 990,7
	31,9
	 

	41
	Подмероприятие 5.1. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь 1 этап ГорСАД»
	65 735,1
	20 990,7
	31,9
	Доп.соглашение от 12.09.2024 к МК № 01623000058230001930001 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь 1 этап ГорСАД».

	42
	местный бюджет
	65 735,1
	20 990,7
	31,9
	 

	43
	Мероприятие 6. Создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	187 734,5
	157 734,5
	84,0
	 

	44
	областной бюджет
	99 702,5
	99 702,5
	100,0
	 

	45
	местный бюджет
	58 032,0
	58 032,0
	100,0
	 

	46
	внебюджетные источники
	30 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	 

	47
	Подмероприятие 6.1. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь) ГорСад: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	187 734,5
	157 734,5
	84,0
	Муниципальный контракт от 16.04.2024 № 0162200011824000900, мероприятие исполнено 

	48
	областной бюджет
	99 702,5
	99 702,5
	100,0
	 

	49
	местный бюджет
	58 032,0
	58 032,0
	100,0
	 

	50
	внебюджетные источники
	30 000,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.Г. Кужелева
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа                                                                                                     
	_______________ / О.В. Мосунова
	

	
	
	             (подпись)          (расшифровка подписи)
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