Пояснительная записка 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.05.2024 № 588
за 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». 
На реализацию мероприятий Программы на 2025 год в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 276 700,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 11 031,5 тыс. рублей, местного бюджета – 235 418,5 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 30 250,8 тыс. рублей.
За 2025 года освоены средства в размере 268 623,2 тыс. рублей или 97% от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 11 031,5 тыс. рублей или 100% от плана, местного бюджета – 227 340,9 тыс. рублей или 97% от плана, средства внебюджетных источников – 30 250,8 тыс. рублей или 100% от плана.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 2025 год достигнуты следующие итоги: 
1. на 97 детских площадках городского округа Верхняя Пышма проведены работы:
- осмотр оборудования на детских площадках на территории г. Верхняя Пышма;
- ремонт металлических конструкций МАФ, в том числе качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи); покраска металлических поверхностей ограждений, очистка от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;
- ремонт плиточного покрытия площадок, устройство оснований полов из фанеры, ремонту сидений из фанеры, смена настилов – дорожек;
- ремонт конструкций игрового оборудования на площадках, установка табличек с Правилами эксплуатации игрового оборудования;
- наполнение песочниц песком.
2. ведутся работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 3 – ул. Энтузиастов;
3. выполнены работы в МБУК «Манин парк»:
- осуществлено благоустройство территории парка площадью 1 500 м2;
-выполнено устройство газона площадью 219 м2;
- установлен пункт проката (веломобили, роликовые коньки, самокаты, велосипеды), ведутся работы по устройству сетей наружного водоотведения вокруг пункта проката;
-осуществлено благоустройство территории у общественного туалета;
- осуществлены работы по устройству дорожек возле колеса обозрения, возле выхода на ул. Петрова и ярмарочных домиков;
- выполнены работы по устройству объекта «Каток для массового катания» (подготовка территории, поставка и монтаж навеса, оборудования, системы видеонаблюдения, системы звукового оборудования и оповещения);
4. выполнено благоустройство Парка культуры и отдыха п. Красный;
5. выполнено комплексное благоустройство Парк-сквера «Патриот» в п. Красный;
6. выполнено комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь. 2 этап). ГорСАД: Рябиновые Зори».
	Временно исполняющий обязанности директора 
МКУ «УКС и ЖКХ городского округа Верхняя Пышма» 
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	Форма 1
	
	
	
	
	

	
	

	
	ОТЧЕТ

	
	о реализации муниципальной программы

	
	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»

	
	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2025 год (отчётный период)

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель 1. Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

	2
	Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма

	3
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	4
	Целевой показатель 1.1.2.
Доля благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Верхняя Пышма  
	процентов
	100
	100
	100,0
	

	5
	Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма

	6
	Целевой показатель 1.2.1.
Количество благоустроенных общественных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	7
	Целевой показатель 1.2.2.
Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий 
	единиц
	2
	2
	100,0
	

	8
	Задача 1.3. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма

	9
	Целевой показатель 1.3.1.
Организованы и проведены на территории городского округа Верхняя Пышма общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	единиц
	2
	2
	100,0
	

	10
	Целевой показатель 1.3.2.
Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше
	процентов
	22
	22
	100,0
	



	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.Г. Кужелева
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	





	Форма 2
	
	
	
	

	ОТЧЕТ

	по выполнению муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»
за 2025 год

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от плановых значений

	
	
	План
	Факт
	Процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	276 700,8
	268 623,2
	97,1
	 

	2
	областной бюджет
	11 031,5
	11 031,5
	100,0
	 

	3
	местный бюджет
	235 418,5
	227 340,9
	96,6
	 

	4
	внебюджетные источники
	30 250,8
	30 250,8
	100,0
	 

	5
	«Прочие нужды»
	276 700,8
	268 623,2
	97,1
	 

	6
	областной бюджет
	11 031,5
	11 031,5
	100,0
	 

	7
	местный бюджет
	235 418,5
	227 340,9
	96,6
	 

	8
	внебюджетные источники
	30 250,8
	30 250,8
	100,0
	 

	9
	Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий
	11 665,2
	8 816,7
	75,6
	 

	10
	местный бюджет
	11 665,2
	8 816,7
	75,6
	 

	11
	Подмероприятие 1.1. Содержание игрового оборудования (МАФ) и дворовых территорий многоквартирных домов ГО Верхняя Пышма
	11 665,2
	8 816,7
	75,6
	

	12
	местный бюджет
	11 665,2
	8 816,7
	75,6
	 

	13
	Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий
	48 664,1
	43 435,1
	89,3
	 

	14
	местный бюджет
	48 664,1
	43 435,1
	89,3
	 

	15
	Подмероприятие 2.3. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк культуры и отдыха в п. Красный»
	447,8
	447,8
	100,0
	 

	16
	местный бюджет
	447,8
	447,8
	100,0
	 

	17
	Подмероприятие 2.4. Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк»
	41 493,9
	41 493,9
	100,0
	 

	18
	местный бюджет
	41 493,9
	41 493,9
	100,0
	 

	19
	Подмероприятие 2.5. Благоустройство, технологическое присоединение общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	468,3
	0,0
	0,0
	Заключен договор от 07.11.2024 № 165/2024 с ООО «Сервистелеком» на технологическое присоединение объекта к эл.сетям, работы выполнены, оплата планируется на февраль - март месяц 2026 года

	20
	местный бюджет
	468,3
	0,0
	0,0
	 

	21
	Подмероприятие 2.6. Содержание новых общественных территорий
	2 232,4
	1 443,9
	64,7
	 

	22
	местный бюджет
	2 232,4
	1 443,9
	64,7
	 

	23
	Подмероприятие 2.7. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь) ГорСад: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	4 021,7
	49,5
	1,2
	Планируется перераспределение средств 

	24
	местный бюджет
	4 021,7
	49,5
	1,2
	 

	25
	Мероприятие 3. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий
	3 740,1
	3 740,1
	100,0
	 

	26
	местный бюджет
	3 740,1
	3 740,1
	100,0
	 

	27
	Подмероприятие 3.3. Разработка ПСД по благоустройству общественной территории «Петровский Бульвар» II очередь в городе Верхняя Пышма
	3 740,1
	3 740,1
	100,0
	 

	28
	местный бюджет
	3 740,1
	3 740,1
	100,0
	 

	29
	Мероприятие 5. Формирование современной городской среды в целях реализации  национального проекта «Жилье и городская среда»
	65 182,4
	65 182,4
	100,0
	 

	30
	областной бюджет
	11 031,5
	11 031,5
	100,0
	 

	31
	местный бюджет
	54 150,9
	54 150,9
	100,0
	 

	32
	Подмероприятие 5.1. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь 1 этап ГорСАД»
	45 289,5
	45 289,5
	100,0
	 

	33
	местный бюджет
	45 289,5
	45 289,5
	100,0
	 

	34
	Подмероприятие 5.2. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк-Сквер «Патриот» п. Красный»
	19 892,9
	19 892,9
	100,0
	 

	35
	областной бюджет
	11 031,5
	11 031,5
	100,0
	 

	36
	местный бюджет
	8 861,4
	8 861,4
	100,0
	 

	37
	Мероприятие 6. Создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	147 449,1
	147 449,1
	100,0
	 

	38
	местный бюджет
	117 198,3
	117 198,3
	100,0
	 

	39
	внебюджетные источники
	30 250,8
	30 250,8
	100,0
	 

	40
	Подмероприятие 6.1. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь) ГорСад: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	147 449,1
	147 449,1
	100,0
	 

	41
	местный бюджет
	117 198,3
	117 198,3
	100,0
	 

	42
	внебюджетные источники
	30 250,8
	30 250,8
	100,0
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	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.Г. Кужелева
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа                                                                                                     
	_______________ / О.В. Мосунова
	

	
	
	             (подпись)          (расшифровка подписи)
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