Пояснительная записка 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.05.2024 № 588
за первое полугодие 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». 
На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 539 392,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 136 305,4 тыс. рублей, местного бюджета – 373 086,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 30 000,0 рублей.
За первое полугодие 2024 года освоены средства местного бюджета в размере 47 873,5 тыс. рублей или 8,9% от запланированных средств.
Муниципальная программа не имеет подпрограмм.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы за первое полугодие 2024 года реализованы следующие мероприятия:
1. проводятся работы на детских площадках г.Верхняя Пышма на ежемесячной основе по:
– замене сетки ограждения спортивных площадок;
– ремонту качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);
– покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;
– ремонту плиточного покрытия площадок;
– ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;
– наполнению песком песочниц;
2. осуществлены работы по осмотру оборудования на детских площадках на территории г. Верхняя Пышма;
3. разработан проект рабочей документации по объекту «Переустройство электрических сетей в рамках выноса за границы территории городского парка культуры и отдыха г. Верхняя Пышма»;
4. выполнены инженерные изыскания для определения уровня грунтовых вод в целях обеспечения водоотведения в районе улиц Железнодорожная – 8 Марта в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма;
5. разработана проектно-сметная документация по объекту: Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»;
6. выполнено технологическое присоединение по «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 3 очередь. ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»;
7. завершены работы по объекту «Благоустройство территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей (сквер в границах ул. Уральских рабочих и проспекта Успенский)».
	Заместитель директора МКУ 
«УКС и ЖКХ городского округа Верхняя Пышма» 
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А.С. Дробышев
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	Форма 1
	
	
	
	
	

	
	

	
	ОТЧЕТ

	
	о реализации муниципальной программы

	
	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»

	
	Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2024 года (отчётный период)

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель 1. Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

	2
	Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма

	3
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	1
	0
	0,0
	

	4
	Целевой показатель 1.1.2.
Доля благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Верхняя Пышма  
	процентов
	100
	100
	100,0
	

	5
	Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма

	6
	Целевой показатель 1.2.1.
Количество благоустроенных общественных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	2
	1
	50,0
	

	7
	Целевой показатель 1.2.2.
Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий 
	единиц
	2
	1
	50,0
	

	8
	Задача 1.3. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма

	9
	Целевой показатель 1.3.1.
Организованы и проведены на территории городского округа Верхняя Пышма общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	единиц
	1
	0
	0,0
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	Целевой показатель 1.3.2.
Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше
	процентов
	20
	0
	0,0
	



	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ /А.А. Морозова
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	





	Форма 2
	
	
	
	

	ОТЧЕТ

	по выполнению муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»
за 1 полугодие 2024 года

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от плановых значений

	
	
	План
	Факт
	Процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	539 392,17
	47 873,50
	8,88%
	 

	2
	областной бюджет
	136 305,40
	0,00
	0,00%
	 

	3
	местный бюджет
	373 086,77
	47 873,50
	12,83%
	 

	4
	внебюджетные источники
	30 000,00
	0,00
	0,00%
	 

	5
	Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий
	10 647,53
	3 092,88
	29,05%
	 

	6
	местный бюджет
	10 647,53
	3 092,88
	29,05%
	 

	7
	Подмероприятие 1.1. Содержание игрового оборудования (МАФ) и дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Верхняя Пышма
	10 647,53
	3 092,88
	29,05%
	 

	8
	местный бюджет
	10 647,53
	3 092,88
	29,05%
	 

	9
	Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий
	121 580,75
	15 364,84
	12,64%
	 

	10
	местный бюджет
	121 580,75
	15 364,84
	12,64%
	 

	11
	Подмероприятие 2.1. Благоустройство территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта) (обновленный проект)
	2 760,56
	2 760,56
	100,00%
	 

	12
	местный бюджет
	2 760,56
	2 760,56
	100,00%
	 

	13
	Подмероприятие 2.2. Озеленение и благоустройство «Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма»
	419,99
	419,99
	100,00%
	 

	14
	местный бюджет
	419,99
	419,99
	100,00%
	 

	15
	Подмероприятие 2.3. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк культуры и отдыха в п. Красный»
	77 250,62
	180,00
	0,23%
	 

	16
	местный бюджет
	77 250,62
	180,00
	0,23%
	 

	17
	Подмероприятие 2.4. Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» (субсидии бюджетным организациям)
	41 083,70
	11 951,59
	29,09%
	 

	18
	местный бюджет
	41 083,70
	11 951,59
	29,09%
	 

	19
	Подмероприятие 2.5. Благоустройство «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ» (технологическое присоединение)
	65,88
	52,70
	79,99%
	 

	20
	местный бюджет
	65,88
	52,70
	79,99%
	 

	21
	Мероприятие 3. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий
	33 000,00
	13 000,00
	39,39%
	 

	22
	местный бюджет
	33 000,00
	13 000,00
	39,39%
	 

	23
	Подмероприятие 3.1. Разработка ПСД на благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	13 000,00
	13 000,00
	100,00%
	 

	24
	местный бюджет
	13 000,00
	13 000,00
	100,00%
	 

	25
	Подмероприятие 3.2. Разработка ПСД по благоустройству общественной территории «Благоустройство II очереди бульвара по проспекту Успенскому «Яблоневый сад» (от улицы Орджоникидзе до улицы Калинина)»
	20 000,00
	0,00
	0,00%
	 

	26
	местный бюджет
	20 000,00
	0,00
	0,00%
	 

	27
	Мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	147 426,49
	16 415,78
	11,13%
	 

	28
	местный бюджет
	147 426,49
	16 415,78
	11,13%
	 

	29
	Подмероприятие 4.1. «Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД»
	147 426,49
	16 415,78
	11,13%
	 

	30
	местный бюджет
	147 426,49
	16 415,78
	11,13%
	 

	31
	Мероприятие 5. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
	39 002,90
	0,00
	0,00%
	 

	32
	областной бюджет
	36 602,90
	0,00
	0,00%
	 

	33
	местный бюджет
	2 400,00
	0,00
	0,00%
	 

	34
	Подмероприятие 5.1. «Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД»
	39 002,90
	0,00
	0,00%
	 

	35
	областной бюджет
	36 602,90
	0,00
	0,00%
	 

	36
	местный бюджет
	2 400,00
	0,00
	0,00%
	 

	37
	Мероприятие 6. Создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	187 734,50
	0,00
	0,00%
	 

	38
	областной бюджет
	99 702,50
	0,00
	0,00%
	 

	39
	местный бюджет
	58 032,00
	0,00
	0,00%
	 

	40
	внебюджетные источники
	30 000,00
	0,00
	0,00%
	 

	41
	Подмероприятие 6.1. «Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	187 734,50
	0,00
	0,00%
	 

	42
	областной бюджет
	99 702,50
	0,00
	0,00%
	 

	43
	местный бюджет
	58 032,00
	0,00
	0,00%
	 

	44
	внебюджетные источники
	30 000,00
	0,00
	0,00%
	 

	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ /А.А. Морозова
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа                                                                                                     
	_______________ / О.В. Мосунова
	

	
	
	             (подпись)          (расшифровка подписи)
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