Пояснительная записка 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.05.2024 № 588
за первое полугодие 2025 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». 
На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2025 год в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 224 243,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 11 031,5 тыс. рублей, местного бюджета – 213 211,8 тыс. рублей.
За 6 месяцев 2025 года освоены средства местного бюджета в размере 15 006,2 тыс. рублей или 6,69 % от запланированных средств.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы за первое полугодие 2025 года достигнуты следующие итоги:
1. на 99 детских площадках городского округа проведены работы по:
- осмотру оборудования на детских площадках на территории г. Верхняя Пышма;
- ремонту металлических конструкций МАФ, в том числе качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи); покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;
- ремонту плиточного покрытия площадок, устройству оснований полов из фанеры, ремонту сидений из фанеры, смене настилов – дорожек;
- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках, установке табличек с Правилами эксплуатации игрового оборудования;
- наполнению песком песочниц.
2. ведутся работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 3 – ул. Энтузиастов;
3. выполнены работы в МБУК «Манин парк»:
- осуществлено благоустройство территории площадью - 500 м2;
-выполнено устройство газона площадью 219 м2;
- установлен пункт проката (веломобили, роликовые коньки, самокаты, велосипеды), ведутся работы по устройству сетей наружного водоотведения вокруг пункта проката;
-осуществлено благоустройство территории у общественного туалета;
- ведутся работы по устройству дорожек возле колеса обозрения, возле выхода на ул. Петрова и ярмарочных домиков.
4. осуществляется благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь. 2 этап). ГорСАД: Рябиновые Зори».

Реализация большинства мероприятий муниципальной программы запланирована к исполнению во втором полугодии 2025 года.
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	Форма 1
	
	
	
	
	

	
	

	
	ОТЧЕТ

	
	о реализации муниципальной программы

	
	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»

	
	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года (отчётный период)

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель 1. Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

	2
	Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма

	3
	Целевой показатель 1.1.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	1
	0
	0,0
	Заключен МК от 02.06.2025 № 2025.0113 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД ул. Победы, 3 – ул. Энтузиастов, 2 в г. Верхняя Пышма 

	4
	Целевой показатель 1.1.2.
Доля благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Верхняя Пышма  
	процентов
	100
	0
	0,0
	Достижение показателя во втором полугодии 2025 года

	5
	Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма

	6
	Целевой показатель 1.2.1.
Количество благоустроенных общественных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма
	единиц
	2
	0
	0,0
	Достижение показателя во втором полугодии 2025 года

	7
	Целевой показатель 1.2.2.
Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий 
	единиц
	2
	0
	0,0
	Достижение показателя во втором полугодии 2025 года

	8
	Задача 1.3. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма

	9
	Целевой показатель 1.3.1.
Организованы и проведены на территории городского округа Верхняя Пышма общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	единиц
	2
	0
	0,0
	Достижение показателя во втором полугодии 2025 года

	10
	Целевой показатель 1.3.2.
Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше
	процентов
	22
	0
	0,0
	Достижение показателя во втором полугодии 2025 года



	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.Г. Кужелева
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	





	Форма 2
	
	
	
	

	ОТЧЕТ

	по выполнению муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»
за 1 полугодие 2025 года

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от плановых значений

	
	
	План
	Факт
	Процент выполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	224 243,3
	15 006,6
	6,7
	 

	2
	областной бюджет
	11 031,5
	0,0
	0,0
	 

	3
	местный бюджет
	213 211,8
	15 006,6
	7,0
	 

	4
	«Прочие нужды»
	224 243,3
	15 006,6
	6,7
	

	5
	областной бюджет
	11 031,5
	0,0
	0,0
	

	6
	местный бюджет
	213 211,8
	15 006,6
	7,0
	

	7
	Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий
	12 837,2
	2 167,4
	16,9
	Расходы за счет переходящих остатков прошлых лет

	8
	местный бюджет
	12 837,2
	2 167,4
	16,9
	 

	9
	Подмероприятие 1.1. Содержание игрового оборудования (МАФ) и дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Верхняя Пышма
	12 837,2
	2 167,4
	16,9
	 

	10
	местный бюджет
	12 837,2
	2 167,4
	16,9
	 

	11
	Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий
	37 456,5
	2 394,3
	6,4
	 

	12
	местный бюджет
	37 456,5
	2 394,3
	6,4
	 

	13
	Подмероприятие 2.3. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк культуры и отдыха в п. Красный»
	448,4
	0,0
	0,0
	 

	14
	местный бюджет
	448,4
	0,00
	0,00
	 

	15
	Подмероприятие 2.4. Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» (субсидии бюджетным организациям)
	20 311,3
	2 330,5
	11,5
	Запланировано благоустройство территории: установка общественного туалета, благоустройство территории площадью 500 м2, устройство газона S-219 м2, установка пункта проката; демонтаж и перенос в пределах МБУК «Манин парк» опор освещения в количестве 12 штук с проведением электромонтажных работ по подключению опор освещения и светового потолка S-600 м2

	16
	местный бюджет
	20 311,3
	2 330,5
	11,5
	 

	17
	Подмероприятие 2.5. Благоустройство «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ» (технологическое присоединение)
	7 089,4
	49,4
	0,7
	Заключен договор от 18.02.2025 № 44С по проверке сметной документации и выдачи заключения по объекту

	18
	местный бюджет
	7 089,4
	49,4
	0,7
	 

	19
	Подмероприятие 2.6. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк-Сквер «Патриот» п. Красный»
	9 607,4
	14,5
	0,2
	Заключен договор от 21.04.2025 № 294-2025 на разработку тех. условий на проектирование по реконструкции эл.сетей АО «Облкоммунэнерго»

	20
	местный бюджет
	9 607,4
	14,5
	0,2
	 

	21
	Мероприятие 3. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий
	10 211,9
	0,0
	0,0
	 

	22
	местный бюджет
	10 211,9
	0,0
	0,0
	 

	23
	Подмероприятие 3.1. Разработка ПСД на благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	6 586,9
	0,0
	0,0
	 

	24
	местный бюджет
	6 586,9
	0,0
	0,0
	 

	25
	Подмероприятие 3.3. Разработка ПСД по благоустройству общественной территории «Петровский Бульвар» II очередь в городе Верхняя Пышма
	3 625,0
	0,0
	0,0
	 

	26
	местный бюджет
	3 625,0
	0,0
	0,0
	 

	27
	Мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	44 694,5
	10 445,0
	23,4
	Расходы за счет переходящих остатков прошлых лет

	28
	местный бюджет
	44 694,5
	10 445,0
	23,4
	 

	29
	Подмероприятие 4.1. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь 1 этап ГорСАД»
	44 694,5
	10 445,0
	23,4
	

	30
	Мероприятие 5. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
	11 031,5
	0,0
	0,0
	 

	31
	местный бюджет
	11 031,5
	0,0
	0,0
	 

	32
	Подмероприятие 5.2. Благоустройство общественной территории городского округа Верхняя Пышма «Парк-Сквер «Патриот» п. Красный»
	11 031,5
	0,0
	0,0
	

	33
	областной бюджет
	11 031,5
	0,0
	0,0
	 

	34
	Мероприятие 6. Создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	108 011,7
	0,0
	0,0
	 

	35
	местный бюджет
	108 011,7
	0,0
	0,0
	 

	36
	Подмероприятие 6.1. Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь) ГорСад: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
	108 011,7
	0,0
	0,0
	

	37
	местный бюджет
	108 011,7
	0,0
	0,0
	 

	


	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.Г. Кужелева
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа                                                                                                     
	_______________ / О.В. Мосунова
	

	
	
	             (подпись)          (расшифровка подписи)
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