Пояснительная записка 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 15.10.2025 № 1483
за 1 полугодие 2026 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2026 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 22 795,2 тыс. рублей.
В первом полугодии 2026 года освоены средства местного бюджета в размере 1 324,1 тыс. рублей или 5,8 процентов от запланированных средств. 
Муниципальная программа не имеет подпрограмм.
По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в первом полугодии 2026 года достигнуты следующие результаты:
1. произведена оплата технологического присоединения к электросетям общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»; благоустройство объекта завершено в 2025 году;
2. начаты работы в МБУК «Манин парк» по благоустройству территории, прилегающей к ледовому катку с планируемым завершением работ в 4 квартале 2026 года;
3. завершены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д.3 – ул. Энтузиастов, д. 2; оплата работ запланирована в 3 квартале 2026 года; 
4. на 98 детских площадках городского округа проведены работы по:
– осмотру оборудования на детских площадках на территории г. Верхняя Пышма;
– уборке снега с площадок у МАФ вручную;
– ремонту металлических конструкций МАФ; покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;
– наполнению песком песочниц.
5. осуществляется разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского – ул. Октябрьской – ул. Ал. Козицына, работы выполнены на 45,8 процентов. Планируемый срок завершения работ – 4 квартал 2026 года.

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий и полное освоение финансирования запланированы к исполнению во втором полугодии 2026 года.
	Директор МКУ 
«Управление ЖКХ городского округа Верхняя Пышма» 
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	Форма 1
	
	
	
	
	

	
	

	
	ОТЧЕТ

	
	о реализации муниципальной программы

	
	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма»

	
	Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года (отчётный период)

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма

	2
	Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма

	3
	Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Верхняя Пышма
	единица
	1
	0
	0,0
	Достижение показателя во 2 полугодии 2026 года

	4
	Количество разработанной технической документации, экспертиз, проектно-сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий
	единица
	1
	0
	0,0
	Достижение показателя во 2 полугодии 2026 года

	5
	Задача 1.2. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма

	6
	Организованы и проведены на территории городского округа Верхняя Пышма общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	единица
	1
	1
	100,0
	 

	7
	Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше
	процент
	24
	24
	100,0
	 

	8
	Задача 1.3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма

	9
	Количество дворовых территорий в городе Верхняя Пышма, на которых выполнены работы по содержанию, ежегодно
	единица
	98
	98
	100,0
	 

	10
	Количество новых благоустроенных дворовых территорий в городе Верхняя Пышма
	единица
	1
	0
	0,0
	Достижение показателя во 2 полугодии 2026 года



	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.Г. Кужелева
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	





	Форма 2
	
	
	
	

	ОТЧЕТ

	по выполнению муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма»
за 1 полугодие 2026 года

	Номер строки
	Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от плановых значений

	
	
	План
	Факт
	Процент выполнения
	



	
1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	22 795,2
	1 324,1
	5,8
	 

	2
	местный бюджет
	22 795,2
	1 324,1
	5,8
	 

	3
	Прочие нужды
	22 795,2
	1 324,1
	5,8
	 

	4
	местный бюджет
	22 795,2
	1 324,1
	5,8
	 

	5
	Мероприятие 1. 
Комплексное благоустройство общественных территорий 
в том числе:
	10 306,3
	468,3
	4,5
	 

	6
	местный бюджет
	10 306,3
	468,3
	4,5
	 

	7
	Подмероприятие 1.1. 
Технологическое присоединение общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ» 
в том числе:
	468,3
	468,3
	100,0
	

	8
	местный бюджет
	468,3
	468,3
	100,0
	 

	9
	Подмероприятие 1.2. 
Благоустройство общественной территории МБУК «Манин парк» 
в том числе:
	9 838,0
	0,0
	0,0
	Проводятся работы по проведению аукциона и дальнейшего заключения контракта

	10
	местный бюджет
	9 838,0
	0,0
	0,0
	 

	11
	Мероприятие 2. 
Устройство и текущее содержание дворовых территорий по городу Верхняя Пышма 
в том числе:
	11 001,7
	174,8
	1,6
	МК от 02.06.2025 № 2025.0113 с ИП Айвазян проходит процедура закрытия МК, осуществляется проверка документов. МК от 09.02.2026 № 2026.0006 на ремонт и содержание МАФ на дворовой территории МКД и общественных территориях в г. Верхняя Пышма на стадии исполнения. Проводятся работы по проведению аукциона и дальнейшего заключения контракта

	12
	местный бюджет
	11 001,7
	174,8
	1,6
	 

	13
	Мероприятие 3. 
Подготовка технической документации, экспертиз, проектно-сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству общественных территорий 
в том числе:
	1 487,2
	681,0
	45,8
	 

	14
	местный бюджет
	1 487,2
	681,0
	45,8
	 

	15
	Подмероприятие 3.1. 
Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал.Козицына 
в том числе:
	1 487,2
	681,0
	45,8
	По МК от 04.05.2022 № 2022.0108 работы выполнены. Оплата планируется до 30.12.2026 после предоставления закрывающих документов

	16
	местный бюджет
	1 487,2
	681,0
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	Ответственный исполнитель
	_______________ / Е.Г. Кужелева
	

	
	
	             (подпись)         (расшифровка подписи)
	

	Руководитель финансового органа                                                                                                     
	_______________ / О.В. Мосунова
	

	
	
	             (подпись)          (расшифровка подписи)
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