АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015 № 2075

г. Верхняя Пышма

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов

в городском округе Верхняя Пышма

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.06.2015 № 1054, руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Регламент сопровождения инвестиционных проектов в городском округе Верхняя Пышма (прилагается);

2) состав проектного офиса (прилагается).

2. Назначить ответственным за сопровождение инвестиционных проектов в городском округе Верхняя Пышма заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике, инвестиционного уполномоченного Ряжкину М.С.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике, инвестиционного уполномоченного Ряжкину М.С.

Глава администрации	В.С.Чирков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 31.12.2015 № 2075

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов

в городском округе Верхняя Пышма

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов в городском округе Верхняя Пышма (далее - Регламент) определяет порядок взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с администрацией городского округа Верхняя Пышма, организациями при подготовке и реализации инвестиционных проектов.

1.2. Основные термины и определения:

- инвестиционный проект - комплекс действий, связанный с инвестированием средств в расширение и (или) совершенствование основного капитала, и описание указанных действий, а также возможности, целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, оформленный согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;

- инициатор инвестиционного проекта - организация независимо от организационно-правовой формы (в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица), являющаяся носителем основной идеи инвестиционного проекта и заинтересованная в его реализации;

- проектный офис - координационный орган администрации городского округа Верхняя Пышма, образованный для обеспечения согласованных действий администрации городского округа Верхняя Пышма и организаций, по сопровождению инвестиционных проектов. Оперативное взаимодействие в рамках проектного офиса осуществляет инвестиционный уполномоченный. В состав проектного офиса на постоянной основе должны входить представители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации городского округа Верхняя Пышма, а также муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма.

По согласованию в состав проектного офиса приглашаются представители финансово-кредитных организаций.

Проектный офис осуществляет взаимодействие с органами власти других уровней;

сопровождение инвестиционного проекта - обеспечение предоставления муниципальных услуг и государственных услуг (согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту), полномочия по предоставлению которых переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Свердловской  области  органам  местного  самоуправления  городского  округа

Верхняя Пышма, в порядке и сроки, установленные соответствующими административными регламентами.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

2.1. Инициатор инвестиционного проекта направляет заявку на бумажном и электронном носителе (приложение № 1 к настоящему Регламенту) в проектный офис. Прием и регистрация заявок осуществляется комитетом по экономике администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: город Верхняя Пышма, улица Красноармейская, 13, кабинет 3.

2.2. К заявке прилагается утвержденный инициатором инвестиционный проект, выполненный с учетом требований согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

2.3. В приеме заявки отказывается в следующих случаях:

2.3.1. заявка подготовлена не по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту;

2.3.2. заполнены не все поля формы заявки.

2.4. Заявка подлежит регистрации в реестре заявок (приложение № 3 к настоящему Регламенту) в течение 3 рабочих дней с момента ее приема.

2.5. Инициатору инвестиционного проекта отказывается в регистрации заявки по следующим основаниям:

2.5.1. инициатор инвестиционного проекта находится в процессе ликвидации;

2.5.2. в отношении инициатора инвестиционного проекта имеются возбужденные производства по делам о банкротстве;

2.5.3. инициатор инвестиционного проекта имеет просроченную задолженность по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

2.5.4. деятельность инициатора инвестиционного проекта приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.5.5. иным основаниям (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.6. В случае отказа в регистрации заявки инициатору инвестиционного проекта направляется письменный отказ за подписью руководителя проектного офиса в течение 5 рабочих дней со дня приема заявки.

2.7. В отношении представленного инициатором инвестиционного проекта проектным офисом проводится экспертиза в форме оценки инвестиционного проекта на предмет определения целесообразности и способов сопровождения инвестиционного проекта, постановки задач, формирования плана мероприятий для их решения, назначения куратора инвестиционного проекта. Куратор инвестиционного проекта назначается из состава проектного офиса.

2.8. Срок проведения проектным офисом экспертизы заявки с момента ее регистрации не должен превышать 15 рабочих дней.

2.9. Информация о принятии инвестиционного проекта к сопровождению  направляется куратором инвестиционного проекта в письменном виде инициатору инвестиционного проекта в течение 5 рабочих дней со дня проведения экспертизы.

2.10. По результатам проведенной экспертизы инвестиционного проекта формируется и утверждается план мероприятий по его сопровождению. План инвестиционного проекта формируется куратором инвестиционного проекта и утверждается руководителем проектного офиса в течение 5 рабочих дней со дня проведения экспертизы заявки.

2.11. Утвержденный план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта в течение 3 рабочих дней направляется членам проектного офиса для исполнения.

2.12. Контроль за исполнением плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта осуществляется в форме мониторинга, порядок проведения которого устанавливается и утверждается руководителем проектного офиса для каждого проекта (рекомендуемый срок проведения - не реже 1 раза в квартал) в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана мероприятий.

2.13. Куратор инвестиционного проекта осуществляет решение вопросов по сопровождению инвестиционного проекта.

2.14. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется путем:

2.14.1. обеспечения предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, полномочия, по предоставлению которых переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации; правовыми актами Свердловской области органам местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, в порядке и сроки, установленные соответствующими административными регламентами;

2.14.2. консультирования инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях, которые инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта (кооперация с существующими предприятиями, функционирующими на территории городского округа Верхняя Пышма, диверсификация производства, расширение существующего производства и так далее);

2.14.3. обеспечения инвестора информацией:

- о социально-экономическом положении городского округа Верхняя Пышма, кадровом потенциале, и так далее;

- о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа Верхняя Пышма;

- о земельных участках и объектах, находящихся в муниципальной собственности, для реализации инвестиционного проекта, и о порядке их предоставления;

- о возможных инструментах поддержки инвестиционной деятельности;

2.14.4. размещения презентации инвестиционного проекта на официальном сайте администрации городского округа Верхняя Пышма в разделе инвестиций.

2.15. На основании представленной отчетности в случае отклонения от утвержденных сроков реализации мероприятий (с приложением пояснительной записки о причинах отклонений) план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта актуализируется куратором инвестиционного проекта, утверждается руководителем проектного офиса и направляется для исполнения членам проектного офиса в течение 3 рабочих дней.

2.16. Результатом сопровождения инвестиционного проекта является признание плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта выполненным, частично выполненным либо завершенным. Проект признается завершенным в случае:

2.16.1. изменения существенных обстоятельств, объективно препятствующих реализации инвестиционного проекта;

2.16.2. фактической невозможности достижения целей данного инвестиционного проекта;

2.16.3. отказа инициатора инвестиционного проекта от его реализации;

2.16.4. принятия инициатором инвестиционного проекта решения о приостановлении его реализации на неопределенный срок.

2.17. При признании инвестиционного проекта завершенным в случае отказа инициатора инвестиционного проекта от его реализации на территории муниципального образования городской округ Верхняя Пышма, а также в случае принятия инициатором инвестиционного проекта решения о приостановлении его реализации на неопределенный срок инициатор инвестиционного проекта вправе вновь обратиться с заявкой в соответствии с настоящим Регламентом.

2.18. Блок-схема сопровождения инвестиционных проектов в городском округе Верхняя Пышма приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту.

## Приложение № 1

к Регламенту

## Форма

## ЗАЯВКА

## на сопровождение инвестиционного проекта

| № строки | Наименование раздела (подраздела) заявки | Информация раздела заявки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |  |
| 1. | СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ(-АХ) ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |  |  |
| 2. | Полное наименование инициатора инвестиционного проекта |  |  |
| 3. | Краткое наименование инициатора инвестиционного проекта |  |  |
| 4. | Организационно-правовая форма инициатора инвестиционного проекта |  |  |
| 5. | Юридический адрес инициатора инвестиционного проекта |  |  |
| 6. | Фактический адрес инициатора инвестиционного проекта |  |  |
| 7. | Руководитель инициатора инвестиционного проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |  |
| 8. | Собственники инициатора инвестиционного проекта (юридические (или) физические лица) |  |  |
| 9. | Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД |  |  |
| 10. | Контактные данные: |  |  |
| 11. | фамилия, имя, отчество |  |  |
| 12. | телефон |  |  |
| 13. | адрес электронной почты |  |  |
| 14. | СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ |  |  |
| 15. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |
| 16. | Сроки реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 17. | Сроки окупаемости инвестиционного проекта |  |  |
| 18. | Место реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 19. | Стоимость реализации инвестиционного проекта с указанием источников |  |  |
| 20. | Этап реализации инвестиционного проекта на момент подачи заявки | предынвестиционный инвестиционный эксплуатационный |  |
| 21. | СВЕДЕНИЯ О ЗАДАЧАХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |  |  |
| 22. | Перечень основных вопросов, требующих решения, с предполагаемыми сроками реализации | перечень вопросов | сроки реализации |
| 23. | Предполагаемый состав участников сопровождения инвестиционного проекта из числа органа местного самоуправления муниципального образования, организаций (исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - при необходимости) | органы местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, организации (исполнительные органы государственной власти Свердловской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (при необходимости)) |  |
| 24. | Инвестиционный проект | инвестиционный проект в электронном виде |  |

________________________________	_____________________________________

дата, подпись, расшифровка подписи                                                                    наименование должности подписавшего лица

## Приложение № 2

к Регламенту

## ТРЕБОВАНИЯ

## к содержанию информации по инвестиционному проекту

| ## №№ пп | ## Раздел ## инвестиционного ## проекта | ## Требования к содержанию раздела ## инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| 1. | Титульный лист инвестиционного проекта (далее - проект) | 1) наименование проекта; 2) наименование инициатора проекта; 3) территория реализации проекта. Утверждается инициатором и заверяется печатью |
| 2. | Письмо о соответствии инициатора проекта требованиям | Сведения о соответствии инициатора проекта требованиям, указанным в пункте 7 Порядка действий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, городского округа Верхняя Пышма, расположенного на территории Свердловской области, и уполномоченных организаций по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, по принципу «одного окна» |
| 3. | Резюме проекта | 1) краткая характеристика проекта; 2) цель проекта; 3) доказательства выгодности проекта; 4) преимущества товаров, работ, услуг в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами; 5) объем ожидаемого спроса на продукцию; 6) характеристика инвестиций, срок возврата заемных средств (при наличии); 7) обоснование необходимости сопровождения проекта; 8) описание результатов реализации; 9) оценка воздействия проекта на окружающую среду; 10) расчет налоговых выплат при реализации проекта |
| 4. | Сведения о стоимости проекта | сведения о стоимости проекта, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования (собственные, привлеченные, заемные средства (при наличии) |
| 5. | Сведения о сроках реализации проекта с указанием этапа и стадии его реализации на момент подачи заявки | Этап предынвестиционный. Стадии: 1) разработка идеи; 2) выбор местоположения объекта; 3) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 4) формирование бизнес-плана; 5) проектирование строительства (реконструкции) объектов; 6) формирование технико-экономического обоснования; 7) разработка проектно-сметной документации; 8) утверждение проектно-сметной документации; 9) проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектно-сметной документации; 10) получение землеотвода; 11) получение разрешения на строительство; 12) проведение тендеров на строительство и заключение подрядного договора; 13) иное (указать). Этап инвестиционный (осуществление инвестиций). Стадии: 1) строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов, входящих в проект; 2) монтаж оборудования; 3) пусконаладочные работы, производство опытных образцов; 4) выход на проектную мощность; 5) иное (указать). Этап эксплуатационный. Стадии: 1) сертификация продукции; 2) создание дилерской сети, создание центров ремонта (обслуживания); 3) расширение рынка сбыта; 4) иное (указать) |
| 6. | Сведения о сроках окупаемости проекта | период времени, за который доходы, генерируемые инвестициями, покрывают затраты на инвестиции |
| 7. | Заявление о коммерческой тайне | при наличии |
| 8. | Сведения о социальной значимости проекта | информация о: 1) создании новых рабочих мест; 2) прокладке дорог и коммуникаций общего пользования (при наличии); 3) расширении жилого фонда (при наличии); 4) использовании труда инвалидов (при наличии); 5) иное (указать) |
| 9. | Краткий анализ положения дел в отрасли | информация о (об): 1) значимости данного производства для экономического и социального развития страны, региона или муниципального образования; 2) наличии аналогов выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг); 3) ожидаемой доли организации в производстве продукции (товаров, работ, услуг) в регионе; 4) емкости рынка |
| 10. | Основной вид деятельности инициатора проекта | в соответствии с ОКВЭД, утвержденным: Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» - до 31.12.2015; Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» - с 01.01.2016 |
| 11. | Производственный план проекта (для проектов, в которых имеется производство) | 1) общее описание продукции и особенностей производства; 2) схема производственного процесса, наименование, местоположение и обоснование выбора субподрядчиков (при наличии); 3) требования к организации производства, класс опасности; 4) программа производства продукции, технология производства, место размещения производства, транспортная схема, сведения об опыте производства; 5) состав основного оборудования, основные характеристики, поставщики, стоимость и условия поставок (аренда, покупка), лизинг оборудования (при наличии); 6) поставщики сырья и материалов, условия поставок; 7) альтернативные источники сырья и материалов; 8) численность работающего персонала и затраты на оплату труда; 9) стоимость основных производственных фондов; 10) форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации; 11) годовые затраты на выпуск продукции (переменные и постоянные), себестоимость единицы продукции; 12) обеспечение экологической и технической безопасности; 13) структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, график строительства, проведения строительно-монтажных работ, затраты на приобретение и монтаж оборудования |
| 12. | План маркетинга проекта | 1) описание продукции (товаров, работ, услуг), сведения о патентах, торговый знак; 2) конкурентные преимущества товара, работы, услуги; 3) конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции, характер спроса, особенности сегмента рынка; 4) факторы, от которых зависит спрос на продукцию (для потребительских товаров - денежные доходы населения, инвестиционных - уровень капиталовложений, промежуточных - общий уровень развития экономики); 5) потенциальные конкуренты (наименования и адреса основных производителей продукции, их сильные и слабые стороны, анализ угроз и возможностей); 6) организация сбыта, описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукции; 7) обоснование цены на продукцию; 8) программа реализации продукции (выручка от продажи в целом и по отдельным видам продукции, договоры или протоколы о намерениях реализации продукции по предлагаемым ценам); 9) обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции. Торгово-сбытовые издержки; 10) расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания; 11) программа по организации рекламы. Примерный объем затрат |
| 13. | Организационный план проекта | план мероприятий по реализации проекта |
| 14. | Финансовый план проекта | оценка: 1) эффективности проекта с точки зрения расчета основных показателей эффективности (бюджетный эффект от реализации проекта; срок окупаемости; индекс прибыльности; чистый дисконтированный доход; внутренняя норма рентабельности; уровень безубыточности); 2) устойчивости и финансовой реализуемости проекта, включая анализ чувствительности на «границе возможных колебаний» |

## Приложение № 3

к Регламенту

## Форма

## РЕЕСТР

## заявок инвестиционных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма

| ## №№ пп | ## Наименование ## инвестиционного ## проекта | ## Наименование ## заявителя | ## Дата принятия к ## сопровождению | ## Объем ## инвестиций | ## Срок ## реализации | ## Форма ## сопровождения ## инвестиционного ## проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |

## Приложение № 4

к Регламенту

## БЛОК-СХЕМА

## сопровождения инвестиционных проектов в городском округе Верхняя Пы9ма

| План мероприятий по сопровождению проектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопровождение проекта |  | - Предоставление муниципальной собственности в аренду без проведения торгов; - Предоставление муниципальной собственности в аренду на торгах; - Отчуждение из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства; - Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования; - Выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Верхняя Пышма |  | - Комитет по управлению имуществом; - Управление архитектуры и градостроительства |  | 30 дней 60 дней 6 месяцев не более 30 дней 30 дней |
| Администрирование проекта |  | - Выдача разрешений на строительство, объекта капитального строительства на территории городского округа Верхняя Пышма; - Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на территории городского округа Верхняя Пышма |  | Управление архитектуры и градостроительства |  | 10 дней |
|  |  | - Постановка земельного участка на кадастровый учет; - Государственная регистрация прав на недвижимое имущество |  | - Росреестр |  | не более 30 дней |
|  |  | - Получение технических условий на подключение к инженерным сетям |  | - Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения |  | не более 30 дней |
|  |  | - Выполнение инженерных изысканий; - Подготовка ПСД |  | - Организации с допуском СРО |  | не более 14 дней |
|  |  | - Негосударственная экспертиза; - Государственная экспертиза |  | - ГАУ СО «Управление гос. экспертизы» |  | не более 10 дней |
|  |  | - Проведение государственного строительного надзора |  | - Управление Госстройнадзора СО |  |  |
|  |  | - Предоставление заемных средств |  | - Финансово-кредитные организации |  |  |

## Утвержден

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 31.12.2015 № 2075

## СОСТАВ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

| Ряжкина М.С. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике, инвестиционный уполномоченный, руководитель проектного офиса |
| --- | --- | --- |
| Кучмаева С.Н. | - | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма, заместитель руководителя проектного офиса |
| Алалыкина И.Н. | - | ведущий специалист комитета по экономике администрации городского округа Верхняя Пышма, секретарь проектного офиса |
| Берсенев И.А. | - | председатель комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма |
| Глухов С.Г. | - | начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма» |
| Исаева Н.В. | - | председатель комитета по охране окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма |
| Романов М.М. | - | председатель муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» |
| Маленьких М.В. | - | председатель комитета по экономике администрации городского округа Верхняя Пышма |
| Плесовских Н.В. | - | главный специалист по развитию потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг |
| Пономарева И.А. | - | директор Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства |